Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Mức độ đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của vật liệu sử dụng cho công trình (Các loại vật liệu chủ yếu) theo yêu cầu tại Mục 3, phần III, Chương V của E-HSMT | - Có bảng kê các loại vật liệu xây dựng, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đối chiếu... đảm bảo vượt hoặc bằng yêu cầu thiết kế và E-HSMT. - Có bảng cam kết của nhà thầu hoặc hợp đồng nguyên tắc có đóng dấu giáp lai bên cung cấp cho các loại vật liệu còn hiệu lực trong tiến độ gói thầu. Hợp đồng nguyên tắc phải ghi rõ là để phục vụ cho công trình này. Có bản gốc để đối chiếu. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các điều kiện trên. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn được xác định là không đạt | ### Không đạt |

2. Giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Giải pháp tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, công tác thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí rào chắn, biển báo, cấp điện, nước cho công trường, đảm bảo an toàn giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. | - Có giải pháp kỹ thuật tổ chức mặt bằng thi công theo TCVN 4055:2012, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, hiện trạng công trình xây dựng và phù hợp yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật nêu trong E-HSMT. - Có bản vẽ đề xuất lán trại phục vụ thi công công trình, trong đó tối thiểu có 01 phòng cán bộ kỹ thuật để làm việc. - Có thuyết minh về cơ cấu, tổ chức nhân sự thi công; có sơ đồ bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu của E-HSMT và thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công trong đó ghi rõ trách nhiệm của từng vị trí trong sơ đồ tổ chức. - Có biển báo công trường, biện pháp tổ chức, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công hợp lý. - Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm vật liệu theo quy định. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các điều kiện trên | ### Không đạt |
| # Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn được xác định là không đạt | ### Không đạt |

3. Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Biện pháp thi công (Biện pháp thi công tất cả các hạng mục, công việc xây dựng theo hồ sơ thiết kế; dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng (Phù hợp với máy móc thiết bị sử dụng và tuân thủ quy trình quy phạm hiện hành). | Có biện pháp tổ chức thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng; phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật nêu trong E-HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp tổ chức thi công, hoặc biện pháp thi công không hợp lý, thiếu tính khả thi, không phù hợp với điều kiện, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng hoặc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật nêu trong E-HSMT. | ### Không đạt |
| 3.2. Biện pháp tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường | Có thuyết minh về cơ cấu, tổ chức nhân sự thi công, có sơ đồ bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu của E-HSMT và thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công | ### Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu, không phù hợp. | ### Không đạt |
| 3.3. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. | Có đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo TCCS 14:2016/TCĐBVN phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông không theo tiêu chuẩn quy định, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

4. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 180 ngày kể từ ngày khởi công (có tính đến các ngày nghỉ lễ, mưa lũ, ...). | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 180 ngày kể từ ngày khởi công; thời gian thi công đã bao gồm cả các ngày nghỉ lễ, mưa lũ, .... | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 180 ngày; thời gian thi công không bao gồm cả các ngày nghỉ lễ, mưa lũ, .... | ### Không đạt |
| 4.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). | ### Không đạt |
| 4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công và yêu cầu về kỹ thuật | Có biện pháp bảo đảm chất lượng theo các quy định hiện hành, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp quản lý bảo đảm chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Có thuyết minh, trình bày các nội dung: - Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sẽ đưa vào gói thầu. - Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị. - Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu. - Biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị khi mưa bão. | Đạt |
|  | Không có biện pháp quản lý bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp quản lý bảo đảm chất lượng nhưng không theo quy định hiện hành, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 6.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 6.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Bảo hành |  |  |
| 7.1.1 Thời gian bảo hành 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng, thuyết minh phương án bảo hành phù hợp với gói thầu, thực hiện bảo hành công trình theo Nghị định 06/NĐ-CP/2021 | ### Đạt |
|  | Không có đề xuất thời gian bảo hành hoặc có nhưng nhỏ hơn 12 tháng, thực hiện bảo hành công trình không theo quy định hiện hành. | ### Không đạt |
| 7.1.2 Thời gian thực hiện công tác bảo hành khi có yêu cầu của chủ đầu tư/ Đơn vị quản lý sử dụng | 24 giờ ngay sau khi nhận được thông báo yêu cầu bảo hành, tiến hành kiểm tra và bố trí nhân lực, thiết bị, vật tư để thực hiện bảo hành | ### Đạt |
|  | Chậm hơn 24 giờ ngay sau khi nhận được thông báo yêu cầu bảo hành, tiến hành kiểm tra và bố trí nhân lực, thiết bị, vật tư để thực hiện bảo hành | ### Không đạt |
| 7.2. Uy tín của nhà thầu |  |  |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu (không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng) và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 03 năm (2021-2023) trở lại đây. | ### Không có gói thầu nào tham dự thầu mà có thư mời thương thảo hợp đồng nhà thầu không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng và không có thực hiện hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. Có bảng cam kết kèm theo. | ### Đạt |
|  | ### Nhà thầu có gói thầu tham dự thầu mà có thư mời thương thảo hợp đồng nhà thầu không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng và có thực hiện hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu | ### Không đạt |
| ### 7.3. Hoàn thành các nghĩa vụ bắt buộc đối với Nhà nước | ### - Có tài liệu chứng minh hoàn thành nghĩa vụ nộp Thuế đến hết quý IV năm 2024; ### - Có tài liệu chứng minh hoàn thành nộp Bảo hiểm xã hội đến hết quý IV năm 2024; | ### Đạt |
|  | ### - Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.