Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp chấm điểm:

Mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định không thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật. E-HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số tiêu chuẩn tổng quát – tiêu chuẩn số 1, 2, 3, 6 và 7) đạt bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính.

| Stt | Nội dung đánh giá | Chấm điểm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (thang điểm 100) |  |
|  |  | Điểm tối đa | Điểm tối thiểu |
| 1 | Giải pháp kỹ thuật | 17,0 | 12,0 |
| 1.1 | Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư: Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư được nêu rõ tại điểm 18. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, mục II, Chương V, Phần 2 của Hồ sơ mời thầu; bao gồm: chủng loại, quy cách, thương hiệu (nếu có), công nghệ sản xuất (nếu có), cấp áp lực (nếu có), xuất xứ, đặc tính kỹ thuật, điều kiện dịch vụ sau bán hàng (bảo trì, bảo hành, catalogue, chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO đối với các vật tư ….....), đối với các vật tư dạng đặt hàng qui trình kiểm soát chất lượng…tiến độ cung ứng vật tư đáp ứng, phù hợp với tiến độ thi công công trình. | 6,0 |  |
| 1.2 | Giải pháp tổ chức quản lý thi công, tổ chức quản lý hiện trường: Đối với nhà thầu Liên danh yêu cầu phải nêu rõ trách nhiệm từng bộ phận của từng nhà thầu trong từng hạng mục công tác. | 11,0 |  |
| a | Tổ chức quản lý thi công: Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại trụ sở, tại công trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật (phụ trách từng hạng mục công tác..), hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, …, các tổ đội thi công (nêu rõ từng bộ phận, chức danh, chức vụ của từng cán bộ phụ trách có kinh nghiệm chuyên môn phù hợp từng vị trí đảm nhận và tuân thủ theo qui định pháp luật xây dựng). | 5,0 |  |
| b | Tổ chức quản lý hiện trường: | 6,0 |  |
| b1 | Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, đường tạm thi công, biển báo, văn phòng Ban chỉ huy công trình. Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông đường bộ, đường thủy, liên lạc trong quá trình thi công | 2,5 |  |
| b2 | Công tác kiểm soát đảm bảo chất lượng của nhà thầu (về vật tư, thiết bị, từng hạng mục công việc…) và công tác phối giữa giữa các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thi công công trình. | 2,5 |  |
| b3 | Công tác tổ chức nghiệm thu công việc, hạng mục hoàn thành, công trình hoàn thành… | 1,0 |  |
| 2 | Phương án, biện pháp tổ chức thi công | 35,0 | 24,5 |
|  | Phương án, Biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công được trình bày dưới đây phải đảm bảo rằng: - Việc bố trí thiết bị, nhân lực, vật tư… phải đáp ứng với tiến độ thi công của từng công việc, hạng mục công việc và công trình được trình bày tại mục 3 của nội dung đánh giá (nêu rõ thiết bị, công suất thiết bị, số lượng cho từng công đoạn); - Đối với nhà thầu Liên danh yêu cầu phải nêu rõ trách nhiệm của các nhà thầu trong từng hạng mục công tác đảm nhận, lưu ý công tác phân chia các hạng mục công việc phải rõ ràng, không chồng lấn, không ảnh hưởng nhau, để thuận lợi cho công tác bảo trì, bảo hành… |  |  |
| 2.1 | Biện pháp, phương án tổ chức đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường vừa thi công vừa khai thác sử dụng, đặc biệt lưu ý phân làn, phân luồn trong quá trình đào, đắp thi công hệ thống ngầm băng đường, thi công đất nền đường, móng đường. Phương án đảm bảo đi lại và an toàn của người dân trong quá trình thi công vỉa hè. Công tác đảm bảo an toàn giao thông trên suốt tuyến đường thi công nhưng do vướng giải phóng mặt bằng phải thi công từng đoạn và kể cả thời gian gián đoạn do vướng GPMB. | 3,0 |  |
| 2.2 | Biện pháp tổ chức thi công tháo dỡ, di dời các công trình, kiến trúc ngầm nổi | 2,0 |  |
| 2.3 | Biện pháp tổ chức thi công phần đắp đất, đắp cát xay nền đường, cấp phối đá dăm móng đường... và công tác lu lèn đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng làm hư hỏng đến công trình nhà dân và các công trình hiện hữu khác xung quanh | 2,0 |  |
| 2.4 | Biện pháp tổ chức thi công mặt đường bê tông nhựa | 3,0 |  |
| 2.5 | Biện pháp tổ chức thi công công tác bê tông, bê tông cốt thép đúc sẵn các cấu kiện và bê tông cốt thép đổ tại chố các loại | 2,0 |  |
| 2.6 | Biện pháp tổ chức thi công lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, cốt pha, cốt thép các loại. | 2,0 |  |
| 2.7 | Biện pháp thi công hệ thống cấp điện - Hệ thống cấp điện sinh hoạt. - Đường dây trung thế và trạm biến áp | 3,0 |  |
| 2.8 | Biện pháp thi công hệ thống chiếu sáng | 2,0 |  |
|  | Biện pháp thi công tháo dỡ hệ thống đường dây trung thế, hạ thế hiện trạng | 2,0 |  |
| 2.9 | Biện pháp, phương án thi công để đảm bảo cung cấp điện liên tục trong thời gian thay thế sứ Plugin trạm biến áp hiện trạng cũng như vẫn thu hồi được các cột điện hiện trạng nằm trong phạm vi mở đường; và để bàn giao mặt bằng cho công việc thi công nền đường mở rộng ( có thể dựng cột tạm trên vỉa hè quy hoạch, thuê máy biến áp di động của điện lực .....) | 2,0 |  |
| 2.10 | Biện pháp, phương án cụ thể thi công hoàn thành từng giai đoạn; hoàn thành hạng mục công việc cấp điện; kể cả biện pháp phương án thi công đảm bảo cung cấp điện liên tục nhưng vẫn thu hồi được các cột điện hiện trạng nằm trong phạm vi mở đường để đăng ký kế hoạch lịch cắt điện, di chuyển lưới điện, công tơ vào hệ thống mới; thu hồi hệ thống cấp điện hiện trạng với công ty Điện Lực Thừa Thiên Huế; và cam kết thực hiện theo mọi chỉ dẫn, yêu cầu của công ty Điện Lực để đảm bảo công tác đấu nối di chuyển lưới điện | 2,0 |  |
| 2.11 | Biện pháp lưu kho bảo quản các vật tư điện, các hệ thống hiện trạng thu hồi trong thời gian chờ cấp có thẩm có thẩm quyền quyết định thanh lý | 1,0 |  |
| 2.12 | Biện pháp thi công hệ thống vỉa hè, trồng cây xanh | 2,0 |  |
| 2.13 | Biện pháp thi công hệ thống thoát nước (cải tạo hố ga), | 2,0 |  |
| 2.14 | Biện pháp thi công hệ thống hệ thống thông tin liên lạc | 2,0 |  |
| 2.15 | Biện pháp thi công an toàn giao thông: sơn kẻ vạch đường, biển báo... | 2,0 |  |
| 2.16 | Biện pháp tổ chức thi công hoàn thiện hoàn trả mặt bằng xây dựng. | 1,0 |  |
| 3 | Tiến độ thi công: | 15,0 | 10,5 |
|  | Tiến độ thi công tối đa 150 ngày kể từ ngày bắt đầu thi công theo luật định. Thời gian dự kiến bị ảnh hưởng công tác GPMB nếu có 180 ngày. Tổng thời gian thực hiện có ảnh hưởng công tác GPMB tối đa 330 ngày. - Đối với nhà thầu Liên danh yêu cầu phải nêu rõ trách nhiệm của các nhà thầu trong từng hạng mục công tác đảm nhận, lưu ý công tác phân chia các hạng mục công việc phải rõ ràng, không chồng lấn, không ảnh hưởng nhau, để thuận lợi cho công tác bảo trì, bảo hành… |  |  |
| 3.1 | Tổng tiến độ thi công | 8,0 |  |
| a | Thời gian hoàn thành tổng thể công trình; từng hạng mục | 2,5 |  |
| b | Bảng tổng tiến độ thi công tổng thể cho toàn bộ gói thầu. | 2,0 |  |
| c | Bảng tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục thuộc gói thầu. | 2,0 |  |
| d | Sự phù hợp giữa bảng tiến độ chi tiết và bảng tổng tiến độ thi công | 1,5 |  |
| 3.2 | Biểu đồ huy động | 4,0 |  |
| a | Nhân sự | 1,0 |  |
| b | Vật liệu | 1,0 |  |
| c | Thiết bị | 1,0 |  |
| d | Biểu đồ nguồn vốn cấp cho công trình, kế hoạch nghiệm thu thanh toán. | 1,0 |  |
| 3.3 | Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, duy trì thi công khi mất điện, mưa, lụt, bất khả kháng… | 3,0 |  |
| 4 | Biện pháp đảm bảo chất lượng | 9,0 |  |
| 4.1 | Quản lý chất lượng vật tư vật liệu | 3,0 |  |
| a | Lập bảng danh mục vật tư, vật liệu thiết bị sẽ sử dụng cho gói thầu | 1,0 |  |
| b | Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị | 1,0 |  |
| c | Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu | 1,0 |  |
| 4.2 | Quản lý chất lượng cho từng công tác thi công | 2,0 |  |
| 4.3 | Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão | 2,0 |  |
| 4.4 | Phương án sửa chữa các khuyết tật hư hỏng (ở mức độ chấp nhận được) | 1,0 |  |
| 4.5 | Kế hoạch thí nghiệm nghiệm thu vật liệu dự kiến sử dụng cho công trình | 1,0 |  |
| 5 | Vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động | 12,0 |  |
| 5.1 | Các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường | 4,0 |  |
| a | Tiếng ồn | 0,5 |  |
| b | Bụi và khói | 0,5 |  |
| c | Kiểm soát nước thải | 1,5 |  |
| d | Kiểm soát rác thải, vệ sinh môi trường | 1,5 |  |
| 5.2 | Phòng cháy, chữa cháy | 2,0 |  |
| a | Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ | 1,0 |  |
| b | Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ | 1,0 |  |
| 5.3 | An toàn lao động | 6,0 |  |
| a | Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động | 1,5 |  |
| b | Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công | 2,0 |  |
| c | An toàn giao thông ra vào công trường | 1,0 |  |
| d | Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị | 1,5 |  |
| 6 | Bảo hành | 7 | 5,0 |
| 6.1 | Thời gian đề xuất bảo hành ≥ 12 tháng; riêng đèn Led >=5 năm | 3,0 |  |
| 6.2 | Kế hoạch bảo trì các hạng mục thuộc gói thầu trong thời gian bảo hành | 2,5 |  |
| 6.3 | Thời gian đáp ứng công tác bảo hành sau khi nhận được thông báo | 1,5 |  |
| a | Thực hiện ngay trong vòng 3 ngày sau khi nhận được thông báo | 1,5 |  |
| b | Thực hiện ngay trong vòng 6 ngày sau khi nhận được thông báo | 0,5 |  |
| 7 | Uy tín của nhà thầu | 5,0 | 3,5 |
|  | Phần này do nhà thầu tự kê khai. Nếu Bên mời thầu phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực về việc nhà thầu đã từng bị xử phạt vi phạm hợp đồng liên quan đến chậm tiến độ hoặc chất lượng công trình (trong vòng 3 năm trở lại đây tính từ thời điểm đóng thầu) thì mục này được đánh giá là 0 điểm, các mục 7.1 và 7.2 sẽ không được đánh giá. |  |  |
| 7.1 | Kinh nghiệm của nhà thầu: Số lượng hợp đồng tương tự đã thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng (tài liệu chứng minh) | 2,5 |  |
| a | 1 Hợp đồng | 1,5 |  |
| b | ≥ 02 Hợp đồng | 2,5 |  |
| 7.2 | Lịch sử thực hiện hợp đồng (trong vòng 3 năm trở lại đây tính từ thời điểm đóng thầu) | 2,5 |  |
| a | Có ≥ 02 hợp đồng chậm tiến độ hoặc chất lượng công trình không đảm bảo bị xử phạt vi phạm hợp đồng | 0 |  |
| b | Có 01 hợp đồng chậm tiến độ hoặc chất lượng công trình không đảm bảo bị xử phạt vi phạm hợp đồng | 1,5 |  |
| b | Không có hợp đồng bị xử phạt vi phạm hợp đồng do chậm tiến độ hoặc chất lượng công trình | 2,5 |  |
|  | Tổng cộng | 100,0 | 70,0 |

Lưu ý: Nhà thầu phải trình bày thuyết minh phần đề xuất kỹ thuật theo trình tự nội dung yêu cầu về kỹ thuật của hồ sơ mời thầu gồm 7 nội dung yêu cầu nêu trên.