CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

# E-HỒ SƠ MỜI THẦU

| Tên gói thầu: | Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án (PMC) và tư vấn giám sát |
| --- | --- |
| Dự án: | Đầu tư xây dựng, lắp đặt bồn chứa Amoniac dung tích 5.000m3 (phục vụ sản xuất của nhà máy sản xuất Amon Nitrat công suất 200.000 tấn/năm) |
| Chủ đầu tư: | Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin |
| Đơn vị tư vấn: | Công ty TNHH thương mại xây dựng Gia Văn |

Hà Nội, năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

# E-HỒ SƠ MỜI THẦU

| Tên gói thầu: | Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án (PMC) và tư vấn giám sát |
| --- | --- |
| Dự án: | Đầu tư xây dựng, lắp đặt bồn chứa Amoniac dung tích 5.000m3 (phục vụ sản xuất của nhà máy sản xuất Amon Nitrat công suất 200.000 tấn/năm) |
| Phát hành ngày: | giờ phút, ngày tháng năm 2025 |
| Ban hành kèm theo Quyết định: | Quyết định số /QĐ-MICCO ngày / /2025 của Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin |

| CHỦ ĐẦU TƯ | TƯ VẤN LẬP E-HSMT |
| --- | --- |

Hà Nội, năm 2025

MỤC LỤC

MÔ TẢ TÓM TẮT	1

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU	3

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU	3

Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU	17

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT	20

CHƯƠNG IV - BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU	39

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU	54

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU	54

PHẦN 3. YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG	70

Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG	70

Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG	77

CHƯƠNG VIII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG	80

# MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ tư vấn qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.

Chương này được số hóa dưới dạng các biểu mẫu trên Hệ thống (webform). Chủ đầu tư nhập các nội dung thông tin vào E-BDL trên Hệ thống.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể:

- Mục 1: Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT được cố định theo định dạng tệp tin PDF/word và đăng tải trên Hệ thống;

- Mục 2: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư cần nhập thông tin vào các webform tương ứng;

- Mục 3: Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính là tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư chuẩn bị theo mẫu và đăng tải trên Hệ thống.

Căn cứ vào các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu mẫu dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Chương này bao gồm các biểu mẫu mời thầu, biểu mẫu dự thầu mà chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT.

Trong chương này một số mẫu được số hóa dưới dạng webform và một số Mẫu là tệp tin PDF/Word. Chủ đầu tư và nhà thầu cần nhập các thông tin vào các mẫu để lập E-HSMT, E-HSDT của mình.

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Điều khoản tham chiếu bao gồm việc giới thiệu về gói thầu, phạm vi công việc; yêu cầu về báo cáo, thời gian thực hiện, kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu; trách nhiệm của Chủ đầu tư. Điều khoản tham chiếu được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên Hệ thống.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương này bao gồm điều khoản chung, áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm chi tiết hóa, bổ sung nhưng không thay thế được Điều kiện chung của Hợp đồng.

Chương này được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư nhập các nội dung thông tin vào Điều kiện cụ thể của hợp đồng trên Hệ thống.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng.

Chương này bao gồm tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư chuẩn bị theo mẫu.

# Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

# Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU

| ## 1. Phạm vi gói thầu | ## 1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. ## 1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm được quy định tại E-BDL. |
| --- | --- |
| ## 2. Giải thích từ ngữ trong đấu thầu qua mạng | ## 2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy định trong E-TBMT trên Hệ thống. ## 2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. ## 2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được hiển thị trên Hệ thống (GMT+7). |
| ## 3. Nguồn vốn | ## Nguồn vốn để sử dụng cho gói thầu được quy định tại E-BDL. |
| ## 4. Hành vi bị cấm | ## 4.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ. ## 4.2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức. ## 4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: ## a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị E-HSDT hoặc rút E-HSDT để một bên trúng thầu; ## b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu; ## c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được Chủ đầu tư yêu cầu làm rõ E-HSDT hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu. ## 4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: ## a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; ## b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. ## 4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: ## a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; ## b) Cản trở Người có thẩm quyền, Chủ đầu tư, nhà thầu trong lựa chọn nhà thầu; ## c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với hoạt động đấu thầu; ## d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu thầu; ## đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng. ## 4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây: ## a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư không đúng quy định của Luật Đấu thầu; ## b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định E-HSMT đối với cùng một gói thầu; ## c) Tham gia đánh giá E-HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu; ## d) Cá nhân thuộc Chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu Chủ đầu tư đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu tham dự thầu; ## đ) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do Chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó; ## e) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói thầu do nhà thầu đó giám sát; ## g) Nêu điều kiện trong E-HSMT nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu thầu. ## 4.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 77, khoản 11 Điều 78, điểm h khoản 1 Điều 79, khoản 4 Điều 80, khoản 4 Điều 81, khoản 2 Điều 82, điểm b khoản 4 Điều 93 của Luật Đấu thầu, bao gồm: ## a) Nội dung E-HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định; ## b) Nội dung E-HSDT; nội dung yêu cầu làm rõ E-HSDT của Chủ đầu tư và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá E-HSDT; báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu; tài liệu ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng E-HSDT trước khi được công khai theo quy định; ## c) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; ## d) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định chứa nội dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. ## 4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây: ## a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp đồng; ## b) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ đã đề xuất trong E-HSDT mà không được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận; ## c) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm a khoản này; ## d) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm b khoản này mà vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng. |
| ## 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu | ## 5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: ## a) Hạch toán tài chính độc lập; ## b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản; ## c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL; ## d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu; ## đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. ## 5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: ## a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; ## b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; ## c) Đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c và điểm d Mục 5.1 E-CDNT. |
| #### 6. Nội dung của E-HSMT | #### 6.1. E-HSMT bao gồm: E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3 cùng với tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây: #### Phần 1. Thủ tục đấu thầu: #### - Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; #### - Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; #### - Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; #### - Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. #### Phần 2. Điều khoản tham chiếu: - Chương V. Điều khoản tham chiếu. Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: - Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng; - Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng; - Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng. 6.2. Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá. 6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT bao gồm các nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp. |
| #### 7. Sửa đổi, làm rõ E-HSMT | 7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư đăng tải quyết định sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp (webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu. 7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến Chủ đầu tư thông qua Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để Chủ đầu tư xem xét, xử lý. Chủ đầu tư tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. 7.3. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định tại E-BDL. Chủ đầu tư đăng tải thông báo tổ chức hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống; tất cả các nhà thầu quan tâm được tham dự hội nghị tiền đấu thầu mà không cần phải thông báo trước cho Chủ đầu tư. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được Chủ đầu tư ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E-HSDT của nhà thầu. #### 7.4. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi E-HSMT. 7.5. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu. 7.6. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. Trường hợp xảy ra các sai sót do không theo dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống dẫn đến bất lợi cho nhà thầu trong quá trình tham dự thầu bao gồm: thay đổi, sửa đổi E-HSMT, thời điểm đóng thầu, thời gian thương thảo hợp đồng và các nội dung khác thì nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm và chịu bất lợi trong quá trình tham dự thầu. 7.7. Đối với các gói thầu tư vấn đơn giản, gói thầu tư vấn có giá trị không quá 500 triệu đồng hoặc gói thầu tư vấn cấp bách cần thực hiện ngay do yêu cầu về tiến độ, thời gian sửa đổi E-HSMT thực hiện theo quy định tại E-BDL. |
| #### 8. Chi phí dự thầu | #### E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Chủ đầu tư đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại E-BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu. |
| #### 9. Ngôn ngữ của E-HSDT | #### E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết). |
| #### 10. Thành phần của E-HSDT | #### E-HSDT bao gồm E-HSĐXKT và E-HSĐXTC: #### 10.1. E-HSĐXKT bao gồm các thành phần sau đây: - Đơn dự thầu trong E-HSĐXKT được Hệ thống tự trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-CDNT; - Thỏa thuận liên danh được Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với trường hợp nhà thầu liên danh); - Đề xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 14 E-CDNT và các Mẫu thuộc Chương IV; 10.2. E-HSĐXTC bao gồm các thành phần sau đây: - Đơn dự thầu trong E-HSĐXTC được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-CDNT; - Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại Mục 11 E-CDNT và Mục 12 E-CDNT. 10.3. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL. |
| #### 11. Đơn dự thầu và các bảng biểu | #### Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu được Hệ thống trích xuất để hoàn thành E-HSDT. |
| #### 12. Giá dự thầu và giảm giá | #### 12.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu thuộc E-HSĐXTC (chưa bao gồm giảm giá), bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu. Hệ thống sẽ tự động trích xuất giá dự thầu từ Mẫu số 15 Chương IV vào đơn dự thầu. - Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong Bảng tổng hợp chi phí. - 12.2. Việc phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia được thực hiện theo quy định tại E-BDL. |
| #### 13. Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán | #### Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. |
| #### 14. Đề xuất kỹ thuật | 14.1. Đề xuất kỹ thuật không được nêu bất kỳ thông tin tài chính nào. Nếu đề xuất kỹ thuật của nhà thầu có những thông tin tài chính quan trọng thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm về những bất lợi do việc để lộ thông tin tài chính trong đề xuất kỹ thuật (nếu có). 14.2. Nhà thầu không được đề xuất phương án khác về nhân sự chủ chốt. Mỗi vị trí nhân sự chủ chốt chỉ được đề xuất một lý lịch chuyên gia. 14.3. Đối với gói thầu áp dụng hợp đồng theo thời gian, trường hợp E-HSMT có yêu cầu, nhà thầu phải đề xuất thời gian làm việc của nhân sự chủ chốt không ngắn hơn thời gian quy định tại E-BDL. 14.4. Trường hợp gói thầu đã áp dụng mời quan tâm, nếu có sự thay đổi về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp E-HSDT và khi tham dự quan tâm thì phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình. |
| #### 15. Thời hạn có hiệu lực của E-HSDT | #### 15.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL. #### 15.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, Chủ đầu tư có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-HSDT. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống. |
| #### 16. Thời điểm đóng thầu | - 16.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT. #### 16.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn. |
| #### 17. Nộp, rút và sửa đổi E-HSDT | #### 17.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) thay mặt liên danh nộp E-HSDT sau khi được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh. #### 17.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT đã được sửa đổi. Trường hợp nhà thầu không nộp lại E-HSDT thì E-HSDT đã nộp trước thời điểm E-HSMT được sửa đổi sẽ không được mở, xem xét, đánh giá. #### 17.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp rút E-HSDT sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT thì nhà thầu bị đánh giá là không bảo đảm uy tín khi tham dự thầu và không được tiếp tục đánh giá E-HSDT. Khi rút E-HSDT, Hệ thống sẽ thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu. #### 17.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ thống (ngoại trừ E-HSDT của nhà thầu đã nộp trước thời điểm sửa đổi E-HSMT và nhà thầu không nộp E-HSDT mới để phù hợp với E-HSMT đã được sửa đổi) đều được mở thầu để đánh giá. |
| #### 18. Mở E-HSĐXKT | #### 18.1. Chủ đầu tư phải tiến hành mở E-HSĐXKT và công khai biên bản mở E-HSĐXKT trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Trường hợp có 01 hoặc 02 nhà thầu nộp E-HSDT, Chủ đầu tư xem xét, xử lý tình huống theo quy định tại khoản 5 Điều 131 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Trường hợp không có nhà thầu nộp E-HSDT, Chủ đầu tư xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng (hủy E-TBMT này và đăng tải E-TBMT mới) theo quy định tại khoản 4 Điều 131 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. #### 18.2. Biên bản mở E-HSĐXKT được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: #### a) Thông tin về gói thầu: - Số E-TBMT; - Tên gói thầu; - Tên Chủ đầu tư; - Hình thức lựa chọn nhà thầu; - Loại hợp đồng; - Thời điểm hoàn thành mở thầu; - Tổng số nhà thầu tham dự. b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: - Tên nhà thầu; - Thời gian có hiệu lực của E-HSĐXKT; - Thời gian thực hiện gói thầu; #### - Các thông tin liên quan khác (nếu có). |
| ### 19. Đánh giá E-HSĐXKT | #### 19.1. Chủ đầu tư áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL để đánh giá E-HSĐXKT. #### 19.2. Quy trình đánh giá E- HSĐXKT như sau: #### a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III: #### - Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu đối với các nội dung: #### + Tư cách hợp lệ của nhà thầu; #### + Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu. #### Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đấu thầu. #### - Hệ thống tự động đánh giá về trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống của Nhà thầu.- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh (đối với trường hợp liên danh). - Đối với nội dung về thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của nhà thầu được Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT và nhà thầu không phải đính kèm các tài liệu để chứng minh khi nộp E-HSDT. #### - Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật. #### b) Bước 2: Tổ chuyên gia đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 2 Chương III: #### - Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trong tài liệu đính kèm trong E-HSDT để đánh giá. Trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hợp đồng tương tự hoặc thông tin hợp đồng tương tự kê khai trong tài liệu đính kèm E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. #### - Đối với nội dung giải pháp, phương pháp luận: Tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở file đính kèm. #### - Đối với nội dung nhân sự chủ chốt: Tổ chuyên gia đánh giá theo thông tin nhân sự kê khai trên webform và trong tài liệu đính kèm. Đối với một vị trí nhân sự chủ chốt, E-HSDT chào thừa hoặc thiếu số lượng theo yêu cầu của E-HSMT thì không đáp ứng về kỹ thuật. #### - Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở E-HSĐXTC để đánh giá theo quy định tại Mục 20 E-CDNT và Mục 21 E-CDNT. #### - Đối với gói thầu áp dụng phương pháp dựa trên kỹ thuật: nhà thầu đạt điểm kỹ thuật cao nhất được mở E-HSĐXTC theo quy định tại Mục 20 E-CDNT để thương thảo theo quy định tại Mục 27 E-CDNT. #### - Nhà thầu có E-HSĐXKT không đáp ứng sẽ không được mở E-HSĐXTC để đánh giá. #### - Chủ đầu tư đăng tải danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật lên Hệ thống. #### 19.3. Nguyên tắc đánh giá E-HSĐXKT: #### Đối với các nội dung Hệ thống đánh giá tự động bao gồm: tư cách hợp lệ, nhà thầu không có nhân sự bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hoặc có kê khai nhưng không đúng, không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT thì Hệ thống sẽ đánh giá nhà thầu "không đạt" ở nội dung này. Tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt" khi Hệ thống đã đánh giá "không đạt". Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận. |
| ### 20. Mở E-HSĐXTC | 20.1. E-HSĐXTC của các nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc nhà thầu đạt điểm kỹ thuật cao nhất (đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật) sẽ được Chủ đầu tư tiến hành mở và công khai trên Hệ thống. 20.2. Biên bản mở E-HSĐXTC được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: a) Thông tin về gói thầu: - Số E-TBMT; - Tên gói thầu; - Tên Chủ đầu tư; - Hình thức lựa chọn nhà thầu; - Loại hợp đồng; - Thời điểm hoàn thành mở thầu; b) Thông tin về các nhà thầu được mở E-HSĐXTC: - Tên nhà thầu; - Giá dự thầu; - Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có); - Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) (Hệ thống tự động tính toán giá dự thầu sau giảm giá) - Điểm kỹ thuật của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, điểm kỹ thuật của nhà thầu xếp thứ nhất đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật; - Thời gian có hiệu lực của E-HSĐXTC; - Các thông tin liên quan khác (nếu có). |
| ### 21. Đánh giá E-HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu | #### 21.1. Đánh giá E-HSĐXTC theo quy định tại Mục 3 Chương III; #### 21.2. Sau khi đánh giá về giá, Chủ đầu tư lập danh sách xếp hạng nhà thầu. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng theo quy định tại Mục 27 E-CDNT. Trường hợp thương thảo không thành công, Chủ đầu tư hủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng. Trường hợp có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về giá thì không cần phải xếp hạng nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. #### 21.3. Trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá. |
| ### 22. Bảo mật | #### 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai trong biên bản mở thầu. ### 22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT, đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Chủ đầu tư về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. |
| #### 23. Làm rõ E-HSDT | #### 23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của Chủ đầu tư, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự cụ thể đã được đề xuất trong E-HSDT của nhà thầu. Đối với nội dung về tư cách hợp lệ, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Đối với các nội dung về tính hợp lệ của E-HSDT (trừ nội dung về tư cách hợp lệ), đề xuất về kỹ thuật, tài chính, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. #### 23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Chủ đầu tư được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống. #### 23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Chủ đầu tư và nhà thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Chủ đầu tư phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 23.4. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị, bảo hành, bảo trì mà E-HSDT không đính kèm các tài liệu này thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. #### 23.5. Nhà thầu không thể tự làm rõ E-HSDT sau thời điểm đóng thầu. #### 23.6. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc có nội dung chưa rõ thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. #### 23.7. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư được xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu. |
| #### 24. Hiệu chỉnh sai lệch đối với loại hợp đồng theo thời gian | #### 24.1. Hiệu chỉnh sai lệch không áp dụng với loại hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh. Giá dự thầu mà nhà thầu đề xuất trong đơn dự thầu thuộc E-HSĐXTC được coi là đã bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu theo phạm vi công việc nêu trong E-HSMT. #### 24.2. Đối với hợp đồng theo thời gian, trường hợp có sự khác biệt giữa đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính về số lượng nhân sự tham gia thực hiện gói thầu, số ngày công, số lượng trong từng hạng mục chi phí ngoài lương, số lượng trong các yếu tố đầu vào khác đã chào trong đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính thì số lượng thuộc đề xuất về kỹ thuật là cơ sở để sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch. Việc hiệu chỉnh sai lệch trong trường hợp này được thực hiện theo số lượng, khối lượng nêu trong đề xuất kỹ thuật với đơn giá nêu trong đề xuất tài chính. |
| #### 25. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu | 25.1. Trường hợp sau khi đánh giá, có nhiều nhà thầu được đánh giá tốt nhất, ngang nhau thì xử lý theo thứ tự ưu tiên như sau cho đến khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu: a) Trao thầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có); b) Trao thầu cho nhà thầu có điểm kỹ thuật cao hơn hoặc có số tiêu chí đánh giá về kỹ thuật ở mức chấp nhận được ít hơn đối với trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất; trao thầu cho nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp hơn đối với gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá; c) Trao thầu cho nhà thầu có trụ sở chính ở địa phương nơi triển khai gói thầu; d) Trao thầu cho nhà thầu có sử dụng số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật từ 25% trở lên có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên, đến thời điểm đóng thầu vẫn còn hiệu lực; đ) Trao thầu cho nhà thầu có sử dụng số lượng lao động là dân tộc thiểu số từ 25% trở lên có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên, đến thời điểm đóng thầu vẫn còn hiệu lực; e) Trao thầu cho nhà thầu có sử dụng số lượng lao động là nữ giới từ 25% trở lên có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên, đến thời điểm đóng thầu vẫn còn hiệu lực; g) Cho phép các nhà thầu này chào lại giá dự thầu để lựa chọn nhà thầu có giá chào thấp nhất. Nhà thầu không được chào giá cao hơn giá nhà thầu đã chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Việc chào lại giá dự thầu thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 131 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP; 25.2. Trường hợp thuộc đối tượng ưu đãi nêu tại Mục 25.1 E-CDNT, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh trong E-HSDT. |
| #### 26. Nhà thầu phụ | #### 26.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng với nhà thầu để tham gia thực hiện một hoặc một số hạng mục công việc của gói thầu. Nhà thầu phải kê khai nhà thầu phụ và các hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ theo Mẫu số 10 Chương IV. Trường hợp tại thời điểm tham dự thầu, chưa xác định được nhà thầu phụ thì phải kê khai các hạng mục công việc dự kiến dành cho nhà thầu phụ. #### 26.2. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được Chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện công việc gói thầu. 26.3. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) trên giá dự thầu của nhà thầu theo quy định tại E-BDL. Đối với trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh chỉ được sử dụng nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm quy định tại Mục này trên giá trị phần công việc mà thành viên liên danh đó đảm nhận trong thoả thuận liên danh. #### 26.4. Nhà thầu có hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 26.5. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ mà nhà thầu phụ này có tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu đó, bao gồm: lập, thẩm định E-HSMQT, E-HSMT; đánh giá E-HSQT, E-HSDT; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu |
| #### 27. Đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng | #### 27.1. Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm cho Chủ đầu tư để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT. #### 27.2. Đối với thông tin về thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, Chủ đầu tư chỉ đối chiếu nếu nhà thầu cập nhật thông tin mà không đối chiếu trong trường hợp các thông tin trên do Hệ thống tự động trích xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử. Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: - Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc - Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. #### 27.3. Đối với các nội dung về tính hợp lệ, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế đã được Hệ thống đánh giá tự động là "đạt" theo thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT mà tổ chuyên gia đánh giá lại là "không đạt" thì tổ chuyên gia chỉnh sửa lại kết quả đánh giá từ "đạt" thành "không đạt". Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng ̣mà không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng ̣trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng ̣hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng ̣trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng nhưng không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng mà không phải xếp hạng lại nhà thầu. #### Trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực (bao gồm cả số liệu về thuế do nhà thầu tự cập nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử) dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận quy định tại Mục 4.4 E-CDNT. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được tiếp tục thương thảo hợp đồng. #### 27.4. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau đây: #### a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; #### b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; #### c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng và các tài liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). #### 27.5. Nội dung thương thảo hợp đồng: #### a) Việc thương thảo bao gồm thảo luận điều khoản tham chiếu, phương pháp luận được đề xuất, điều kiện cụ thể của hợp đồng và hoàn thiện phần “Mô tả dịch vụ” của hợp đồng với điều kiện không làm thay đổi đáng kể phạm vi dịch vụ ban đầu theo điều khoản tham chiếu hay điều khoản của hợp đồng; #### b) Kế hoạch công tác và bố trí nhân sự; #### c) Tiến độ; #### d) Giải quyết thay đổi nhân sự (nếu có); #### đ) Bố trí điều kiện làm việc; e) Thương thảo về chi phí dịch vụ tư vấn trên cơ sở phù hợp với yêu cầu của gói thầu và điều kiện thực tế, bao gồm việc xác định rõ các khoản thuế nhà thầu phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế (nếu có), phương thức nộp thuế (nhà thầu trực tiếp nộp thuế hoặc Chủ đầu tư giữ lại một khoản tiền tương đương với giá trị thuế để nộp thay cho nhà thầu theo quy định của pháp luật hiện hành), giá trị nộp thuế và các vấn đề liên quan khác đến nghĩa vụ nộp thuế phải được nêu cụ thể trong hợp đồng; g) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; h) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT, trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn so với dự kiến trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp này, nhà thầu được thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm các nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu. #### 27.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng. #### 27.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 29.1 E-CDNT. #### 27.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu không thể đến thương thảo hợp đồng trực tiếp với Chủ đầu tư, Chủ đầu tư có thể xem xét, thương thảo qua mạng. #### 27.9. Chủ đầu tư gửi thông báo thương thảo, đối chiếu tài liệu đến nhà thầu trên Hệ thống. Trong thông báo mời thương thảo, đối chiếu tài liệu phải ghi rõ địa điểm, thời gian thương thảo, đối chiếu tài liệu phù hợp để bảo đảm nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị và đến thương thảo, đối chiếu tài liệu theo yêu cầu của Chủ đầu tư. |
| #### 28. Điều kiện xét duyệt trúng thầu | #### Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: #### 28.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; #### 28.2. Có đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III; #### 28.3. Có giá dự thầu thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có điểm kỹ thuật cao nhất đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá; #### 28.4. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu theo quy định tại E-BDL. |
| #### 29. Hủy thầu | #### 29.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: #### a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; #### b) Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong E-HSMT; #### c) E-HSMT không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; #### d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu; #### đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. #### 29.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 29.1 E-CDNT phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. |
| #### 30. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu | #### 30.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: #### a) Thông tin về gói thầu: #### - Số E-TBMT; #### - Tên gói thầu; - Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); #### - Tên Chủ đầu tư; #### - Hình thức lựa chọn nhà thầu; #### - Loại hợp đồng. #### b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: #### - Mã số thuế; #### - Tên nhà thầu; #### - Giá dự thầu; #### - Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); #### - Điểm kỹ thuật; #### - Giá trúng thầu; #### - Thời gian thực hiện gói thầu; #### - Thời gian thực hiện hợp đồng. #### c) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu. 30.2. Trường hợp có yêu cầu giải thích lý do cụ thể nhà thầu không trúng thầu, nhà thầu gửi đề nghị trên Hệ thống hoặc gặp trực tiếp Chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm trả lời yêu cầu của nhà thầu trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà thầu. #### 30.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 29.1 E-CDNT, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy thầu. |
| #### 31. Tùy chọn mua thêm | #### Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư với nhà thầu thỏa thuận mua bổ sung khối lượng dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và đáp ứng quy định tại khoản 8 Điều 39 của Luật Đấu thầu. Phần công việc mua bổ sung phải tương tự với phần công việc nêu trong hợp đồng đã ký và đã có đơn giá. Khối lượng dịch vụ bổ sung này không được sử dụng để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia trách nhiệm thực hiện khối lượng bổ sung theo tùy chọn mua thêm thực hiện theo tỷ lệ phân chia công việc theo hợp đồng đã ký, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. |
| #### 32. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng | #### Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ thống, bao gồm thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 17 Chương VIII cho nhà thầu trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại. Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng được tính kể từ ngày Chủ đầu tư gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ thống. |
| #### 33. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng | Hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng thực hiện như sau: 33.1. Việc hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng dựa trên cơ sở sau đây: a) Dự thảo hợp đồng; b) Các nội dung cần được hoàn thiện hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu; c) Kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt; d) Biên bản thương thảo hợp đồng; đ) Các nội dung nêu trong E-HSDT và văn bản giải thích làm rõ E-HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có); e) Các yêu cầu nêu trong E-HSMT và văn bản làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 33.2. Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, trong thời hạn quy định tại E-BDL, các bên tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng. Quá thời hạn nêu trên, nếu nhà thầu từ chối vào hoàn thiện, ký kết hợp đồng thì Chủ đầu tư xem xét, quyết định huỷ kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó và quyết định lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng theo quy định tại Mục 27 E-CDNT. Trong trường hợp đó, nhà thầu sẽ được Chủ đầu tư yêu cầu gia hạn hiệu lực E-HSDT, nếu cần thiết. 33.3. Trường hợp nhà thầu trúng thầu từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì Chủ đầu tư đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm lên Hệ thống để các Chủ đầu tư có cơ sở đánh giá về uy tín của nhà thầu trong các lần tham dự thầu tiếp theo. #### 33.4. Sau khi hoàn thiện hợp đồng, Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ ký kết hợp đồng. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực. |
| #### 34. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu | #### 34.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức được kiến nghị Người có thẩm quyền, Chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại các Điều 89, 90 và 91 của Luật Đấu thầu. #### 34.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL. |
| #### 35. Giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu | Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định tại E-BDL. |

# Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU

| E-CDNT 1.1 | Tên Chủ đầu tư: Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin. |
| --- | --- |
| E-CDNT 1.2 | Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án (PMC) và tư vấn giám sát. Tên dự án: Đầu tư xây dựng, lắp đặt bồn chứa Amoniac dung tích 5.000m3 (phục vụ sản xuất của nhà máy sản xuất Amon Nitrat công suất 200.000 tấn/năm). |
| E-CDNT 3 | Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu của Tổng công ty |
| E-CDNT 5.1 (c) | Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: - Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: Chủ đầu tư: Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin. - Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên, cụ thể như sau: + Đơn vị tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT: Công ty TNHH thương mại xây dựng Gia Văn (Địa chỉ: Thôn 4, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội). Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên). Trường hợp nhà thầu là đơn vị sự nghiệp công lập, nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với Chủ đầu tư, trừ trường hợp nhà thầu là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước có chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với tính chất gói thầu của cơ quan quản lý nhà nước đó. - Trường hợp nhà thầu, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn là công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thì được tham dự thầu của nhau theo quy định của pháp luật: [Hệ thống tự trích xuất]. - Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư. Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau: Tỷ lệ sở hữu vốn =i=1nXi x Yi Trong đó: Xi: Là tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ i; Yi: Là tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i trong thỏa thuận liên danh; n: Là số thành viên tham gia trong liên danh. |
| E-CDNT 7.3 | Hội nghị tiền đấu thầu: Không |
| E-CDNT 8 | Chi phí nộp E-HSDT: [Hệ thống tự trích xuất] |
| E-CDNT 10.3 | Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: - Giấy đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu có pháp lý tương đương. - Chứng chỉ hoạt động xây dựng còn hiệu lực. - Báo cáo tài chính năm 2024 và tài liệu hoàn thành nghĩa vụ thuế đến hết năm 2024. - Nhà thầu phải kê khai danh sách chuyên gia thực hiện dịch vụ tư vấn theo mẫu số 09, lý lịch chuyên gia tư vấn theo mẫu số 07; - Các tài liệu liên quan đến hợp đồng tương tự (hợp đồng, biên bản nghiệm thu,…); - Các tài liệu liên quan đến nhân sự: bằng cấp, chứng chỉ hành nghề của nhân sự; tài liệu chứng minh kinh nghiệm cho nhân sự. - Giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện dịch vụ tư vấn. - Các tài liệu khác nhằm mục đích chứng minh tính hợp lệ của E-HSDT, năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật của nhà thầu. |
| E-CDNT 12.2 | Phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia: Không yêu cầu. |
| E-CDNT 14.3 | Đề xuất thời gian làm việc của nhân sự chủ chốt: Không áp dụng |
| E-CDNT 15.1 | Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: ≥ 60 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. |
| E-CDNT 19.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT là: Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. |
| E-CDNT 21.2 | Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất. |
| E-CDNT 26.3 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0% giá dự thầu của nhà thầu. |
| E-CDNT 28.4 | Giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu: bao gồm chi phí dự phòng cho các yếu tố rủi ro về khối lượng công việc và trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng tương ứng với trách nhiệm quản lý rủi ro giao cho nhà thầu; trường hợp gói thầu tư vấn đơn giản, thời gian thực hiện gói thầu ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá được tính bằng 0 (đồng) |
| E-CDNT 31 | Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng |
| E-CDNT 33.2 | Các bên tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu. |
| E-CDNT 34.2 | - Người có thẩm quyền: Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin + Địa chỉ: Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội + E-mail: - Bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng tư vấn: Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin (Địa chỉ: Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội). |
| E-CDNT 35 | Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin (Địa chỉ: Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội). |

# Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế.

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1) (Ví dụ: thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022);

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục công việc nêu trong điều khoản tham chiếu, đề xuất kỹ thuật, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này;

3. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu;

4. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT;

5. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống;

6. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật quản lý ngành và lĩnh vực (nếu có).

- Có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về lĩnh vực tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp (Dầu khí, hóa chất), hạng I.

- Có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về lĩnh vực tư vấn thiết kế hoặc thẩm tra công trình công nghiệp (Dầu khí, hóa chất) hạng I.

- Có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về lĩnh vực tư vấn giám sát thi công công trình công nghiệp (Dầu khí, hóa chất) hạng I.

- Có đăng ký ngành nghề kinh doanh về lĩnh vực tư vấn đấu thầu.

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

2.1. Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng E-HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm điểm, trong đó phải quy định mức điểm tối đa đối với các tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn chi tiết; quy định mức điểm tối thiểu đối với tiêu chuẩn tổng quát và chi tiết của các nội dung giải pháp và phương pháp luận, nhân sự chủ chốt. Đối với tiêu chuẩn về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu, căn cứ tính chất gói thầu để xác định sự cần thiết quy định hoặc không quy định điểm tối thiểu đối với tiêu chuẩn tổng quát này. Việc đánh giá hợp đồng tương tự của nhà thầu liên danh căn cứ vào khối lượng công việc của từng thành viên trong liên danh đảm nhận.

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật bao gồm các nội dung sau đây:

Bảng số 01 (Webform trên Hệ thống)

| Stt | Tiêu chuẩn |  |  | Điểm tối đa | Thang điểm chi tiết | Mức điểm yêu cầu tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu (Từ 0 đến 15% tổng số điểm) |  |  | 150 |  | 120 |
| 1.1 | Kinh nghiệm của nhà thầu đã từng thực hiện hoàn thành “hợp đồng tư vấn quản lý dự án” cho “công trình công nghiệp, cấp I trở lên, nhưng phải là “dự án nhóm B trở lên” trong vòng 10 năm gần đây tính đến thời điểm đóng thầu. * Lưu ý: - Hoàn thành nghĩa là đã thực hiện xong toàn bộ công việc theo hợp đồng và được nghiệm thu. Thời điểm xác nhận hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. - Tài liệu kèm theo: Hợp đồng tư vấn; biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư hoặc biên bản thanh lý; quyết định phê duyệt dự án hoặc tài liệu tương đương khác có ghi rõ loại, cấp công trình, nhóm dự án. - Trong trường hợp liên danh tham dự thầu thì từng thành viên liên danh đáp ứng tương ứng với phần công việc đảm nhận. - Hai công trình cấp II được xét là một công trình cấp I. |  |  | 50 | - Số lượng ≥ 05 hợp đồng: 50 điểm; - Số lượng 03 ÷ 04 hợp đồng: 45 điểm; - Số lượng 02 hợp đồng: 40 điểm; - Số lượng 01 hợp đồng: 30 điểm; - Không có hợp đồng: 0 điểm. |  |
| 1.2 | Kinh nghiệm của nhà thầu đã từng thực hiện hoàn thành “hợp đồng có công việc tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu EPC” trong vòng 10 năm gần đây tính đến thời điểm đóng thầu. * Lưu ý: - Hoàn thành nghĩa là đã thực hiện xong toàn bộ công việc theo hợp đồng và được nghiệm thu. Thời điểm xác nhận hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. - Tài liệu kèm theo: Hợp đồng tư vấn; biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư hoặc biên bản thanh lý. - Trong trường hợp liên danh tham dự thầu thì từng thành viên liên danh đáp ứng tương ứng với phần công việc đảm nhận. |  |  | 30 | - Số lượng ≥ 03 hợp đồng: 30 điểm; - Số lượng 02 hợp đồng: 24 điểm; - Số lượng 01 hợp đồng: 18 điểm; - Không có hợp đồng: 0 điểm. |  |
| 1.3 | Kinh nghiệm của nhà thầu đã từng thực hiện hoàn thành “hợp đồng có công việc tư vấn thiết kế/thẩm tra thiết kế/kiểm tra thiết kế” cho công trình công nghiệp cấp I trở lên (có hạng mục bồn chứa hoá chất/môi chất có nguy cơ cháy nổ, thiết kế theo tiêu chuẩn ASME) trong vòng 10 năm gần đây tính đến thời điểm đóng thầu. - Hoàn thành nghĩa là đã thực hiện xong toàn bộ công việc theo hợp đồng và được nghiệm thu. Thời điểm xác nhận hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. - Tài liệu kèm theo: Hợp đồng tư vấn; biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư hoặc biên bản thanh lý; quyết định phê duyệt dự án hoặc tài liệu tương đương khác có ghi rõ loại, cấp công trình, nhóm dự án. - Trong trường hợp liên danh tham dự thầu thì từng thành viên liên danh đáp ứng tương ứng với phần công việc đảm nhận. - Hai công trình cấp II được xét là một công trình cấp I. |  |  | 20 | - Số lượng ≥ 03 hợp đồng: 20 điểm; - Số lượng 02 hợp đồng: 16 điểm; - Số lượng 01 hợp đồng: 12 điểm; - Không có hợp đồng: 0 điểm. |  |
| 1.4 | Kinh nghiệm của nhà thầu đã từng thực hiện hoàn thành “hợp đồng tư vấn giám sát thi công” cho “công trình công nghiệp, cấp I trở lên” trong vòng 10 năm gần đây tính đến thời điểm đóng thầu. * Lưu ý: - Hoàn thành nghĩa là đã thực hiện xong toàn bộ công việc theo hợp đồng và được nghiệm thu. Thời điểm xác nhận hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. - Tài liệu kèm theo: Hợp đồng tư vấn; biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư hoặc biên bản thanh lý; quyết định phê duyệt dự án hoặc tài liệu tương đương khác có ghi rõ loại, cấp công trình. - Trong trường hợp liên danh tham dự thầu thì từng thành viên liên danh đáp ứng tương ứng với phần công việc đảm nhận. - Hai công trình cấp II được xét là một công trình cấp I. |  |  | 40 | - Số lượng ≥ 05 hợp đồng: 40 điểm; - Số lượng 03 ÷ 04 hợp đồng: 36 điểm; - Số lượng 02 hợp đồng: 32 điểm; - Số lượng 01 hợp đồng: 24 điểm; - Không có hợp đồng: 0 điểm. |  |
| 1.5 | Yếu tố khác: Nhà thầu được ủy quyền bởi ASME cho lĩnh vực tư vấn thiết kế/thẩm tra thiết kế/kiểm tra thiết kế bình bồn áp lực theo ASME (Có tài liệu chứng minh và tên trong danh sách công bố chính thức trên website của ASME). * Lưu ý: Trong trường hợp liên danh tham dự thầu thì từng thành viên liên danh đáp ứng tương ứng với phần công việc đảm nhận. |  |  | 10 | - Có ủy quyền: 10 điểm; - Không có ủy quyền: 0 điểm. |  |
| 2 | Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu (5% tổng số điểm) |  |  | 50 |  |  |
| 2.1 | - Nhà thầu có cam kết không vi phạm về kết quả thực hiện gói thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính Phủ. - Nhà thầu có tài liệu chứng minh hoàn thành nghĩa vụ khai thuế và nộp thuế đến hết năm 2024. |  |  | 50 | - Đáp ứng đầy đủ mục trên: 50 điểm; - Không đáp ứng đầy đủ mục trên: 0 điểm. (Trong trường hợp liên danh nhà thầu tham dự thầu thì từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu này). |  |
| 3 | Giải pháp và phương pháp luận (Từ 30 đến 40% tổng số điểm). |  |  | 300 |  | 240 |
| 3.1 | Am hiểu về gói thầu, dự án. |  |  | 50 | - Hiểu biết đầy đủ số lượng yêu cầu/nhiệm vụ trong điều khoản tham chiếu; liệt kê một cách đầy đủ và chính xác. Hiểu rõ chi tiết về mối quan hệ giữa tư vấn với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khác. Có đề xuất kỹ thuật chi tiết khảo sát hiện trạng dự án (kèm hình ảnh minh họa), hiểu rõ chi tiết về quy định an toàn, an ninh dự án, nêu được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai: 50 điểm; - Hiểu biết đầy đủ số lượng yêu cầu/nhiệm vụ trong điều khoản tham chiếu; liệt kê một cách chính xác nhưng thiết xót một phần nhưng không đáng kể. Hiểu rõ về mối quan hệ giữa tư vấn với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khác. Có đề xuất kỹ thuật chi tiết khảo sát hiện trạng dự án (kèm hình ảnh minh họa), hiểu rõ chi tiết về quy định an toàn, an ninh dự án, nêu được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai: 40 điểm; - Hiểu biết đầy đủ số lượng yêu cầu/nhiệm vụ trong điều khoản tham chiếu; liệt kê một cách chính xác nhưng thiết xót một phần nhưng không đáng kể. Hiểu rõ về mối quan hệ giữa tư vấn với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khác: 30 điểm; - Hiểu biết không đúng hoặc thiếu nhiều nội dung chính yêu cầu/nhiệm vụ trong điều khoản tham chiếu hoặc không hiểu đầy đủ về mối quan hệ giữa tư vấn với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khác hoặc không có đề xuất kỹ thuật khảo sát hiện trạng dự án, không hiểu rõ về quy định an toàn, an ninh dự án: 0 điểm. |  |
| 3.2 | Cách tiếp cận kỹ thuật và phương pháp luận áp dụng để thực hiện công việc nhằm đạt được kết quả dự kiến và mức độ chi tiết của kết quả đó. Cụ thể: (i) Phương pháp luận chi tiết và hợp lý, bám sát gói thầu; (ii) Tiếp cận, nghiên cứu và đưa ra thuyết minh, giải pháp, quy trình thực hiện gói thầu phù hợp, đưa ra các trình tự công việc tương ứng với từng hạng mục công việc đồng thời có phân công cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất. |  |  | 120 | - Đáp ứng yêu cầu của mục (i), (ii) và nội dung chi tiết, khả thi: 120 điểm; - Đáp ứng yêu cầu của mục (i), (ii) tuy nhiên nội dung chưa chi tiết, nhưng có khả thi: 96 điểm; - Chỉ đáp ứng yêu cầu của mục (i) hoặc (ii) hoặc các nội dung của mục (i) hoặc (ii) không khả thi: 0 điểm. |  |
| 3.3 | Sáng kiến cải tiến (các sáng kiến phải tiến bộ hơn về kỹ thuật, có thể mang lại hiệu quả khi thực hiện dự án). |  |  | 20 | - Có đề xuất sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện gói thầu. Các sáng kiến trình bày chi tiết và khả thi: 20 điểm; - Có đề xuất sáng tiến cải tiến để thực hiện tốt hơn các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện gói thầu. Các sáng kiến trình bày chưa chi tiết nhưng khả thi: 16 điểm; - Không hoặc có đề xuất sáng kiến cải tiến nhưng không để thực hiện tốt hơn các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện gói thầu hoặc không khả thi: 0 điểm. |  |
| 3.4 | Cách trình bày. |  |  | 30 | - Hồ sơ đề xuất được sắp xếp, bố trí theo trình tự của các tiêu chí đánh giá, trình bày nội dung dễ hiểu và rõ ràng và phân rõ từng mục theo yêu cầu: 30 điểm; - Hồ sơ đề xuất được sắp xếp, bố trí theo trình tự của các tiêu chí đánh giá, trình bày nội dung chưa dễ hiểu nhưng phân rõ từng mục theo yêu cầu: 24 điểm; - Hồ sơ đề xuất được sắp xếp, bố trí không theo trình tự của các tiêu chí đánh giá hoặc trình bày nội dung khó hiểu hoặc không phân rõ từng mục theo yêu cầu: 0 điểm. |  |
| 3.5 | Kế hoạch triển khai: Đưa ra kế hoạch thực hiện các hoạt động/công việc chính, nội dung, thời gian thực hiện các mốc chính và ngày dự kiến giao nộp sản phẩm. Ngoài ra: (i) Kế hoạch thực hiện phải thống nhất với cách tiếp cận kỹ thuật và phương pháp luận. (ii) Cần đính kèm danh sách sản phẩm hoàn chỉnh phải giao nộp. (iii) Kế hoạch thực hiện phải thống nhất với kế hoạch tiến độ dự kiến của gói thầu. |  |  | 40 | - Thuyết minh kế hoạch triển khai khả thi, chi tiết và đáp ứng mục (i), (ii), (iii): 40 điểm; - Thuyết minh kế hoạch triển khai khả thi nhưng chưa chi tiết và đáp ứng các yêu cầu nêu tại (i); (ii) và (iii): 32 điểm; - Thuyết minh kế hoạch triển khai khả thi, chi tiết và chỉ đáp ứng yêu cầu (i) hoặc (ii) hoặc (iii): 24 điểm; - Không có hoặc có thuyết minh kế hoạch triển khai nhưng không khả thi/chi tiết và chỉ đáp ứng yêu cầu (i) hoặc (ii) hoặc (iii): 0 điểm. |  |
| 3.6 | Bố trí nhân sự. |  |  | 30 | - Đề xuất tổ chức và sắp xếp nhân sự đáp ứng những yêu cầu điều khoản tham chiếu. Sơ đồ tổ chức và bố trí nhân sự hoàn chỉnh và chi tiết, và mức độ kỹ thuật cũng như việc sắp xếp nhân sự được tính toán một cách cân đối. Bố trí nhân sự phù hợp với kế hoạch công việc. Ngoài ra đề xuất phải có trình bày ấn tượng về tổ chức và bố trí nhân sự đã được cân nhắc một cách kỹ lưỡng: 30 điểm; - Đề xuất tổ chức và sắp xếp nhân sự đáp ứng những yêu cầu của điều khoản tham chiếu. Sơ đồ tổ chức và bố trí nhân sự hoàn chỉnh và chi tiết, và mức độ kỹ thuật cũng như việc sắp xếp nhân sự được tính toán một cách cân đối. Bố trí nhân sự phù hợp với kế hoạch công việc: 24 điểm; - Không hoặc có đề xuất tổ chức và sắp xếp nhân sự đề xuất nhưng không chi tiết hoặc kế hoạch nhiệm vụ cho mỗi nhân viên không đầy đủ hoặc bố trí nhân sự không phù hợp với kế hoạch công việc: 0 điểm. |  |
| 3.7 | Các yếu tố khác: Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu (Trong trường hợp liên danh nhà thầu tham dự thầu thì từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu này. Điểm được chia cho từng thành viên liên danh dựa trên phần trăm tỷ lệ liên danh đảm nhận). |  |  | 10 | - Nhà thầu có sơ đồ, thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng nội bộ chặt chẽ; có chứng nhận ISO 9001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng: 10 điểm; - Nhà thầu có sơ đồ, thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng nội bộ chưa chặt chẽ nhưng có chứng nhận ISO 9001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng: 8 điểm; - Nhà thầu có sơ đồ, thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng nội bộ chặt chẽ và không có chứng nhận ISO 9001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng: 6 điểm; - Không có hoặc có thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng nhưng sơ sài, không chặt chẽ và không có chứng nhận ISO 9001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng: 0 điểm. |  |
| 4 | Nhân sự chủ chốt (Từ 50 đến 60% tổng số điểm) |  |  | 500 |  | 400 |
|  | Vị trí |  | Số lượng |  |  |  |
| 4.1 | Giám đốc quản lý dự án |  | 1 | 60 |  | 48 |
| 4.1.1 | Trình độ chuyên môn: (i) Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành về các lĩnh vực xây dựng hoặc về lĩnh vực cơ khí. (ii) Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng, hạng I trở lên. (iii) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự của nhà thầu (nhân sự thuộc biên chế của nhà thầu hoặc đi thuê). |  |  | 15 | - Đáp ứng đầy đủ (i) và (ii) và (iii): 15 điểm; - Chỉ đáp ứng (i) hoặc (ii) hoặc (iii): 0 điểm. |  |
| 4.1.2 | Kinh nghiệm của nhân sự trong lĩnh vực quản lý dự án. * Lưu ý: (i) Số năm kinh nghiệm được xác định bằng cách cộng dồn thời gian tham gia quản lý dự án cho các hợp đồng đã thực hiện hoàn thành trước đó. (ii) Đánh giá dựa trên bảng lý lịch chuyên gia tư vấn do nhà thầu kê khai. Trong trường hợp cần thiết Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu làm rõ và cung cấp tài liệu chứng minh đối với các nội dung kê khai đó. |  |  | 15 | - Từ 7 năm trở lên: 15 điểm; - Từ 5 năm đến dưới 7 năm: 12 điểm; - Từ 3 năm đến dưới 5 năm: 9 điểm; - Dưới 3 năm: 0 điểm. |  |
| 4.1.3 | Kinh nghiệm đã là giám đốc quản lý dự án (hoặc chức vụ tương đương) cho “công trình công nghiệp, cấp I trở lên” nhưng phải là “dự án nhóm B trở lên” (Hai công trình cấp II được xét là một công trình cấp I). * Lưu ý: (i) Tài liệu kèm theo: Hợp đồng tư vấn; biên bản nghiệm thu; quyết định phê duyệt dự án hoặc tài liệu tương đương khác có ghi loại, cấp công trình, nhóm dự án. Nhân sự có tên trong biên bản nghiệm thu hoặc tài liệu khác có xác nhận của chủ đầu tư. (ii) Đánh giá dựa trên thông tin kê khai trên webform, lý lịch chuyên gia tư vấn và tài liệu kèm theo. |  |  | 30 | - Số lượng ≥ 03 hợp đồng: 30 điểm; - Số lượng 02 hợp đồng: 24 điểm; - Số lượng 01 hợp đồng: 18 điểm; - Không có hợp đồng: 0 điểm. |  |
| 4.2 | Cán bộ quản lý phụ trách chất lượng, tiến độ công trình |  | 1 | 40 |  | 32 |
| 4.2.1 | Trình độ chuyên môn: (i) Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành về các lĩnh vực xây dựng hoặc về lĩnh vực cơ khí. (ii) Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình công nghiệp, hạng I trở lên. (iii) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự của nhà thầu (nhân sự thuộc biên chế của nhà thầu hoặc đi thuê). |  |  | 10 | - Đáp ứng đầy đủ (i) và (ii) và (iii): 10 điểm; - Chỉ đáp ứng (i) hoặc (ii) hoặc (iii): 0 điểm. |  |
| 4.2.2 | Kinh nghiệm của nhân sự trong lĩnh vực quản lý dự án. * Lưu ý: (i) Số năm kinh nghiệm được xác định bằng cách cộng dồn thời gian tham gia quản lý dự án cho các hợp đồng đã thực hiện hoàn thành trước đó. (ii) Đánh giá dựa trên bảng lý lịch chuyên gia tư vấn do nhà thầu kê khai. Trong trường hợp cần thiết Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu làm rõ và cung cấp tài liệu chứng minh đối với các nội dung kê khai đó. |  |  | 10 | - Từ 5 năm trở lên: 10 điểm; - Từ 3 năm đến dưới 5 năm: 8 điểm; - Dưới 3 năm: 0 điểm. |  |
| 4.2.3 | Kinh nghiệm đã từng tham gia quản lý dự án cho “công trình công nghiệp, cấp I trở lên” nhưng phải là “dự án nhóm B trở lên” (Hai công trình cấp II được xét là một công trình cấp I). * Lưu ý: (i) Tài liệu kèm theo: Hợp đồng tư vấn; biên bản nghiệm thu; quyết định phê duyệt dự án hoặc tài liệu tương đương khác có ghi loại, cấp công trình, nhóm dự án. Nhân sự có tên trong biên bản nghiệm thu hoặc tài liệu khác có xác nhận của chủ đầu tư. (ii) Đánh giá dựa trên thông tin kê khai trên webform, lý lịch chuyên gia tư vấn và tài liệu kèm theo. |  |  | 20 | - Số lượng ≥ 03 hợp đồng: 20 điểm; - Số lượng 02 hợp đồng: 16 điểm; - Số lượng 01 hợp đồng: 12 điểm; - Không có hợp đồng: 0 điểm. |  |
| 4.3 | Cán bộ quản lý phụ trách khối lượng, chi phí |  | 1 | 40 |  | 32 |
| 4.3.1 | Trình độ chuyên môn: (i) Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành về các lĩnh vực xây dựng hoặc về lĩnh vực cơ khí. (ii) Có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng, hạng I. (iii) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự của nhà thầu (nhân sự thuộc biên chế của nhà thầu hoặc đi thuê). |  |  | 10 | - Đáp ứng đầy đủ (i) và (ii) và (iii): 10 điểm; - Chỉ đáp ứng (i) hoặc (ii) hoặc (iii): 0 điểm. |  |
| 4.3.2 | Kinh nghiệm của nhân sự trong lĩnh vực quản lý dự án. * Lưu ý: (i) Số năm kinh nghiệm được xác định bằng cách cộng dồn thời gian tham gia quản lý dự án cho các hợp đồng đã thực hiện hoàn thành trước đó. (ii) Đánh giá dựa trên bảng lý lịch chuyên gia tư vấn do nhà thầu kê khai. Trong trường hợp cần thiết Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu làm rõ và cung cấp tài liệu chứng minh đối với các nội dung kê khai đó. |  |  | 10 | - Từ 5 năm trở lên: 10 điểm; - Từ 3 năm đến dưới 5 năm: 8 điểm; - Dưới 3 năm: 0 điểm. |  |
| 4.3.3 | Kinh nghiệm đã từng tham gia quản lý dự án cho “công trình công nghiệp, cấp I trở lên” nhưng phải là “dự án nhóm B trở lên” (Hai công trình cấp II được xét là một công trình cấp I). * Lưu ý: (i) Tài liệu kèm theo: Hợp đồng tư vấn; biên bản nghiệm thu; quyết định phê duyệt dự án hoặc tài liệu tương đương khác có ghi loại, cấp công trình, nhóm dự án. Nhân sự có tên trong biên bản nghiệm thu hoặc tài liệu khác có xác nhận của chủ đầu tư. (ii) Đánh giá dựa trên thông tin kê khai trên webform, lý lịch chuyên gia tư vấn và tài liệu kèm theo. |  |  | 20 | - Số lượng ≥ 03 hợp đồng: 20 điểm; - Số lượng 02 hợp đồng: 16 điểm; - Số lượng 01 hợp đồng: 12 điểm; - Không có hợp đồng: 0 điểm. |  |
| 4.4 | Tư vấn giám sát trưởng | 1 |  | 50 |  | 40 |
| 4.4.1 | Trình độ chuyên môn: (i) Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành về các lĩnh vực xây dựng hoặc về lĩnh vực cơ khí. (ii) Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình công nghiệp, hạng I trở lên. (iii) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự của nhà thầu (nhân sự thuộc biên chế của nhà thầu hoặc đi thuê). |  |  | 15 | - Đáp ứng đầy đủ (i) và (ii) và (iii): 15 điểm; - Chỉ đáp ứng (i) hoặc (ii) hoặc (iii): 0 điểm. |  |
| 4.4.2 | Kinh nghiệm của nhân sự trong lĩnh vực tư vấn giám sát. * Lưu ý: (i) Số năm kinh nghiệm được xác định bằng cách cộng dồn thời gian tham gia giám sát cho các hợp đồng đã thực hiện hoàn thành trước đó. (ii) Đánh giá dựa trên bảng lý lịch chuyên gia tư vấn do nhà thầu kê khai. Trong trường hợp cần thiết Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu làm rõ và cung cấp tài liệu chứng minh đối với các nội dung kê khai đó. |  |  | 10 | - Từ 5 năm trở lên: 10 điểm; - Từ 3 năm đến dưới 5 năm: 8 điểm; - Dưới 3 năm: 0 điểm. |  |
| 4.4.3 | Kinh nghiệm đã từng là tư vấn giám sát trưởng (hoặc chức vụ tương đương) cho “công trình công nghiệp, cấp I trở lên” (Hai công trình cấp II được xét là một công trình cấp I). * Lưu ý: (i) Tài liệu kèm theo: Hợp đồng tư vấn; biên bản nghiệm thu; quyết định phê duyệt dự án hoặc tài liệu tương đương khác có ghi loại, cấp công trình, nhóm dự án. Nhân sự có tên trong biên bản nghiệm thu hoặc tài liệu khác có xác nhận của chủ đầu tư. (ii) Đánh giá dựa trên thông tin kê khai trên webform, lý lịch chuyên gia tư vấn và tài liệu kèm theo. |  |  | 25 | - Số lượng ≥ 03 hợp đồng: 25 điểm; - Số lượng 02 hợp đồng: 20 điểm; - Số lượng 01 hợp đồng: 15 điểm; - Không có hợp đồng: 0 điểm. |  |
| 4.5 | Cán bộ giám sát về chất lượng, tiến độ công trình |  | 2 | 80 |  | 64 |
| 4.5.1 | Trình độ chuyên môn: (i) Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành về các lĩnh vực xây dựng hoặc về lĩnh vực cơ khí. (ii) Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình công nghiệp, hạng I trở lên. (iii) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự của nhà thầu (nhân sự thuộc biên chế của nhà thầu hoặc đi thuê). |  |  | 20 | - Đáp ứng đầy đủ (i) và (ii) và (iii): 10 điểm; - Chỉ đáp ứng (i) hoặc (ii) hoặc (iii): 0 điểm. (Mỗi cá nhân tối đa 10 điểm) |  |
| 4.5.2 | Kinh nghiệm của nhân sự trong lĩnh vực tư vấn giám sát. * Lưu ý: (i) Số năm kinh nghiệm được xác định bằng cách cộng dồn thời gian tham gia giám sát cho các hợp đồng đã thực hiện hoàn thành trước đó. (ii) Đánh giá dựa trên bảng lý lịch chuyên gia tư vấn do nhà thầu kê khai. Trong trường hợp cần thiết Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu làm rõ và cung cấp tài liệu chứng minh đối với các nội dung kê khai đó. |  |  | 10 | - Từ 5 năm trở lên: 5 điểm; - Từ 3 năm đến dưới 5 năm: 4 điểm; - Dưới 3 năm: 0 điểm. (Mỗi cá nhân tối đa 5 điểm) |  |
| 4.5.3 | Kinh nghiệm đã từng tham gia tư vấn giám sát cho “công trình công nghiệp, cấp I trở lên” (Hai công trình cấp II được xét là một công trình cấp I). * Lưu ý: (i) Tài liệu kèm theo: Hợp đồng tư vấn; biên bản nghiệm thu; quyết định phê duyệt dự án hoặc tài liệu tương đương khác có ghi loại, cấp công trình, nhóm dự án. Nhân sự có tên trong biên bản nghiệm thu hoặc tài liệu khác có xác nhận của chủ đầu tư. (ii) Đánh giá dựa trên thông tin kê khai trên webform, lý lịch chuyên gia tư vấn và tài liệu kèm theo. |  |  | 40 | - Số lượng ≥ 03 hợp đồng: 20 điểm; - Số lượng 02 hợp đồng: 16 điểm; - Số lượng 01 hợp đồng: 12 điểm; - Không có hợp đồng: 0 điểm. (Mỗi cá nhân tối đa 20 điểm) |  |
| 4.5.4 | Yếu tố khác: Được tổ chức/các hiệp hội quốc tế uy tín cấp chứng nhận được phép hoạt động trong lĩnh vực bồn bể chịu áp |  |  | 10 | - Có chứng nhận: 5 điểm - Không có chứng nhận: 0 điểm (Mỗi cá nhân tối đa 5 điểm) |  |
| 4.6 | Cán bộ giám sát về an toàn, vệ sinh, môi trường |  | 1 | 30 |  | 24 |
| 4.6.1 | Trình độ chuyên môn: (i) Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành về xây dựng hoặc bảo hộ lao động. (ii) Có chứng chỉ/chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh môi trường (đối với cá nhân chuyên ngành bảo hộ lao động thì không cần chứng chỉ/chứng nhận này) (iii) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự của nhà thầu (nhân sự thuộc biên chế của nhà thầu hoặc đi thuê). |  |  | 10 | - Đáp ứng đầy đủ (i) và (ii) và (iii): 10 điểm; - Chỉ đáp ứng (i) hoặc (ii) hoặc (iii): 0 điểm. |  |
| 4.6.2 | Kinh nghiệm của nhân sự trong lĩnh vực tư vấn giám sát. * Lưu ý: (i) Số năm kinh nghiệm được xác định bằng cách cộng dồn thời gian tham gia quản lý dự án cho các hợp đồng đã thực hiện hoàn thành trước đó. (ii) Đánh giá dựa trên bảng lý lịch chuyên gia tư vấn do nhà thầu kê khai. Trong trường hợp cần thiết Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu làm rõ và cung cấp tài liệu chứng minh đối với các nội dung kê khai đó. |  |  | 5 | - Từ 5 năm trở lên: 5 điểm; - Từ 3 năm đến dưới 5 năm: 4 điểm; - Dưới 3 năm: 0 điểm. |  |
| 4.6.3 | Kinh nghiệm đã từng tham gia tư vấn giám sát cho “công trình công nghiệp, cấp I trở lên” (Hai công trình cấp II được xét là một công trình cấp I). * Lưu ý: (i) Tài liệu kèm theo: Hợp đồng tư vấn; biên bản nghiệm thu; quyết định phê duyệt dự án hoặc tài liệu tương đương khác có ghi loại, cấp công trình, nhóm dự án. Nhân sự có tên trong biên bản nghiệm thu hoặc tài liệu khác có xác nhận của chủ đầu tư. (ii) Đánh giá dựa trên thông tin kê khai trên webform, lý lịch chuyên gia tư vấn và tài liệu kèm theo. |  |  | 15 | - Số lượng ≥ 03 hợp đồng: 15 điểm; - Số lượng 02 hợp đồng: 12 điểm; - Số lượng 01 hợp đồng: 9 điểm; - Không có hợp đồng: 0 điểm. |  |
| 4.7 | Cán bộ phụ trách chủ trì thẩm tra kết cấu |  | 1 | 40 |  | 32 |
| 4.7.1 | Trình độ chuyên môn: (i) Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành về các lĩnh vực xây dựng hoặc về lĩnh vực cơ khí. (ii) Có chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, hạng I trở lên. (iii) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự của nhà thầu (nhân sự thuộc biên chế của nhà thầu hoặc đi thuê). |  |  | 10 | - Đáp ứng đầy đủ (i) và (ii) và (iii): 10 điểm; - Chỉ đáp ứng (i) hoặc (ii) hoặc (iii): 0 điểm. |  |
| 4.7.2 | Kinh nghiệm của nhân sự trong lĩnh vực thiết kế/thẩm tra/kiểm tra thiết kế. * Lưu ý: (i) Số năm kinh nghiệm được xác định bằng cách cộng dồn thời gian tham gia thiết kế/thẩm tra thiết kế cho các hợp đồng đã thực hiện hoàn thành trước đó. (ii) Đánh giá dựa trên bảng lý lịch chuyên gia tư vấn do nhà thầu kê khai. Trong trường hợp cần thiết Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu làm rõ và cung cấp tài liệu chứng minh đối với các nội dung kê khai đó. |  |  | 5 | - Từ 7 năm trở lên: 5 điểm; - Từ 5 năm đến dưới 7 năm: 4 điểm; - Từ 3 năm đến dưới 5 năm: 3 điểm; - Dưới 3 năm: 0 điểm. |  |
| 4.7.3 | Kinh nghiệm đã từng là chủ trì thiết kế/thẩm tra/ kiểm tra thiết kế cho công trình công nghiệp cấp I trở lên (có hạng mục bồn chứa hoá chất/môi chất có nguy cơ cháy nổ, thiết kế theo tiêu chuẩn ASME); (Hai công trình cấp II được xét là một công trình cấp I). * Lưu ý: (i) Tài liệu kèm theo: Hợp đồng tư vấn; biên bản nghiệm thu; quyết định phê duyệt dự án hoặc tài liệu tương đương khác có ghi loại, cấp công trình. Nhân sự có tên trong biên bản nghiệm thu hoặc tài liệu khác có xác nhận của chủ đầu tư. (ii) Đánh giá dựa trên thông tin kê khai trên webform, lý lịch chuyên gia tư vấn và tài liệu kèm theo. |  |  | 20 | - Số lượng ≥ 03 hợp đồng: 20 điểm; - Số lượng 02 hợp đồng: 16 điểm; - Số lượng 01 hợp đồng: 12 điểm; - Không có hợp đồng: 0 điểm. |  |
| 4.7.4 | Yếu tố khác: Được tổ chức/các hiệp hội quốc tế uy tín cấp chứng nhận được phép hoạt động trong lĩnh vực bồn bể chịu áp |  |  | 5 | - Có chứng nhận: 5 điểm - Không có chứng nhận: 0 điểm |  |
| 4.8 | Cán bộ phụ trách chủ trì thẩm tra cơ điện, công nghệ |  | 1 | 30 |  | 24 |
| 4.8.1 | Trình độ chuyên môn: (i) Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành về điện hoặc cơ khí hoặc tự động hóa. (ii) Có chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình, hạng II trở lên. (iii) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự của nhà thầu (nhân sự thuộc biên chế của nhà thầu hoặc đi thuê). |  |  | 10 | - Đáp ứng đầy đủ (i) và (ii) và (iii): 10 điểm; - Chỉ đáp ứng (i) hoặc (ii) hoặc (iii): 0 điểm. |  |
| 4.8.2 | Kinh nghiệm của nhân sự trong lĩnh vực thiết kế/thẩm tra/ kiểm tra thiết kế. * Lưu ý: (i) Số năm kinh nghiệm được xác định bằng cách cộng dồn thời gian tham gia thiết kế/thẩm tra thiết kế cho các hợp đồng đã thực hiện hoàn thành trước đó. (ii) Đánh giá dựa trên bảng lý lịch chuyên gia tư vấn do nhà thầu kê khai. Trong trường hợp cần thiết Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu làm rõ và cung cấp tài liệu chứng minh đối với các nội dung kê khai đó. |  |  | 5 | - Từ 5 năm trở lên: 5 điểm; - Từ 3 năm đến dưới 5 năm: 4 điểm; - Dưới 3 năm: 0 điểm. |  |
| 4.8.3 | Kinh nghiệm đã từng là chủ trì thiết kế/thẩm tra/ kiểm tra thiết kế về cơ điện/công nghệ cho “công trình công nghiệp, cấp I trở lên” (Hai công trình cấp II được xét là một công trình cấp I). * Lưu ý: (i) Tài liệu kèm theo: Hợp đồng tư vấn; biên bản nghiệm thu; quyết định phê duyệt dự án hoặc tài liệu tương đương khác có ghi loại, cấp công trình. Nhân sự có tên trong biên bản nghiệm thu hoặc tài liệu khác có xác nhận của chủ đầu tư. (ii) Đánh giá dựa trên thông tin kê khai trên webform, lý lịch chuyên gia tư vấn và tài liệu kèm theo. |  |  | 15 | - Số lượng ≥ 03 hợp đồng: 15 điểm; - Số lượng 02 hợp đồng: 12 điểm; - Số lượng 01 hợp đồng: 9 điểm; - Không có hợp đồng: 0 điểm. |  |
| 4.9 | Cán bộ phụ trách chủ trì thẩm tra PCCC |  | 1 | 30 |  | 24 |
| 4.9.1 | Trình độ chuyên môn: (i) Tốt nghiệp đại học trở lên. (ii) Có chứng chỉ hành nghề thiết kế về phòng cháy chữa cháy. (iii) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự của nhà thầu (nhân sự thuộc biên chế của nhà thầu hoặc đi thuê). |  |  | 10 | - Đáp ứng đầy đủ (i) và (ii) và (iii): 10 điểm; - Chỉ đáp ứng (i) hoặc (ii) hoặc (iii): 0 điểm. |  |
| 4.9.2 | Kinh nghiệm của nhân sự trong lĩnh vực thiết kế/thẩm tra/ kiểm tra thiết kế. * Lưu ý: (i) Số năm kinh nghiệm được xác định bằng cách cộng dồn thời gian tham gia thiết kế/thẩm tra thiết kế cho các hợp đồng đã thực hiện hoàn thành trước đó. (ii) Đánh giá dựa trên bảng lý lịch chuyên gia tư vấn do nhà thầu kê khai. Trong trường hợp cần thiết Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu làm rõ và cung cấp tài liệu chứng minh đối với các nội dung kê khai đó. |  |  | 5 | - Từ 5 năm trở lên: 5 điểm; - Từ 3 năm đến dưới 5 năm: 4 điểm; - Dưới 3 năm: 0 điểm. |  |
| 4.9.3 | Kinh nghiệm đã từng là chủ trì thiết kế/thẩm tra/ kiểm tra thiết kế về hệ thống PCCC cho “công trình công nghiệp, cấp I trở lên” (Hai công trình cấp II được xét là một công trình cấp I). * Lưu ý: (i) Tài liệu kèm theo: Hợp đồng tư vấn; biên bản nghiệm thu; quyết định phê duyệt dự án hoặc tài liệu tương đương khác có ghi loại, cấp công trình. Nhân sự có tên trong biên bản nghiệm thu hoặc tài liệu khác có xác nhận của chủ đầu tư. (ii) Đánh giá dựa trên thông tin kê khai trên webform, lý lịch chuyên gia tư vấn và tài liệu kèm theo. |  |  | 15 | - Số lượng ≥ 03 hợp đồng: 15 điểm; - Số lượng 02 hợp đồng: 12 điểm; - Số lượng 01 hợp đồng: 9 điểm; - Không có hợp đồng: 0 điểm. |  |
| 4.10 | Tổ trưởng tổ chuyên gia đấu thầu |  | 1 | 40 |  | 32 |
| 4.10.1 | Trình độ chuyên môn: (i) Tốt nghiệp đại học trở lên. (ii) Có chứng chỉ hành nghề chuyên môn đấu thầu hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (Lĩnh vực: Xây lắp, phi tư vấn, hàng hóa, tư vấn). (iii) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự của nhà thầu (nhân sự thuộc biên chế của nhà thầu hoặc đi thuê). |  |  | 10 | - Đáp ứng đầy đủ (i) và (ii) và (iii): 10 điểm; - Chỉ đáp ứng (i) hoặc (ii) hoặc (iii): 0 điểm. |  |
| 4.10.2 | Kinh nghiệm của nhân sự trong lĩnh vực tư vấn lựa chọn nhà thầu. Lưu ý: (i) Số năm kinh nghiệm được xác định bằng cách cộng dồn thời gian tham gia tư vấn lựa chọn nhà thầu cho các hợp đồng đã thực hiện hoàn thành trước đó. (ii) Đánh giá dựa trên bảng lý lịch chuyên gia tư vấn do nhà thầu kê khai. Trong trường hợp cần thiết Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu làm rõ và cung cấp tài liệu chứng minh đối với các nội dung kê khai đó. |  |  | 10 | - Từ 3 năm trở lên: 10 điểm; - Từ 2 năm đến dưới 3 năm: 8 điểm; - Dưới 2 năm: 0 điểm. |  |
| 4.10.3 | Kinh nghiệm đã từng là tổ trưởng tổ chuyên gia (hoặc chức vụ tương đương) tư vấn lựa chọn nhà thầu cho gói thầu EPC. * Lưu ý: (i) Tài liệu kèm theo: Hợp đồng tư vấn; biên bản nghiệm thu hoặc xác nhận của chủ đầu tư. Nhân sự có tên trong biên bản nghiệm thu hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu khác chứng minh kinh nghiệm. (ii) Đánh giá dựa trên thông tin kê khai trên webform, lý lịch chuyên gia tư vấn và tài liệu kèm theo. |  |  | 20 | - Số lượng ≥ 03 hợp đồng: 20 điểm; - Số lượng 02 hợp đồng: 16 điểm; - Số lượng 01 hợp đồng: 12 điểm; - Không có hợp đồng: 0 điểm. |  |
| 4.11 | Các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu | 2 |  | 60 |  | 48 |
| 4.11.1 | Trình độ chuyên môn: (i) Tốt nghiệp đại học trở lên. (ii) Có chứng chỉ hành nghề chuyên môn đấu thầu hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (Lĩnh vực: Xây lắp, phi tư vấn, hàng hóa, tư vấn). (iii) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự của nhà thầu (nhân sự thuộc biên chế của nhà thầu hoặc đi thuê). |  |  | 20 | - Đáp ứng đầy đủ (i) và (ii) và (iii): 10 điểm; - Chỉ đáp ứng (i) hoặc (ii) hoặc (iii): 0 điểm. (Mỗi cá nhân tối đa 10 điểm) |  |
| 4.11.2 | Kinh nghiệm của nhân sự trong lĩnh vực tư vấn lựa chọn nhà thầu. Lưu ý: (i) Số năm kinh nghiệm được xác định bằng cách cộng dồn thời gian tham gia tư vấn lựa chọn nhà thầu cho các hợp đồng đã thực hiện hoàn thành trước đó. (ii) Đánh giá dựa trên bảng lý lịch chuyên gia tư vấn do nhà thầu kê khai. Trong trường hợp cần thiết Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu làm rõ và cung cấp tài liệu chứng minh đối với các nội dung kê khai đó. |  |  | 10 | - Từ 3 năm trở lên: 5 điểm; - Từ 2 năm đến dưới 3 năm: 4 điểm; - Dưới 2 năm: 0 điểm. (Mỗi cá nhân tối đa 5 điểm) |  |
| 4.11.3 | Kinh nghiệm đã từng là thành viên tổ chuyên gia tư vấn lựa chọn nhà thầu cho gói thầu EPC. * Lưu ý: (i) Tài liệu kèm theo: Hợp đồng tư vấn; biên bản nghiệm thu hoặc xác nhận của chủ đầu tư. Nhân sự có tên trong biên bản nghiệm thu hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tài liệu khác chứng minh kinh nghiệm. (ii) Đánh giá dựa trên thông tin kê khai trên webform, lý lịch chuyên gia tư vấn và tài liệu kèm theo. |  |  | 30 | - Số lượng ≥ 03 hợp đồng: 15 điểm; - Số lượng 02 hợp đồng: 12 điểm; - Số lượng 01 hợp đồng: 9 điểm; - Không có hợp đồng: 0 điểm. (Mỗi cá nhân tối đa 15 điểm) |  |
| 5 | Yêu cầu về chuyển giao công nghệ (nếu có) (Từ 0% đến 10% tổng số điểm) |  |  | 0 | Không yêu cầu |  |
|  | Tổng cộng (100%) |  |  | 1000 |  | 800 |

Nhà thầu có thể đề xuất nhân sự chủ chốt thuộc biên chế của nhà thầu hoặc đi thuê.

2.2. Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Tổng điểm cho các nội dung kinh nghiệm và năng lực, uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự, yêu cầu về chuyển giao công nghệ (nếu có) là 100%.

- Đối với tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: chỉ đưa các tiêu chuẩn đánh giá về trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm trên cơ sở phù hợp với vị trí công việc của mỗi nhân sự chủ chốt nêu tại khoản 4 của Bảng số 01 mà không đưa tiêu chuẩn đánh giá đối với nhân sự khác.

+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với tiêu chuẩn giải pháp và phương pháp luận, nhân sự, chuyển giao công nghệ (nếu có) không được quy định thấp hơn 60% điểm tối đa của tiêu chuẩn đó (không thấp hơn 70% đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù). E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với một hoặc các tiêu chuẩn giải pháp và phương pháp luận, nhân sự, chuyển giao công nghệ (nếu có) được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật (80% đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù). E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật..

Mục 3.  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:

Sử dụng thang điểm 100. Điểm giá được xác định như sau:

Gthấp nhất x (100 hoặc 1.000)

Điểm giá đang xét  =   __________________________________

Gđang xét

Trong đó:

+ Điểm giáđang xét: Điểm giá của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét;

+ Gthấp nhất: Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính.

+ Gđang xét: Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét.

- Xác định điểm tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:

Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét

Trong đó:

+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;

+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;

+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 80%;

+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%;

+ K + G = 100%;

- Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

# CHƯƠNG IV - BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU

| Stt | Biểu mẫu | Cách thực hiện | Trách nhiệm thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chủ đầu tư | Nhà thầu |
| 1 | Mẫu số 01. Hạng mục công việc của gói thầu | Webform | X |  |
| E-HSĐXKT |  |  |  |  |
| 2 | Mẫu số 02. Đơn dự thầu thuộc E-HSĐXKT |  |  | X |
| 3 | Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh |  |  | X |
| 4 | Mẫu số 04. Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu | Scan đính kèm lên Hệ thống |  | X |
| 5 | Mẫu số 05. Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung điều khoản tham chiếu |  |  | X |
| 6 | Mẫu số 06. Giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện dịch vụ tư vấn (DVTV) |  |  | X |
| 7 | Mẫu số 07: Lý lịch chuyên gia tư vấn |  |  | X |
| 8 | Mẫu số 08: Tiến độ thực hiện công việc | Webform |  | X |
| 9 | Mẫu số 09: Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện DVTV |  |  | X |
| E-HSĐXTC |  |  |  |  |
| 10 | Mẫu số 11. Đơn dự thầu thuộc E-HSĐXTC |  |  | X |
| 11 | Mẫu số 14. Chi phí hạng mục công việc dựa trên đơn giá và khối lượng |  |  | X |
| 12 | Mẫu số 15. Tổng hợp chi phí |  |  | X |

Mẫu số 01 (webform trên Hệ thống)

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU

1. Phần công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại hợp đồng trọn gói:

| STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thực hiện toàn bộ công việc theo yêu cầu/nhiệm vụ tại điều khoản tham chiếu | Trọn gói | 1 |

Mẫu số 02 (Webform trên Hệ thống)

ĐƠN DỰ THẦU(1)

(thuộc E-HSĐXKT)

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi:

- Tên nhà thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất], Mã số thuế: ___ [ Hệ thống tự động trích xuất] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT.

Hiệu lực của E-HSĐXKT:____ [Hệ thống tự trích xuất từ E-TBMT]

Chúng tôi cam kết:

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh).

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

4. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu(2).

5. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu.

6. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh).

7. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực.

9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.

Ghi chú:

(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT.

(2) E-HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này.

Mẫu số 03 (Webform trên Hệ thống)

THỎA THUẬN LIÊN DANH

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Gói thầu: 	 [Hệ thống tự động trích xuất ]

Thuộc dự án/dự toán mua sắm: ¬¬¬¬____ [Hệ thống tự động trích xuất]

Căn cứ (1)	 [Hệ thống tự động trích xuất]

Căn cứ(1)	 [Hệ thống tự động trích xuất]

Căn cứ E-HSMT gói thầu: ¬¬¬¬¬______ Hệ thống tự động trích xuất] với số E-TBMT:__ [Hệ thống tự động trích xuất]

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh thứ nhất:____ [Hệ thống tự động trích xuất]

Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tên thành viên liên danh thứ hai:____ [Hệ thống tự động trích xuất]

Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

...

Tên thành viên liên danh thứ n:____ [Hệ thống tự động trích xuất]

Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất].

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [ghi tên của liên danh].

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất] đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu liên danh:

Các bên nhất trí phân công ____ [Hệ thống tự động trích xuất thành viên lập liên danh] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(2):

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh.

[-Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây (3):

| STT | Tên | Nội dung công việc đảm nhận | Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên thành viên đứng đầu liên danh (Hệ thống tự động trích xuất) | - ___ - ___ | - ___% - ___% |
| 2 | Tên thành viên thứ 2 | - ___ - ___ | - ___% - ___% |
| .... | .... | .... | ...... |
| Tổng cộng |  | Toàn bộ công việc của gói thầu | 100% |

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;

- Hủy thầu gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất] theo thông báo của Chủ đầu tư.

Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH

[xác nhận, chữ ký số]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH

[xác nhận, chữ ký số]

Ghi chú:

(1) Hệ thống tự động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

(2) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu.

(3) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục công việc nêu trong điều khoản tham chiếu, đề xuất kỹ thuật, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này.

Mẫu số 04 (Scan đính kèm)

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM

CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN

- Cơ cấu tổ chức của nhà thầu

[Mô tả tóm tắt quá trình hình thành và tổ chức của nhà thầu (trường hợp liên danh thì mô tả tổ chức của mỗi thành viên trong liên danh). Mô tả số lượng chuyên gia tư vấn chuyên ngành mà nhà thầu ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn và nêu rõ số năm kinh nghiệm của từng chuyên gia]..

- Kinh nghiệm của nhà thầu

Các gói thầu DVTV tương tự do nhà thầu thực hiện trong vòng            [Ghi số năm]  năm gần đây.

Nhà thầu phải sử dụng bảng sau để kê khai cho mỗi DVTV tương tự như DVTV được yêu cầu trong gói thầu này mà nhà thầu đã thực hiện (với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác hoặc là nhà thầu phụ). Đối với từng công việc tương tự, nhà thầu tư vấn phải cung cấp bản tóm tắt bao gồm tên của nhân sự chủ chốt và nhà thầu phụ của nhà thầu đã tham gia, thời gian thực hiện công việc, giá hợp đồng (trường hợp nhà thầu tham dự thầu là thành viên liên danh hoặc là nhà thầu phụ thì ghi rõ khối lượng công việc, giá trị đảm nhận với vai trò thành viên liên danh, thầu phụ).

Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng của các chuyên gia với vai trò tư vấn cá nhân hoặc làm chuyên gia cho các nhà thầu tư vấn khác chỉ được tính vào kinh nghiệm làm việc của bản thân chuyên gia, không tính vào kinh nghiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu nộp E-HSDT.

| Thời gian | Tên công việc [mô tả tóm tắt các kết quả, sản phẩm chính] | Tên gói thầu, tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm làm việc | Giá trị hợp đồng (trường hợp liên danh thì nêu giá trị DVTV do nhà thầu thực hiện) | Vai trò trong công việc [ghi nhà thầu chính, nhà thầu phụ, thành viên trong liên danh] | Thời gian thực hiện hợp đồng [ghi rõ từ ngày… đến ngày…] | Thời gian thực hiện hợp đồng thực tế [từ ngày… đến ngày…] Trường hợp chậm trễ thì nêu rõ lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan.

Mẫu số 05 (Scan đính kèm)

NHỮNG GÓP Ý (NẾU CÓ) ĐỂ HOÀN THIỆN

NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

[Nhà thầu trình bày những nội dung sửa đổi để hoàn thiện điều khoản tham chiếu nhằm thực hiện hợp đồng]

Đề xuất bổ sung, sửa đổi điều khoản tham chiếu:

1.

2.

3.

4.

5.

Mẫu số 06 (Scan đính kèm)

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT

DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất về kỹ thuật (cả biểu đồ) gồm 3 phần:

1. Giải pháp và phương pháp luận

2.  Kế hoạch công tác

3.  Tổ chức và nhân sự

Giải pháp và phương pháp luận. [Mô tả hiểu biết về mục tiêu của công việc ghi trong Điều khoản tham chiếu, cách tiếp cận kỹ thuật và phương pháp luận sẽ áp dụng để thực hiện công việc nhằm đạt được kết quả dự kiến và mức độ chi tiết của kết quả đó. Đối với gói thầu tư vấn giám sát, giải pháp và phương pháp luận cần bao gồm cả khía cạnh môi trường, xã hội. Nhà thầu lưu ý không sao chép, nhắc lại Điều khoản tham chiếu trong phần này]

Kế hoạch thực hiện. [Đưa ra kế hoạch thực hiện các hoạt động/ công việc chính, nội dung và thời gian hoạt động, phân kỳ hoạt động và tương quan giữa các kỳ, các mốc chính (bao gồm các bước phê duyệt tạm thời của Chủ đầu tư) và ngày dự kiến giao nộp báo cáo. Kế hoạch thực hiện phải thống nhất với cách tiếp cận kỹ thuật và phương pháp luận, thể hiện sự hiểu biết về Điều khoản tham chiếu và khả năng chuyển Điều khoản tham chiếu thành kế hoạch thực hiện khả thi. Cần đính kèm danh sách các tài liệu hoàn chỉnh (bao gồm báo cáo) sẽ phải giao nộp. Kế hoạch thực hiện phải thống nhất với Kế hoạch tiến độ]

Tổ chức và Nhân sự. [Mô tả cơ cấu và thành phần nhóm chuyên gia, bao gồm danh sách các nhân sự chủ chốt, nhân sự khác, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và hành chính liên quan]

Mẫu số 07 (Scan đính kèm)

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Tên nhà thầu:

| Tên và số của vị trí tư vấn | [Ví dụ: K-1, TRƯỞNG NHÓM] |
| --- | --- |
| Tên chuyên gia tư vấn: | [điền tên đầy đủ] |
| Ngày sinh: | [ngày/tháng/năm] |
| Quốc tịch |  |

Trình độ học vấn: {liệt kê trường cao đẳng/đại học hoặc khóa học chuyên ngành, nêu tên của cơ sở đào tạo, thời gian học, loại bằng cấp đã đạt được}

________________________________________________________________

Quá trình công tác phù hợp với công việc: [Liệt kê theo trình tự thời gian quá trình công tác của chuyên gia theo Bảng sau, không cần liệt kê các công việc đã làm không phù hợp với công việc đang yêu cầu]

| Thời gian (từ...đến...) | Tên cơ quan, đơn vị, vị trí đảm nhận và thông tin liên hệ để tham chiếu | Địa điểm làm việc | Tóm tắt công việc đã làm phù hợp với công việc đang yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |

Thành viên của Hiệp hội chuyên ngành, tổ chức nghề nghiệp và tác phẩm đã xuất bản: _______________________________________________________________

Ngôn ngữ (Chỉ nêu những ngôn ngữ có thể dùng để làm việc):

_______________________________________________________________

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

|  | _____, ngày ____ tháng ___năm _____ Người khai [Ký tên, chức danh và ghi rõ họ tên] |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Từng cá nhân chuyên gia tư vấn trong danh sách nêu tại Mẫu số 09 phải kê khai Mẫu này.

- Nhà thầu scan hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn của các chuyên gia tư vấn nêu trên đính kèm cùng E-HSDT.

Mẫu số 08 (Webform trên Hệ thống)

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

| Stt | Nội dung công việc (1) | Tháng/ngày thứ (2) [Nhà thầu chọn tháng hoặc ngày trên Hệ thống] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ..... | n | Tổng |
| 1 | [Ví dụ: Hạng mục công việc 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Thu thập dữ liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Soạn thảo báo cáo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Báo cáo sơ bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Tổng hợp ý kiến |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) Báo cáo cuối cùng] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | [Hạng mục công việc 2] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Liệt kê tất cả hạng mục công việc, trong mỗi hạng mục công việc phải nêu tiến độ thực hiện các công việc cụ thể.

(2) Thời gian cho mỗi công việc cụ thể thể hiện bằng biểu đồ, trường hợp cần thiết nhà thầu có ghi chú, giải thích biểu đồ.

Mẫu số 09 (Webform trên Hệ thống)

DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN

| Stt | Tên | Số định danh/CMTND/căn cước công dân/Hộ chiếu | Chức danh bố trí trong gói thầu | Cách thức huy động | Địa điểm làm việc | Số công [Chọn người /tháng hoặc người/ ngày]1 |  |  | Tổng số tháng công/ngày công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Hạng mục công việc 1 | Hạng mục công việc 2 | … 2 |  |
| I | Nhân sự chủ chốt 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Văn A |  | [Hệ thống trích xuất theo vị trí nêu tại Biểu 3 Chương III] | [Nhà thầu chọn một trong hai phương án: nhân sự của nhà thầu/Nhân sự đi thuê)] | [Công ty] |  |  |  | [Hệ thống tự tính] |
|  |  |  |  |  | [Thực địa] |  |  |  | [Hệ thống tự tính] |
| 2 |  |  |  |  | [Công ty] |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [Thực địa] |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Số công nhân sự chủ chốt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Nhân sự khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | [Nhà thầu điền] | Nhà thầu chọn một trong hai phương án: nhân sự của nhà thầu/Nhân sự đi thuê)] | [Công ty] |  |  |  | [Hệ thống tự tính] |
|  |  |  |  |  | [Thực địa] |  |  |  | [Hệ thống tự tính] |
| 2 | …. |  |  |  | [Công ty] |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [Thực địa] |  |  |  |  |
|  | Số công nhân sự khác |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Trường hợp Mục 14.3 BDL có quy định, nhà thầu chọn người/tháng hoặc người ngày phù hợp với quy định tại Mục này; nhà thầu phải đề xuất tổng số công cho nhân sự chủ chốt không thấp hơn quy định tại Mục 14.3 BDL.

- Hạng mục công việc được Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 08

- Vị trí, số lượng nhân sự chủ chốt phù hợp với yêu cầu nêu tại Bảng số 01 Mục 2 Chương III.

Mẫu số 11 (webform trên Hệ thống)

ĐƠN DỰ THẦU(1)

(thuộc E-HSĐXTC)

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi:

Tên nhà thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu là ____[Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____[Ghi tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá].

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là:_____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).

Hiệu lực của E-HSĐXTC: ____ [Hệ thống tự động trích xuất].

Chúng tôi cam kết những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực.

Ghi chú:

(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT.

Mẫu số 14 (webform trên Hệ thống)

CHI PHÍ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC DỰA TRÊN ĐƠN GIÁ

VÀ KHỐI LƯỢNG

| STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá (bao gồm VAT) | Thành tiền (bao gồm VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4) x (5) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  | M |

Ghi chú:

- (1) (2) (3) (4): Hệ thống trích xuất từ Mẫu số 01A và 01B thuộc Mẫu số 01

- (5) Nhà thầu điền đơn giá đã bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện dịch vụ, kể cả thuế, phí, lệ phí.

- (6) Hệ thống tự động tính.

Mẫu số 15 (Webform trên Hệ thống)

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ

| Chi phí hạng mục công việc dựa trên đơn giá và khối lượng | M |
| --- | --- |

# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU, DỰ ÁN

1. Mô tả khái quát về gói thầu, dự án

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án (PMC) và tư vấn giám sát.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng, lắp đặt bồn chứa Amoniac dung tích 5.000m3 (phục vụ sản xuất của nhà máy sản xuất Amon Nitrat công suất 200.000 tấn/năm).

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin.

- Địa điểm xây dựng: trong khu đất xây dựng Nhà máy sản xuất Amon Nitrat tại xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên.

- Loại / cấp / nhóm công trình : Công trình công nghiệp / cấp I / nhóm B.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu của Tổng công ty và vốn vay thương mại.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 900 ngày (Theo tiến độ thực hiện dự án)

2. Quy mô đầu tư dự án

Đầu tư xây dựng, lắp đặt 01 bồn chứa Amoniac (NH3) dung tích 5.000 m3

Bồn chứa Amoniac (NH3) có thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

+ Tiêu chuẩn thiết kế: ASME SEC. VIII Div.2

+ Dạng bồn chứa hình cầu

+ Môi chất chứa bên trong: NH3 lỏng

+ Tỷ trọng NH3: ~ 588 kg/m3 (tỷ trọng này thay đổi theo nhiệt độ tồn chứa trong bồn)

+ Thể tích thực/thể tích làm việc của bồn NH3: 6.538/5.000 m3

+ Đường kính bồn chứa: 23,2 m

+ Áp suất vận hành: 0,512 ÷1,47 MPa

+ Nhiệt độ vận hành thông thường: 4,8÷38oC

+ Áp suất thiết kế: 2.0 MPa

+ Nhiệt độ thiết kế: -33oC÷75oC

+ Sức gió chịu được của bồn chứa: 50 m/s

+ Có bảo ôn lạnh. Lớp bảo ôn lạnh: dày 70 mm.

Hệ thống đo lường, điều khiển, an toàn hóa chất, an toàn PCCC kèm theo phù hợp, tương thích, kết nối với hệ thống hiện tại của Nhà máy Amon Nitrat.

- Có hệ thống đê bao xung quanh bồn chứa để đảm bảo an toàn phòng ngừa ứng phó sự cố rò rỉ NH3 tại bồn chứa, tương tự hệ thống đê bao của bồn chứa NH3 hiện có tại Nhà máy.

- Hệ thống thiết bị phụ trợ đi kèm với bồn chứa Amoniac: Hệ thống đốt khí NH3 khẩn cấp, Bơm cấp NH3, Bơm thoát nước mưa.

- Hệ thống đường ống công nghệ và phụ trợ kết nối với hệ thống hiện hữu.

3. Mục tiêu và quy mô gói thầu

Thực hiện các công việc chính sau :

- Tư vấn quản lý dự án;

- Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Gói thầu số 5,6,7;

- Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC thuộc gói thầu EPC.

- Giám sát thi công gói thầu EPC.

4. Mục đích tuyển chọn nhà thầu

Chủ đầu tư thuê Nhà thầu có đủ kinh nghiệm và năng lực để thực hiện các công việc tư vấn quản lý dự; Lập HSMT, đánh giá HSDT; Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC thuộc gói thầu EPC đảm bảo chất lượng, tiến độ đáp ứng được nhiệm vụ của dự án và đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Nhà thầu phải tiến hành và hoàn thành toàn bộ công việc, kể cả các phần việc phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng trong khoảng thời gian từ khi ký hợp đồng đến khi kết thúc dự án (kết luận thanh tra, kiểm toán và hoàn thành việc khắc phục sai sót nếu có) kể từ ngày ký hợp đồng.

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC/YÊU CẦU CÔNG VIỆC

II.1. Tư vấn quản lý dự án

Nhà thầu có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện tư vấn quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng, các Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; từ ngày ký hợp đồng cho đến khi kết thúc dự án. Phạm vi công việc không giới hạn và bao gồm một số nội dung dưới đây:

1. Mô tả phạm vi công việc:

- Phạm vi công việc đối với nhà thầu: tư vấn quản lý dự án kể từ ngày ký hợp đồng cho đến khi kết thúc dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng công trình; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; công tác nghiệm thu thanh toán, quyết toán; an toàn trong thi công; bảo vệ môi trường; hợp đồng thi công; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin dự án và các nội dung cần thiết khác được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

2.1 Rà soát và Quản lý hồ sơ công tác khảo sát, thiết kế, dự toán xây dựng công trình bao gồm:

- Quản lý chất lượng công tác thiết kế đảm bảo theo đúng dự án được duyệt;

- Quản lý công tác thẩm định và phê duyệt thiết kế các giai đoạn, dự toán chi tiết các hạng mục và dự toán công trình;

- Quản lý việc giám sát tác giả thiết kế.

2.2 Quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng, gồm:

- Quản lý quá trình xây dựng tuân thủ theo giấy phép xây dựng đã được phê duyệt.

2.3 Rà soát và Quản lý hồ sơ công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, gồm:

- Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh nếu có và trình cho chủ đầu tư trình người có thẩm quyền phê duyệt;

- Quản lý, tư vấn cho Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu nếu có theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.

- Quản lý hồ sơ điều kiện năng lực, hành nghề của tổ chức, cá nhân của các nhà thầu trước và trong quá trình thực hiện các gói thầu.

2.4 Quản lý thi công trong xây dựng công trình, gồm:

a. Quản lý chất lượng xây dựng công trình:

- Tổ chức quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng;

- Quản lý chất lượng thi công công trình của tổng thầu, nhà thầu;

- Quản lý công tác giám sát thi công xây dựng; kiểm định chất lượng và các công tác tư vấn khác;

- Quản lý công tác nghiệm thu xây dựng và bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

• Quản lý tiến độ thi công và tổng tiến độ thực hiện dự án:

- Chuẩn bị Tổng tiến độ thực hiện dự án cho Chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Quản lý thực hiện tổng tiến độ đầu tư xây dựng công trình cho đến khi nghiệm thu và bàn giao đưa công trình vào sử dụng;

- Quản lý việc thực hiện tiến độ của các nhà thầu đảm bảo tổng tiến độ thực hiện dự án;

- Kiến nghị, đề xuất cho chủ đầu tư các biện pháp thực hiện dự án và đẩy nhanh tiến độ nếu bị chậm.

b. Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình:

- Quản lý khối lượng thi công theo hồ sơ thiết kế được duyệt;

- Quản lý sự tuân thủ thanh toán khối lượng thi công theo qui định hiện hành;

- Quản lý các phát sinh khối lượng trong quá trình thực hiện.

· Quản lý an toàn trên công trường xây dựng:

- Ban hành các qui chế, qui định an toàn trong mặt bằng công trường thi công;

- Quản lý công tác đảm bảo an toàn lao động của nhà thầu;

- Quản lý công tác giám sát an toàn của Tư vấn giám sát.

· Quản lý môi trường:

- Ban hành các qui chế, qui định vệ sinh môi trường trong mặt bằng công trường thi công và các khu vực lân cận do các hoạt động thi công gây nên;

- Quản lý công tác đảm bảo vệ sinh môi trường của nhà thầu;

- Quản lý công tác giám sát đảm bảo môi trường của Tư vấn giám sát.

c. Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm:

• Quản lý dự toán xây dựng công trình:

- Quản lý quá trình thực hiện chi phí của các hợp đồng của dự án không vượt quá

dự toán từng phần, từng hạng mục công trình và dự toán xây dựng công trình được duyệt;

- Quản lý sử dụng hiệu quả các chi phí dự phòng được dự trù trong dự toán xây

dựng công trình;

- Quản lý các chi phí phát sinh ngoài các khối lượng của dự toán đã được duyệt,

đảm bảo đúng qui định hiện hành của nhà nước.

• Quản lý thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình:

- Quản lý các giá trị tạm ứng các hợp đồng kinh tế, đảm bảo nhà thầu sử dụng các

giá trị tạm ứng để thực hiện hợp đồng;

- Quản lý thanh toán vốn đầu tư cho các công việc, nhóm công việc, toàn bộ các

công việc tư vấn, xây lắp, cung ứng lắp đặt thiết bị và các hoạt động xây dựng khác.

- Chuẩn bị hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình cho chủ đầu tư sau khi

công trình hoàn thành và khai thác, sử dụng.

• Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng, gồm:

- Quản lý hồ sơ hợp đồng xây dựng;

- Tư vấn cho chủ đầu tư đàm phán, ký kết hợp đồng xây dựng;

- Quản lý việc thực hiện hợp đồng từ khi ký hợp đồng đến khi hoàn thành.

2.5 Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình.

2.5.1. Giai đoạn chuẩn bị thi công xây dựng:

a. Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của Dự án.

b. Kiểm tra các điều kiện khởi công Công trình theo quy định của pháp luật và đảm bảo rằng mọi hoạt động cần thiết phải được các bên có liên quan thực hiện để đạt được tất cả các sự cho phép, phê chuẩn (nếu cần thiết) của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

c. Kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về sự phù hợp năng lực của các Nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và Hợp Đồng xây dựng đã ký giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công xây dựng.

d. Kiểm tra chất lượng và báo cáo Chủ đầu tư về chất lượng, tính phù hợp với các yêu cầu của Dự án và Hợp Đồng đã ký đối với các loại vật tư, vật liệu, thiết bị của các Nhà thầu để đưa vào sử dụng, lắp đặt cho Công trình theo yêu cầu của thiết kế.

e. Kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về điều kiện, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ trước và trong quá trình thi công xây dựng Công trình.

2.5.2. Giai đoạn thực hiện thi công xây dựng:

a. Đánh giá, kiểm soát các qui trình, kế hoạch, biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, đồng thời kiến nghị thay thế hoặc hiệu chỉnh các biện pháp do nhà thầu đưa ra nếu cần thiết;

b. Trình Chủ đầu tư (hoặc do Chủ đầu tư thuê) thông qua bản vẽ triển khai thi công (Shop Drawing) cho nhà thầu theo bản vẽ thiết kế;

c. Đôn đốc các nhà thầu thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của Dự án và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam;

d. Kiểm tra, nghiệm thu hệ thống trắc đạc cho Công trình của các nhà thầu như: toạ độ cao độ, lưới khống chế, hệ thống quan trắc, ...;

e. Kiểm tra và chấp thuận biện pháp tổ chức thi công, biện pháp thi công của từng công việc do Nhà thầu trình so với yêu cầu của Dự án và các Hợp Đồng xây dựng đã ký kết.

f. Kiểm tra, nghiệm thu trong quá trình xây dựng Công trình.

g. Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào Công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện theo yêu cầu của thiết kế.

h. Tham gia họp giao ban hàng ngày, phối hợp cùng Chủ đầu tư nhắc nhở và yêu cầu nhà thầu thực hiện và giải quyết triệt để các vấn đề tồn đọng trên công trường về biện pháp thi công, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, ...

i. Quản lý, kiểm tra và tập hợp các hồ sơ tài liệu của Dự án giao cho Chủ đầu tư sau khi hoàn thành tất cả các công việc.

k. Tổ chức nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng công trình xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng.

3. Báo cáo và thời gian thực hiện:

a. Báo cáo nộp trước khi thực hiện gói thầu:

- Kế hoạch thực hiện gói thầu;

- Số chuyên gia tham gia gói thầu;

- Danh sách các chuyên gia, chức vụ và quyền hạn của mỗi chuyên gia, dự kiến thời gian công tác, địa điểm công tác của từng chuyên gia;

- Tiến độ nộp các báo cáo;

- Nhà thầu phải dự kiến lập các báo cáo trình Chủ đầu tư bao gồm Báo cáo thường kỳ, Báo cáo nghiệm thu từng hạng mục và Báo cáo đột xuất.

b. Báo cáo thường kỳ:

- Thời gian nộp Báo cáo thường kỳ: Nhà thầu phải nộp Báo cáo thường kỳ cho Chủ đầu tư theo thời hạn bắt buộc tối thiểu là 1tuần/1 báo cáo. Báo cáo phải được nộp vào đầu mỗi tuần;

- Nội dung của Báo cáo thường kỳ: Báo cáo thường kỳ phải tổng hợp được tình hình thực hiện công việc về tiến độ, chất lượng... phải chỉ rõ các công việc đã thực hiện đúng tiến độ, những công việc chưa đảm bảo tiến độ. Phải chỉ rõ được nguyên nhân và có giải pháp xử lý cho các công việc chưa thực hiện đúng tiến độ;

- Báo cáo thường kỳ phải nêu rõ các mốc thời gian quan trọng và trình bày đủ kế hoạch trong kỳ, dự trù kế hoạch của kỳ tiếp theo.

c. Các sản phẩm tư vấn:

- Đề cương, nhiệm vụ tư vấn quản lý dự án;

- Các báo cáo thường kỳ, đột xuất.

d. Thời gian thực hiện: 900 ngày

4. Nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu tư vấn phải có người đủ năng lực kinh nghiệm theo yêu cầu được quy định cụ thể tại Chương III. Tùy theo tình hình, tiến độ thực hiện gói thầu, nhà thầu tư vấn phải cam kết trong E-HSDT sẽ bố trí đủ nhân sự cho các công việc phải thực hiện để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ dự án yêu cầu.

5. Yêu cầu khác

- Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị các thủ tục, tài liệu và hỗ trợ cho các cuộc họp liên quan đến công việc bao gồm: Họp trước khi thi công; các cuộc họp về tiến độ, chất lượng đến hạng mục, công trình; các cuộc họp khác với cơ quan liên quan.

- Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị các thủ tục, tài liệu và hỗ trợ, phối hợp cùng chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư trong quá trình xin ý kiến, thỏa thuận với các cơ quan/đơn vị có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề trong quá trình thi công.

II.2. Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT:

1. Mô tả phạm vi công việc:

Phạm vi công việc: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu sau theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, bao gồm: gói thầu số 5: EPC bồn chứa Amoniac; gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình trong thời gian thi công xây dựng, lắp đặt bồn chứa Amoiac; gói thầu số 7: kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.

2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

- Giúp Chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu đạt hiệu quả về chất lượng, tiến độ, kinh tế đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Thành lập tổ chuyên gia lập Hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Thành viên tổ chuyên gia phải am hiểu pháp luật về đấu thầu có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu và phải có đủ điều kiện về năng lực kinh nghiệm, chứng chỉ hành nghề phù hợp theo quy định của pháp luật. Năng lực kinh nghiệm của các thành viên trong tổ chuyên gia phải đáp ứng Khoản 3, Điều 19. Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023:

“Điều 19. Tổ chuyên gia, tổ thẩm định

1. Tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư thành lập hoặc giao nhiệm vụ để thực hiện một hoặc các công việc: lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư kinh doanh; thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

2. Tổ thẩm định gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được người có thẩm quyền, chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập hoặc giao nhiệm vụ để kiểm tra, xem xét sự phù hợp với quy định của pháp luật đối với một hoặc các nội dung: kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

3. Thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định phải có tối thiểu 03 năm công tác thuộc một trong các lĩnh vực liên quan đến nội dung pháp lý, kỹ thuật, tài chính của gói thầu, dự án đầu tư kinh doanh”

- Trách nhiệm tổ chuyên gia theo Điều 80, Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023:

“Điều 80. Trách nhiệm của tổ chuyên gia

1. Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

2. Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư kinh doanh, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; đề xuất với Bên mời thầu phương án xử lý tình huống trong trường hợp phát sinh tình huống trong đấu thầu (nếu có).

3. Bảo mật thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

4. Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

5. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”

- Tổ trưởng tổ chuyên gia Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, tiên lượng trong nội dung Hồ sơ mời thầu, phân tích, đánh giá, xếp hạng hồ sơ dự thầu.

- Thành viên tổ chuyên gia phải am hiểu pháp luật về đấu thầu, có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu, chịu sự chỉ đạo của tổ trưởng tổ chuyên gia. Nhà thầu tư vấn phải bố trí đủ số lượng chuyên gia đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ của dự án.

- Nghiên cứu, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án và các gói thầu để phục vụ công tác tư vấn đấu thầu.

- Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý, soạn thảo Hồ sơ mời thầu theo quy định của Luật đấu thầu.

- Hỗ trợ chủ đầu tư/Bên mời thầu thực hiện các công tác đóng, mở thầu theo quy định.

- Hỗ trợ chủ đầu tư/Bên mời thầu thực hiện các thao tác, quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng trên hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tiếp nhận và quản lý Hồ sơ dự thầu.

- Phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Tổng hợp tài liệu quá trình xét thầu và lập báo cáo xét thầu (đánh giá hồ sơ dự thầu) đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Trung thực, khách quan công bằng theo quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Báo cáo Bên mời thầu về kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, danh sách xếp hạng của nhà thầu.

- Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra. Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại mục này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

- Thực hiện công tác khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư (nếu có) theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Bảo mật thông tin, các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của chủ đầu tư.

3. Sản phẩm và thời gian thực hiện:

a. Sản phầm:

- Quyết định thành lập tổ chuyên gia

- Hồ sơ mời thầu: 05 bộ (cho mỗi gói thầu)

- Báo cáo đánh giá HSDT: 05 bộ (cho mỗi gói thầu)

b. Thời gian thực hiện: Đáp ứng theo tiến độ chung của dự án

4. Nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu tư vấn phải có người đủ năng lực kinh nghiệm theo yêu cầu được quy định cụ thể tại Chương III. Tùy theo tình hình, tiến độ thực hiện gói thầu, nhà thầu tư vấn phải cam kết trong E-HSDT sẽ bố trí đủ nhân sự cho các công việc phải thực hiện để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ dự án yêu cầu.

5. Yêu cầu khác

a.  Chuẩn bị:

- Thu thập và soát xét các tài liệu liên quan đến dự án và gói thầu.

- Lựa chọn chuyên gia trong các lĩnh vực phù hợp đáp ứng yêu cầu của Luật Đấu thầu để thực hiện công việc.

b. Lập hồ sơ mời thầu và hỗ trợ tổ chức đấu thầu:

- Lập hồ sơ mời thầu tuân thủ Hướng dẫn và Mẫu Hồ sơ mời thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Nội dung hồ sơ mời thầu bao gồm các thông tin theo yêu cầu của gói thầu đáp ứng nội dung quy định tại mẫu HSMT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

- Hồ sơ mời thầu sẽ phải trình cho các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện Hồ sơ mời thầu theo ý kiến của bên thẩm định cho phù hợp.

-	Tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để giải thích, làm rõ HSMT cho các nhà thầu (nếu Chủ đầu tư thấy cần thiết);

-	Hỗ trợ công tác mở thầu (bao gồm cả mở Đề xuất kỹ thuật và Đề xuất tài chính);

c. Đánh giá hồ sơ dự thầu:

- Việc đánh giá hồ sơ dự thầu căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu. Căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu. Nguyên tắc đánh giá quy định tại Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội.

- Lập báo cáo đánh giá trình cho các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định.

- Ngoài ra, Tư vấn đấu thầu còn phải đưa ra các xử lý tình huống trong đấu thầu (khi được Chủ đầu tư yêu cầu).

II3. Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC thuộc gói thầu EPC:

1. Mô tả phạm vi công việc:

Phạm vi công việc: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC thuộc gói thầu EPC theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC thuộc gói thầu EPC và các tài liệu liên quan phục vụ công tác thẩm tra. Đơn vị TVTT thẩm tra các nội dung của công tác thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở được thực hiện theo quy định Điều 83 Luật Xây dựng 2014 và Khoản 25 Điều 1 Luật xây dựng số 62/2020/QH14; Nội dung báo cáo kết quả thẩm tra quy định tại Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024

3. Báo cáo và thời gian thực hiện:

a. Báo cáo: Báo cáo kết quả thẩm tra theo Phụ lục I – mẫu số 08 – Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ:

- Báo cáo thẩm tra thiết kế kỹ thuật thuộc gói thầu EPC: 02 bộ

- Báo cáo thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công thuộc gói thầu EPC: 02 bộ

- Ký và đóng dấu thẩm tra trên hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC thuộc gói thầu EPC.

b. Thời gian thực hiện: Đáp ứng theo tiến độ chung của dự án.

4. Nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu tư vấn phải có người đủ năng lực kinh nghiệm theo yêu cầu được quy định cụ thể tại Chương III. Tùy theo tình hình, tiến độ thực hiện gói thầu, nhà thầu tư vấn phải cam kết trong E-HSDT sẽ bố trí đủ nhân sự cho các công việc phải thực hiện để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ dự án yêu cầu.

5. Yêu cầu khác

- Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị các thủ tục, tài liệu và hỗ trợ cho các cuộc họp liên quan đến công việc bao gồm: Họp trước khi thi công; các cuộc họp về tiến độ, chất lượng đến hạng mục, công trình; các cuộc họp khác với cơ quan liên quan.

- Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị các thủ tục, tài liệu và hỗ trợ, phối hợp cùng chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư trong quá trình xin ý kiến, thỏa thuận với các cơ quan/đơn vị có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề trong quá trình thi công.

II4. Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Nhiệm vụ chính do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn: Giám sát khối lượng, chất lượng, tiến độ thi công xây dựng cho toàn Dự án và một số nhiệm vụ, trách nhiệm khác do pháp luật quy định. Trong đó bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc chính sau:

1. Các yêu cầu chung

(i) Tư vấn giám sát có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình như đã ký kết (hoặc thoả thuận bằng văn bản) với Chủ đầu tư bằng hợp đồng kinh tế;

(ii) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

(iii) Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao trong thi công xây dựng công trình;

(iv) Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

(v) Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác thực hiện công việc xây dựng tại hiện trường theo yêu cầu của thiết kế xây dựng và tiến độ thi công của công trình;

(vi) Giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;

(vii) Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;

(viii) Yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định;

(ix) Kiểm tra, đánh giá kết quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và các tài liệu khác có liên quan phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

(x) Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và đảm bảo chất lượng;

(xi) Từ chối nghiệm thu công trình không đạt yêu cầu chất lượng;

(xii) Đề xuất với Chủ đầu tư xây dựng công trình những bất hợp lý về thiết kế nếu phát hiện ra để kịp thời sửa đổi;

(xiii) Yêu cầu Nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng hợp đồng thi công xây lắp ký với Chủ đầu tư;

(xiv) Bảo lưu các ý kiến của TVGS đối với công việc giám sát do mình đảm nhận;

2. Công tác chuẩn bị của tư vấn giám sát

2.1. Lập đề cương chi tiết thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình.

Nội dung đề cương giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm: Sơ đồ tổ chức hệ thống giám sát thi công; văn phòng giám sát tại hiện trường; nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung công việc thực hiện của mỗi chức danh giám sát; hệ thống quản lý chất lượng và kế hoạch, quy trình kiểm soát chất lượng; quy trình kiểm tra, nghiệm thu, phương pháp quản lý các tài liệu, hồ sơ; nội dung cần thiết khác liên quan đến giám sát xây dựng công trình.

- Nội dung đề cương chi tiết phải phù hợp với nội dung trong hồ sơ hợp đồng và phải được chủ đầu tư chấp thuận trước khi tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình.

- Bố trí các văn phòng giám sát tại hiện trường đảm bảo có đủ diện tích làm việc, đủ thiết bị văn phòng, bàn ghế, tủ, trang thiết bị, dụng cụ cần thiết cho công tác giám sát thi công xây dựng; trang bị đồng phục và đầy đủ các dụng cụ bảo hộ, an toàn lao động trong thời gian thực hiện nhiệm vụ (ghi rõ tên nhà thầu tư vấn giám sát, người giám sát thi công xây dựng). Lập hồ sơ theo dõi công tác giám sát thi công hàng ngày cho từng văn phòng và vị trí giám sát để làm cơ sở theo dõi, đánh giá thực hiện và đối chiếu với nhật ký thi công khi cần thiết.

2.2. Hệ thống quản lý chất lượng thực hiện giám sát thi công xây dựng của nhà thầu tư vấn giám sát

Nhà thầu tư vấn giám sát phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và tổ chức văn phòng giám sát tại hiện trường phù hợp với quy mô, yêu cầu của từng dự án, công trình, cụ thể:

- Bố trí các văn phòng giám sát tại hiện trường đảm bảo có đủ diện tích làm việc, đủ thiết bị văn phòng, bàn ghế, tủ, trang thiết bị, dụng cụ cần thiết cho công tác giám sát thi công xây dựng; trang bị đồng phục và đầy đủ các dụng cụ bảo hộ, an toàn lao động trong thời gian thực hiện nhiệm vụ (ghi rõ tên nhà thầu tư vấn giám sát, người giám sát thi công xây dựng).

- Lập hồ sơ theo dõi công tác giám sát thi công hàng ngày cho từng văn phòng và vị trí giám sát để làm cơ sở theo dõi, đánh giá thực hiện và đối chiếu với nhật ký thi công khi cần thiết.

- Số lượng và cơ cấu nhân sự trong mỗi văn phòng, mỗi gói thầu phải bố trí phù hợp với tiến độ xây dựng (dự án, gói thầu)

- Căn cứ vào tiến độ thực hiện cụ thể của từng gói thầu xây lắp nhà thầu sẽ bố trí lực lượng Tư vấn giám sát viên có trình độ và năng lực phù hợp với yêu cầu tại từng thời điểm để thực hiện công tác tư vấn giám sát.

- Các cán bộ giám sát bố trí để thực hiện dự án phải là những cán bộ ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong công tác giám sát, thi công và thiết kế các dự án công trình dân dụng.

- Việc huy động các cán bộ giám sát sẽ được tiến hành theo tiến độ thực hiện của gói thầu, của từng nội dung công việc của dự án.

3. Giám sát chất lượng

3.1. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng

Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 của Luật Xây dựng như sau:

3.1.1. Bàn giao mặt bằng xây dựng

- Chủ đầu tư cùng Tư vấn thiết kế bàn giao mặt bằng xây dựng bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu cho Nhà thầu. Chủ đầu tư có thể bàn giao toàn bộ mặt bằng hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng do Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định cụ thể trong hợp đồng. Tư vấn giám sát ký tham gia chứng kiến, nhận bàn giao cọc mốc từ Chủ đầu tư.

3.1.2. Kiểm tra, xem xét và cho ý kiến về hồ sơ do Chủ đầu tư cung cấp:

Bao gồm:

- Giấy phép xây dựng.

- Hồ sơ thiết kế liên quan đến công trình, hạng mục công trình đã được duyệt bao gồm bản vẽ, thuyết minh thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các tài liệu khác có liên quan.

- Hợp đồng thi công xây dựng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công.

- Hồ sơ dự thầu được Chủ đầu tư chấp thuận của Nhà thầu thi công.

- Có biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng do Nhà thầu lập, Tư vấn giám sát kiểm tra, xem xét góp ý và được Chủ đầu tư phê duyệt.

3.2. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của Nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng

3.2.1. Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của Nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường

- Kiểm tra nhân lực của Nhà thầu theo đúng hồ sơ trúng thầu đã phê duyệt. Chỉ huy trưởng công trường phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định; các cán bộ, công nhân viên của Nhà thầu phải có đủ chứng chỉ, văn bằng nghề nghiệp và chứng chỉ/chứng nhận tập huấn ATLĐ và VSLĐ. Tất cả các trường hợp khác với hồ sơ trúng thầu đều phải được Chủ đầu tư đồng ý bằng văn bản.

- Thiết bị thi công của Nhà thầu phải có tên trong danh sách thiết bị đưa vào công trình theo hồ sơ trúng thầu được phê duyệt, các máy móc thiết bị mang đến công trường phải có đủ các chứng chỉ kiểm định an toàn định kỳ còn hiệu lực. Tất cả các trường hợp khác với hồ sơ trúng thầu đều phải được Chủ đầu tư đồng ý bằng văn bản.

3.2.2. Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu thi công xây dựng công trình

- Hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu phải được thể hiện trong hồ sơ trúng thầu, nếu trong hồ sơ trúng thầu không có hoặc thiếu thì kiến nghị Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu xây dựng cung cấp.

- Trường hợp hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu không đúng như trong hồ sơ trúng thầu thì kiến nghị Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng như trong hồ sơ trúng thầu, nếu Nhà thầu có thay đổi thì phải có văn bản đề nghị và được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản.

3.2.3. Kiểm tra biện pháp thi công

- TVGS kiểm tra đánh giá biện pháp thi công về các nội dung đảm bảo chất lượng, tiến độ; hệ thống quản lý chất lượng; chỉ huy trưởng công trường, kỹ sư chất lượng, phụ trách an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ; phương án tổ chức mặt bằng, phối hợp công việc giữa các Nhà thầu; các dự phòng rủi ro và biện pháp khống chế và các nội dung khác có liên quan.

3.2.4. Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, chứng chỉ thợ vận hành máy

- Các máy móc thiết bị đưa vào công trình phải có các tài liệu sau:

+	 Lý lịch máy, chứng nhận kiểm định an toàn đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn do cơ quan có thẩm quyền cấp.

+	 Các thiết bị đo đạc kiểm tra phải có chứng nhận hiệu chuẩn của cơ quan có chức năng.

- Thợ vận hành máy, thiết bị đo kiểm phải có đủ chứng chỉ đào tạo vận hành hợp lệ theo quy định.

3.2.5. Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công

- Nhà thầu phải đệ trình phương án sử dụng các phòng thí nghiệm hợp chuẩn, như trong hồ sơ trúng thầu hoặc tương đương, có chứng chỉ cấp nhà nước (dấu LASXD, VILAS). Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Nhà thầu và đại diện Phòng thí nghiệm sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện hoạt động thực tế của Phòng thí nghiệm làm cơ sở để Chủ đầu tư ra văn bản chấp thuận Phòng thí nghiệm.

- Các cơ sở sản xuất vật tư vật liệu dự định cung cấp cho công trình theo cam kết của Nhà thầu trong hồ sơ trúng thầu phải có Đăng ký kinh doanh, có các giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng sản phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp.

3.3. Kiểm tra và nghiệm thu vật tư vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn và thiết bị (vật liệu-thiết bị) dùng để thi công, lắp đặt vào công trình do Nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế.

- Đối với vật tư: Kiểm tra giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (với vật liệu nhập khẩu), chứng nhận chất lượng, kết quả thí nghiệm của nhà sản xuất trước khi đưa vật tư thiết bị vào công trình. Tổ chức lấy mẫu và thí nghiệm vật tư theo quy định.

- Đối với thiết bị: Kiểm tra giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (với thiết bị nhập khẩu), chứng nhận chất lượng, catalogue, tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành của nhà sản xuất trước khi đưa vật tư thiết bị vào công trình.

- Đối với sản phẩm chế tạo sẵn:

+	 Với các sản phẩm được sản xuất công nghiệp và đã là hàng hóa trên thị trường, Tư vấn giám sát kiểm tra xuất xứ, nhãn mác hàng hóa; công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn; chứng chỉ chất lượng, phiếu xuất xưởng. Tư vấn giám sát kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa khi Chủ đầu tư có yêu cầu theo hợp đồng;

+	 Với các sản phẩm được sản xuất, chế tạo riêng cho công trình xây dựng theo yêu cầu của thiết kế là sản phẩm được sản xuất, chế tạo tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, Tư vấn giám sát kiểm tra chứng chỉ chất lượng, phiếu xuất xưởng, biên bản nghiệm thu chất lượng của Nhà thầu và đơn vị sản xuất. Tư vấn giám sát kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất cơ sở chế tạo trong quá trình sản xuất.

- Khi có nghi ngờ về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ vật liệu-thiết bị sử dụng lắp đặt vào công trình do Nhà thầu cung cấp, Tư vấn giám sát kiến nghị Chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình, bởi một phòng thí nghiệm hợp chuẩn hoặc đơn vị kiểm định, giám định độc lập do Chủ đầu tư chỉ định và chấp nhận.

3.4. Quá trình giám sát thi công xây dựng

- Tư vấn giám sát có trách nhiệm giám sát thi công và xác nhận khối lượng đúng thiết kế; đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng và theo biện pháp thi công được duyệt.

- Kịp thời phát hiện sai sót, bất hợp lý và nội dung không phù hợp cần điều chỉnh của thiết kế để bảo cáo Chủ đầu tư yêu cầu Tư vấn thiết kế xử lý, điều chỉnh.

- Trong quá trình giám sát thi công xây dựng nếu thấy nghi ngờ về chất lượng công việc xây dựng mà Nhà thầu không thể chứng minh làm rõ, Tư vấn giám sát đề nghị Chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại;

- Tư vấn giám sát kiểm tra năng lực nhà thầu kiểm định và chứng kiến, kiểm tra kết quả kiểm định;

- Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công

- Trên cơ sở ý kiến của các bên liên quan Chủ đầu tư là người đưa ra quyết định cuối cùng để các bên thực hiện nếu không còn vướng mắc.

- Căn cứ vào kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra đối với các công việc xây dựng và tiến độ thi công thực tế trên công trường, người trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình và người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá chất lượng công việc xây dựng đã được thi công, nghiệm thu; kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản.

-	Người giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng, các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để kiểm tra các công việc xây dựng được yêu cầu nghiệm thu.

-	Người giám sát thi công xây dựng phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng trong khoảng thời gian không quá 24 giờ kể từ khi nhận được đề nghị nghiệm thu công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng. Trường hợp không đồng ý nghiệm thu phải thông báo lý do bằng văn bản cho nhà thầu thi công xây dựng.

-	Kết luận nghiệm thu, trong đó nêu rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu; đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có);

4. Giám sát khối lượng

-	Kiểm tra xác nhận, nghiệm thu về: khối lượng đạt chất lượng; đối chiếu với hồ sơ hợp đồng, bản vẽ thi công được duyệt và thực tế thi công để đưa vào chứng chỉ thanh toán hàng tháng hoặc từng kỳ, theo yêu cầu của hồ sơ hợp đồng.

-	Căn cứ tình hình thực tế thi công và hồ sơ thiết kế được duyệt, điều kiện hợp đồng, xem xét đề xuất của nhà thầu xây lắp, đề xuất giải pháp và báo cáo kịp thời chủ đầu tư về: khối lượng phát sinh có trong hợp đồng gốc, khối lượng phát sinh mới ngoài hợp đồng gốc, do các thay đổi về phạm vi công việc và thiết kế được duyệt. Sau khi có sự thống nhất của chủ đầu tư bằng văn bản, rà soát, kiểm tra hồ sơ thiết kế, tính toán khối lượng, lập báo cáo và đề xuất với chủ đầu tư xem xét chấp thuận.

5. Giám sát tiến độ:

- Tư vấn giám sát giám sát theo dõi tiến độ thi công căn cứ tiến độ thi công chi tiết do Nhà thầu lập và đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

- Trường hợp xét thấy tổng tiến độ của dự án bị kéo dài Tư vấn giám sát kiến nghị Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư để quyết định việc điều chỉnh tổng tiến độ của dự án.

- Tư vấn giám sát thường xuyên cảnh báo Nhà thầu và báo cáo với Chủ đầu tư về tiến độ thi công. Với bất kỳ nguyên nhân nào dẫn đến chậm tiến độ thi công, Tư vấn giám sát cũng phải báo cáo với Chủ đầu tư để Chủ đầu tư giải quyết và có quyết định cụ thể và điều chỉnh tiến độ thi công nếu Chủ đầu tư thấy cần thiết.

- Trường hợp nhà thầu tổ chức làm thêm giờ, làm việc ban đêm nhằm tang tiến độ thi công, nhà thầu đều phải có thông báo đến các bên và đồng thời đảm bảo các điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

6. Những nội dung thực hiện khác của TVGS trong quá trình thi công

- Xác nhận, đánh giá kết quả thực hiện hàng ngày của nhà thầu thi công vào nhật ký thi công công trình.

- Lập báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) và đột xuất (khi có yêu cầu hoặc khi thấy cần thiết) gửi chủ đầu tư.

- Tiếp nhận, đối chiếu và hướng dẫn nhà thầu xử lý theo các kết quả kiểm tra, thẩm định, giám định, phúc tra của các cơ quan chức năng và chủ đầu tư.

- Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu lập hồ sơ hoàn công, thanh, quyết toán kinh phí xây dựng, rà soát và xác nhận để trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt.

- Tham gia thành phần hội đồng nghiệm thu theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với các thành phần của giám sát cộng đồng; tham gia giải quyết những sự cố có liên quan đến công trình xây dựng và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Giám sát trong giai đoạn bảo hành

- Kiểm tra tình trạng công trình xây dựng, phát hiện hư hỏng để yêu cầu nhà thầu thi công, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp sửa chữa, thay thế; rà soát và báo cáo chủ đầu tư, ban quản Iý dự án xem xét, chấp thuận về nguyên nhân hư hỏng, giải pháp sửa chữa, khắc phục, thay thế của các nhà thầu thi công, cung ứng thiết bị.

- Giám sát và nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xây dựng.

- Xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình.

7. Sản phẩm của tư vấn

- Các công tác tư vấn, kiểm tra, giám sát cụ thể trên công trường, công tác kiểm tra và xác nhận vào các hồ sơ nghiệm thu chất lượng, khối lượng và tiến độ công trình.

- Các báo cáo liên quan đến nhiệm vụ giám sát, bao gồm: Báo cáo ngày; báo cáo tuần; báo cáo tháng; báo cáo hoàn thành bộ phận/giai đoạn; báo cáo về chất lượng của các đợt thanh toán; Báo cáo sự cố (nếu có); và các báo cáo khác liên quan khi có yêu cầu của chủ đầu tư;

- Khi chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng thì tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan đối với những nội dung trong báo cáo này.

- Trong vòng 05 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, Nhà thầu nộp kế hoạch thực hiện cho Chủ đầu tư.

- Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng phải nộp các báo cáo sau cho Chủ đầu tư: Báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo giai đoạn. Tiến độ nộp báo cáo:

+ Báo cáo tuần nộp vào chiều thứ hai hàng tuần. Nhà thầu nộp báo cáo gồm các nội dung sau: Các công việc đã thực hiện trong tuần và kết quả đạt được; Tiến độ thực hiện so với tiến độ yêu cầu; Kế hoạch công tác tuần tiếp theo.

+ Báo cáo tháng nộp vào chiều thứ hai của tuần thứ nhất trong tháng. Nhà thầu nộp báo cáo gồm các nội dung sau: Các công việc đã thực hiện trong tháng và kết quả đạt được; Tiến độ thực hiện so với tiến độ yêu cầu; Kế hoạch công tác tháng tiếp theo.

+ Báo cáo giai đoạn nộp ngay sau khi kết thúc một giai đoạn thi công.

+ Báo cáo khác: Khi có các vấn đề phát sinh, Nhà thầu gửi báo cáo cho Bên mời thầu mô tả vấn đề và đề xuất biện pháp xử lý.

- Nội dung chủ yếu của báo cáo bao gồm:

+ Đánh giá sự phù hợp về năng lực của nhà thầu thi công xây dựng so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng;

+ Đánh giá về khối lượng, tiến độ công việc đã hoàn thành, công tác tổ chức thi công và đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

+ Đánh giá công tác kiểm tra vật liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công trình;

+ Đánh giá về công tác tổ chức và kết quả kiểm định, quan trắc, thí nghiệm đối chứng (nếu có);

+ Đánh giá về công tác tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn (nếu có), điều kiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

+ Các thay đổi thiết kế và việc thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh trong quá trình thi công xây dựng (nếu có);

+ Những tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng, sự cố công trình trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có) và đánh giá nguyên nhân, biện pháp, kết quả khắc phục theo quy định;

+ Đánh giá về sự phù hợp của hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, quy trình vận hành, quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định;

+ Đánh giá về sự tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

+ Kết luận về điều kiện nghiệm thu (đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện nghiệm thu) hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

8. Các quyền hạn cơ bản của đơn vị tư vấn giám sát trên công trường:

- Tham gia nghiệm thu, xác nhận công việc, công trình đã hoàn thành thi công xây dựng;

- Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện đúng thiết kế được phê duyệt và hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết; Tư vấn giám sát từ chối nghiệm thu các công tác xây lắp, các giai đoạn xây lắp, việc chạy thử khi không đảm bảo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư. Trường hợp nhà thầu không tuân thủ thì TVGS báo cáo để Chủ đầu tư xử lý vi phạm hợp đồng đối với các nhà thầu;

- Bảo lưu ý kiến đối với công việc giám sát do mình đảm nhận;

- Tạm dừng thi công trong trường hợp phát hiện công trình có nguy cơ xảy ra mất an toàn hoặc nhà thầu thi công sai thiết kế và thông báo kịp thời cho chủ đầu tư để xử lý;

- Đề xuất các biện pháp để xử lý các khiếm khuyết phát hiện trong quá trình thi công xây dựng và chạy thử;

- Từ chối yêu cầu bất hợp lý của các bên có liên quan; Việc từ chối nghiệm thu các công việc của TVGS phải được thể hiện bằng văn bản gửi cho Chủ đầu tư và nhà thầu trong đó nêu rõ lý do từ chối nghiệm thu.

+ Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

III. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

1. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho nhà thầu tiếp cận tài liệu, hồ sơ để đảm bảo đủ điều kiện triển khai công việc. Cử cán bộ chuyên trách để làm việc trong quá trình triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Chủ đầu tư tcó tổ chức khảo sát hiện trường dự án để đảm bảo các đơn vị có thể hiểu rõ hơn về dự án. Trường hợp đơn vị có nhu cầu / mong muốn tìm hiểu thêm về dự án thì tham gia với thời gian và địa điểm sau:

- Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường dự án: lúc 9 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 07 năm 2025 tại Nhà máy (Địa chỉ: thôn Hanh Lập xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên).

- Thông tin liên hệ: Mr Bình 0983518206

- Yêu cầu về khác:

+ Gửi giấy giới thiệu cá nhân tham gia khảo sát đến Bên mời thầu để đăng ký;

+ Các cá nhân khi tham dự với trang phục gọn gàng, không cầm theo các vật phẩm dễ gây cháy nổ (như: bật lửa,…), đến đúng giờ để tham gia theo quy định.

IV. Trách nhiệm của các nhà thầu khi tham dự thầu

Cung cấp các thông tin, tài liệu hồ sơ đề xuất đảm bảo trung thực, không gian lận. Trường hợp chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thầu phát hiện nhà thầu có hành vi không trung thực thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định tại Luật đấu thầu.

V. Lưu ý khác:

Điều khoản tham chiếu quy định/yêu cầu công việc tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm lập E-HSMT. Sau khi nhà thầu trúng thầu và thực hiện hợp đồng, trường hợp có các văn bản thay thế/điều chỉnh/bổ sung thì nhà thầu phải thực hiện công việc theo quy định pháp luật mới hoặc quy định chuyển tiếp mới.

# PHẦN 3. YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG

# Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

| 1. Định nghĩa | Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại E-ĐKCT; 1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo; 1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại E-ĐKCT; 1.4. “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để tham gia thực hiện công việc tư vấn; 1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng; 1.6. “Giá hợp đồng” là giá trị ghi trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có); 1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày; 1.8. “Dịch vụ tư vấn” là toàn bộ công việc do Nhà thầu thực hiện theo hợp đồng được miêu tả trong Điều khoản tham chiếu; 1.9. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất toàn bộ công việc theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng; 1.10. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại E-ĐKCT; 1.11. “Ngày hợp đồng có hiệu lực” là ngày được quy định tại E-ĐKCT; 1.12. “Chi phí khác” là tất cả chi phí ngoài lương của tư vấn có liên quan đến DVTV; 1.13 “Thời gian thực hiện hợp đồng” được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký. |
| --- | --- |
| 2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên | 2.1. Tất cả các tài liệu nêu tại Mục 2.2 E-ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau. 2.2. Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây: a) Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; b) E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng (nếu có), hoàn thiện hợp đồng (nếu có); c) Biên bản đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng, hoàn thiện hợp đồng; d) E-ĐKC của hợp đồng; đ) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; e) Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng; g) E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT của Nhà thầu (nếu có); h) E-HSMT và các tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT (nếu có); i) Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT. 2.3. Tài liệu hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng quy định tại Điều 65 Luật Đấu thầu và được các bên ký số để tạo thành hợp đồng điện tử bao gồm: a) Văn bản hợp đồng; b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng được điền đầy đủ toàn bộ nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu; c) Phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có); d) Tài liệu khác (nếu có). |
| 3. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng | 3.1. Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam. 3.2. Ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt. |
| 4. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng | 4.1. Các tài liệu, thông tin là sản phẩm của nhà thầu trong khuôn khổ Hợp đồng này thuộc quyền sở hữu của Chủ đầu tư, trừ khi có quy định khác tại E-ĐKCT. Nhà thầu có thể giữ lại bản sao của các tài liệu và thông tin này nhưng không được sử dụng vào mục đích khác nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư. 4.2. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó. 4.3. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. 4.4. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 4.2 và Mục 4.3 E-ĐKC không áp dụng đối với các thông tin sau đây: a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền; b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu; c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp; d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật thông tin. 4.5. Các quy định tại Mục 4 E-ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn. 4.6. Các quy định tại Mục 4 E-ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý do gì. |
| 5. Bản quyền | 5.1. Trừ trường hợp E-ĐKCT có quy định khác, tất cả báo cáo, số liệu và thông tin có liên quan như bản đồ, sơ đồ, kế hoạch, cơ sở dữ liệu, các tài liệu khác do Nhà thầu tổng hợp hoặc thực hiện cho Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được bảo mật và thuộc quyền sở hữu duy nhất của Chủ đầu tư. Ngay khi chấm dứt hay hết hạn Hợp đồng, Nhà thầu có nghĩa vụ nộp tất cả các tài liệu nêu trên cho Chủ đầu tư kèm theo bản kê chi tiết về các tài liệu. Nhà thầu có thể lưu giữ bản sao của các tài liệu, dữ liệu, phần mềm này nhưng không được sử dụng cho các mục đích không liên quan đến Hợp đồng khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư. 5.2. Trường hợp phải có thỏa thuận cho phép sử dụng giữa Nhà thầu và bên thứ ba để lập, xây dựng các bản vẽ, thông số kỹ thuật, thiết kế, cơ sở dữ liệu, các tài liệu và phần mềm khác, Nhà thầu phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước bằng văn bản đối với các thỏa thuận này. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu bù đắp các chi phí liên quan đến việc xây dựng các bản vẽ, thông số kỹ thuật, thiết kế, cơ sở dữ liệu, các tài liệu và phần mềm nêu trên. 5.3. Nhà thầu phải cam kết rằng dịch vụ tư vấn mà nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào. 5.4. Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba (nếu có) về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới dịch vụ tư vấn mà nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư. |
| 6. Bảo hiểm | 6.1. Nhà thầu phải mua và duy trì đồng thời yêu cầu các nhà thầu phụ (nếu có) mua và duy trì bảo hiểm rủi ro và các loại bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật. 6.2. Nhà thầu phải bảo đảm mua các loại bảo hiểm đó trước khi thực hiện công việc tư vấn. |
| 7. Loại hợp đồng | Loại hợp đồng: được quy định tại E-ĐKCT. |
| 8. Giá hợp đồng | Giá hợp đồng quy định tại E-ĐKCT là toàn bộ chi phí để hoàn thành toàn bộ nội dung công việc của gói thầu trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của E-HSMT. |
| 9. Thuế, phí | Nhà thầu, nhà thầu phụ có trách nhiệm thanh toán các nghĩa vụ thuế, phí (nếu có) phát sinh từ Hợp đồng. |
| 10. Tạm ứng và thanh toán | Việc tạm ứng và thanh toán thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT. |
| 11. Bảo hành sản phẩm của dịch vụ | Việc bảo hành sản phẩm của dịch vụ thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT. |
| 12. Thời gian thực hiện hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng quy định tại E-ĐKCT. |
| 13. Sửa đổi hợp đồng | 13.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp cần phải thay đổi các điều khoản trong hợp đồng thì trong thời hạn nêu tại E-ĐKCT kể từ khi nhận được đề nghị sửa đổi hợp đồng của Chủ đầu tư hoặc nhà thầu, bên nhận được đề nghị có trách nhiệm xem xét và đưa ra các yêu cầu cụ thể cho việc sửa đổi này làm cơ sở để hai bên thương thảo và ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng. 13.2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên được điều chỉnh các mốc thời gian hoàn thành các nội dung quy định cụ thể trong hợp đồng trong các trường hợp sau đây: a) Trường hợp bất khả kháng hoặc phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở nhà thầu trong việc thực hiện hợp đồng và không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia hợp đồng; b) Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, phạm vi cung cấp, thiết kế, giải pháp thi công chủ đạo, biện pháp cung cấp do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ hợp đồng; c) Một hoặc các bên đề xuất sáng kiến, cải tiến thực hiện hợp đồng mà cần thay đổi tiến độ nhằm mục đích mang lại lợi ích cao hơn cho Chủ đầu tư; d) Tạm dừng hợp đồng do lỗi của Chủ đầu tư ảnh hưởng đến tiến độ hợp đồng mà không do lỗi của nhà thầu; đ) Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của Chủ đầu tư, nhà thầu; e) Các trường hợp khác theo quy định của E-ĐKCT Khi điều chỉnh các mốc thời gian hoàn thành mà không vượt thời gian thực hiện hợp đồng thì Chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất điều chỉnh, trường hợp vượt thì Chủ đầu tư và nhà thầu chỉ được thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh khi được người có thẩm quyền cho phép. 13.3. Trường hợp phạm vi công việc nêu trong hợp đồng và điều khoản tham chiếu có sự thay đổi ảnh hưởng tới giá hợp đồng, hai bên thỏa thuận, thống nhất về thay đổi nội dung công việc, giá hợp đồng để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng. |
| 14. Nhân sự | 14.1. Nhà thầu phải huy động tất cả chuyên gia để thực hiện các nội dung công việc như đã đề xuất trong E-HSDT trừ trường hợp Chủ đầu tư có thỏa thuận khác. Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân sự theo quy định tại Mục 27 E-CDNT thì nhà thầu phải báo cáo và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn so với nhân sự đã đề xuất trước đó. 14.2. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay thế nhân sự trong trường hợp cá nhân chuyên gia tư vấn mất năng lực hành vi dân sự hoặc không hoàn thành tốt công việc của mình hoặc không đúng với nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT. Khi nhận được văn bản yêu cầu thay thế nhân sự của Chủ đầu tư, trong thời gian quy định tại E-ĐKCT, nhà thầu phải thực hiện thay thế chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm được Chủ đầu tư chấp nhận. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do nhà thầu chịu. Mức thù lao cho nhân sự thay thế không vượt mức thù lao cho người bị thay thế. |
| 15. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu | 15.1. Quyền của nhà thầu: a) Yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện dịch vụ tư vấn; b) Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài nội dung Hợp đồng; c) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật (đối với những sản phẩm tư vấn có quyền tác giả); d) Được quyền yêu cầu Chủ đầu tư thanh toán đúng hạn theo quy định tại Mục 10 Chương này. 15.2. Nghĩa vụ của nhà thầu: a) Chịu trách nhiệm đối với chất lượng các sản phẩm tư vấn của mình; b) Nộp cho Chủ đầu tư các báo cáo và các tài liệu với số lượng và thời gian quy định trong Hợp đồng. Nhà thầu thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả thông tin liên quan đến công việc tư vấn có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện; c) Có trách nhiệm hoàn thành đúng tiến độ và giao nộp các sản phẩm tư vấn theo quy định trong Hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của công việc tư vấn trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do Chủ đầu tư tổ chức (nếu có); d) Thực hiện công việc đúng pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng và đảm bảo rằng Nhà thầu phụ (nếu có), nhân lực của Nhà thầu và Nhà thầu phụ sẽ luôn tuân thủ pháp luật. Phải cam kết khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ sẽ cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại bất kỳ thời điểm theo yêu cầu của Chủ đầu tư (kể cả ngày nghỉ) cho tới ngày nghiệm thu sản phẩm tư vấn; đ) Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định ... với số lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư; e) Thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc tư vấn theo Hợp đồng; g) Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng và pháp luật có quy định. |
| 16. Nhà thầu phụ | 16.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các Nhà thầu phụ trong danh sách các Nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong E-HSDT. Việc sử dụng Nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do Nhà thầu phụ thực hiện. Việc thay thế, bổ sung Nhà thầu phụ trong danh sách các Nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc thay đổi nội dung thầu phụ nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát (nếu có) chấp thuận và không vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho Nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng; việc sử dụng Nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, Nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu; 16.2. Giá trị công việc mà các Nhà thầu phụ quy định tại Mục 16.1 E-ĐKC thực hiện không được vượt quá tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng nêu tại E-ĐKCT. 16.3. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Nhà thầu phụ theo các điều khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và Nhà thầu phụ 16.4. Yêu cầu khác về Nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT. |
| 17. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại | Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại E-ĐKCT. |
| 18. Tạm dừng hợp đồng | 18.1. Chủ đầu tư có thể tạm dừng toàn bộ hoặc một phần công việc của Nhà thầu bằng cách thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc tạm dừng nếu nhà thầu không thực hiện một nghĩa vụ cụ thể nào của mình theo Hợp đồng với điều kiện thông báo đó phải (i) nêu rõ nội dung của việc không thực hiện được; và (ii) yêu cầu Nhà thầu có biện pháp khắc phục trong thời gian không quá ba mươi (30) ngày sau khi Nhà thầu nhận được thông báo tạm dừng đồng thời nhà thầu phải bồi thường thiệt hại (nếu có) cho Chủ đầu tư do tạm ngừng công việc 18.2. Tạm ngừng công việc bởi Nhà thầu a) Nếu Chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, không thanh toán theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng này quá 28 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán, sau khi thông báo cho Chủ đầu tư, Nhà thầu có thể sẽ tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc). b) Sau khi Chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, Nhà thầu phải tiếp tục tiến hành công việc bình thường ngay khi có thể được. c) Nếu các chi phí phát sinh là hậu quả của việc tạm ngừng công việc (hoặc do giảm tỷ lệ công việc) theo khoản này, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư để xem xét. Sau khi nhận được thông báo, Chủ đầu tư xem xét và có ý kiến về các vấn đề đã nêu. d) Trước khi tạm ngừng thực hiện công việc trong hợp đồng thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư biết bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do tạm ngừng công việc thực hiện. |
| 19. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu | 19.1. Chủ đầu tư có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho nhà thầu khi nhà thầu không thực hiện nội dung công việc như quy định tại E-ĐKCT. 19.2. Chủ đầu tư có thể gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho nhà thầu khi phát hiện nhà thầu lâm vào tình trạng phá sản mà không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Chủ đầu tư được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật. 19.3. Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng theo Mục 19.1 E-ĐKC, Chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt. |
| 20. Chấm dứt hợp đồng do lỗi của Chủ đầu tư | Nhà thầu có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư không thực hiện nội dung công việc như quy định tại E-ĐKCT. |
| 21. Trường hợp bất khả kháng | 21.1. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế. 21.2. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước. 21.3. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng. 21.4. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra. 21.5. Trong thời gian không thực hiện được Dịch vụ do sự kiện bất khả kháng, theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Nhà thầu có nghĩa vụ: (a) Ngừng huy động chuyên gia, trong trường hợp này, Nhà thầu sẽ được hoàn trả những chi phí phát sinh mà họ phải chi trả một cách hợp lý và cần thiết. Trường hợp được Chủ đầu tư yêu cầu phục hồi lại Dịch vụ thì nhà thầu còn được hoàn trả chi phí này; hoặc (b) Tiếp tục thực hiện Dịch vụ trong chừng mực có thể; trong trường hợp này, Nhà thầu sẽ tiếp tục được thanh toán theo điều khoản của Hợp đồng và được hoàn trả những chi phí phát sinh thêm một cách hợp lý và cần thiết. Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Mục 22 Chương này. 21.6. Chấm dứt hợp đồng và thanh toán hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng (nếu có) a) Nếu việc thực hiện các công việc của hợp đồng bị dừng do bất khả kháng đã được thông báo theo quy định của hợp đồng trong khoảng thời gian mà tổng số ngày bị dừng lớn hơn số ngày do bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong hai bên có quyền gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho bên kia. b) Đối với trường hợp chấm dứt này, Chủ đầu tư sẽ phải thanh toán cho Nhà thầu: - Các khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được hoàn thành theo giá đã được nêu trong hợp đồng. - Chi phí cho thiết bị và vật tư được đặt hàng cho gói thầu (nếu có) đã được chuyển tới cho Nhà thầu. Thiết bị và vật tư này sẽ trở thành tài sản (và là rủi ro) của Chủ đầu tư khi đã được Chủ đầu tư thanh toán và Nhà thầu sẽ để cho Chủ đầu tư sử dụng. |
| 22. Giải quyết tranh chấp | 22.1. Nhà thầu và Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hoà giải. 22.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hoà giải trong thời gian quy định tại E-ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được xác định trong E-ĐKCT. |
| 23. Thông báo | 23.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ được ghi trong E-ĐKCT. 23.2. Thông báo của một bên sẽ có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tuỳ theo ngày nào đến muộn hơn. |

# Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

| E-ĐKC 1.1 | Chủ đầu tư: Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin - Địa chỉ: Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội - Số tài khoản: - Số điện thoại: - Email: |
| --- | --- |
| E-ĐKC 1.3 | Nhà thầu: |
| E-ĐKC 1.10 | Địa điểm dự án: xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên. |
| E-ĐKC 1.11 | Ngày hợp đồng có hiệu lực: Kể từ ngày hai bên ký hợp đồng. |
| E-ĐKC 2.2 (i) | Các tài liệu khác: E-HSMT, E-HSDT, các tài liệu làm rõ E-HSMT, làm rõ E-HSDT |
| E-ĐKC 4.1 | Việc sử dụng tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng: - Điều kiện cụ thể của hợp đồng hoặc Điều Khoản tham chiếu đối với hợp đồng tư vấn xây dựng; - Điều kiện chung của hợp đồng; - Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có); - Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; |
| E-ĐKC 5.1 | Các trường hợp khác: Không có. |
| E-ĐKC 7 | Loại hợp đồng: Trọn gói. |
| E-ĐKC 8 | Giá hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp: giá hợp đồng là cố định đối với phạm vi công việc nêu trong hợp đồng và điều khoản tham chiếu. |
| E-ĐKC 10 | 10.1. Tạm ứng: Không quá 25% giá hợp đồng. 10.2. Thanh toán: - Phương thức thanh toán: Chuyển khoản - Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng. - Số lần thanh toán: nhiều lần (sẽ được quy định thêm trong quá trình thương thảo). - Thời hạn thanh toán: Sẽ được quy định cụ thể khi thương thảo hợp đồng trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. Hồ sơ thanh toán/quyết toán gồm: Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành; biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành; hóa đơn GTGT. |
| E-ĐKC 11 | Bảo hành sản phẩm của dịch vụ: Không áp dụng |
| E-ĐKC 12 | Thời gian thực hiện hợp đồng: 900 ngày |
| E-ĐKC 13.1 | Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu điều chỉnh hợp đồng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu: 10 ngày |
| E-ĐKC 13.2 (e) | Các trường hợp khác: Không có. |
| E-ĐKC 14.2 | Thời gian nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thay thế nhân sự của chủ đầu tư. |
| E-ĐKC 16.1 | Danh sách nhà thầu phụ: Không áp dụng. |
| E-ĐKC 16.2 | Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 0% giá hợp đồng. |
| E-ĐKC 16.4 | Yêu cầu khác về nhà thầu phụ: Không có. |
| E-ĐKC 17 | 1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng. a. Nhà thầu bị phạt theo mức: 01%/giá hợp đồng cho mỗi ngày chậm hoàn thành công việc theo hợp đồng. Tổng số tiền phạt không vượt quá: 500.000.000 VND. Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến hạn của Nhà thầu. b. Trường hợp Chủ đầu tư chậm thanh toán cho nhà thầu theo quy định tại Mục 10 E-ĐKC thì phải trả lãi cho nhà thầu theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. Thời gian được tính kể từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho đến ngày Chủ đầu tư thanh toán đầy đủ cho nhà thầu.. 2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng - Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế. |
| E-ĐKC 19.1 | Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu: - Nhà thầu không thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của hợp đồng của mình mà không có lý do chính đáng. - Nhà thầu không có lý do chính đáng mà không tiếp tục thực hiện công việc theo điều khoản về tiến độ thực hiện Hợp đồng. - Nhà thầu bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được uỷ quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đó có hành động hoặc sự kiện nào. - Các trường hợp khác theo thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật. |
| E-ĐKC 20 | Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư: - Công việc bị ngừng do lỗi của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian 56 ngày liên tục. - Chủ đầu tư không tuân theo quyết định cuối cùng đó đạt được thông qua trọng tài phân xử tại điều khoản khiếu nại và giải quyết tranh chấp. - Do hậu quả của sự kiện bất khả kháng mà nhà thầu không thể thực hiện một phần quan trọng công việc trong thời gian không dưới 05 ngày. - Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều đình với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự điều hành của người được uỷ thác hoặc người đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đó có hành động hoặc sự kiện nào đó xẩy ra (theo các Luật hiện hành) có tác dụng tương tự tới các hành động hoặc sự kiện đó. |
| E-ĐKC 22.2 | Giải quyết tranh chấp: - Thời gian tiến hành hòa giải: 15 ngày làm việc kể từ ngày một trong hai bên thông báo cho bên kia yêu cầu giải quyết tranh chấp phát sinh. - Mọi tranh chấp và khác biệt nảy sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng này mà các bên không thể tự giải quyết được thông qua thương lượng sẽ được chuyển đến Tòa kinh tế thuộc Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy tắc của Tòa án. Phán quyết của Tòa kinh tế thuộc Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ là cuối cùng và ràng buộc 2 bên. Phí hoặc án phí sẽ do bên có lỗi chịu. Trong thời gian chờ đợi kết quả phân xử, nhà thầu vẫn phải chịu trách nhiệm thực hiện công việc theo hợp đồng. |
| E-ĐKC 23.1 | Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin theo quy định: * Địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư: Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin - Điện thoại: - Địa chỉ: Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội * Địa chỉ liên lạc của nhà thầu: ___________________ - Điện thoại: |

# CHƯƠNG VIII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Mẫu số 16

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ(1)

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Hợp đồng số: _________[Chủ đầu tư kê khai thông tin]

Gói thầu: ____________ [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu]

Thuộc dự án: _________ [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu]

- Căn cứ(2) ___(Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015) [Chủ đầu tư kê khai thông tin];

- Căn cứ(2)____(Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023) [Chủ đầu tư kê khai thông tin];

- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] và Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Chủ đầu tư; [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu]

- Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được Chủ đầu tư và Nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;[Chủ đầu tư kê khai thông tin]

- Các căn cứ khác (nếu có). [Hệ thống để trường ký tự để Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền và nhà thầu tự kê khai]

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Đối với trường hợp Chủ đầu tư trực tiếp ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng với nhà thầu:

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)

Tên Chủ đầu tư:_______________ [Hệ thống trích xuất]

Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Fax:

E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Tài khoản:____;[Chủ đầu tư kê khai thông tin]

Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Đối với trường hợp Chủ đầu tư ủy quyền ký kết và quản lý hợp đồng:

Chủ đầu tư

Tên Chủ đầu tư:_______________ [Hệ thống trích xuất]

Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Fax:

E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Tài khoản:____;[Chủ đầu tư kê khai thông tin]

Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Đơn vị được ủy quyền (sau đây gọi là Bên A)

Tên Đơn vị được ủy quyền:_______________ [Hệ thống trích xuất]

Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Fax:

E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Tài khoản:____;[Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin]

Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___(trường hợp được ủy quyền) [Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin].

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

Tên nhà thầu: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Fax:

E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Tài khoản:

Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất]

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng là các dịch vụ được nêu chi tiết tại Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu” kèm theo.

Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

1. Văn bản hợp đồng;

2. Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, nhân sự của nhà thầu, trách nhiệm báo cáo của nhà thầu;

3. E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng (nếu có), hoàn thiện hợp đồng (nếu có);

4. Biên bản thương thảo hợp đồng, biên bản hoàn thiện hợp đồng (nếu có);

5. E-ĐKC của hợp đồng;

6. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

7. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng;

8. E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT của Nhà thầu (nếu có);

9. E-HSMT và các tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT (nếu có);

10. Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT.

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A

1. Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho Nhà thầu theo giá hợp đồng và phương thức nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại E-ĐKC và E-ĐKCT của hợp đồng.

2. Chủ đầu tư chỉ định ông/bà_______[Ghi rõ họ tên] là cán bộ phụ trách của Chủ đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng này.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B

1. Thực hiện các nghĩa vụ được nêu tại Điều 1 của hợp đồng này;

2. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự được liệt kê tại Phụ lục B “Nhân sự của nhà thầu” để thực hiện dịch vụ;

3. Nộp báo cáo cho Chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Phụ lục C “Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu”;

4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong E-ĐKC và E-ĐKCT của hợp đồng.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Hợp đồng trọn gói (3)

a) Giá hợp đồng: [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng]

Giá hợp đồng: _______________ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng]. Số tiền này bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp.

b) Thời hạn thanh toán:

[Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi hợp đồng có hiệu lực (trường hợp có tạm ứng).

[Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi Chủ đầu tư nhận được và chấp thuận dự thảo báo cáo do nhà thầu lập.

[Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi Chủ đầu tư nhận được và chấp thuận báo cáo cuối cùng.

Tổng số tiền thanh toán                         [Ghi giá trị và đồng tiền]

[Thời hạn thanh toán có thể thay đổi để phù hợp với các báo cáo đầu ra được nêu chi tiết tại Phụ lục C].

2.  Hợp đồng theo đơn giá cố định(3)

a) Giá hợp đồng [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng]. Số tiền này bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp.

- Giá hợp đồng ban đầu (không bao gồm thuế);

- Giá trị thuế

- Dự phòng.

b) Thời hạn thanh toán:

[Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi hợp đồng có hiệu lực (trường hợp có tạm ứng).

[Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi Chủ đầu tư nhận được và chấp thuận dự thảo báo cáo do nhà thầu lập.

[Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi Chủ đầu tư nhận được và chấp thuận báo cáo cuối cùng.

Tổng số tiền thanh toán                         [Ghi giá trị và đồng tiền]

[Thời hạn thanh toán có thể thay đổi để phù hợp với các báo cáo đầu ra được nêu chi tiết tại Phụ lục C].

3. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh(3)

a) Giá hợp đồng: [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng]. Số tiền này bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp.

- Giá hợp đồng ban đầu (không bao gồm thuế);

- Giá trị thuế

- Dự phòng: trong đó nêu rõ giá trị trượt giá tạm tính trên cơ sở dự kiến trượt giá và quy định pháp luật về quản lý chi phí .

b) Thời hạn thanh toán:

[Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi hợp đồng có hiệu lực (trường hợp có tạm ứng).

[Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi Chủ đầu tư nhận được và chấp thuận dự thảo báo cáo do nhà thầu lập.

[Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi Chủ đầu tư nhận được và chấp thuận báo cáo cuối cùng.

Tổng số tiền thanh toán                         [Ghi giá trị và đồng tiền]

[Thời hạn thanh toán có thể thay đổi để phù hợp với các báo cáo đầu ra được nêu chi tiết tại Phụ lục C].

4. Hợp đồng theo thời gian(3)

a) Giá hợp đồng: _________ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng]. Số tiền này bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải trả, chi tiết như sau:

- Thù lao cho chuyên gia:

Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu thù lao tính theo tháng người hoặc theo tuần, theo ngày, theo giờ (lựa chọn một trong ba nội dung và xóa nội dung còn lại) như đã thống nhất tại Phụ lục B.

- Chi phí khác cho chuyên gia:

Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu các chi phí khác với mức trần là         [Ghi giá trị và đồng tiền thanh toán] cho các khoản chi thực tế hoặc khoán gọn(4) dưới đây:

+ Chi phí công tác (bao gồm chi phí đi lại, phụ cấp công tác và lưu trú), tiền văn phòng phẩm và phôtô, in ấn tài liệu, chi phí liên lạc. Chi phí này sẽ được hoàn trả và cần được Chủ đầu tư xác nhận;

+ Chi phí khác đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

b) Thời hạn thanh toán:

[Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi hợp đồng có hiệu lực (trường hợp có tạm ứng).

[Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi Chủ đầu tư nhận được và chấp thuận dự thảo báo cáo do nhà thầu lập.

[Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi Chủ đầu tư nhận được và chấp thuận báo cáo cuối cùng.

Tổng số tiền thanh toán                         [Ghi giá trị và đồng tiền]

[Thời hạn thanh toán có thể thay đổi để phù hợp với các báo cáo đầu ra được nêu chi tiết tại Phụ lục C].

5. Phương thức thanh toán:____ [Hệ thống trích xuất phương thức thanh toán theo quy định tại Mục 10.2 E-ĐKCT].

Điều 6. Loại hợp đồng

Loại hợp đồng: [Hệ thống trích xuất loại hợp đồng theo E-ĐKCT].

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ____ [Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin về thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định tại Mục 9 E-ĐKC, E-HSDT và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ___ [Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin về ngày có hiệu lực của hợp đồng].

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập trên sự chấp thuận của tất cả các bên.

| ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU [xác nhận, chữ ký số] Ghi chú: | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ ĐƯỢC ỦY QUYỀN [xác nhận, chữ ký số] |
| --- | --- |

(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi hoàn thiện hợp đồng có sự khác biệt so với E-ĐKCT.

(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

(3) Lựa chọn bảo đảm phù hợp với Mục 7 E-ĐKCT của hợp đồng

(4) Ghi rõ loại chi phí nào thanh toán theo thực tế phát sinh hoặc chi phí nào khoán gọn.

PHỤ LỤC

Phụ lục A:	Điều khoản tham chiếu

Phụ lục B:	Nhân sự của nhà thầu

Phụ lục C:	Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu.

Mẫu số 19

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: ______ [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu] (sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”)

Về việc: Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng

Căn cứ Quyết định số___ ngày___ tháng___ năm___ của ______ [ghi tên chủ đầu tư] (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu______ [ghi tên, số hiệu gói thầu], Chủ đầu tư______ [ghi tên Chủ đầu tư] (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư) thông báo: Chủ đầu tư đã chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên, số hiệu gói thầu.] với giá hợp đồng là _____ [ghi giá trúng thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện gói thầu là___ [ghi thời gian thực hiện gói thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu].

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Chủ đầu tư theo kế hoạch như sau:

Trường hợp hoàn thiện hợp đồng thông qua phương tiện điện tử:

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:___ [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng];

- Địa chỉ phương tiện điện tử:___ [ghi đường link, tên đăng nhập, mật khẩu (nếu có)…];

- Việc ký biên bản hoàn thiện hợp đồng thực hiện qua Hệ thống.

Trường hợp hoàn thiện hợp đồng trực tiếp:

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:___ [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa điểm(2)____ [ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng].

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo quy định nêu trên. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày___tháng___năm___mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại.

Đại diện hợp pháp của Chủ đầu tư

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, các bên phải điền đầy đủ và đưa toàn bộ nội dung, bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng (nếu có), hoàn thiện hợp đồng (nếu có) vào điều kiện cụ thể của hợp đồng để hình thành tài liệu hợp đồng điện tử.

(2) Khuyến khích thực hiện hoàn thiện hợp đồng qua phương tiện điện tử. Trường hợp việc hoàn thiện hợp đồng thực hiện trực tiếp thì Chủ đầu tư điền thông tin về địa điểm (văn phòng, cơ quan Chủ đầu tư…) để Nhà thầu đến tiến hành hoàn thiện hợp đồng.

Mẫu số 20

GIẤY ỦY QUYỀN (1)

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là ____[ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho____ [ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do ____[ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức:

[- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu;

- Thương thảo hợp đồng (nếu có) đối với trường hợp thương thảo hợp đồng trực tiếp;

- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng đối với trường hợp hoàn thiện hợp đồng trực tiếp.](2).

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____[ghi tên nhà thầu]. ____[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____[ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản, Chủ đầu tư giữ___bản.

| Người được ủy quyền [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)] | Người ủy quyền [ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Chủ đầu tư khi đối chiếu tài liệu, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình đối chiếu tài liệu, thương thảo, hoàn thiện, ký hợp đồng. Giấy ủy quyền phải bảo đảm có hiệu lực trước ngày thực hiện các công việc được ủy quyền.

Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp.

Trường hợp Luật Đấu thầu chưa được sửa đổi, Hệ thống trích xuất “(i) Nhà thầu là công ty thành viên, công ty con của tập đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước đó. (ii) Nhà thầu là công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước mà sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu thuộc ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và gói thầu này là của công ty con, công ty thành viên”. Trường hợp Luật Đấu thầu được sửa đổi, bổ sung thì Hệ thống trích xuất theo quy định của Luật Đấu thầu sửa đổi, bổ sung.

Ghi số năm cụ thể căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu (thông thường là 3, 4 hoặc 5 năm, đối với nhà thầu thành lập ít hơn 3 năm vẫn tiếp tục xem xét, đánh giá mà không loại nhà thầu).