Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát (từ mục 3.1 đến mục 3.5) đều được đánh giá là đạt.

3.1. Biện pháp tổ chức thi công

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. Biện pháp thi công Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường (Km9+550-Km9+750), một số vị trí khác trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi | Có đề xuất về biện pháp thi công phù hợp với các quy định của hồ sơ mời thầu. | ### Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất không phù hợp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu về biện pháp thi công sửa chữa. | ### Không đạt |
| 3.1.2. Biện pháp thi công sửa chữa hệ thống an toàn giao thông thuộc phạm vi gói thầu | Có đề xuất về biện pháp thi công sửa chữa phù hợp với quy định của hồ sơ mời thầu | ### Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất không phù hợp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu về biện pháp thi công sửa chữa. | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1.1; 3.1.2 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

3.2. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # Thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thi công | Có biểu tiến độ thi công các hạng mục phù hợp, khả thi và đề xuất thời gian thực hiện gói thầu không vượt quá 180 ngày và thời gian thi công hiện trường không quá 120 ngày. | ### Đạt |
|  | Không có biểu tiến độ thi công phù hợp, khả thi hoặc đề xuất về thời gian thực hiện gói thầu vượt quá 180 ngày hoặc thời gian thi công quá 120 ngày. | ### Không đạt |

3.3. Bảo đảm giao thông

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Biện pháp bảo đảm giao thông hợp lý, thông suốt, tránh ùn tắc và gián đoạn xe chạy | Có biện pháp bảo đảm giao thông hợp lý và phân luồng giao thông để không gây ùn tắc và gián đoạn xe chạy trong quá trình thi công sửa chữa công trình | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm giao thông hoặc đề xuất biện pháp không phù hợp. | ### Không đạt |

3.4. Bảo hành

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Thời gian bảo hành 24 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 24 tháng. | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 24 tháng. | ### Không đạt |

3.5. Uy tín

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng trong 05 năm trở lại đây (từ năm 2020 đến nay) | Nhà thầu có các cam kết: - Không bị chấm dứt hợp đồng các gói thầu đã và đang thực hiện. - Nhà thầu không vi phạm lỗi không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong quá trình thực hiện hợp đồng đối với các hợp đồng đã và đang thực hiện. - Nhà thầu không có hợp đồng bị vi phạm, chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu hoặc thi công không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường mà bị chủ đầu tư có văn bản nhắc nhở từ 03 lần trở lên. | ### Đạt |
|  | Không có các cam kết hoặc vi phạm một trong ba cam kết nêu trên. | ### Không đạt |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 và 3.5 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 và 3.5 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.