Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường;

- Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác.

Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT.

Nhà thầu có thể đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình hoặc không đính kèm chứng chỉ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ này. Việc nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng.

3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm:

Trường hợp sử dụng phương pháp chấm điểm thì phải quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chí tổng quát. Có thể quy định mức điểm tối thiểu đối với tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát; không được quy định mức điểm tối thiểu đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản.

Sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 1.000 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, bao gồm các nội dung sau đây:

| TT | Tiêu chuẩn đánh giá | Điểm tối đa | Thang Điểm chi tiết | Mức điểm yêu cầu tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng: Đáp ứng yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. | 100 |  | 90 |
| 1.1 | Danh mục vật tư, vật liệu thiết bị đưa vào gói thầu | 35 |  |  |
| 1.1.1 | Có danh mục chi tiết cho toàn bộ gói thầu. |  | 35 |  |
| 1.1.2 | Có danh mục cho các vật tư chính của gói thầu. |  | 25 |  |
| 1.1.3 | Có danh mục nhưng chưa đầy đủ. |  | 20 |  |
| 1.1.4 | Không có hoặc có nhưng không phù hợp với gói thầu. |  | 0 |  |
| 1.2 | Chất lượng và nguồn gốc xuất xứ | 35 |  |  |
| 1.2.1 | Có hồ sơ chứng minh nguồn gốc toàn bộ vật liệu xây dựng, thiết bị rõ ràng, đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật và xuất xứ. |  | 35 |  |
| 1.2.2 | Có hồ sơ chứng minh nguồn gốc các vật liệu xây dựng, thiết bị chính rõ ràng, đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật và xuất xứ. |  | 25 |  |
| 1.2.3 | Có hồ sơ chứng minh nguồn gốc các vật liệu xây dựng, thiết bị chính nhưng chưa đầy đủ. |  | 20 |  |
| 1.2.4 | Không có hồ sơ chứng minh, hoặc hồ sơ chứng minh không đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật và xuất xứ. |  | 0 |  |
| 1.3 | Vận chuyển và đảm bảo chất lượng, an toàn trong quá trình vận chuyển, phương án tập kết về công trường | 30 |  |  |
| 1.3.1 | Có giải pháp chi tiết, đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật. |  | 30 |  |
| 1.3.2 | Có giải pháp chưa chi tiết, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. |  | 25 |  |
| 1.3.3 | Có giải pháp, cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. |  | 15 |  |
| 1.3.4 | Không có hoặc có nhưng không đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật. |  | 0 |  |
| 2 | Công tác tổ chức thi công: Đáp ứng yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. | 150 |  | 125 |
| 2.1 | Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. | 50 |  |  |
| 2.1.1 | Có sơ đồ tổ chức mặt bằng công trường, giải pháp kỹ thuật hợp lý, đầy đủ, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. |  | 50 |  |
| 2.1.2 | Có sơ đồ tổ chức mặt bằng công trường, giải pháp kỹ thuật hợp lý, cho các hạng mục chính, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. |  | 35 |  |
| 2.1.3 | Có sơ đồ tổ chức mặt bằng công trường, giải pháp kỹ thuật chung chung các hạng mục, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. |  | 25 |  |
| 2.1.4 | Không có sơ đồ tổ chức mặt bằng và giải pháp kỹ thuật hoặc có nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng |  | 0 |  |
| 2.2 | Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn, an ninh, môi trường, các đội tổ thi công. | 50 |  |  |
| 2.2.1 | Có sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường chi tiết, rõ ràng, phù hợp với gói thầu. |  | 50 |  |
| 2.2.2 | Có sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường chi tiết, rõ ràng đối với các bộ phận chính. |  | 35 |  |
| 2.2.3 | Có sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. |  | 25 |  |
| 2.2.4 | Không có hoặc có sơ đồ nhưng không phù hợp với tính chất gói thầu hoặc thiếu các bộ phận chính. |  | 0 |  |
| 2.3 | Thuyết minh sơ đồ hệ thống tổ chức nhân sự của nhà thầu tại công trường, nêu rõ nhiệm vụ rõ ràng của từng bộ phận. | 50 |  |  |
| 2.3.1 | Có thuyết minh rõ ràng đáp ứng yêu cầu của gói thầu. |  | 50 |  |
| 2.3.2 | Có thuyết minh rõ ràng cho các bộ phận chính. |  | 35 |  |
| 2.3.3 | Có thuyết minh nhưng chưa rõ ràng, cơ bản đáp ứng yêu cầu. |  | 25 |  |
| 2.3.4 | Không có hoặc có nhưng không phù hợp với tính chất gói thầu hoặc thiếu các bộ phận chính. |  | 0 |  |
| 3 | Giải pháp kỹ thuật: Đáp ứng yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. | 250 |  | 225 |
| 3.1 | Công tác chuẩn bị khởi công gồm: Tiếp cận công trường, chuẩn bị nhân sự, máy móc, thiết bị… | 50 |  |  |
| 3.1.1 | Có thuyết minh đầy đủ chi tiết |  | 50 |  |
| 3.1.2 | Có thuyết minh đầy đủ nhưng chưa chi tiết |  | 35 |  |
| 3.1.3 | Có thuyết minh đầy đủ nhưng chưa rõ ràng, cơ bản đáp ứng yêu cầu. |  | 25 |  |
| 3.1.4 | Không có thuyết minh hoặc có nhưng không phù hợp với để áp dụng cho gói thầu. |  | 0 |  |
| 3.2 | Giải pháp định vị trong quá trình thi công xây dựng. | 50 |  |  |
| 3.2.1 | Có giải pháp chi tiết, rõ ràng về định vị tim mốc-cốt cao độ, giải pháp kỹ thuật, quản lý tim mốc trong suốt quá trình thi công xây dựng. |  | 50 |  |
| 3.2.2 | Có giải pháp định vị tim mốc-cốt cao độ, giải pháp kỹ thuật, đảm bảo chất lượng khi thi công xây dựng nhưng chưa rõ ràng, chi tiết |  | 35 |  |
| 3.2.3 | Có giải pháp định vị tim mốc-cốt cao độ cho thi công xây dựng, cơ bản đáp ứng yêu cầu. |  | 25 |  |
| 3.2.4 | Không có hoặc có nhưng không phù hợp với để áp dụng cho gói thầu. |  | 0 |  |
| 3.3 | Công tác thi công. | 150 |  |  |
| 3.3.1 | Có trình tự công tác thi công khoa học, hợp lý cho toàn bộ các công việc của gói thầu. |  | 150 |  |
| 3.3.2 | Có trình tự công tác thi công khoa học, hợp lý cho các công việc chính của gói thầu. |  | 125 |  |
| 3.3.3 | Có trình tự công tác thi công cho các công việc chính của gói thầu. |  | 100 |  |
| 3.3.4 | Không có hoặc có nhưng không phù hợp với để áp dụng cho gói thầu. |  | 0 |  |
| 4 | Tiến độ thi công. | 150 |  | 125 |
| 4.1 | Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công không quá 60 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công | 50 |  |  |
| 4.1.1 | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 60 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. Có Bảng tiến độ thi công chi tiết và biện pháp đảm bảo tiến độ cho toàn bộ các công tác thi công. |  | 50 |  |
| 4.1.2 | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 60 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. Có Bảng tiến độ thi công chi tiết và biện pháp đảm bảo tiến độ cho các công việc chính của gói thầu. |  | 35 |  |
| 4.1.3 | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 60 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. Có Bảng tiến độ thi công chung và biện pháp đảm bảo tiến độ chung hoặc chỉ có cam kết về đảm bảo tiến độ. |  | 25 |  |
| 4.1.4 | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 60 ngày; Không có đề xuất hoặc có nhưng Bảng tiến độ thi công chi tiết cho các công tác thi công không phù hợp về tiến độ thi công so với yêu cầu của gói thầu; Không có thuyết minh biện pháp hoặc cam kết đảm bảo tiến độ thi công. |  | 0 |  |
| 4.2 | Các biểu đồ huy động: Nhân lực, máy móc, thiết bị. | 50 |  |  |
| 4.2.1 | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi, chi tiết rõ ràng phù hợp với tiến độ thi công. |  | 50 |  |
| 4.2.2 | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, chi tiết rõ ràng đối với các công việc chính của gói thầu, phù hợp với tiến độ thi công. |  | 35 |  |
| 4.2.3 | Đề xuất chung cho các công việc chính của gói thầu, phù hợp với tiến độ thi công. |  | 25 |  |
| 4.2.4 | Đề xuất không đầy đủ, hoặc không phù hợp yêu cầu của gói thầu, không phù hợp với bảng tiến độ thi công. |  | 0 |  |
| 4.3 | Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, duy trì thi công khi mất điện, khắc phục ảnh hưởng của thời tiết, đảm bảo thiết bị trên công trường hoạt động liên tục. | 50 |  |  |
| 4.3.1 | Có biện pháp chi tiết, hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. |  | 50 |  |
| 4.3.2 | Có biện pháp hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT đối với các công việc chính của gói thầu. |  | 35 |  |
| 4.3.3 | Có biện pháp chung phù hợp với đề xuất kỹ thuật và cơ bản đáp ứng yêu cầu của E-HSMT đối với các công việc chính của gói thầu. |  | 25 |  |
| 4.3.4 | Không có biện pháp hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. |  | 0 |  |
| 5 | Biện pháp bảo đảm chất lượng, bảo trì, bảo hành công trình: Đáp ứng yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. | 150 |  | 125 |
| 5.1 | Quản lý chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị; các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản; Biện pháp bảo quản khi mưa bão. | 50 |  |  |
| 5.1.1 | Có biện pháp chi tiết, rõ ràng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  | 50 |  |
| 5.1.2 | Có biện pháp nhưng chưa chi tiết, rõ ràng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  | 35 |  |
| 5.1.3 | Có biện pháp chung, cơ bản phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  | 25 |  |
| 5.1.4 | Không có biện pháp hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp để áp dụng cho gói thầu. |  | 0 |  |
| 5.2 | Quản lý chất lượng cho từng công tác thi công, công tác sửa chữa các hư hỏng. | 50 |  |  |
| 5.2.1 | Có biện pháp quản lý chất lượng chi tiết, rõ ràng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  | 50 |  |
| 5.2.2 | Có đối với các nội dung chính biện pháp quản lý chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  | 35 |  |
| 5.2.3 | Có biện pháp quản lý chất lượng chung, cơ bản phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  | 25 |  |
| 5.2.4 | Không có biện pháp quản lý chất lượng hoặc có biện pháp quản lý chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất, biện pháp tổ chức thi công. |  | 0 |  |
| 5.3 | Bảo hành, bảo trì công trình sau khi hoàn thành. | 50 |  |  |
| 5.3.1 | Có đề xuất bảo hành công trình >=24 tháng, Có thuyết minh chi tiết rõ ràng về công tác bảo hành, bảo trì. |  | 50 |  |
| 5.3.2 | Có đề xuất bảo hành công trình >=24 tháng, Có thuyết minh nhưng chưa chi tiết rõ ràng về công tác bảo hành, bảo trì. |  | 35 |  |
| 5.3.3 | Có đề xuất bảo hành công trình >=24 tháng, Có thuyết minh chung hoặc cam kết về công tác bảo hành, bảo trì. |  | 25 |  |
| 5.3.4 | Có đề xuất bảo hành công trình <24 tháng; Không có thuyết minh hoặc có nhưng không phù hợp về công tác bảo hành, bảo trì. |  | 0 |  |
| 6 | An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: Đáp ứng yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. | 100 |  | 85 |
| 6.1 | Công tác An toàn lao động: Có nhân sự được đào tạo, biện pháp quản lý, kiểm tra cho từng công đoạn thi công, đảm bảo an toàn giao thông ra-vào công trường, an toàn làm việc trên cao, an ninh công trường, an toàn cho công trình và cư dân xung quanh. | 40 |  |  |
| 6.1.1 | Có biện pháp an toàn lao động chi tiết, rõ ràng, hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  | 40 |  |
| 6.1.2 | Có biện pháp an toàn lao động chi tiết, rõ ràng, hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công đối với các công việc chính của gói thầu. |  | 30 |  |
| 6.1.3 | Có biện pháp an toàn lao động chung, cơ bản phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công đối với các công việc chính của gói thầu. |  | 25 |  |
| 6.1.4 | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  | 0 |  |
| 6.2 | Công tác phòng cháy, chữa cháy tuân thủ các quy định, quy phạm pháp luật, giải pháp, biện pháp phương tiện phòng chống cháy nổ, có nhân sự quản lý công tác này. | 30 |  |  |
| 6.2.1 | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công (có thuyết minh chi tiết). |  | 30 |  |
| 6.2.2 | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công (thuyết minh chưa chi tiết). |  | 22 |  |
| 6.2.3 | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy cơ bản phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  | 18 |  |
| 6.2.4 | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  | 0 |  |
| 6.3 | Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường kiểm soát tiếng ồn, khói-bụi, rung, nước thải và rác thải. | 30 |  |  |
| 6.3.1 | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công (có thuyết minh chi tiết). |  | 30 |  |
| 6.3.2 | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công (thuyết minh chưa chi tiết). |  | 22 |  |
| 6.3.3 | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường cơ bản phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  | 18 |  |
| 6.3.4 | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  | 0 |  |
| 7 | Uy tín của nhà thầu. | 100 |  | 70 |
| 7.1 | Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó từ năm 2022 trở lại đây. | 35 |  |  |
| 7.1.1 | Nhà thầu có cam kết không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. |  | 35 |  |
| 7.1.2 | Nhà thầu có cam kết có một hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng lại có một hợp đồng tương tự khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng |  | 25 |  |
| 7.1.3 | Nhà thầu không có cam kết không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. |  | 0 |  |
| 7.2 | Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng thi công xây dựng các công trình Hạ tầng kỹ thuật tại khu vực Nam Trung bộ từ năm 2022 trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu) | 30 |  |  |
| 7.2.1 | Có từ ba hợp đồng trở lên |  | 30 |  |
| 7.2.2 | Có một hợp đồng |  | 25 |  |
| 7.2.3 | Không có hợp đồng nào |  | 0 |  |
| 7.3 | Lịch sử kiện tụng trong 3 năm (2022, 2023, 2024) | 35 |  |  |
| 7.3.1 | Nhà thầu có cam kết: Không có các kiện tụng đang giải quyết và không có các khiếu nại về chất lượng thi công. |  | 35 |  |
| 7.3.2 | Nhà thầu không có cam kết hoặc đang có kiện tụng hoặc có khiếu nại về chất lượng thi công XD công trình. |  | 0 |  |
|  | Tổng cộng | 1000 |  | 845 |

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 3.2 Mục 3 Chương này.