Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Tên công trình: hạng mục: Sửa chữa bảo trì Bến số 1 năm 2025

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Quy mô kết cấu:

Sửa chữa các cấu kiện của cấu chính: 157 đoạn dầm; 30 ô bản mặt cầu và bọc bảo vệ đầu cọc cho 30 cọc.

2. Thời hạn thực hiện gói thầu: 330 ngày kể từ ngày khỏi công;

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian thực hiện hợp đồng: không quá 330 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

| Stt |  | Nội dung đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Tính hợp lý và khả thi của giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, cung ứng vật tư |
| 1 |  | Có biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công tổng thể. |
| 2 |  | Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công phù hợp cho các hạng mục công trình: Sửa chữa bảo trì Bến số 1 năm 2025 … áp dụng đúng quy trình thi công nghiệm thu hiện hành của Nhà nước. |
| 3 |  | Có bản vẽ tổng mặt bằng thi công, bố trí giao thông, kho bãi, tiến độ từng bước thực hiện. dự kiến các khó khăn và đề xuất các giải pháp. |
| 4 |  | Có hệ thống các bản vẽ chi tiết kỹ thuật thi công cho các công việc của gói thầu, sự phù hợp của các bản vẽ này. |
| 2 |  | Tiến độ thi công |
| 1 |  | Tiến độ thi công thực hiện gói thầu là 330 ngày. |
| 2 |  | Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. |
| 3 |  | Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. |
| 4 |  | # Giải pháp bù tiến độ |
| 3 |  | Mức độ đáp ứng về chất lượng vật liệu và cung ứng vật liệu phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu |
| 1 |  | Đáp ứng về chất lượng vật liệu chính, cơ bản và giải pháp cung ứng vật tư phục vụ gói thầu. |
| 2 |  | Nêu xuất xứ hoặc nguồn gốc vật liệu phù hợp với hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình. |
| 3 |  | Có các hợp đồng của các doanh nghiệp cung cấp vật liệu chính như: Xi măng, cốt thép, cát, đá… |
| 4 |  | Biện pháp đảm bảo chất lượng xây lắp của nhà thầu |
| 1 |  | Có quy trình quản lý chất lượng của Nhà thầu, biện pháp nâng cao chất lượng. |
| 2 |  | Sự phối hợp giữa các bên Bên Giám sát, Chủ đầu tư, Giám sát của nhà thầu, nghiệm thu nội bộ, sự phối hợp xử lý ngoài hiện trường; Quy trình nghiệm thu chất lượng. |
| 3 |  | Các biện pháp phối hợp kiểm tra chất lượng vật liệu đưa vào sử dụng, tự kiểm tra vật liệu của nhà thầu |
| 4 |  | Sơ đồ bố trí quản lý, tổ chức tại hiện trường và tại trụ sở |
| 5 |  | Các biện pháp đảm bảo điều kiện an toàn môi trường, giao thông, an toàn lao động, PCCC |
| 1 |  | Quy định và các biện pháp về an toàn lao động |
| 2 |  | ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |
| 3 |  | ### Có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên công trình: + Nhà thầu phải có bản vẽ tổng thể, thể hiện được sơ đồ giao thông của các phương tiện ra vào công trình với hệ thống giao thông công cộng nhằm đảm bảo giao thông phù hợp với hiện trạng công trình. |
| 4 | - Giải pháp chống ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công, vận chuyển vật tư và vật liệu, chống ngập úng các khu lân cận, chống ồn. - Có biện pháp thi công trong mùa mưa lũ. |  |
| 5 | Có biện pháp đảm bảo Phòng cháy, chữa cháy trên công trường. |  |
| 6 | Mức độ đáp ứng yêu cầu về bảo hành công trình |  |
| 1 | Có biện pháp đáp ứng yêu cầu về bảo hành công trình |  |

7. Yêu cầu vật tư, vật liệu:

| STT | Tên vật liệu/Thiết bị | Yêu cầu chủng loại, xuất xứ, thương hiệu/ Thông số kỹ thuật… |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bulong các loại | Việt Nam hoặc tương đương |
| 2 | Cát các loại | Mỏ cát tại thành phố Huế hoặc các tỉnh, thành phố khác |
|  | Đá các loại | Mỏ đá tại thành phố Huế hoặc các tỉnh, thành phố khác |
| 3 | Đá cắt, đá mài | Việt Nam hoặc tương đương |
| 4 | Gỗ nhóm 4 | Thị trường thành phố Huế hoặc các tỉnh, thành phố khác |
| 5 | Hệ quấn Guardian 2000 | Châu Âu hoặc Thái Lan hoặc tương đương |
| 6 | Mũi khoan các loại | Anh Quốc hoặc tương đương |
| 7 | Mũi khoan hợp kim các loại | Anh Quốc hoặc tương đương |
| 8 | Phụ gia bền sunfat | Sika hoặc tương đương |
| 9 | Phụ gia dẻo hoá | Sika hoặc tương đương |
| 10 | Phụ gia trương nở | Sika hoặc tương đương |
| 11 | Que hàn | Kim Tín hoặc tương đương |
| 12 | Sikadur 731, 732 | Sika hoặc tương đương |
| 13 | Thép hình, thép hộp, thép tấm, thép tròn các loại | Hòa Phát hoặc tương đương |
| 14 | Thép tròn trơn, thép thanh vằn các loại | Hòa Phát hoặc tương đương |
| 15 | Xi măng PC40 | Đồng Lâm hoặc tương đương |