Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
* Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt hoặc có không quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết được đánh giá chấp nhận được và các tiêu chí chi tiết còn lại là đạt. Các nội dung tiêu chí chi tiết đánh giá như sau:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư xây dựng
	

	Nguồn cung cấp, nhà cung cấp, chủng loại, thông số kỹ thuật phù hợp yêu cầu Hồ sơ thiết kế và quy trình, quy phạm hiện hành của các loại vật tư chính sử dụng cho công trình theo quy định tại khoản 3 Mục III Chương V, E-HSMT.
	Có đề xuất danh mục đầy đủ tất cả vật tư chính theo yêu cầu, có nguồn cung cấp, nhà cung cấp, có chủng loại, thông số kỹ thuật phù hợp với yêu cầu Hồ sơ thiết kế và quy trình, quy phạm hiện hành. 
	Đạt

	
	Không có hoặc có đề xuất danh mục vật tư nhưng thiếu trên 02 trong các loại vật tư chính theo yêu cầu hoặc có đầy đủ danh mục nhưng không có nguồn cung cấp, nhà cung cấp, chủng loại, thông số kỹ thuật phù hợp với yêu cầu Hồ sơ thit kế và quy trình, quy phạm hiện hành hoặc không có hợp đồng nguyên tắc cung cấp tất cả vật tư (trừ vật tư nhà thầu là nhà sản xuất).
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là đạt 
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là không đạt
	Không đạt

	3.2. Giải pháp kỹ thuật
	

	Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt phù hợp yêu cầu ở Mục 4 – Chương V.
	Có trình tự thi công, lắp đặt, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình.
	Đạt

	
	Không trình bày hoặc trình tự thi công không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là đạt 
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là không đạt
	Không đạt

	3.3 Biện pháp phòng chống cháy, nổ
	

	Biện pháp phòng chống cháy, nổ phù hợp yêu cầu ở Mục 5 – Chương V
 
	Có đầy đủ thuyết minh biện pháp phòng chống cháy nổ .
	Đạt

	
	Không có đầy đủ biện pháp phòng chống cháy nổ hoặc có biện pháp phòng chống cháy nổ nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là đạt 
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là không đạt
	Không đạt

	3.4. Vệ sinh môi trường
	

	Biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường phù hợp yêu cầu ở Mục 6 – Chương V
	Có đầy đủ thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.
	Đạt

	
	Không có đầy đủ biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp an toàn vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là đạt 
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là không đạt
	Không đạt

	3.5. Các biện pháp an toàn lao động
	

	Biện pháp đảm bảo an toàn lao động phù hợp yêu cầu ở Mục 7 – Chương V
	Có biện pháp an toàn lao động.
	Đạt

	
	Không có an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là đạt 
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là không đạt
	Không đạt

	3.6. An ninh, an toàn văn phòng công ty 
	

	Biện pháp đảm bảo an ninh an toàn Văn phòng công ty phù hợp yêu cầu ở Mục 8 – Chương V
	Có biện pháp đảm bảo an ninh an toàn Văn phòng công ty.
	Đạt

	
	Không có hoặc có biện pháp đảm bảo an ninh an toàn Văn phòng công ty nhưng không cụ thể, không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công công trình, không phù hợp với quy định Công ty.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là đạt 
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là không đạt
	Không đạt

	3.7. Hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng nhà thầu:
	

	Biện pháp đảm bảo chất lượng phù hợp yêu cầu ở Mục 9 – Chương V
	Có biện pháp đảm bảo chất lượng. 
	Đạt

	
	Không có biện pháp đảm bảo chất lượng hoặc có biện pháp đảm bảo chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là đạt 
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là không đạt
	Không đạt

	3.8. Tiến độ thi công:
	
	

	Có biểu tiến độ thi công chi tiết đạt yêu cầu tại Mục 10 – Chương V
	Có biểu tiến độ thi công chi tiết 
	Đạt

	
	Không có hoặc có nhưng không hợp lý
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là đạt 
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là không đạt
	Không đạt

	3.9. Uy tín của nhà thầu
	
	

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm (từ năm 2021 trở lại đây).
	Có văn bản cam kết không có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và không có thông tin nhà thầu bị hạn chế tham gia đấu thầu hoặc bị cấm đấu thầu tại bất kỳ địa phương nào và không có thông tin nhà thầu bị chủ đầu tư kết luận là gian lận trong quá trình tham dự thầu. 
	Đạt

	
	Không có văn bản cam kết hoặc có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc có hợp đồng bỏ dở do lỗi của nhà thầu hoặc có thông tin nhà thầu bị hạn chế tham gia đấu thầu hoặc bị cấm đấu thầu tại bất kỳ địa phương nào hoặc có thông tin nhà thầu bị chủ đầu tư kết luận là gian lận trong quá trình tham dự thầu.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết trên được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt
	Không đạt


[image: image1.png]



