## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

### 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được xây dựng theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| Nội dung đánh giá |  | Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt |
| --- | --- | --- |
| 1. Biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ |  |  |
| Tính hợp lý và hiệu quả của biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ. | Có biện pháp tổ chức thực hiện các nội dung công việc đầy đủ, rõ ràng, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và đạt hiệu quả. | Đạt |
|  | Không có biện pháp tổ chức thực hiện các nội dung công việc đầy đủ, rõ ràng, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và đạt hiệu quả. | Không đạt |
| 2. Tiến độ cung cấp dịch vụ |  |  |
| 2.1. Bảng tiến độ cung cấp | Có Bảng tiến độ thực hiện các nội dung công việc hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu theo mẫu 01A chương IV. | Đạt |
|  | Không có Bảng tiến độ thực hiện các nội dung công việc hoặc có Bảng tiến độ thực hiện các nội dung công việc nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật, không đáp ứng yêu cầu theo mẫu 01A chương IV. | Không đạt |
| 2.2. Thời gian cung cấp dịch vụ: thực hiện đầy đủ 100% các hạng mục dịch vụ và hoàn thành nghiệm thu kỹ thuật, bàn giao. | ≤ 60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Đạt |
|  | > 60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Không đạt |
| 3. Vệ sinh môi trường, PCCN, An toàn lao động |  |  |
| 3.1. Vệ sinh môi trường | Có cam kết đầy đủ biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường về tiếng ồn, bụi và khói, kiểm soát nước thải, rác thải, vệ sinh. | Đạt |
|  | Không có hoặc cam kết không đủ các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn bụi và khói, kiểm soát nước thải, rác thải, vệ sinh. | Không đạt |
| 3.2. Phòng chống cháy nổ | Có biện pháp, giải pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ. | Đạt |
|  | Không có biện pháp, giải pháp phòng chống cháy nổ hoặc có nhưng không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện các nội dung công việc. | Không đạt |
| 3.3. An toàn lao động | Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thực hiện các nội dung công việc. | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thực hiện các nội dung công việc hoặc có nhưng không phù hợp với đề xuất về biện pháp thực hiện các nội dung công việc. | Không đạt |
| 4. Bảo hành |  |  |
| 4.1. Thời gian bảo hành | Có cam kết thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. | Đạt |
|  | Không có cam kết hoặc cam kết thời gian bảo hành < 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. | Không đạt |
| 4.2. Tổ chức bảo hành | Có cam kết về biện pháp, phương án tổ chức bảo hành và trong vòng 48 giờ ngay sau khi nhận được thông báo của Bên mời thầu, nhà thầu phải cử người đến khảo sát, kiểm tra, đưa ra phương án xử lý các nội dung hỏng hóc và hoàn thành toàn bộ nội dung công việc. | Đạt |
|  | Không có cam kết về biện pháp tổ chức bảo hành hoặc có cam kết nhưng thời gian hoàn thành toàn bộ nội dung công việc >48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên mời thầu. | Không đạt |
| 5. Uy tín nhà thầu |  |  |
| Lịch sử kiện tụng trong vòng 3 năm gần đây | Cam kết không có hợp đồng có tranh chấp, kiện tụng hoặc hợp đồng không hoàn thành trong vòng 3 năm gần đây | Đạt |
|  | Không có cam kết hoặc có hợp đồng tương tự có tranh chấp, kiện tụng hoặc không hoàn thành trong vòng 3 năm gần đây | Không đạt |
| 6. Đáp ứng toàn bộ các nội dung trong Chương V - Yêu cầu kỹ thuật | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trong Chương V - Yêu cầu kỹ thuật | Đạt |
|  | Không đáp ứng được hoặc đáp ứng thiếu bất kỳ 1 nội dung nào trong Chương V - Yêu cầu kỹ thuật | Không đạt |

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ Khoản 3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm.