Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
[bookmark: _Hlk154349315][bookmark: _Hlk202140181]Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:
- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; 
- Tiến độ thi công; 
- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; 
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; 
- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);
- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; 
- Các yếu tố cần thiết khác; 
[bookmark: _Hlk202140161]1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	[bookmark: OLE_LINK21]1. Tổ chức mặt bằng công trường
	Có giải pháp kỹ thuật, nhân công, thiết bị, công cụ dụng cụ thi công hợp lý, bản vẽ bố trí mặt bằng tổ chức thi công (lối ra vào giao thông, khu vực gia công, khu vực tập kết vật tư, lán trại, biển báo, …) phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng; có phương án tổ chức để đơn vị quản lý vận hành vẫn làm việc khi công trình thi công
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không có bản vẽ bố trí mặt bằng tổ chức thi công, giải pháp không phù hợp điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng; không có phương án tổ chức để đơn vị quản lý vận hành vẫn làm việc khi công trình thi công
	Không đạt

	[bookmark: OLE_LINK36]2. Giải pháp tháo dỡ, thu hồi, thi công, hoàn trả mặt bằng sau khi thi công
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, đảm bảo tối đa tính toàn vẹn của vật tư thu hồi.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, không đảm bảo tối đa tính toàn vẹn của vật tư thu hồi.
	Không đạt

	[bookmark: OLE_LINK43]3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường, thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người
	Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người, đặc biệt là các vị trí Chỉ huy trưởng công trường và giám sát kỹ thuật, các tổ đội, nhóm thi công.
	Đạt

	
	Không có sơ đồ, hoặc sơ đồ không thể hiện rõ trách nhiệm của từng cán bộ chủ chốt, các tổ đội, nhóm thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1, 2, 3 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


2. Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	[bookmark: OLE_LINK53]1. Thời gian thi công
	< 45 ngày
	Đạt

	
	> 45 ngày
	Không đạt

	[bookmark: OLE_LINK54]2. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Đạt

	
	Không có biểu tiến độ thi công hoặc có biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1, 2 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


          3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1. An toàn lao động
	

	[bookmark: OLE_LINK69]Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	2. Biện pháp bảo đảm chất lượng
	
	

	[bookmark: OLE_LINK61]2.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	[bookmark: OLE_LINK62]2.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	3. Phòng cháy, chữa cháy
	

	[bookmark: OLE_LINK59]Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	4. Vệ sinh môi trường
	

	[bookmark: OLE_LINK79]Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế ô nhiễm, tiếng ồn, rác thải hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; có phương án xử lý chất thải nguy hại hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị chịu trách nhiệm xử lý chất thải nguy hại
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế ô nhiễm, tiếng ồn, rác thải hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế ô nhiễm, tiếng ồn, rác thải nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; không có phương án xử lý chất thải nguy hại hoặc không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị xử lý chất thải nguy hại
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1, 2, 3,4 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt



4. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	[bookmark: OLE_LINK89]Thời gian bảo hành
	Có cam kết thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 
	Đạt

	
	Có cam kết thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt


5. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	[bookmark: OLE_LINK18]1. Đối với các vật tư, thiết bị đưa vào công trình
	[bookmark: OLE_LINK19]- Có bản cam kết chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác vật tư, mã hiệu thiết bị; hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cấp hàng và trong hợp đồng nguyên tắc phải nêu rõ chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác vật tư, mã hiệu thiết bị cung cấp cho gói thầu. 
- Nhà thầu phải có cam kết toàn bộ vật tư, thiết bị cung cấp phải mới 100%, sản xuất từ 2024 đến nay, thuộc thế hệ mới nhất, thoả mãn với tiêu chuẩn Việt Nam và đăng ký chất lượng của nhà sản xuất.
- Vật tư thiết bị cung cấp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của E-HSMT nêu tại Mục III.3 Chương V.
	Đạt

	
	- Không có bảng cam kết chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác vật tư, mã hiệu thiết bị; có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cấp hàng nhưng trong hợp đồng nguyên tắc không nêu rõ chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác vật tư, mã hiệu thiết bị cung cấp cho gói thầu; 
- Không có cam kết toàn bộ vật tư, thiết bị cung cấp mới 100%, sản xuất từ 2024 đến nay, thuộc thế hệ mới nhất, thoả mãn với tiêu chuẩn Việt Nam và đăng ký chất lượng của nhà sản xuất.
- Vật tư thiết bị cung cấp không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của E-HSMT nêu tại Mục III.3 Chương V.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


6. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Có cam kết thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Đạt

	
	Không có cam kết thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
	Không đạt


E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

