3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

I. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Đối với các vật tư, vật liệu chính, bao gồm: Cát, Đá 1x2, xi măng, Cấp phối đá dăm, đá hộc, rọ đá, ống bê tông, thép tròn, thép hình, thép tấm. | - Các loại vật tư chủ yếu mà nhà thầu cam kết đưa vào xây lắp có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, có bản cam kết vật tư được ký đóng dấu của nhà thầu.; - Có đầy đủ hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị có chức năng cung cấp các loại vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình đang xét (Tài liệu chứng minh là bản gốc hoặc bản phô tô chứng thực của cơ quan thẩm quyền) | Đạt |
|  | - Không có xuất xứ rõ ràng, không có nhãn mác đầy đủ, không có cam kết vật tư được ký đóng dấu của nhà thầu. - Không có đầy đủ hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị có chức năng hoặc có hợp đồng với đơn vị không có chức năng cung cấp các loại vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình đang xét (Không có tài liệu chứng minh là bản gốc hoặc bản phô tô chứng thực của cơ quan thẩm quyền) | Không đạt |
| 1.2. Thí nghiệm vật liệu | - Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm có đủ năng lực thí nghiệm. | Đạt |
|  | - Không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm có đủ năng lực thí nghiệm. | Không đạt |
| 1.3. Vận chuyển, tập kết và bảo quản vật tư | Thuyết minh rõ ràng về phương án vận chuyển, tập kết vật tư, bảo quản vật tư, xử lý vật tư khi mưa bão, hư hỏng, dự trữ vật tư để đảm bảo thi công khả thi. | Đạt |
|  | Không thuyết minh hoặc thuyết minh không rõ ràng, không hợp lý, không khâ thi | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có ít nhất 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

2. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường |  |  |
| Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, bãi thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. | Có giải pháp tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Có bản vẽ thể hiện sơ đồ tổ chức công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, đường vận chuyển đất thải, bãi thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. | Đạt |
|  | Giải pháp tổ chức mặt bằng công trường không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Không có bản vẽ thể hiện sơ đồ tổ chức công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, đường vận chuyển đất thải, bãi thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. Thiếu một trong các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 2.2. Mức độ hiểu biết về gói thầu |  |  |
| Tính chất, mục đích và yếu tố đặc thù của gói thầu, sự am hiểu về gói thầu | Nêu được hiểu biết về tính chất, mục đích và yếu tố đặc thù của gói thầu, sự am hiểu về gói thầu. | Đạt |
|  | Không nêu hoặc nêu sơ sài không phù hợp với quy mô thiết kế được duyệt | Không đạt |
| 2.3. Giải pháp kỹ thuật thi công xây dựng các hạng mục công trình theo yêu cầu kỹ thuật và chỉ dẫn kỹ thuật của E-HSMT |  |  |
| 2.3.1. Thi công: Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chủ yếu cho các công việc thuộc hạng mục của công trình Nạo vét phía thượng nguồn lòng hồ Đan Kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện thời tiết, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Có kế hoạch phối hợp thi công giữa các hạng mục công trình và các gói thầu khác trong dự án phù hợp với điều kiện gói thầu. Có bản vẽ thuyết minh giải pháp thi công từng hạng mục công trình. | Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thời tiết, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Không có kế hoạch phối hợp thi công giữa các hạng mục và các gói thầu khác trong dự án phù hợp với điều kiện gói thầu. Không có bản vẽ thuyết minh giải pháp thi công từng hạng mục công trình. | Không đạt |
| 2.3.2. Hệ thống tổ chức: Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn lao động, vệ sinh môi trường… Các tổ đội thi công. | Có sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường, có thuyết minh hợp lý và đảm bảo yêu cầu về mối quan hệ giữa Nhà thầu với chủ đầu tư, TVGS, đơn vị thí nghiệm, các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn lao động, vệ sinh môi trường… Các nhà thầu thi công (trường hợp liên danh) và các tổ đội thi công. | Đạt |
|  | Không có sơ đồ và thuyết minh chi tiết hoặc có nhưng sơ sài, không thể hiện được mối liên hệ giữa các cơ quan, đơn vị, các bộ phận… theo yêu cầu trên. | Không đạt |
| 2.4. Biện pháp tổ chức thi công |  |  |
| Biện pháp thi công các công việc thuộc các hạng mục của công trình: Nạo vét phía thượng nguồn lòng hồ Đan Kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương. | Có biện pháp tổ chức thi công đầy đủ hạng mục công trình, phù hợp, khả thi với điều kiện thời tiết, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng…(trình bày đầy đủ thuyết minh biện pháp thi công các hạng mục theo hồ sơ thiết kế được duyệt) | Đạt |
|  | Không có biện pháp kỹ thuật hoặc có biện pháp kỹ thuật nhưng không đầy đủ hạng mục, không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp với điều kiện thời tiết, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng… (thiếu thuyết minh biện pháp thi công một trong các hạng mục theo hồ sơ thiết kế được duyệt) | Không đạt |
| Các biện pháp tập kết, vận chuyển vật liệu, bảng kê huy động các loại máy móc cần thiết để phục vụ gói thầu, hoàn trả mặt bằng, có phân tích, thuyết minh biện pháp xử lý những khó khăn sát với thực tế. | Có nêu các nội dung này với giải pháp phù hợp, khả thi với biện pháp thi công nhà thấu đề xuất | Đạt |
|  | Không có giải pháp này phù hợp hoặc không sát với thực tế, không khả thi với biện pháp thi công nhà thầu đề xuất. | Không đạt |
| Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho hạ tầng xung quanh | Có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho hạ tầng xung quanh có tính khả thi và phù hợp với thực tế. | Đạt |
|  | Không có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho hạ tầng xung quanh có tính khả thi và phù hợp với thực tế. | Không đạt |
| Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, biện pháp đảm bảo công trình trong mùa mưa bão | Có giải pháp khả thi | Đạt |
|  | Không có giải pháp khả thi | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có ít nhất 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

II. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 24 tháng có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 24 tháng có tính đến điều kiện thời tiết | Đạt |
|  | Đề xuất thời gian thi công vượt quá 24 tháng. | Không đạt |
| 2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công c) Giữa bố trí vật tư, vật liệu và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung a, b, c đáp ứng theo yêu cầu tại chương V của E-HSMT | Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 03 nội dung a, b, c đáp ứng theo yêu cầu tại chương V của E-HSMT | Không đạt |
| 3. Biểu tiến độ thi công | Có biểu tiến độ thi công hợp lý bao gồm: Biểu tiến độ thi công tổng thể và biểu tiến độ thi công chi tiết, biểu đồ huy động nhân công, xe máy thiết bị. vật tư vật liệu chủ yếu khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu tại chương V của E-HSMT. Biểu đồ tiến độ thi công phải đảm bảo thời gian hoàn thành công trình và sự phối hợp giữa các công tác thi công, các tổ đội thi công. | Đạt |
|  | Không có biểu tiến độ thi công hoặc có biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. Thiếu một trong các biểu đồ đã yêu cầu. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có ít nhất 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

III. Cách thức quản lý dự án:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Cách thức tổ chức quản lý dự án | Có biện pháp tổ chức quản lý dự án chi tiết, hợp lý, phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng | Đạt |
|  | Không có biện pháp tổ chức quản lý dự án hoặc có nhưng sơ sài, không hợp lý, không phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng | Không đạt |
| 2. Tổ chức quản lý hiện trường | Có biện pháp tổ chức quản lý hiện trường chi tiết, hợp lý, phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng | Đạt |
|  | Không có biện pháp tổ chức quản lý hiện trường hoặc có nhưng không chi tiết, không hợp lý, không phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng | Không đạt |
| 3. Quản lý vật tư, bảo vệ tài sản tại công trường | Có quy trình quản lý vật tư, bảo vệ tài sản tại công trường chi tiết, rõ ràng, phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng. | Đạt |
|  | Không có quy trình quản lý vật tư, không có bảo vệ tài sản tại công trường hoặc có nhưng không chi tiết, không rõ ràng, không phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có ít nhất 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

IV. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công xây dựng công trình | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Để xuất phải thể hiện rõ được: Sơ đồ quản lý chất lượng, quy trình quản lý chất lượng cho từng công tác thi công, Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão, Sửa chữa hư hỏng. | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. Để xuất phải thể hiện rõ được: - Sơ đồ quản lý chất lượng; - Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu thiết bị sẽ đưa vào gói thầu; - Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị; - Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có ít nhất 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

V. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. An toàn lao động | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật nêu trong E-HSMT. | Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật nêu trong E- HSMT. | Không đạt |
| 2. Vệ sinh môi trường | Có biện pháp vệ sinh môi trường hoàn trả mặt bằng, bãi thải hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật nêu trong E-HSMT. | Đạt |
|  | Không có biện pháp vệ sinh môi trường hoàn trả mặt bằng, bãi thải hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật nêu trong E-HSMT. | Không đạt |
| 3. Phòng cháy, chữa cháy | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật nêu trong E-HSMT. | Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật nêu trong E- HSMT | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có ít nhất 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

VI. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì và uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện hợp đồng, tham dự thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Bảo hành, bảo trì |  |  |
| Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì | Có đề xuất thời gian bảo hành công trình lớn hơn 12 tháng. Có cam kết bảo hành công trình. Có kế hoạch kiểm tra bảo trì công trình. Có biện pháp kiểm tra khắc phục hư hỏng trong thời gian bảo hành đáp ứng yêu cầu tại của E-HSMT; có cam kết bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu của đại diện theo pháp luật của Nhà thầu. | Đạt |
|  | Đề xuất thời gian bảo hành công trình nhỏ hơn hoặc bằng 12 tháng. Không Có cam kết bảo hành công trình. Không Có kế hoạch kiểm tra bảo trì công trình. Không Có biện pháp kiểm tra khắc phục hư hỏng trong thời gian bảo hành; Không có cam kết bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu của đại diện theo pháp luật của Nhà thầu hoặc thiếu một trong các nội dung trên. | Không đạt |
| 2. Uy tín của nhà thầu |  |  |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu bao gồm các hành vi vi phạm trong quá trình tham dự thầu quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 | Không vi phạm và có cam kết bằng văn bản đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu bao gồm các thông tin quy định tại Khoản 3 Điều 20 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 | Không vi phạm và có cam kết bằng văn bản đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có ít nhất 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

VII. Các yếu tố cần thiết khác:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Tuân thủ các quy định về vận chuyển vật liệu, thiết bị trong quá trình thi công công trình | Đáp ứng yêu cầu và có cam kết bằng văn bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| 2. Trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra nếu trúng thầu | Đáp ứng yêu cầu và có cam kết bằng văn bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| 3. Huy động nhân sự, máy móc tham gia công tác ứng phó bão lũ, sạt lở tại khu vực thi công và khu vực lân cận | Đáp ứng yêu cầu và có cam kết bằng văn bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| 4. Giá dự thầu | Có văn bản cam kết đáp ứng yêu cầu quy định tại Chương V của E-HSMT | Đạt |
|  | Không có văn bản cam kết hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu quy định tại Chương V của E-HSMT | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có ít nhất 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chí chi tiết thì được đánh giả là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.