Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Phương pháp đánh giá: Đạt/Không đạt.

Nhà thầu có thể đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình hoặc không đính kèm chứng chỉ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ này. Việc nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Tiêu chuẩn đánh giá cụ thể như sau:

1. Tính hợp lý và khả thi của kỹ thuật, biên pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Tổ chức, mặt bằng công trường: - Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành; - Mặt bằng công trường (lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, rào chắn, biển báo….); - Giải pháp cấp nguồn điện, nước trong quá trình thi công. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có nêu đầy đủ sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công. - Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành có nêu đầy đủ các vị trí nhân sự (chỉ huy trưởng; kỹ sư phụ trách kỹ thuật thi công; cán bộ phụ trách ATGT, ATLĐ và VSMT...) mà nhà thầu dự kiến huy động cho gói thầu đáp ứng yêu cầu, tính đặc thù của gói thầu, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu. - Có giải pháp mặt bằng bố trí công trường hợp lý, phù hợp với tổ chức thi công gói thầu: nhà điều hành, lán trại, phòng thí nghiệm, bãi chứa các loại vật liệu, cấu kiện, ...). | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên. - Thể hiện sơ đồ tổ chức của Ban điều hành sơ sài (không xác định trách nhiệm và liên hệ giữa các chức danh). - Có mặt bằng bố trí công trường nhưng thể hiện không khả thi, không phù hợp với điều kiện thi công, thể hiện rõ ràng nhà thầu không hiểu biết về công trình để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng. | Không đạt |
| 1.2. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công: - Kế hoạch và bố trí các mũi thi công tổng thể theo các hạng mục chính: Thi công sửa chữa nền, mặt đường; kè rọ thép; hệ thống công trình thoát nước; hệ thống an toàn giao thông; công tác hoàn thiện. - Biện pháp tổ chức Thi công sửa chữa nền, mặt đường; kè rọ thép; hệ thống công trình thoát nước; hệ thống an toàn giao thông; công tác hoàn thiện. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có đề xuất kế hoạch thi công tổng thể theo các hạng mục chính của gói thầu, thể hiện rõ ràng số lượng mũi thi công kèm theo dây chuyền thiết bị chính và nhân lực; các mũi thi công đảm bảo sự đồng bộ hợp lý, phù hợp với số lượng thiết bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công cụ thể cho từng mũi thi công. - Có nêu biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi và đầy đủ cho các hạng mục của công trình, cụ thể đối với các hạng mục như: Thi công sửa chữa nền, mặt đường; kè rọ thép; hệ thống công trình thoát nước; hệ thống an toàn giao thông; công tác hoàn thiện. + Thuyết minh về phương án thi công, tổ chức phân đoạn, các mũi thi công cho các hạng mục công việc, … + Đề xuất giải pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc hợp lý, đầy đủ, phù hợp với tiến độ thi công và hiện trạng công trình. | Đạt |
|  | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Chấp nhận được: - Có đề xuất kế hoạch thi công tổng thể theo các hạng mục chính của gói thầu phù hợp và khả thi. - Có nêu biện pháp tổ chức thi công khả thi cho các hạng mục chính của công trình, cụ thể đối với các hạng mục như: Thi công sửa chữa nền, mặt đường; kè rọ thép; hệ thống công trình thoát nước; hệ thống an toàn giao thông; công tác hoàn thiện. | Chấp nhận được |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Có thể hiện kế hoạch và mũi thi công nhưng không phù hợp và khả thi (điều kiện thời tiết, khí hậu; tính đồng bộ hợp lý, phù hợp với thiết bị và nhân lực, làm chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng, ...) và không phù hợp với đề xuất về tiến độ cụ thể cho từng mũi thi công. - Biện pháp tổ chức thi công thiếu cho các hạng mục chính: Thi công sửa chữa nền, mặt đường; kè rọ thép; hệ thống công trình thoát nước; hệ thống an toàn giao thông; công tác hoàn thiện. hoặc có đủ nhưng đối với các hạng mục chính là không khả thi, không phù hợp hoặc không chứng tỏ kinh nghiệm thi công để đảm bảo chất lượng, tiến độ. | Không đạt |
| 1.3. Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường đang khai thác. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông đối với công trình đang khai thác khả thi và phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể, tiến độ đề xuất | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên. - Có thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông, nhưng không phù hợp theo quy định hoặc không khả thi; hoặc thể hiện quá sơ sài, không rõ ràng để quản lý và thể hiện đảm bảo ATGT cho người và phương tiện | Không đạt |
| Kết luận | Cả 03 tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 và 1.3 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |

2. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Thời gian thi công. | Đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng không vượt quá 90 ngày. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thực hiện hợp đồng vượt quá 90 ngày. | Không đạt |
| 2.2. Biểu tiến độ thi công: - Biểu tiến độ thi công chi tiết hạng mục công trình. - Biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị. - Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: Có Biểu tiến độ thi công chi tiết cho các hạng mục chính của công trình (gồm: Thi công sửa chữa nền, mặt đường; kè rọ thép; hệ thống công trình thoát nước; hệ thống an toàn giao thông; công tác hoàn thiện, tương ứng với các mũi thi công. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với kế hoạch, biện pháp thi công và đáp ứng yêu cầu. Quá trình lập biểu tiến độ có phân tích điều kiện thời tiết khu vực ảnh hưởng bất lợi tới tiến độ thi công (như: mùa mưa bão,... và có biểu huy động nhân lực, thiết bị, đảm bảo phù hợp với biểu tiến độ thi công chi tiết. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng tiêu chí trên. - Có lập Biểu tiến độ nhưng không đầy đủ các hạng mục chính của các công trình thuộc gói thầu, hoặc không phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể, hoặc không khả thi. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |

3. Biện pháp bảo đảm chất lượng

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ thi công, đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có nêu về Hệ thống quản lý chất lượng vật liệu đầu vào của nhà thầu (bao gồm: sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận; kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng; khắc phục sai sót về chất lượng). - Có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào khi đưa đến công trình và trước khi sử dụng, trong đó bao gồm các vật liệu chính như: Xi măng, đá các loại, cát, nhựa đường, vật tư ATGT… thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình (nguồn gốc vật liệu, giải pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không phù hợp với yêu cầu ...). | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí đạt nêu trên. - Hoặc có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào, tuy nhiên đối với các vật liệu như: Xi măng, đá các loại, cát, nhựa đường… không thể hiện được các nội dung quan trọng cần quản lý để đảm bảo chất lượng hoặc không khả thi hoặc sai so với yêu cầu của tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật/thuyết minh thiết kế và quyết định phê duyệt thiết kế. | Không đạt |
| 3.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đối với các hạng mục công trình như: các thí nghiệm khác theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; biện pháp đảm bảo chất lượng sửa chữa nền, mặt đường; hệ thống an toàn giao thông. - Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu và hồ sơ thiết kế được phê duyệt. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên. - Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công, tuy nhiên không thể hiện được các nội dung quan trọng cần quản lý để đảm bảo chất lượng hoặc không khả thi hoặc sai so với yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế được phê duyệt. - Hoặc có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công, tuy nhiên thiếu, không thể hiện được đối với các hạng mục chính của công trình. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |

4. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. An toàn lao động: Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng bao gồm: Trang bị an toàn; Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường, đảm bảo an toàn thiết bị thi công...; đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên. - Có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 4.2. Phòng cháy, chữa cháy: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; - Biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường xây dựng bao gồm: Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên. - Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 4.3. Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có kế hoạch và biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Có biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: bao gồm các nội dung tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên. - Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với các yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 03 tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2, 4.3 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |

5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Bảo hành: Thời gian bảo hành 12 tháng | - Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. | Đạt |
|  | - Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng theo quy định tại mục trên. | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |

6. Các yếu tố cần thiết khác

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về vật liệu: Đối với các vật tư, vật liệu chính: Xi măng, đá các loại, cát, nhựa đường | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có bảng liệt kê danh sách vật tư, vật liệu chủ yếu sử dụng thi công gói thầu như (Đối với các vật tư, vật liệu chính: Xi măng, đá các loại, cát, nhựa đường…) cho các hạng mục công trình trong đó nêu rõ: Chủng loại, xuất xứ, nguồn cung cấp. - Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc từ Nhà sản xuất/Nhà cung cấp vật liệu. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên hoặc không bổ sung, làm rõ các yêu cầu nêu trên khi có yêu cầu. | Không đạt |
| 6.2. Cam kết về “huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu | - HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu; - Nội dung cam kết về “huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu | Đạt |
|  | - Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên hoặc không làm rõ các yêu cầu nêu trên khi có yêu cầu của bên mời thầu. | Không đạt |
| 6.3. Cam kết về “huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu | - HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu; - Nội dung cam kết về “huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”. | Đạt |
|  | - Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên hoặc không làm rõ các yêu cầu nêu trên khi có yêu cầu của bên mời thầu. | Không đạt |
| 6.4. Cam kết về “thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo ATGT, VSMT theo đúng quy định nếu trúng thầu” | - HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu; - Nội dung cam kết về “thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo ATGT, VSMT theo đúng quy định nếu trúng thầu”. - Nội dung cam kết về thực hiện đầy đủ biện pháp bảo hộ lao động (giầy, mũ, dây an toàn….); công nhân và cán bộ thi công tại công trường phải mặc đồng phục có tên hoặc logo của nhà thầu. | Đạt |
|  | - Không đáp ứng một trong ba yêu cầu trên hoặc không làm rõ các yêu cầu nêu trên khi có yêu cầu của bên mời thầu. | Không đạt |
| 6.5. Cam kết “Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu | - HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu; - Nội dung cam kết về “Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu”. | Đạt |
|  | - Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên hoặc không làm rõ các yêu cầu nêu trên khi có yêu cầu của bên mời thầu. | Không đạt |
| 6.6. Cam kết về tải trọng phương tiện kích thước thùng hàng và các biện pháp che chắn vật liệu trong quá trình vận chuyển. | Có cam kết về tải trọng phương tiện, kích thước thùng hàng và các biện pháp che chắn vật liệu theo quy định. | Đạt |
|  | - Không đáp ứng yêu cầu trên hoặc không làm rõ các yêu cầu nêu trên khi có yêu cầu của bên mời thầu. | Không đạt |
| Kết luận | - Cả 6 tiêu chuẩn chi tiết 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | - Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt | Không đạt |

Nhà thầu được đánh giá là “đạt” yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 và 6 được đánh giá là “đạt”. Trường hợp nhà thầu “Không đạt” một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 và 6 thì được đánh giá là “Không đạt” và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.