Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật như sau:
	Nội dung đánh giá
	Tiêu chí đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	1. Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vật tư dự thầu

	Vật tư dự thầu đáp ứng đầy đủ thông số kỹ thuật vật tư theo yêu cầu tại mục 3.1 chương V của E-HSMT.

 (Nhà thầu cung cấp bảng kê theo biểu mẫu Bảng 1. Bảng kê chi tiết vật tư dự thầu (đính kèm phía dưới) và các hồ sơ kỹ thuật/catalogue hàng hóa, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của vật tư.
	Thông số kỹ thuật vật tư dự thầu đáp ứng yêu cầu
	Thông số kỹ thuật vật tư dự thầu không đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu

	2. Giải pháp, phương pháp luận thực hiện dịch vụ

	2.1. Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc

Có thuyết minh thể hiện các nội dung phù hợp với mô tả, giới thiệu chung về gói thầu tại chương V của E-HSMT, cụ thể như sau: 

+ Mục đích của việc triển khai dịch vụ sửa chữa: Phục hồi bề mặt nền trải tấm vinyl cho khu vực phòng mổ khoa Gây mê hồi sức lầu 2 bị phồng rộp, lõm, rách và thay thế nền gạch granite 600x600 mm thành nền trải tấm vinyl cho khoa Cấp cứu tầng trệt và khoa Hóa trị ung thư hầm 1;
+ Phạm vi thực hiện công việc sửa chữa: khoa Gây mê hồi sức lầu 2, khoa Cấp cứu tầng trệt và khoa Hóa trị ung thư hầm 1 khu A;
+ Tính chất của hoạt động sửa chữa: sửa chữa nhỏ lẻ tại các vị trí theo bản vẽ thiết kế và thực tế khảo sát.

2.2. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ

- Có thuyết minh thể hiện kế hoạch triển khai dịch vụ gói thầu tổng thể hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế, tiến độ hoàn thành bao gồm các nội dung như sau: 

 + Thời gian, số lượng nhập từng loại vật tư về công trình để sửa chữa;

 + Vị trí tập kết vật tư ở công trình;

 + Số lượng nhân sự dự kiến thực hiện.

- Có thuyết minh biện pháp thi công chi tiết cho từng nội dung công việc của gói thầu phù hợp với điều kiện thực tế, tiến độ hoàn thành.

2.3. Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện

- Có thuyết minh thể hiện các quy trình bảo đảm chất lượng vật tư đầu vào cho gói thầu sau đây: 

 + Kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào;

 + Tiếp nhận, lưu kho, bảo quản vật tư.

- Có thuyết minh thể hiện các quy trình bảo đảm chất lượng công việc sửa chữa sau đây: 

 + Thực hiện sửa chữa;

 + Kiểm tra, giám sát công việc sửa chữa;

 + Nghiệm thu sau khi hoàn thành từng loại công việc sửa chữa.

- Có thuyết minh trình bày biện pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với điều kiện thực tế, tiến độ hoàn thành.
2.4. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì:

Thời gian bảo hành, bảo trì dài hơn hoặc bằng thời gian quy định tại mục 3.2 chương V của E-HSMT.

2.5. Các yêu cầu khác
Cam kết thực hiện các nội dung:

+ Các yêu cầu tại mục 3.2 chương V của E-HSMT;
+ Về tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ: hoàn thành đúng, đủ phạm vi công việc của gói thầu phù hợp với tiến độ thực hiện và đáp ứng chất lượng đầu ra dịch vụ hoàn thành.
	Giải pháp, phương pháp luận thực hiện dịch vụ đáp ứng yêu cầu
	Giải pháp, phương pháp luận thực hiện dịch vụ không đáp ứng yêu cầu

	3. Tiến độ thực hiện dịch vụ 

	Thời gian thực hiện dịch vụ đáp ứng quy định tại mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp chương IV - Biểu mẫu mời thầu của E-HSMT.
	Tiến độ thực hiện dịch vụ đáp ứng theo yêu cầu quy định của E-HSMT
	Tiến độ thực hiện dịch vụ không đáp ứng theo yêu cầu quy định của E-HSMT

	4. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

	Không có từ 02 hợp đồng trở lên mà nhà thầu          thực hiện bị ghi nhận vi phạm trên trang https://muasamcong.mpi.gov.vn tính đến thời điểm kết thúc đánh giá E-HSDT.
	Nhà thầu đáp ứng yêu cầu
	Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu

	Kết luận

	E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt.
E-HSDT được đánh giá là KHÔNG đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có ít nhất 01 tiêu chí được đánh giá không đạt.
	Đạt/ 

Không đạt


BẢNG 1. BẢNG KÊ CHI TIẾT VẬT TƯ DỰ THẦU
	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Tên thương mại (nếu có)
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ 

(quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Mô tả kỹ thuật

	1
	Tấm vinyl chống tĩnh điện
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vữa tự phẳng
	
	
	
	
	
	
	


