[bookmark: _GoBack]Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.
	
STT
	
Tiêu chí đánh giá
	
Tiêu chuẩn đánh giá
	Sử dụng tiêu chí Đạt/ Không
đạt

	1
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa

	
	













Đặc	tính,	thông	số	kỹ thuật của hàng hóa
	· Có tất cả các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng yêu cầu tại điểm b2, mục 1.2, Chương V của E-HSMT.
· Hàng hóa do nhà thầu đề xuất phải nêu mã hiệu (nếu có), hãng sản xuất, xuất xứ rõ ràng.
· Nhà thầu đính kèm Catalogue (hoặc hồ sơ kỹ thuật) nhằm chứng minh hàng hóa do nhà thầu đề xuất đáp ứng yêu cầu tại điểm b2, mục 1.2, Chương V của E-HSMT.
	





Đạt

	
	
	· Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa không đáp ứng yêu cầu tại điểm b2, mục 1.2 Chương V của E-HSMT.
· Không nêu mã hiệu (nếu có), hãng sản xuất, xuất xứ hàng hóa.
· Hoặc không đính kèm Catalogue (hoặc hồ sơ kỹ thuật) nhằm chứng minh hàng hóa do nhà thầu đề xuất đáp ứng yêu cầu tại điểm b2, mục 1.2, Chương V của E-HSMT.
· Hoặc có đính kèm nhưng không đáp ứng yêu cầu tại điểm b2, mục 1.2, Chương V của E-HSMT.
	







Không đạt

	2
	Biện pháp tổ chức tháo dỡ, cung cấp và lắp đặt thay thế thang máy

	2.1
	Giải pháp kỹ thuật
	
	

	
	Công	tác	tổ	chức	mặt
bằng:
	-	Có công tác tổ chức mặt bằng thi
công (bao gồm: thuyết minh và
	Đạt






	
STT
	
Tiêu chí đánh giá
	
Tiêu chuẩn đánh giá
	Sử dụng tiêu chí Đạt/ Không
đạt

	
	a) Thiết bị thi công, chất thải, vị trí tập kết vật tư, thiết bị;
b) Bố trí rào chắn, biển báo;
c) Có giải pháp cung cấp và lắp đặt trong điều kiện Bệnh viện vẫn đang hoạt động;
d) Giải pháp cấp điện thi công – chiếu sáng, giao thông, liên lạc, PCCC, chống sét trong quá
trình cung cấp, lắp đặt thay thế thang máy
	bản vẽ) theo yêu cầu, hợp lý và phù hợp với hiện trạng thực tế của Bệnh viện.
	

	
	
	Không có hoặc thiếu > 1 công tác tổ chức mặt bằng thi công (thiếu thuyết minh hoặc thiếu bản vẽ hoặc thiếu cả thuyết minh và bản vẽ) hoặc có công tác tổ chức mặt bằng thi công theo yêu cầu nhưng không hợp lý hoặc không phù hợp với hiện trạng thực tế của Bệnh viện.
	


Không đạt

	2.2
	Biện pháp tổ chức thực hiện
	

	
	



a) Công tác tháo dỡ, di dời;
b) Công tác “thi công và lắp đặt thiết bị”.
	Có biện pháp tổ chức thi công (bao gồm: thuyết minh và bản vẽ) theo yêu cầu, có tính khả thi.
	
Đạt

	
	
	Không có hoặc thiếu > 1 biện pháp tổ chức thi công (thiếu thuyết minh hoặc thiếu bản vẽ hoặc thiếu cả thuyết minh và bản vẽ) hoặc có đủ biện pháp tổ chức thi công theo yêu cầu nhưng có > 1 biện pháp tổ chức thi công không hợp lý hoặc không có tính khả thi.
	


Không đạt

	3
	Bộ máy tổ chức, quản lý tại hiện trường
	

	
	
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự tại hiện trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên.
	Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự tại hiện trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên theo yêu cầu và hợp lý.
	

Đạt

	
	
	Không có sơ đồ tổ chức bộ máy quản
lý nhân sự tại hiện trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng
	
Không đạt




	
STT
	
Tiêu chí đánh giá
	
Tiêu chuẩn đánh giá
	Sử dụng tiêu chí Đạt/ Không
đạt

	
	
	thành viên hoặc có nhưng thiếu hoặc
không hợp lý.
	

	4
	Biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình cung cấp, lắp đặt và thay thế thang máy.
	

	
	Kiểm tra vật tư vật liệu, cấu kiện đúc sẵn;
a) Kiểm tra và hoàn thiện các hạng mục chính;
b) Biện pháp đảm bảo chất lượng cho từng công tác thi công của biện pháp tổ chức thi công.
	Có đề xuất đủ 02 biện pháp đảm bảo chất lượng cho 02 nội dung (a, b (đủ từng công tác thi công của biện pháp
tổ chức thi công)) hợp lý.
	
Đạt

	
	
	Không đề xuất đủ 02 biện pháp đảm bảo chất lượng cho 02 nội dung (a, b) hoặc đề xuất đủ nhưng không hợp lý.
	
Không đạt

	5
	Biện pháp đảm bảo An toàn lao động
	

	
	a) Biện pháp an toàn lao động;
b) Biện pháp vệ sinh môi trường;
c) Biện pháp phòng cháy chữa cháy.
	Có đề xuất đủ 03 biện pháp đảm bảo an toàn cho 03 nội dung (a, b, c) hợp lý.
	
Đạt

	
	
	Không đề xuất đủ 03 biện pháp đảm bảo an toàn cho 03 nội dung (a, b, c) hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý.
	
Không đạt

	6
	Tiến độ tháo dỡ, cung cấp và lắp đặt thay thế thang máy
	

	



6.1
	



Tiến độ tổng thể
	Đề xuất thời gian tháo dỡ, cung cấp và lắp đặt thay thế thang máy không vượt quá thời gian quy định tại Chương IV, E-HSMT và phù hợp với đề xuất về kỹ thuật.
	

Đạt

	
	
	Đề xuất thời gian tháo dỡ, cung cấp và lắp đặt thay thế thang máy vượt quá thời gian quy định tại Chương IV, E-HSMT hoặc không phù hợp với đề xuất về kỹ thuật.
	

Không đạt

	

6.2
	

Tiến độ chi tiết
	Có lập tiến độ tháo dỡ, cung cấp và lắp đặt thay thế thang máy chi tiết các công việc hợp lý.
	
Đạt

	
	
	Không lập tiến độ tháo dỡ, cung cấp và lắp đặt thay thế thang máy chi tiết
	Không đạt




	
STT
	
Tiêu chí đánh giá
	
Tiêu chuẩn đánh giá
	Sử dụng tiêu chí Đạt/ Không
đạt

	
	
	theo yêu cầu trên hoặc có lập nhưng không hợp lý
	

	7
	Bảo hành
	
	

	

7.1
	

Thời gian bảo hành
	- Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng đối với toàn bộ gói thầu.
	
Đạt

	
	
	- Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng đối với toàn bộ gói thầu.
	
Không đạt

	







7.2
	




Kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì; năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng; cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế; khả năng lắp đặt thiết bị, hàng hóa
	· Cam kết hướng dẫn và vận hành cho nhân viên của Bệnh viện.
· Cam kết: Có nhân sự hỗ trợ kỹ thuật khi có yêu cầu từ Bệnh viện. Hình thức hỗ trợ là tư vấn kỹ thuật từ xa hoặc hỗ trợ tận nơi tùy theo tình huống và đề nghị của Bệnh viện. Thời gian không quá 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bệnh viện.
· Cam kết: Trường hợp vật tư do nhà thầu cung cấp và lắp đặt bị lỗi thì nhà thầu phải sửa chữa hoặc thu hồi và thay thế cho Bệnh viện.
	






Đạt

	
	
	Không có cam kết hoặc có cam kết
nhưng nội dung không phù hợp.
	Không đạt

	


8
	

Các yếu tố về điều kiện thương mại, đào tạo, chuyển giao công nghệ
	Có đề xuất các yếu tố về điều kiện thương mại, đào tạo và hướng dẫn sử dụng cho Bệnh viện (nếu được Bệnh viện yêu cầu)
	
Đạt

	
	
	Không có đề xuất các yếu tố về điều kiện thương mại, đào tạo và hướng
dẫn sử dụng cho Bệnh viện (nếu được Bệnh viện yêu cầu)
	
Không đạt

	9
	Uy tín của nhà thầu

	
	Uy	tín	của	nhà	thầu
	Nhà thầu có cam kết đáp ứng về
	Đạt




	
STT
	
Tiêu chí đánh giá
	
Tiêu chuẩn đánh giá
	Sử dụng tiêu chí Đạt/ Không
đạt

	
	thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu
	thông tin kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều
 19 và Điều 20 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP.
	

	
	
	Nhà thầu không có cam kết đáp ứng về thông tin kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP.
	

Không đạt

	Kết luận: Nhà thầu đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn 1-9 được xác định là Đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn thì được đánh giá là Không đạt và không được
xem xét, đánh giá bước tiếp theo.
	
Đạt/Không đạt



