Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt.

1. Giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Giải pháp cung ứng vật tư, vật liệu và mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu xây dựng: | - Có bảng đề xuất danh sách vật tư, vật liệu chủ yếu sử dụng thi công gói thầu theo Chương V phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V, trong đó phải nêu rõ: Tên, chủng loại (mã hiệu, quy cách); xuất xứ (nhà sản xuất); nguồn cung cấp (kèm hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp). Lưu ý: Nhà thầu không được ghi cụm từ tương đương đối với vật tư, vật liệu đề xuất. Nếu không đáp ứng yêu cầu trên thì bảng đề xuất vật tư của nhà thầu không đáp ứng E-HSMT và tiêu chí này được đánh giá là không đạt. Việc ghi cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt do Tên, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, nguồn cung cấp không rõ ràng, không đủ cơ sở đánh giá. - Trường hợp nhà thầu đề xuất bê tông thương phẩm thì phải đính kèm pháp lý của đơn vị cung cấp, đáp ứng chất lượng và tính sẵn sàng cung ứng. Trường hợp dùng trạm trộn tại hiện trường cho công tác bê tông thì phải đính kèm tài liệu pháp lý đối với: trạm trộn, 01 xe bơm bê tông, 02 xe vận chuyển bê tông >=5m3 (kèm hợp đồng nguyên tắc nếu có). - Có giải pháp cung ứng vật liệu, thiết bị hợp lý, khả thi, phù hợp với hiện trạng công trình và thị trường vật liệu bao gồm: đặt hàng, vận chuyển, tập kết, trung chuyển đến địa điểm thi công | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên | ### Không đạt |
| 1.2. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, văn phòng, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo và nội quy an toàn lao động vệ sinh môi trường, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | Có Tổ chức mặt bằng công trình với vị trí cụ thể, có bố trí văn phòng, lán trại phục vụ thi công, sinh hoạt; có kho bãi tập kết, bảo quản vật tư, vật liệu; bãi đúc cấu kiện; cấp điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt phù hợp với điều kiện hiện trường, HSTK, yêu cầu kỹ thuật tại Chương V (thể hiện bằng thuyết minh giải pháp và bản vẽ phù hợp). - Có bố trí và giải pháp thi công Đường tạm để phục vụ thi công phù hợp với điều kiện hiện trường, HSTK, yêu cầu kỹ thuật tại Chương V, (thể hiện bằng thuyết minh giải pháp và bản vẽ phù hợp). | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên | ### Không đạt |
| 1.3. Đề xuất giải pháp kỹ thuật thi công gồm đầy đủ các hạng mục chính theo hồ sơ thiết kế được duyệt và theo nội dung công việc mời thầu tại Bảng số 01B | - Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, hiện trạng công trình xây dựng và đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Có đầy đủ bản vẽ chi tiết kèm theo. | ### Đạt |
|  | - Thuyết minh giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hồ sơ thiết kế được duyệt. - Nêu không đúng nội dung trong hồ sơ thiết kế và quy mô công trình của gói thầu đang xét. - Không có bản vẽ hoặc bản vẽ không đúng theo Hồ sơ thiết kế được duyệt. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | ### Không đạt |

2. Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người. | Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người, đặc biệt là các vị trí chỉ huy trưởng công trường và cán bộ kỹ thuật. Làm rõ sơ đồ, mô tả mối quan hệ giữa trụ sở chính và ban chỉ huy công trường. | ### Đạt |
|  | Không có sơ đồ, hoặc sơ đồ không thể hiện rõ trách nhiệm của các nhân sự chủ chốt, mô tả mối quan hệ giữa trụ sở chính và ban chỉ huy công trường. | ### Không đạt |
| 2.2. Biện pháp đảm bảo giao thông trong thi công; Biện pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, an toàn thi công trong mùa mưa, bão | Có biện pháp: tổ chức đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, hợp lý trong thi công; đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, an toàn thi công trong mùa mưa, bão. | ### Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu, không khả thi. | ### Không đạt |
| 2.3. Giải pháp thi công để không ảnh hưởng đến các công trình lân cận trong khu vực. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý và phải có bản cam kết chịu trách nhiệm của mình nếu xảy ra hậu quả đối với các công trình trong khu vực nếu do biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu thi công gây ra. | ### Đạt |
|  | Không có giải pháp kỹ thuật hợp lý hoặc không có bản cam kết chịu trách nhiệm của mình nếu xảy ra hậu quả đối với các công trình trong khu vực nếu do biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu thi công gây ra. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | ### Không đạt |

3. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Thời gian thực hiện gói thầu: không quá 120 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công công trình. | Không quá thời gian 120 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) kể từ ngày khởi công và không tính đến điều kiện thời tiết và trường hợp bất khả kháng, đáp ứng yêu cầu tại Mục II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện thuộc Chương V. | ### Đạt |
|  | Vượt quá thời gian 120 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) kể từ ngày khởi công và không tính đến điều kiện thời tiết và trường hợp bất khả kháng, không đáp ứng yêu cầu tại Mục II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện thuộc Chương V. | ### Không đạt |
| 3.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). | ### Không đạt |
| 3.3. Biểu tiến độ và thuyết minh thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | - Có biểu tiến độ và thuyết minh thi công thể hiện rõ trình tự thi công các hạng mục công việc hợp lý, khả thi, thống nhất với việc huy động máy móc, nhân lực (biểu tiến độ thể hiện đường găng trình tự thi công của các hạng mục) đáp ứng yêu cầu tại Mục II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện thuộc Chương V. - Có biểu đồ huy động thiết bị, nhân lực phù hợp với tiến độ thi công, biện pháp thi công và hệ thống tổ chức quản lý của nhà thầu. - Có bảng tiến độ cung cấp, lắp đặt thiết bị vào công trình hợp lý, khả thi và phù hợp với tiến độ thi công các hạng mục công việc xây lắp tương ứng. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng đúng, không đầy đủ các nội dung nêu trên | ### Không đạt |
| # Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | ### Không đạt |

4. Cách thức quản lý dự án:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và hồ sơ thiết kế. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc hồ sơ thiết kế. | ### Không đạt |
| # 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và hồ sơ thiết kế. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc hồ sơ thiết kế. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | ### Không đạt |

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và hồ sơ thiết kế. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc hồ sơ thiết kế. | ### Không đạt |
| 5.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và hồ sơ thiết kế. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc hồ sơ thiết kế. | ### Không đạt |
| ### 5.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và hồ sơ thiết kế. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc hồ sơ thiết kế. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | ### Không đạt |

6. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. | ### Không đạt |
| 6.2. Uy tín của của nhà thầu |  |  |
| ### Uy tín của nhà thầu: Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu trong vòng 3 năm (kể từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu) trở lại đây. | Nhà thầu Có cam kết trong quá trình thực hiện hợp đồng không vi phạm các trường hợp sau: + Tiến độ thực hiện hợp đồng; + Chất lượng dịch vụ, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng; + Vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng do lỗi của Nhà thầu; | ### Đạt |
|  | ### Nhà thầu không có cam kết hoặc có nhưng vi phạm một trong các điều kiện: + Tiến độ thực hiện hợp đồng; + Chất lượng dịch vụ, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng; + Vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng do lỗi của Nhà thầu; | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | ### Không đạt |

7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. | a) Nhà thầu không vi phạm quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và kèm theo bản cam kết của nhà thầu. | ### Đạt |
|  | b) Nhà thầu không có cam kết đầy đủ, đúng theo yêu cầu hoặc - Nhà thầu có cam kết nhưng thực tế nhà thầu đã có vi phạm các quy định nêu trên và bị chủ đầu tư phát hiện. Trong trường hợp này ngoài nội dung trên của nhà thầu không đáp ứng nhà thầu còn bị đánh giá là có hành vi kê khai không trung thực và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về đấu thầu. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | ### Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.