## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên yêu cầu về các sản phẩm đầu ra được nêu tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT, Chủ đầu tư phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ;

- Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc;

- Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ;

- Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ;

- Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT;

- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động (nếu có);

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì (nếu có);

- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có): các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) như: việc sử dụng các vật tư, vật liệu; biện pháp tổ chức thi công; dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Trường hợp cần yêu cầu về xuất xứ vật tư, vật liệu, nguyên liệu phục vụ cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn thì Chủ đầu tư quy định xuất xứ của vật tư, vật liệu, nguyên liệu theo nhóm nước, vùng lãnh thổ quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu. Nhà thầu phải chào vật tư, vật liệu, nguyên liệu theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam; nhà thầu chào vật tư, vật liệu, nguyên liệu không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại. Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chào vật tư, vật liệu, nguyên liệu xuất xứ Việt Nam theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu thì nhà thầu chào vật tư, vật liệu, nguyên liệu không phải là xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại;

- Các yếu tố cần thiết khác.

### 3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chí tổng quát. Có thể quy định mức điểm tối thiểu đối với tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát; không được quy định mức điểm tối thiểu đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản. Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật quy định không thấp hơn 70% tổng số điểm tối đa về kỹ thuật. Đối với gói thầu cần xem xét trên cơ sở chú trọng tới các yếu tố kỹ thuật và giá, Chủ đầu tư có thể quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không thấp hơn 80% tổng số điểm tối đa về kỹ thuật. E-HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số tiêu chuẩn tổng quát) bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính.

Điểm kỹ thuật của từng tiêu chuẩn tổng quát được tính theo điểm kỹ thuật của các tiêu chuẩn chi tiết theo công thức sau:

Trong đó:

tji   = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,

wji = tỷ trọng của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,

k  = số lượng tiêu chuẩn chi tiết trong tiêu chuẩn tổng quát “j”, và

Tổng điểm kỹ thuật được tính theo công thức sau:

Trong đó:

Sj   = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn tổng quát “j”,

Wj  = tỷ trọng của tiêu chuẩn tổng quát “j”,

N   = số lượng tiêu chuẩn tổng quát, và

### 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

- Giải pháp kỹ thuật:

| Hiểu biết về các công việc phải thực hiện công tác khảo sát cắm mốc, Đo vẽ trích lục bản đồ phục vụ thu hồi đất giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành | a/Trình bày được các nội dung cơ bản phù hợp với các quy định hiện nay (như quy định của pháp luật về quản lý đất đai, bồi thường theo quy định hiện hành của Nhà nước và địa phương như Luật Đất đai kèm theo các Văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan khác, các quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp) *Đối với công việc thực hiện công tác đo vẽ trích lục bản đồ Nhà thầu trình bày được trình tự, thủ tục thực hiện công tác như: công tác thống kê, kiểm điếm tài sản, hoa màu, cơ sở toán học, lưới địa chính, xác định ranh giới thửa đất, độ chính xác bản đồ địa chính, kiểm tra kiểm nghiệm máy đo, quy định ghi sổ đo, sổ mục kê, ký hiệu bản đồ, nội dung bản đồ, biên tập bản đồ và tính diện tích... phù hợp với các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, bồi thường và hố trợ tái định cư nêu trên và các quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp | ### Đạt |
| --- | --- | --- |
|  | b/ Ngoài trường hợp “a” | ### Không đạt |
| # Kết luận | Đáp ứng tiêu chuẩn a được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

2. Biện pháp tổ chức thực hiện:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Sơ đồ tổ chức công trường và quy trình tổ chức thực hiện công việc phù hợp với công tác khảo sát cắm mốc, Đo vẽ trích lục bản đồ phục vụ thu hồi đất giải phóng mặt bằng | a/ Đệ trình đủ sơ đồ tổ chức công trường và quy trình tổ chức thực hiện công việc kèm theo thuyết minh/ hoặc thiếu 1 trong 2 loại thì được yêu cầu làm rõ, tài liệu làm rõ đáp ứng yêu cầu. | ### Đạt |
|  | b/ Ngoài trường hợp “a | ### Không đạt |
| 2. Kế hoạch thực hiện | a/ Có biểu đồ tiến độ thực hiện công tác khỏa sát cắm mốc, Đo vẽ trích lục bản đồ phục vụ thu hồi đất giải phóng mặt bằng của gói thầu phù hợp với nhân sự thực hiện. | ### Đạt |
|  | b/ Ngoài trường hợp “a”: | ### Không đạt |
| # 3. Các khó khăn vướng mắc khi thực hiện và dự kiến cách giải quyết | a. Nêu sơ bộ các khó khăn vướng mắc, dự kiến cách giải quyết (như phối hợp với các cơ quan, ban ngành của địa phương, SPMB hoặc tự giải quyết) | ### Đạt |
|  | b/ Ngoài trường hợp “a” | ### Không đạt |
| # Kết luận | 1- Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | 2- Ngoài trường hợp “1” | ### Không đạt |

3. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| - Tiến độ | 390 ngày | Đạt |
|  | 390 ngày + 01 tuần | Chấp thuận |
|  | Quá (390 ngày + 01 tuần) | Không đạt |

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thực hiện công việc. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |

5. An toàn lao động:

| Nội dung yêu cầu |  | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. An toàn lao động |  |  |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện |  | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |  | ### Đạt |
|  |  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện |  | ### Không đạt |
| ### 7 | Đánh giá tổng hợp kỹ thuật(1..5) |  |  |  |
| a | Tất cả các tiêu chí đạt |  | Đạt |  |
| b | Trong 5 tiêu chí trên nếu có 1 tiêu chí không đạt |  | Không đạt |  |

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ Khoản 3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm.