# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

- Giới thiệu

- Mô tả khái quát về dự án

  - Dự án: Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị đầu tư xây dựng:

- Tổng mức đầu tư: 9.850.085.102 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, tám trăm năm mươi triệu, không trăm tám mươi lăm nghìn, một trăm linh hai đồng) (Theo Quyết định số 894/QĐ-NPCIT ngày 26/9/2025)

- Chủ đầu tư: Công ty Công ty nghệ thông tin Điện lực miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Nguồn vốn: Vốn KHCB của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 – Quý I/2026.

- Địa điểm: Trung tâm dữ liệu Datacenter của EVNNPC, địa chỉ: Thửa số 2, Lô văn phòng 1, khu bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội.

- Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng yêu cầu triển khai về dịch vụ chuyển đổi số theo định hướng về chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVNNPC.

Triển khai dịch vụ chuyển đổi số theo mô hình tập trung nhằm chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, nâng cao tính liên kết, thống nhất của các công việc, giảm thiểu tối đa công việc đang được làm bằng tay và giấy tờ, tối đa hóa việc chuyển đổi số dữ liệu, đảm bảo sự tập trung của dữ liệu, đáp ứng các yêu cầu của công tác giám sát, vận hành và quản trị của EVNNPC.

Trên cơ sở đó triển khai các báo cáo cung cấp cho lãnh đạo và các chuyên viên công cụ phân tích dữ liệu tổng hợp, đào sâu chi tiết, quan sát đa chiều, dự báo xu hướng, hỗ trợ công tác điều hành và ra quyết định.

Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của dự án này nhằm nâng cao năng lực quản trị dựa trên dữ liệu thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Đây là lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với Tổng công ty, liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ lực và công tác quản trị. Giải pháp hướng đến việc cung cấp công cụ, ứng dụng tin học hóa các nghiệp vụ được thực hiện thủ công; đồng bộ dữ liệu với Hệ thống Quản lý đầu tư xây dựng IMIS hiện có và Kho dữ liệu. Từ đó, xây dựng được cơ sở dữ liệu tập trung, toàn trình, đáng tin cậy về lĩnh vực đầu tư xây dựng phục vụ công tác giám sát, quản lý, điều hành hiệu quả tại Tổng công ty.

- Quy mô dự án: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị Đầu tư xây dựng.

  - Dự án: Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị vật tư:

- Tổng mức đầu tư: 4.813.178.851 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm mười ba triệu, một trăm bảy tám nghìn, tám trăm năm mốt đồng) (Theo Quyết định số 941/QĐ-NPCIT ngày 08/10/2025).

- Chủ đầu tư: Công ty Công ty nghệ thông tin Điện lực miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Nguồn vốn: Vốn KHCB của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 – Quý I/2026.

- Địa điểm: Trung tâm dữ liệu Datacenter của EVNNPC, địa chỉ: Thửa số 2, Lô văn phòng 1, khu bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội.

- Mục tiêu đầu tư:

Nhằm hiện thực hóa định hướng trở thành “doanh nghiệp số” của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), dự án phần mềm khai thác, phân tích dữ liệu từ Kho dữ liệu tập trung được xây dựng với mục tiêu:

- Xây dựng một phần mềm khai thác dữ liệu từ Kho dữ liệu tập trung, cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu phục vụ công tác quản trị, điều hành và ra quyết định chiến lược của Tổng Công ty.

- Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ giữa các lĩnh vực hoạt động cốt lõi của EVNNPC, phù hợp với chiến lược số hóa của EVN.

- Tối ưu hóa khai thác dữ liệu từ các hệ thống phần mềm dùng chung hiện có như ERP,… nhằm gia tăng giá trị sử dụng của dữ liệu.

- Cung cấp công cụ phân tích dữ liệu nâng cao, hỗ trợ quan sát dữ liệu theo nhiều chiều, phân tích xu hướng, đánh giá hiệu quả và ra quyết định nhanh chóng.

- Tập trung hóa dữ liệu, tăng tính liên kết và chia sẻ thông tin giữa các lĩnh vực, phục vụ yêu cầu điều hành và ra quyết định của lãnh đạo Tổng Công ty.

- Quy mô dự án: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị Vật tư.

  - Dự án: Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị Nguồn nhân lực:

- Tổng mức đầu tư: 5.495.265.713 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm chín mươi

- lăm triệu, hai trăm sáu mươi lăm nghìn, bảy trăm mười ba đồng)

(Theo Quyết định số 944/QĐ-NPCIT ngày 09/10/2025).

- Chủ đầu tư: Công ty Công ty nghệ thông tin Điện lực miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Nguồn vốn: Vốn KHCB của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 – Quý I/2026.

- Địa điểm: Trung tâm dữ liệu Datacenter của EVNNPC, địa chỉ: Thửa số 2, Lô văn phòng 1, khu bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội.

- Mục tiêu đầu tư:

Nhằm hiện thực hóa định hướng trở thành “doanh nghiệp số” của Tổng Công ty 
Điện lực miền Bắc (EVNNPC), dự án phần mềm khai thác, phân tích dữ liệu từ Kho dữ 
liệu tập trung được xây dựng với mục tiêu:

- Xây dựng một phần mềm khai thác dữ liệu từ Kho dữ liệu tập trung, cung cấp 
các  công  cụ  phân  tích  dữ  liệu  chuyên  sâu  phục vụ công  tác  quản trị, điều  hành  và ra quyết định chiến lược của Tổng Công ty.

- Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ giữa các lĩnh vực hoạt động cốt lõi 
của EVNNPC, phù hợp với chiến lược số hóa của EVN.

- Tối ưu hóa khai thác dữ liệu từ các hệ thống phần mềm dùng chung hiện có như 
HRMS, ... nhằm gia tăng giá trị sử dụng của dữ liệu.

- Cung cấp công cụ phân tích dữ liệu nâng cao, hỗ trợ quan sát dữ liệu theo nhiều 
chiều, phân tích xu hướng, đánh giá hiệu quả và ra quyết định nhanh chóng.

- Quy mô dự án: Xây dựng bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị nguồn nhân lực.

- Nội dung gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu Tư vấn kiểm thử.

- Giá gói thầu: 835.500.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng). Chi tiết giá trị kiểm thử của từng Dự án:

Bảng số 2

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Chi phí kiểm thử | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị đầu tư xây dựng | 405.500.000 |
| 2 | Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị Vật tư | 200.000.000 |
| 3 | Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị Nguồn nhân lực | 230.000.000 |
| Tổng |  | 835.500.000 |

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày cho từng dự án, kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao môi trường kiểm thử cho Nhà thầu để thực hiện công tác kiểm thử phần mềm (ngày thực hiện là ngày theo dương lịch kể cả ngày nghỉ, ngày lễ - Tết).

- Mục tiêu công việc của gói thầu: Thực hiện kiểm thử phần mềm: “Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị đầu tư xây dựng, Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị Vật tư, Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị Nguồn nhân lực” theo đúng quy định của Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng.

- Phạm vi công việc:

Mô tả chi tiết phạm vi công việc và các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

- Yêu cầu chung

- Công tác kiểm thử phần mềm của: “Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị đầu tư xây dựng, Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị Vật tư, Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị Nguồn nhân lực” tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ thông tin và Truyền thông.

- Kế hoạch, kịch bản kiểm thử của phần mềm phải được Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thực hiện.

- Kết quả kiểm thử phải được báo cáo kết quả cụ thể bằng văn bản.

- Sau khi kết thúc công tác kiểm thử phần mềm, Nhà thầu giao nộp Báo cáo kết quả kiểm thử phần mềm và Giấy chứng nhận rà soát bảo mật ATTT cho phần mềm nội bộ của tổ chức được cấp phép chứng nhận đảm bảo ATTT hoặc tổ chức sự nghiệp nhà nước có chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

- Yêu cầu về Quy trình kiểm thử phần mềm nội bộ

Quá trình kiểm thử phần mềm nội bộ bao gồm các bước chính như sau:

- Xác định nội dung kiểm thử:

- Xác định các tài liệu phục vụ kiểm thử:

- Lập kế hoạch kiểm thử, xác định yêu cầu, phạm vi, chiến lược, các mốc thời gian quan trọng và lịch trình thực hiện các bước từ đầu đến khi kết thúc kiểm thử:

- Xây dựng tình huống, kịch bản kiểm thử, xác định các điều kiện kiểm thử căn cứ vào chức năng, tính năng kỹ thuật của phần mềm cần kiểm thử;

- Thiết lập và duy trì môi trường kiểm thử tương đương môi trường vận hành, khai thác thực tế, bao gồm các công cụ hỗ trợ kiểm thử (nếu có) để thực hiện kiểm thử và thông báo trạng thái sẵn sàng môi trường kiểm thử cho các bên liên quan. Môi trường kiểm thử có thể được thiết lập trong chính môi trường vận hành, khai thác hoặc trong một phòng thí nghiệm (gọi tắt là Testlab) nếu môi trường Testlab và môi trường vận hành, khai thác là tương đương;

- Thực hiện kiểm thử theo kết quả ở bước thiết kế tình huống, kịch bản kiểm thử trong môi trường kiểm thử đã sẵn sàng;

- Lập báo cáo kết quả kiểm thử.

- Yêu cầu về các nội dung kiểm thử

- Kiểm thử chức năng:

- Kiểm thử chức năng nhằm xác định toàn bộ các chức năng của phần mềm được kiểm thử có đáp ứng các yêu cầu chức năng hay không, bao gồm: sự đầy đủ, tính hoàn thiện, tính chính xác và tính tương thích theo tài liệu danh sách yêu cầu người sử dụng; tài liệu yêu cầu chức năng, phi chức năng của phần mềm đã được phê duyệt;

- Nội dung kiểm thử chức năng yêu cầu nhân sự thực hiện phải có hiểu biết về ứng dụng, kiểm thử độc lập dựa trên yêu cầu về khả năng sử dụng, vận hành, thao tác và khai thác các ứng dụng tương tự.

- Trong quá trình kiểm thử chức năng, chủ đầu tư có thể xem xét quyết định việc kiểm thử thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng (UI UX) nếu cần thiết.

- Kiểm thử hiệu năng: Kiểm thử hiệu năng là nội dung thuộc kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT). Kiểm thử hiệu năng nhằm xác định phần mềm được kiểm thử có hoạt động đáp ứng yêu cầu về hiệu năng theo thiết kế trong môi trường kiểm thử hay không. Kỹ thuật kiểm thử hiệu năng bao gồm: kiểm thử cơ sở (baseline), kiểm thử chuẩn (benchmark), kiểm thử tải (load), kiểm thử áp lực (stress), kiểm thử sức chịu đựng (endurance), kiểm thử khối lượng (volume), ...

- Kiểm thử an toàn, bảo mật:

- Kiểm thử an toàn, bảo mật là nội dung thuộc kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT). Kiểm thử bảo mật nhằm đánh giá khả năng tự bảo vệ của phần mềm cùng với các dữ liệu trước các đối tượng không được phép. Các đối tượng không được phép là: con người hoặc các hệ thống bên ngoài không được phép truy nhập hoặc không đủ thẩm quyền tiếp cận để sử dụng, đọc, chỉnh sửa hoặc xóa các dữ liệu đó. Các yêu cầu bảo mật được thể hiện tại tài liệu danh sách yêu cầu người sử dụng; tài liệu các yêu cầu chức năng, phi chức năng của phần mềm đã được phê duyệt;

- Kiểm tra, việc thiết lập, cấu hình hệ thống, phần mềm theo phương án bảo đảm an toàn thông tin được phê duyệt; Kiểm tra việc cấu hình, tăng cường bảo mật cho ứng dụng, cơ sở dữ liệu.

- Kiểm tra về tài liệu vận hành hệ thống (nếu có): Kiểm tra về tài liệu vận hành hệ thống là nội dung thuộc kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT). Việc kiểm tra tài liệu vận hành hệ thống là quá trình rà soát, kiểm tra các tài liệu về tính đầy đủ và chính xác giữa tài liệu vận hành hệ thống và các tài liệu yêu cầu kỹ thuật cũng như thực tế hoạt động của hệ thống, đồng thời kiểm tra sự đúng đắn của tài liệu vận hành hệ thống. Tài liệu vận hành hệ thống gồm có:

- Tài liệu hệ thống: Ghi nhận thông tin chi tiết về các thiết kế hệ thống, cách thức làm việc bên trong của hệ thống và các chức năng của nó (bao gồm cả về quy trình vận hành và khắc phục sự cố).

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (bao gồm hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn quản trị hệ thống): Ghi nhận các thông tin được viết hay hiển thị trực quan về cách thức hệ thống làm việc cũng như cách sử dụng hệ thống đó.

- Kiểm thử một số yếu tố phi chức năng khác như: khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác, khả năng hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau, … (nếu cần thiết).

- Yêu cầu tài liệu phục vụ kiểm thử chấp nhận

Nhà thầu kiểm thử phải phối hợp với nhà thầu triển khai xây dựng phần mềm tại: “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị đầu tư xây dựng”; “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị Vật tư”; “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị nguồn nhân lực” và các đơn vị liên quan để chuẩn bị các tài liệu sau:

- Tài liệu mô tả/danh sách yêu cầu người sử dụng;

- Tài liệu hướng dẫn người sử dụng bao gồm hướng dẫn người sử dụng là quản trị hệ thống;

- Tài liệu mô tả chi tiết yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm hoặc tài liệu các yêu cầu chức năng, phi chức năng của phần mềm;

- Tài liệu mô tả chi tiết yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng về môi trường vận hành, khai thác phần mềm hoặc tài liệu cấu hình môi trường vận hành, khai thác phần mềm;

- Hồ sơ báo cáo kết quả kiểm thử nội bộ (kiểm thử hệ thống) của nhà thầu triển khai trong quá trình xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm hoặc kết quả kiểm thử mới nhất (nếu có).

- Yêu cầu về lập kế hoạch kiểm thử

## Nhà thầu kiểm thử phải phối hợp với nhà thầu triển khai xây dựng phần mềm tại: “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị đầu tư xây dựng”; “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị Vật tư”; “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị nguồn nhân lực” và các đơn vị liên quan để lập kế hoạch kiểm thử. Các hoạt động chính:

- Nghiên cứu nghiệp vụ của bài toán, yêu cầu của người sử dụng;

- Nghiên cứu yêu cầu chức năng và phi chức năng của phần mềm;

- Phân tích, xác định các ràng buộc, ước lượng thời gian và tổng hợp yêu cầu kiểm thử;

- Xác định các mốc thời gian quan trọng trong quá trình kiểm thử;

- Xác định các điều kiện dừng kiểm thử;

- Lập kế hoạch kiểm thử;

- Chấp thuận kế hoạch kiểm thử.

- Yêu cầu về xây dựng tình huống, kịch bản kiểm thử

## Nhà thầu kiểm thử phải phối hợp với nhà thầu triển khai xây dựng phần mềm tại: “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị đầu tư xây dựng”; “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị Vật tư”; “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị nguồn nhân lực” và các đơn vị liên quan để xây dựng tình huống, kịch bản kiểm thử. Các hoạt động chính:

- Phân tích các tài liệu đầu vào để nắm vững yêu cầu, phạm vi kiểm thử, xác định các tính năng cần kiểm thử và các kỹ thuật kiểm thử;

- Xây dựng các tình huống kiểm thử: Số ký hiệu của tình huống, đặt tên tình huống và xác định điều kiện, dữ liệu đầu vào, các bước thực hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế dựa vào yêu cầu đầu vào;

- Xây dựng các kịch bản kiểm thử tương ứng với các tình huống kiểm thử bảo đảm đáp ứng được việc đánh giá đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng;

- Đánh giá sự phù hợp của phần mềm so với các quy định hiện hành, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành:

- Chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thống nhất cung cấp yêu cầu đầu vào là các văn bản quy định, quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành có liên quan cho tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm thử;

- Tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm thử có trách nhiệm bổ sung hoạt động kiểm tra, đánh giá (còn được gọi là kiểm thử tĩnh) lại các tài liệu mô tả/danh sách yêu cầu người sử dụng, các yêu cầu chức năng, phi chức năng của phần mềm so với các quy định, quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành mà chủ đầu tư cung cấp.

- Yêu cầu về thiết lập và duy trì môi trường kiểm thử

## Nhà thầu kiểm thử phải phối hợp với nhà thầu triển khai xây dựng phần mềm tại: “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị đầu tư xây dựng”; “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị Vật tư”; “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị nguồn nhân lực” và các đơn vị liên quan để thiết lập và duy trì môi trường kiểm thử. Các hoạt động chính:

- Nghiên cứu cấu hình môi trường vận hành, khai thác phần mềm, tổ chức thiết lập môi trường kiểm thử tương ứng, phù hợp với yêu cầu kiểm thử trong trường hợp sử dụng Testlab;

- Cài đặt, cấu hình phần mềm cần kiểm thử;

- Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử;

- Thiết lập công cụ hỗ trợ kiểm thử;

- Kiểm tra, duy trì môi trường kiểm thử.

- Yêu cầu về thực hiện kiểm thử

## Nhà thầu kiểm thử phải phối hợp với nhà thầu triển khai xây dựng phần mềm tại: “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị đầu tư xây dựng”; “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị Vật tư”; “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị nguồn nhân lực” và các đơn vị liên quan để thực hiện kiểm thử. Các hoạt động chính:

- Thực thi toàn bộ các nội dung và kịch bản kiểm thử;

- Quan sát, ghi nhận kết quả thực tế, ghi nhận các sự cố, lỗi phần mềm xảy ra trong quá trình kiểm thử;

- So sánh kết quả thực tế và kết quả mong đợi.

- Yêu cầu về lập báo cáo kết quả kiểm thử

## Nhà thầu kiểm thử phải phối hợp với nhà thầu triển khai xây dựng phần mềm tại: “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị đầu tư xây dựng”; “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị Vật tư”; “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị nguồn nhân lực” và các đơn vị liên quan để lập báo cáo kết quả kiểm thử. Các hoạt động chính:

- Nhà thầu kiểm thử lập báo cáo kết quả kiểm thử;

- Công bố kết quả kiểm thử và tuyên bố kết thúc kiểm thử. Chủ đầu tư xem xét quyết định:

- Yêu cầu nhà thầu triển khai xây dựng phần mềm tại: “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị đầu tư xây dựng”; “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị Vật tư”; “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị nguồn nhân lực” tiếp nhận kết quả, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện phần mềm trong trường hợp phần mềm có lỗi;

- Thống nhất kế hoạch tổ chức nghiệm thu với các bên liên quan;

- Tuyên bố kết thúc kiểm thử;

- Nhà thầu triển khai xây dựng phần mềm tại: “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị đầu tư xây dựng”; “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị Vật tư”; “Gói thầu số 2: Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị nguồn nhân lực” và các bên liên quan có trách nhiệm tiếp nhận và triển khai các công việc theo kết quả kiểm thử được công bố.

- Danh sách các yêu cầu chức năng, phi chức năng của phần mềm

- Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị đầu tư xây dựng:

  - PL1: Danh sách các yêu cầu về chức năng.

  - PL2: Danh sách các yêu cầu phi chức năng.

- Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị Vật tư:

  - PL3: Danh sách các yêu cầu về chức năng.

  - PL4: Danh sách các yêu cầu phi chức năng.

- Xây dựng Bộ công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ quản trị nguồn nhân lực:

  - PL5: Danh sách các yêu cầu về chức năng

  - PL6: Danh sách các yêu cầu phi chức năng

- Báo cáo và thời gian thực hiện:

| STT | Sản phẩm | Tiến độ giao nộp sản phẩm | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kế hoạch kiểm thử (có bao gồm nội dung kịch bản kiểm thử) | Theo thời gian nhà thầu đề xuất | 03 bản gốc |
| 2 | Báo cáo kết quả kiểm thử | Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao môi trường kiểm thử cho Nhà thầu để thực hiện công tác kiểm thử phần mềm | 03 bản gốc |

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu có bất kỳ vướng mắc gì, nhà thầu cần thiết báo cho chủ đầu tư, tổ chức họp (nếu cần) để thống nhất cùng giải quyết.

- Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Đơn vị tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với gói thầu này. Việc bố trí nhân sự chủ chốt theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ của dự án.

Nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí: Được yêu cầu cụ thể tại Chương III, Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSMT.

- Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho đơn vị tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra đơn vị tư vấn thực hiện dịch vụ và yêu cầu đơn vị tư vấn có trách nhiệm giải trình, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ tư vấn đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện của dự án.

- Tổ chức nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.

- Thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.