## XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ KHAI THÁC, PHÂN TÍCH DỮ LIỆU PHỤC VỤ QUẢN TRỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

| DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU VỀ CHỨC NĂNG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả yêu cầu | Phân loại |
| A | Nhóm chức năng Web |  |
| I | Quản lý cấu hình |  |
| 1 | Cấu hình cảnh báo | Dữ liệu đầu vào |
| 2 | Cấu hình định mức thời gian hạng mục công việc | Dữ liệu đầu vào |
| 3 | Cấu hình định mức thời gian thực hiện công việc | Dữ liệu đầu vào |
| II | Quản lý danh mục |  |
| 4 | Quản lý Danh mục hạng mục công việc | Dữ liệu đầu vào |
| 5 | Quản lý Danh mục công việc | Dữ liệu đầu vào |
| 6 | Quản lý Danh mục thiết bị khảo sát | Dữ liệu đầu vào |
| 7 | Quản lý Danh mục lý do điều chỉnh tiến độ | Dữ liệu đầu vào |
| 8 | Quản lý Danh mục loại kiến nghị | Dữ liệu đầu vào |
| 9 | Quản lý Danh mục loại tồn tại | Dữ liệu đầu vào |
| 10 | Khởi tạo khảo sát giai đoạn lập PADT | Dữ liệu đầu vào |
| 11 | Khởi tạo thông tin vị trí khoan khảo sát giai đoạn lập PADT | Dữ liệu đầu vào |
| 12 | Khởi tạo thông tin vị trí khoan khảo sát giai đoạn lập BCNCKT | Dữ liệu đầu vào |
| 13 | Khởi tạo thông tin vị trí khoan khảo sát giai đoạn lập TKKT/TKBVTC | Dữ liệu đầu vào |
| III | Quản lý tiến độ |  |
| III.1 | Quản lý Tiến độ giao theo văn bản |  |
| 14 | Quản lý Tiến độ giao theo văn bản | Dữ liệu đầu vào |
| 15 | Quản lý thông tin bổ sung Tiến độ giao theo văn bản | Dữ liệu đầu vào |
| III.2 | Quản lý Tiến độ cấp 1 |  |
| 16 | Quản lý Tiến độ cấp 1 | Dữ liệu đầu vào |
| 17 | Điều chỉnh Tiến độ cấp 1 | Dữ liệu đầu vào |
| 18 | Kiểm tra và trình Tiến độ cấp 1 | Dữ liệu đầu vào |
| 19 | Phê duyệt Tiến độ cấp 1 | Dữ liệu đầu vào |
| 20 | Import Tiến độ cấp 1 | Dữ liệu đầu vào |
| III.3 | Quản lý Tiến độ cấp 2 |  |
| 21 | Quản lý Tiến độ cấp 2 | Dữ liệu đầu vào |
| 22 | Điều chỉnh Tiến độ cấp 2 | Dữ liệu đầu vào |
| 23 | Kiểm tra và trình Tiến độ cấp 2 | Dữ liệu đầu vào |
| 24 | Phê duyệt Tiến độ cấp 2 | Dữ liệu đầu vào |
| 25 | Import Tiến độ cấp 2 | Dữ liệu đầu vào |
| III.4 | Quản lý tiến độ khảo sát giai đoạn lập PADT |  |
| 26 | Quản lý kế hoạch khảo sát giai đoạn lập PADT | Dữ liệu đầu vào |
| 27 | Import kế hoạch khảo sát giai đoạn lập PADT | Dữ liệu đầu vào |
| III.5 | Quản lý Tiến độ thực tế thực hiện |  |
| 28 | Cập nhật tiến độ | Dữ liệu đầu vào |
| IV | Quản lý công việc trên hiện trường |  |
| IV.1 | Công tác Khảo sát lập PADT |  |
| 29 | Quản lý nhật ký Công tác Khảo sát lập PADT | Dữ liệu đầu vào |
| 30 | Import nhật ký Công tác Khảo sát lập PADT | Dữ liệu đầu vào |
| 31 | Upload ảnh khảo sát Công tác Khảo sát lập PADT | Dữ liệu đầu vào |
| 32 | Upload video khảo sát Công tác Khảo sát lập PADT | Dữ liệu đầu vào |
| 33 | Đánh giá nhật ký Khảo sát lập PADT | Dữ liệu đầu vào |
| IV.2 | Công tác Khảo sát phục vụ lập BCNCKT và lập TKKT/TKBVTC |  |
| 34 | Quản lý nhật ký Công tác Khảo sát phục vụ lập BCNCKT và lập TKKT/TKBVTC | Dữ liệu đầu vào |
| 35 | Import nhật ký Công tác Khảo sát phục vụ lập BCNCKT và lập TKKT/TKBVTC | Dữ liệu đầu vào |
| 36 | Upload ảnh khảo sát phục vụ lập BCNCKT và lập TKKT/TKBVTC | Dữ liệu đầu vào |
| 37 | Upload video khảo sát phục vụ lập BCNCKT và lập TKKT/TKBVTC | Dữ liệu đầu vào |
| 38 | Đánh giá và Ký CA xác nhận Nhật ký Công tác Khảo sát phục vụ lập BCNCKT và lập TKKT/TKBVTC | Dữ liệu đầu vào |
| IV.3 | Quản lý biên bản nghiệm thu công việc |  |
| 39 | Quản lý biên bản nghiệm thu công việc | Dữ liệu đầu vào |
| 40 | Import biên bản nghiệm thu công việc | Dữ liệu đầu vào |
| 41 | Upload ảnh khảo sát phục vụ lập BCNCKT và lập TKKT/TKBVTC | Dữ liệu đầu vào |
| 42 | Upload video khảo sát phục vụ lập BCNCKT và lập TKKT/TKBVTC | Dữ liệu đầu vào |
| 43 | Đánh giá và Ký CA xác nhận biên bản nghiệm thu công việc | Dữ liệu đầu vào |
| IV.4 | Quản lý biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục |  |
| 44 | Quản lý biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục | Dữ liệu đầu vào |
| 45 | Import biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục | Dữ liệu đầu vào |
| 46 | Upload ảnh nghiệm thu hoàn thành hạng mục | Dữ liệu đầu vào |
| 47 | Upload video nghiệm thu hoàn thành hạng mục | Dữ liệu đầu vào |
| 48 | Đánh giá và Ký CA xác nhận biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục | Dữ liệu đầu vào |
| IV.5 | Quản lý biên bản nghiệm thu hoàn thành |  |
| 49 | Quản lý biên bản nghiệm thu hoàn thành | Dữ liệu đầu vào |
| 50 | Import biên bản nghiệm thu hoàn thành | Dữ liệu đầu vào |
| 51 | Upload ảnh nghiệm thu hoàn thành | Dữ liệu đầu vào |
| 52 | Upload video nghiệm thu hoàn thành | Dữ liệu đầu vào |
| 53 | Đánh giá và Ký CA xác nhận biên bản nghiệm thu hoàn thành | Dữ liệu đầu vào |
| V | Quản lý tồn tại |  |
| 54 | Quản lý tồn tại | Dữ liệu đầu vào |
| 55 | Import tồn tại | Dữ liệu đầu vào |
| 56 | Cập nhật kết quả xử lý tồn tại | Dữ liệu đầu vào |
| 57 | Upload ảnh xử lý tồn tại | Dữ liệu đầu vào |
| 58 | Xóa tồn tại | Dữ liệu đầu vào |
| VI | Quản lý kiến nghị |  |
| 59 | Quản lý kiến nghị | Dữ liệu đầu vào |
| 60 | Trả lời kiến nghị | Dữ liệu đầu vào |
| 61 | Cập nhật trạng thái kiến nghị | Dữ liệu đầu vào |
| VII | Cảnh báo & giám sát |  |
| VII.1 | Cảnh báo |  |
| 62 | Cảnh báo nhật ký cần ký CA | Dữ liệu đầu vào |
| 63 | Cảnh báo nghiệm thu cần ký CA | Dữ liệu đầu vào |
| 64 | Cảnh báo về dự án cần thực hiện | Dữ liệu đầu vào |
| 65 | Cảnh báo về dự án sắp đến hạn | Dữ liệu đầu vào |
| 66 | Cảnh báo về dự án quá hạn | Dữ liệu đầu vào |
| 67 | Cảnh báo hạng mục công việc cần thực hiện | Dữ liệu đầu vào |
| 68 | Cảnh báo hạng mục công việc sắp đến hạn | Dữ liệu đầu vào |
| 69 | Cảnh báo hạng mục công việc quá hạn | Dữ liệu đầu vào |
| 70 | Cảnh báo công việc cần thực hiện | Dữ liệu đầu vào |
| 71 | Cảnh báo công việc sắp đến hạn | Dữ liệu đầu vào |
| 72 | Cảnh báo công việc quá hạn | Dữ liệu đầu vào |
| 73 | Cảnh báo tồn tại cần xử lý | Dữ liệu đầu vào |
| 74 | Cảnh báo tồn tại sắp đến hạn xử lý | Dữ liệu đầu vào |
| 75 | Cảnh báo tồn tại quá hạn xử lý | Dữ liệu đầu vào |
| 76 | Cảnh báo về kiến nghị được giao xử lý | Dữ liệu đầu vào |
| 77 | Cảnh báo về kiến nghị được phản hồi | Dữ liệu đầu vào |
| 78 | Cảnh báo về kiến nghị sắp đến hạn xử lý | Dữ liệu đầu vào |
| 79 | Cảnh báo về kiến nghị quá hạn xử lý | Dữ liệu đầu vào |
| VII.2 | Giám sát |  |
| 80 | Giám sát tiến độ thực hiện dự án | Dữ liệu đầu vào |
| 81 | Giám sát kiến nghị chưa được xử lý | Dữ liệu đầu vào |
| 82 | Giám sát tồn tại chưa được xử lý | Dữ liệu đầu vào |
| 83 | Giám sát nhật ký chưa ký | Dữ liệu đầu vào |
| 84 | Giám sát biên bản nghiệm thu chưa ký | Dữ liệu đầu vào |
| VIII | Báo cáo |  |
| VIII.1 | Báo cáo tổng hợp |  |
| 85 | Báo cáo tiến độ dự án | Dữ liệu đầu ra |
| 86 | Báo cáo tiến độ giai đoạn Khảo sát sơ bộ | Dữ liệu đầu ra |
| 87 | Báo cáo tiến độ giai đoạn Khảo sát phục vụ lập BCNCKT | Dữ liệu đầu ra |
| 88 | Báo cáo tiến độ giai đoạn Khảo sát phục vụ lập TKKT/TKBVTC | Dữ liệu đầu ra |
| 89 | Báo cáo tiến độ giai đoạn Thi công | Dữ liệu đầu ra |
| 90 | Báo cáo tiến độ xử lý tồn tại | Dữ liệu đầu ra |
| 91 | Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị | Dữ liệu đầu ra |
| 92 | Báo cáo kết quả phê duyệt tiến độ | Dữ liệu đầu ra |
| 93 | Báo cáo số lượng dự án chậm tiến độ | Dữ liệu đầu ra |
| 94 | Báo cáo so sánh thời gian thực hiện hạng mục công việc thực tế so với định mức | Dữ liệu đầu ra |
| 95 | Báo cáo so sánh thời gian thực hiện công việc thực tế so với định mức | Dữ liệu đầu ra |
| 96 | Báo cáo tình hình thực hiện của Người sử dụng | Dữ liệu đầu ra |
| 97 | Báo cáo kiểm soát việc cập nhật dữ liệu trên hệ thống | Dữ liệu đầu ra |
| VIII.2 | Dashboard tổng quan về dự án |  |
| 98 | Biểu đồ thể hiện thông tin chung về dự án | Dữ liệu đầu ra |
| 99 | Biểu đồ thể hiện thông tin về tài chính của dự án | Dữ liệu đầu ra |
| 100 | Biểu đồ thể hiện thông tin các mốc tiến độ theo văn bản | Dữ liệu đầu ra |
| 101 | Biểu đồ thể hiện thông tin chi tiết giai đoạn Lập phương án đầu tư | Dữ liệu đầu ra |
| 102 | Biểu đồ thể hiện thông tin chi tiết giai đoạn Giao A | Dữ liệu đầu ra |
| 103 | Biểu đồ thể hiện thông tin chi tiết giai đoạn KHLCNT tư vấn khảo sát, lập BCNCKT; TKKT/TKBVTC; KHLCNT Người sử dụng VTTB, XL, thí nghiệm, đo vẽ | Dữ liệu đầu ra |
| 104 | Biểu đồ thể hiện thông tin chi tiết giai đoạn Khảo sát, lập BCNCKT; TKKT/TKBVTC | Dữ liệu đầu ra |
| 105 | Biểu đồ thể hiện thông tin chi tiết giai đoạn Thẩm định, phê duyệt BCNCKT; TKKT/TKBVTC | Dữ liệu đầu ra |
| 106 | Biểu đồ thể hiện thông tin chi tiết giai đoạn BT-GPMB | Dữ liệu đầu ra |
| 107 | Biểu đồ thể hiện thông tin chi tiết giai đoạn Thi công | Dữ liệu đầu ra |
| 108 | Biểu đồ thể hiện thông tin chi tiết giai đoạn Nghiệm thu hoàn thành | Dữ liệu đầu ra |
| 109 | Biểu đồ thể hiện thông tin chi tiết giai đoạn Bàn giao | Dữ liệu đầu ra |
| 110 | Biểu đồ thể hiện thông tin chi tiết giai đoạn Quyết toán | Dữ liệu đầu ra |
| IX | Quản trị hệ thống |  |
| 111 | Đăng nhập | Dữ liệu đầu vào |
| 112 | Đăng xuất | Dữ liệu đầu vào |
| 113 | Tích hợp với AD | Dữ liệu đầu vào |
| 114 | Quản lý người dùng | Dữ liệu đầu vào |
| 115 | Quản lý nhóm người dùng | Dữ liệu đầu vào |
| 116 | Quản lý vai trò người dùng | Dữ liệu đầu vào |
| B | Nhóm chức năng Mobile App |  |
| I | Công tác Khảo sát lập PADT |  |
| 117 | Quản lý nhật ký Công tác Khảo sát lập PADT | Dữ liệu đầu vào |
| 118 | Chụp ảnh khảo sát Công tác Khảo sát lập PADT | Dữ liệu đầu vào |
| 119 | Quay video khảo sát Công tác Khảo sát lập PADT | Dữ liệu đầu vào |
| 120 | Đánh giá và xác nhận Công tác Khảo sát lập PADT | Dữ liệu đầu vào |
| II | Công tác Khảo sát phục vụ lập BCNCKT; lập TKKT/TKBVTC |  |
| 121 | Quản lý nhật ký Công tác Khảo sát phục vụ lập BCNCKT; lập TKKT/TKBVTC | Dữ liệu đầu vào |
| 122 | Chụp ảnh khảo sát Công tác Khảo sát phục vụ lập BCNCKT; lập TKKT/TKBVTC | Dữ liệu đầu vào |
| 123 | Quay video khảo sát Công tác Khảo sát phục vụ lập BCNCKT; lập TKKT/TKBVTC | Dữ liệu đầu vào |
| 124 | Đánh giá và Ký CA xác nhận Công tác Khảo sát phục vụ lập BCNCKT; lập TKKT/TKBVTC | Dữ liệu đầu vào |
| III | Quản lý biên bản nghiệm thu công việc |  |
| 125 | Quản lý biên bản nghiệm thu công việc | Dữ liệu đầu vào |
| 126 | Chụp ảnh nghiệm thu công việc | Dữ liệu đầu vào |
| 127 | Quay video nghiệm thu công việc | Dữ liệu đầu vào |
| 128 | Đánh giá và Ký CA xác nhận biên bản nghiệm thu công việc | Dữ liệu đầu vào |
| IV | Quản lý biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục |  |
| 129 | Quản lý biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục | Dữ liệu đầu vào |
| 130 | Chụp ảnh nghiệm thu hoàn thành hạng mục | Dữ liệu đầu vào |
| 131 | Quay video nghiệm thu hoàn thành hạng mục | Dữ liệu đầu vào |
| 132 | Đánh giá và Ký CA xác nhận bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục | Dữ liệu đầu vào |
| V | Quản lý biên bản nghiệm thu hoàn thành |  |
| 133 | Quản lý biên bản nghiệm thu hoàn thành | Dữ liệu đầu vào |
| 134 | Chụp ảnh nghiệm thu hoàn thành | Dữ liệu đầu vào |
| 135 | Quay video nghiệm thu hoàn thành | Dữ liệu đầu vào |
| 136 | Đánh giá và Ký CA xác nhận nghiệm thu hoàn thành | Dữ liệu đầu vào |
| VI | Quản lý tồn tại |  |
| 137 | Quản lý tồn tại | Dữ liệu đầu vào |
| 138 | Cập nhật kết quả xử lý tồn tại | Dữ liệu đầu vào |
| 139 | Chụp ảnh kết quả xử lý tồn tại | Dữ liệu đầu vào |
| 140 | Xóa tồn tại | Dữ liệu đầu vào |
| VII | Quản lý kiến nghị |  |
| 141 | Quản lý kiến nghị | Dữ liệu đầu vào |
| 142 | Trả lời kiến nghị | Dữ liệu đầu vào |
| 143 | Cập nhật trạng thái kiến nghị | Dữ liệu đầu vào |
| VIII | Cảnh báo & giám sát |  |
| 144 | Cảnh báo nhật ký cần ký CA | Dữ liệu đầu vào |
| 145 | Cảnh báo nghiệm thu cần ký CA | Dữ liệu đầu vào |
| 146 | Cảnh báo về dự án cần thực hiện | Dữ liệu đầu vào |
| 147 | Cảnh báo về dự án sắp đến hạn | Dữ liệu đầu vào |
| 148 | Cảnh báo về dự án quá hạn | Dữ liệu đầu vào |
| 149 | Cảnh báo hạng mục công việc cần thực hiện | Dữ liệu đầu vào |
| 150 | Cảnh báo hạng mục công việc sắp đến hạn | Dữ liệu đầu vào |
| 151 | Cảnh báo hạng mục công việc quá hạn | Dữ liệu đầu vào |
| 152 | Cảnh báo công việc cần thực hiện | Dữ liệu đầu vào |
| 153 | Cảnh báo công việc sắp đến hạn | Dữ liệu đầu vào |
| 154 | Cảnh báo công việc quá hạn | Dữ liệu đầu vào |
| 155 | Cảnh báo tồn tại cần xử lý | Dữ liệu đầu vào |
| 156 | Cảnh báo tồn tại sắp đến hạn xử lý | Dữ liệu đầu vào |
| 157 | Cảnh báo tồn tại quá hạn xử lý | Dữ liệu đầu vào |
| 158 | Cảnh báo về kiến nghị phát sinh | Dữ liệu đầu vào |
| 159 | Cảnh báo về kiến nghị chưa được xử lý | Dữ liệu đầu vào |
| C | Tích hợp dữ liệu |  |
| I | Hệ thống lấy dữ liệu từ kho |  |
| 160 | Lấy dữ liệu danh mục đơn vị | Yêu cầu truy vấn |
| 161 | Lấy dữ liệu danh mục dự án | Dữ liệu đầu vào |
| 162 | Lấy dữ liệu danh mục Người sử dụng | Dữ liệu đầu vào |
| 163 | Lấy dữ liệu danh mục hạng mục dự án | Dữ liệu đầu vào |
| 164 | Lấy dữ liệu danh mục loại dự án | Dữ liệu đầu vào |
| 165 | Lấy dữ liệu Thông tin đợt giao kế hoạch | Dữ liệu đầu vào |
| 166 | Lấy dữ liệu Thông tin phê duyệt dự án | Dữ liệu đầu vào |
| 167 | Lấy dữ liệu Thông tin hợp đồng | Dữ liệu đầu vào |
| 168 | Lấy dữ liệu Thông tin Người sử dụng tham gia hợp đồng | Dữ liệu đầu vào |
| 169 | Lấy dữ liệu Thông tin vị trí khoan khảo sát giai đoạn lập BCNCKT | Dữ liệu đầu vào |
| 170 | Lấy dữ liệu Thông tin vị trí khoan khảo sát giai đoạn lập TKKT/TKBVTC | Dữ liệu đầu vào |
| 171 | Lấy dữ liệu Giao tiến độ năm | Dữ liệu đầu vào |
| 172 | Lấy dữ liệu Ước tiến độ năm | Dữ liệu đầu vào |
| 173 | Lấy dữ liệu Hạng mục tiến độ | Dữ liệu đầu vào |
| 174 | Lấy dữ liệu Tiến độ theo văn bản | Dữ liệu đầu vào |
| 175 | Lấy dữ liệu Thực tế theo văn bản | Dữ liệu đầu vào |
| 176 | Lấy dữ liệu Hạng mục thi công | Dữ liệu đầu vào |
| 177 | Lấy dữ liệu Người đại diện theo hợp đồng | Dữ liệu đầu vào |
| 178 | Lấy dữ liệu Công việc chính theo hợp đồng | Dữ liệu đầu vào |
| 179 | Lấy dữ liệu Mốc tiến độ theo hợp đồng | Dữ liệu đầu vào |
| 180 | Lấy dữ liệu Khối lượng thi công theo hợp đồng | Dữ liệu đầu vào |
| 181 | Lấy dữ liệu Khối lượng đóng điện theo hợp đồng | Dữ liệu đầu vào |
| 182 | Lấy dữ liệu nhật ký giai đoạn Thi công | Dữ liệu đầu vào |
| 183 | Lấy dữ liệu Biên bản nghiệm thu giai đoạn thi công | Dữ liệu đầu vào |
| 184 | Lấy dữ liệu kết quả phê duyệt thủ tục đầu tư | Dữ liệu đầu vào |
| 185 | Lấy dữ liệu hạng mục SCL | Dữ liệu đầu vào |
| 186 | Lấy dữ liệu hạng mục ĐTXD | Dữ liệu đầu vào |
| II | Tổng hợp và xử lý dữ liệu |  |
| 187 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Hạng mục tiến độ | Dữ liệu đầu vào |
| 188 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Định mức thời gian hạng mục công việc | Dữ liệu đầu vào |
| 189 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Định mức thời gian thực hiện công việc | Dữ liệu đầu vào |
| 190 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Danh mục hạng mục dự án | Dữ liệu đầu vào |
| 191 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Danh mục hạng mục công việc | Dữ liệu đầu vào |
| 192 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Danh mục mục công việc | Dữ liệu đầu vào |
| 193 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Danh mục công việc | Dữ liệu đầu vào |
| 194 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Danh mục lý do điều chỉnh tiến độ | Dữ liệu đầu vào |
| 195 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Danh mục loại kiến nghị | Dữ liệu đầu vào |
| 196 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Danh mục loại tồn tại | Dữ liệu đầu vào |
| 197 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Khởi tạo khảo sát giai đoạn lập PADT | Dữ liệu đầu vào |
| 198 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin bổ sung Tiến độ giao theo văn bản | Dữ liệu đầu vào |
| 199 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Tiến độ cấp 1 | Dữ liệu đầu vào |
| 200 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin điều chỉnh Tiến độ cấp 1 | Dữ liệu đầu vào |
| 201 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin cập nhật Tiến độ cấp 1 | Dữ liệu đầu vào |
| 202 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Tiến độ cấp 2 | Dữ liệu đầu vào |
| 203 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin điều chỉnh Tiến độ cấp 2 | Dữ liệu đầu vào |
| 204 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin cập nhật Tiến độ cấp 2 | Dữ liệu đầu vào |
| 205 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Nhật ký khảo sát giai đoạn lập PADT | Dữ liệu đầu vào |
| 206 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Biên bản nghiệm thu giai đoạn lập PADT | Dữ liệu đầu vào |
| 207 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Nhật ký khảo sát giai đoạn lập BCNCKT | Dữ liệu đầu vào |
| 208 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Biên bản nghiệm thu thành phần giai đoạn lập BCNCKT | Dữ liệu đầu vào |
| 209 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn lập BCNCKT | Dữ liệu đầu vào |
| 210 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Nhật ký khảo sát giai đoạn lập TKKT/TKBVTC | Dữ liệu đầu vào |
| 211 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Biên bản nghiệm thu thành phần giai đoạn lập TKKT/TKBVTC | Dữ liệu đầu vào |
| 212 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Thông tin Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn lập TKKT/TKBVTC | Dữ liệu đầu vào |
| 213 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Tồn tại | Dữ liệu đầu vào |
| 214 | Tổng hợp và xử lý dữ liệu Kiến nghị | Dữ liệu đầu vào |