Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Phương pháp đánh giá: Đạt/Không đạt.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Tiêu chuẩn đánh giá cụ thể như sau:

1. Tính hợp lý và khả thi của kỹ thuật, biên pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn công trình, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, thông tin liên lạc trong quá trình thi công (phù hợp với tính chất, đặc điểm, vị trí của gói thầu). | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khoa học phù hợp với điều kiện biện pháp, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng và thuyết minh phải phù hợp với bản vẽ tổng mặt bằng thi công | Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng hoặc thuyết minh không phù hợp với bản vẽ tổng mặt bằng thi công. | Không đạt |
| 1.2. Sơ đồ bộ máy quản lý của công trường. | Có sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý trên công trường phù hợp với đề xuất nhân sự chủ chốt thi công gói thầu. | Đạt |
|  | Không có hoặc có sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý trên công trường không phù hợp với đề xuất nhân sự chủ chốt thi công gói thầu. | Không đạt |
| 1.3. Thuyết minh bộ máy quản lý của công trường. | Có thuyết minh bộ máy tổ chức quản lý trên công trường của nhà thầu phù hợp với sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý. Phù hợp với đề xuất nhân sự chủ chốt. | Đạt |
|  | Không có hoặc có thuyết minh bộ máy tổ chức quản lý trên công trường của nhà thầu nhưng không phù hợp với sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý, Không phù hợp với đề xuất nhân sự chủ chốt. | Không đạt |
| 1.4. Công tác chuẩn bị khởi công | Có công tác chuẩn bị khởi công hợp lý, đầy đủ, phù hợp với điều kiện địa phương | Đạt |
|  | Không có công tác chuẩn bị khởi công hoặc có nhưng chưa hợp lý, sơ sài, không phù hợp với điều kiện địa phương | Không đạt |
| 1.5. Thi công tất cả các hạng mục. Mô tả biện pháp thi công các hạng mục theo đúng trình tự, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. | Có thuyết minh, bản vẽ đề xuất biện pháp tổ chức thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công, hiện trạng công trình, bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn hiện hành của toàn bộ các công tác theo yêu cầu của E-HSMT. Thuyết minh biện pháp thi công phải phù hợp, đồng bộ với bản vẽ biện pháp tổ chức thi công; phù hợp với Bản vẽ thiết kế được thẩm duyệt và quy mô công trình tại chương V- E-HSMT. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc có thuyết minh, bản vẽ đề xuất biện pháp tổ chức thi công nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công, hiện trạng công trình, phù hợp với Bản vẽ thiết kế BVTC được thẩm duyệt và tiêu chuẩn hiện hành của toàn bộ các công tác theo yêu cầu của E-HSMT hoặc thuyết minh BPTC không đồng bộ, phù hợp với Bản vẽ thiết kế được thẩm duyệt và quy mô công trình tại chương V- E-HSMT. hoặc có đề xuất nhưng không đầy đủ các công tác theo yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết từ 1.1 đến 1.5 được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

2. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 40 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 40 ngày có tính đến điều kiện thời tiết kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 40 ngày. | Không đạt |
| 2.2. Biểu tiến độ thi công: - Biểu tiến độ thi công chi tiết hạng mục công trình. - Biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu. | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật, nhân lực, vật tư, vật liệu, thiết bị và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật, nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu và không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| 2.3. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, duy trì thi công khi mất điện, đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục | Thuyết minh đầy đủ, chi tiết và đảm bảo yêu cầu | Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng sơ sài, không khoa học, không phù hợp | Không đạt |
| 2.4. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công tổng thể | Có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công tổng thể trong trường hợp tiến độ một số hạng mục không đảm bảo do ảnh hưởng bởi thời tiết hoặc các yếu tố khác. | Đạt |
|  | Không có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công tổng thể trong trường hợp tiến độ một số hạng mục không đảm bảo do ảnh hưởng bởi thời tiết hoặc các yếu tố khác hoặc có nhưng không phù hợp | Không đạt |
| 2.5. Phương án phối hợp với Chủ đầu tư và các cơ quan, các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện dự án. | Thuyết minh phương án phối hợp với Chủ đầu tư cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện dự án một cách đầy đủ, hợp lý, chi tiết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, hiện trạng công trình và các quy định của pháp luật. | Đạt |
|  | Không có hoặc có thuyết minh phương án phối hợp với Chủ đầu tư cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không chi tiết, không phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, không đúng hiện trạng công trình và không đúng với các quy định của pháp luật. | Không đạt |
| Kết luận | Cả tiêu chuẩn chi tiết 2.1 đến 2.5 đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

3. Biện pháp bảo đảm chất lượng

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Hệ thống quản lý chất lượng | Có hệ thống quản lý chất lượng trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình. | Đạt |
|  | Không có hệ thống quản lý chất lượng hoặc có nhưng không nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình. | Không đạt |
| 3.2. Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, qui chuẩn hiện hành của Nhà nước. | Có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được đưa vào sử dụng cho công trình phù hợp với qui định hiện hành. | Đạt |
|  | Không có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được đưa vào sử dụng cho công trình hoặc có nhưng không phù hợp. | Không đạt |
| 3.3. Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão | Có biện pháp đầy đủ, chi tiết, khả thi phù hợp với công trình. | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo quản hoặc có biện pháp bảo quản nhưng chưa đầy đủ, chưa chi tiết, sơ sài hoặc không hợp lý, không khả thi. | Không đạt |
| 3.4. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành trong công tác thi công: Phá dỡ, đào, đắp đất, bê tông, cốt thép, xây, trát, ốp, lát, sơn, lắp đặt cửa, vách kính, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh, chống thấm, thi công phần mái. | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không đầy đủ các công tác thi công, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước. | Không đạt |
| 3.5. Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu, hồ sơ, nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thí nghiệm, thanh quyết toán | Có giải pháp, biện pháp chi tiết, hợp lý, khoa học, đầy đủ, đúng quy định hiện hành. | Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không chi tiết, không hợp lý, sơ sài không đầy đủ, có nội dung không phù hợp, không đúng quy định. | Không đạt |
| 3.6. Nêu biện pháp xử lý sai sót giữa thực tế - bản vẽ - khối lượng theo hợp đồng giữa các chủ thể trong quá trình thi công xây dựng công trình | Có biện pháp đúng, đầy đủ và chi tiết. | Đạt |
|  | Không có biện pháp xử lý hoặc có biện pháp xử lý nhưng sơ sài, có điểm không hợp lý. | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1 đến 3.6 đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

4. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. An toàn lao động, an toàn trên công trường | Có đầy đủ các biện pháp an toàn lao động trên công trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, cụ thể là: - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và thực hiện kiểm tra an toàn lao động. - Biện pháp đảm bảo an toàn lao động khi làm việc trên cao. - An toàn lao động trong công tác sử dụng xe máy thiết bị. - An toàn lao động cho các công tác: sử dụng điện, lắp đặt hệ thống điện, hàn, đà giáo, xây. - An toàn giao thông ra vào công trường. - Bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị. - Có 05 khẩu hiệu về an toàn lao động và đảm bảo chất lượng thi công xây dựng (Trong đó: 03 Khẩu hiệu an toàn về an toàn lao động, 02 khẩu hiệu về đảm bảo chất lượng công trình). | Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không phù hợp với gói thầu hoặc thiếu một trong các biện pháp trên | Không đạt |
| 4.2. Phòng cháy, chữa cháy: Biện pháp phòng cháy và chữa cháy. | Có đầy đủ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, cụ thể là: - Quy định, quy phạm tiêu chuẩn; - Sơ đồ và thuyết minh tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường. - Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ; - Có biện pháp phòng cháy và chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn, thiếu một trong các nội dung yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 4.3. Vệ sinh môi trường | Có đầy đủ biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT, cụ thể là: - Kiểm soát nước thải, rác thải, phế thải xây dựng các loại. - Kiểm soát rác thải, chất thải sinh hoạt của công nhân trên công trường. - Biện pháp phân loại rác thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng. | Đạt |
|  | Không có hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT hoặc thiếu một trong các nội dung yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 4.4. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, khói, bụi, rung trong quá trình thi công | Thuyết minh đầy đủ, hợp lý các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, khói, bụi rung tránh ảnh hưởng tới các công trình lân cận và cộng đồng dân cư xung quanh dự án. | Đạt |
|  | Không có hoặc có thuyết minh nhưng không đầy đủ, hợp lý các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, khói, bụi rung tránh ảnh hưởng tới các công trình lân cận và cộng đồng dân cư xung quanh dự án. | Không đạt |
| 4.5. Vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng đối với các công trình, tài sản gắn liền với công trình hiện trạng. | Xác định rõ vùng nguy hiểm trong quá trình thực hiện gói thầu, từ đó thuyết minh biện pháp bảo đảm an toàn cho con người, công trình xây dựng, tài sản, thiết bị, phương tiện trong vùng nguy hiểm hợp lý, khả thi, phù hợp với các yêu cầu theo E-HSMT. | Đạt |
|  | Không xác định vùng nguy hiểm trong xây dựng công trình hoặc xác định nhưng không phù hợp với gói thầu; đồng thời không có biện pháp bảo đảm an toàn cho con người, công trình xây dựng, tài sản, thiết bị, phương tiện trong vùng nguy hiểm hoặc có biện pháp bảo đảm an toàn cho con người, công trình xây dựng, tài sản, thiết bị, phương tiện trong vùng nguy hiểm nhưng không hợp lý, khả thi, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 4.1 đến 4.5 đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Thời gian bảo hành, bảo trì. | Có đề xuất thời gian bảo hành, bảo trì không nhỏ hơn 12 tháng. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất thời gian bảo hành nhưng nhỏ hơn 12 tháng. | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |

6. Các yếu tố cần thiết khác

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu chính cho gói thầu | Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp các vật tư, vật liệu, thiết bị đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật, kích thước, chủng loại phù hợp với nội dung trong (E-HSMT). Yêu cầu hợp đồng nguyên tắc phải nêu cụ thể cung cấp cho gói thầu do nhà thầu tham dự. - Xi măng các loại. - Cát, đá các loại. - Gạch gạch ốp, lát. - Vật liệu điện: dây điện, cáp điện, bóng đèn, quạt tủ điện. - Cấp thoát nước: ống nhựa các loại. - Sơn lót, sơn phủ trong, ngoài nhà. - Sơn lót, sơn phủ sắt thép. - Thép các loại. - Thiết bị vệ sinh. - Cửa nhôm hệ, kính dán an toàn và phụ kiện. - Tôn lợp mái; Trần tôn. (Kèm theo bản chụp chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp để chứng minh) | Đạt |
|  | Không có hợp đồng nguyên tắc hoặc có hợp đồng nguyên tắc nhưng thiếu 01 trong những vật liệu nêu trên hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật trong E-HSMT.. | Không đạt |
| 6.2. Nguồn gốc, xuất xứ các chủng loại vật tư, vật liệu. | - Có bảng liệt kê danh mục đầy đủ vật tư, vật liệu, thiết bị chính đưa vào gói thầu được nêu tại (mục 1.1): ghi rõ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), nguồn gốc xuất xứ, tính năng và thông số kỹ thuật phù hợp với nội dung của gói thầu (E-HSMT). - Đối với các loại vật liệu là khoáng sản như: Đá các loại, cát các loại nhà thầu phải cung cấp hồ sơ nguồn gốc hợp pháp, bao gồm: Giấy phép khai thác khoáng sản, các hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng kinh tế mua bán khoáng sản để cung cấp vật liệu xây dựng cho nhà thầu. (Nguồn gốc, xuất xứ vật tư, vật liệu chính kê khai phải phù hợp với các hợp đồng nguyên tắc vật tư, vật liệu, thiết bị mà nhà thầu đề xuất trong (E-HSDT) tại mục 1.1 nêu trên). | Đạt |
|  | Không có hoặc có bảng liệt kê nhưng không đầy đủ danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào gói thầu hoặc không ghi rõ thương hiệu, mã hiệu, nguồn gốc xuất xứ, tính năng và thông số kỹ thuật hoặc nguồn gốc, xuất xứ vật tư, vật liệu chính kê khai không phù hợp, không đầy đủ với các hợp đồng nguyên tắc và yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| 6.3. Thí nghiệm vật tư, vật liệu trước khi đưa vào sử dụng. | Nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc thí nghiệm vật liệu đối với các vật liệu trước khi đưa vào sử dụng với một đơn vị có đủ năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành. (Tài liệu chứng minh: Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị thí nghiệm vật liệu và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp). | Đạt |
|  | Nhà thầu không có hợp đồng nguyên tắc thí nghiệm vật liệu hoặc đơn vị thí nghiệm không đủ năng lực theo quy định và không có tài liệu chứng minh. | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 6.1 đến 6.3 đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

E- HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phần xây dựng khi các tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5, 6  trên được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chí này thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.