Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. | Thuyết minh đầy đủ các biện pháp bố trí lán trại cho công nhân, thiết bị thi công; bố trí kho bãi tập kết vật liệu, chất thải; bố trí đường ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, thông tin liên lạc trong quá trình thi công hợp lý, phù hợp với tiến độ thi công, biện pháp thi công so với hiện trạng công trình xây dựng.. | Đạt |
|  | Thuyết minh không đầy đủ các biện pháp bố trí lán trại cho công nhân, thiết bị thi công; bố trí kho bãi tập kết vật liệu, chất thải; bố trí đường ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, thông tin liên lạc trong quá trình thi công hợp lý, phù hợp với tiến độ thi công, biện pháp thi công so với hiện trạng công trình xây dựng. | Không đạt |
| 1.2. Giải pháp (trình tự, biện pháp) thi công các công tác, khối lượng của gói thầu. | - Nêu chi tiết phương án, giải pháp, trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự phù hợp với các giai đoạn thi công: thi công móng, lắp dựng cột, thiết bị đóng cắt, lắp xà, sứ, kéo rải căng dây, lắp đặt trạm biến áp… biện pháp đấu nối không cắt điện (hotline nếu có), cắt điện và trả điện phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Đạt |
|  | - Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Không đạt |
| 1.3. Hệ thống tổ chức: Sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường, các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn…Các tổ đội thi công. | - Có sơ đồ hệ thống tổ chức phù hợp với phạm vi quy mô gói thầu, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án của nhà thầu; các cá nhân phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp và thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng, quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình. - Có hoặc cam kết xây dựng kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động nhằm đảm bảo an toàn toàn lao động cho con người và thiết bị trong quá trình thi công xây dựng công trình. | Đạt |
|  | - Không có sơ đồ hoặc có sơ đồ nhưng không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ trách nhiệm của các cán bộ tham gia tại công trường. - Không có hoặc không cam kết xây dựng kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động nhằm đảm bảo an toàn toàn lao động cho con người và thiết bị trong quá trình thi công xây dựng công trình. | Không đạt |
| 1.4. Bảo đảm an toàn giao thông. | Có đề xuất biện pháp phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu. | Không đạt |
| 1.5. Biện pháp thi công, phòng chống của nhà thầu trong mùa mưa lũ. | Có biện pháp khả thi | Đạt |
|  | Không có biện pháp khả thi | Không đạt |
| Kết luận | Các nội dung yêu cầu: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 01 nội dung yêu cầu được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

2. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Thời gian thi công: | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 30 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 30 ngày. | Không đạt |
| 2.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b) hoặc có đề xuất nhưng không đầy đủ, hợp lý, khả thi. | Không đạt |
| 2.3. Biểu tiến độ kế hoạch thi công hợp lý, khả thi phù hợp với phạm vi quy mô gói thầu, đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Có Biểu tiến độ kế hoạch thi công hợp lý, khả thi phù hợp với phạm vi quy mô gói thầu, đề xuất kỹ thuật và yêu cầu của HSMT. Biểu tiến độ kế hoạch thi công được xây dựng phải đảm bảo hoàn thành khối lượng (theo tuyến, nhánh rẽ, trạm…) cho từng ngày và phù hợp với số lượng nhân sự, thiết bị thi công bố trí tham gia. | Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ kế hoạch thi công hoặc có Biểu tiến độ kế hoạch thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Không đạt |
| Kết luận | Các nội dung yêu cầu: 2.1, 2.2, 2.3 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 01 nội dung yêu cầu được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

3. Các biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 3.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư do chủ đầu tư cấp để phục vụ công tác thi công. | Có giải pháp hợp lý trong việc tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển đến công trình phù hợp với tiến độ thi công, hiện trạng công trình. | Đạt |
|  | Không có giải pháp hợp lý hoặc không phù hợp tiến độ thi công, hiện trạng công trình | Không đạt |
| 3.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư thu hồi. | Có giải pháp hợp lý trong việc thu hồi, bảo quản và bàn giao cho Chủ đầu tư phù hợp với tiến độ thi công và yêu cầu kỹ thuật. | Đạt |
|  | Không có giải pháp hợp lý hoặc không phù hợp tiến độ thi công và yêu cầu kỹ thuật. | Không đạt |
| Kết luận | Các nội dung yêu cầu: 3.1, 3.2, 3.3 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 01 nội dung yêu cầu được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

4. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 4.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 4.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| Kết luận | Các nội dung yêu cầu: 4.1, 4.2, 4.3 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 01 nội dung yêu cầu được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Bảo hành |  |  |
| a) Thời gian bảo hành 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. | Không đạt |
| b) Nhiệm vụ bảo hành | Có thuyết minh bảo hành hợp lý và phù hợp | Đạt |
|  | Không có thuyết minh bảo hành hoặc không hợp lý và không phù hợp | Không đạt |
| Kết luận | Các nội dung yêu cầu: a, b được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 01 nội dung yêu cầu được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

6. Uy tín nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Uy tín của nhà thầu trong việc tham dự thầu và việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 01 năm trở lại đây. | Nhà thầu được đánh giá là đạt nếu theo kết quả đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng do các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt và được công khai kết quả trên HTMĐTQG, trong vòng 01 năm từ khi chủ đầu tư ra quyết định tính đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) không có hợp đồng xây lắp, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay trước đó bị đánh giá là “Không đạt”. | Đạt |
|  | Nhà thầu được đánh giá là không đạt nếu theo kết quả đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng do các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt và được công khai kết quả trên HTMĐTQG, trong vòng 01 năm từ khi chủ đầu tư ra quyết định tính đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) có hợp đồng xây lắp, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay trước đó bị đánh giá là “Không đạt”. | Không đạt |
| Kết luận | Các nội dung yêu cầu: được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có nội dung yêu cầu được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

7. Các yếu tố cần thiết khác: Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 Phạm vi cung cấp | Có bảng liệt kê nguồn gốc vật tư thiết bị, vật liệu phù hợp với phạm vi gói thầu, đúng chủng loại theo yêu cầu của E-HSMT (mẫu đính kèm tại chương 5. Yêu cầu về kỹ thuật) | Đạt |
|  | Không có bảng liệt kê vật tư thiết bị, vật liệu phù hợp với phạm vi gói thầu hoặc có nhưng không đúng chủng loại theo yêu cầu của E-HSMT | Không đạt |
| 7.2 Đặc tính, thông số kỹ thuật của vật tư thiết bị, vật liệu nhà thầu cấp. | Nhà thầu cung cấp đầy đủ bản chào chi tiết đặc tính, thông số kỹ thuật, đính kèm biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập và phải đáp ứng đầy đủ nội dung yêu cầu thí nghiệm cho từng loại vật tư, thiết bị, vật liệu nhà thầu cấp được quy định tại chương V E-HSMT. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật tư, thiết bị, vật liệu nêu trong HSMT. Cụ thể là một trong các trường hợp sau: - Không cung cấp bản chào chi tiết và biên bản thử nghiệm điển hình theo đúng quy định tại chương V E-HSMT. - Có cung cấp nhưng không đầy đủ, thiếu các mục vật tư thiết bị, vật liệu chính. - Một trong các bản chào vật tư thiết bị chính và biên bản thử nghiệm điển hình không đáp ứng yêu cầu quy định của E-HSMT. | Không đạt |
| 7.3 Khả năng khai thác, cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu. | Có đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ và khả năng khai thác, cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu cho công trình đạt yêu cầu tiến độ theo yêu cầu tại Điểm 2. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị vật liệu xây dựng nhà thầu cấp - III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật - Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT - Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT của E-HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ và khả năng khai thác, cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu cho công trình đạt yêu cầu tiến độ theo yêu cầu tại Điểm 2. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị vật liệu xây dựng nhà thầu cấp - Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT - Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT của E-HSMT. | ### Không đạt |
| Kết luận | Các nội dung yêu cầu: 7.1, 7.2, 7.3 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 01 nội dung yêu cầu được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.