# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

# GIỚI THIỆU:

  - Tên dự toán mua sắm: Khảo sát địa hình, đo vẽ lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác bàn giao khu gia đình ra địa phương quản lý.

  - Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát địa hình, đo vẽ lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác bàn giao khu gia đình ra địa phương quản lý.

  - Chủ đầu tư: Sư đoàn 361/Quân chủng Phòng không-Không quân.

  - Địa điểm thực hiện dự án: Phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội

  - Nguồn vốn: Ngân sách quốc phòng

- Mục đích tuyển chọn nhà thầu: Việc tuyển chọn nhà thầu tư vấn nhằm chọn nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dịch vụ Tư vấn lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất và đo đạc tài sản trên đất phục vụ công tác GPMB theo đúng thời gian và tiến độ yêu cầu với khối lượng đầy đủ, có chi phí hợp lý, đảm bảo chất lượng hồ sơ dự án, đáp ứng được nhiệm vụ của dự án và các yêu cầu theo quy định hiện hành.

## Tiến độ thực hiện gói thầu: 15 ngày

- Nội dung gói thầu

- Tên Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát địa hình, đo vẽ lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác bàn giao khu gia đình ra địa phương quản lý.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng. Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

- Dự toán gói thầu đang xác định thuế VAT là 8%. Nhà thầu căn cứ các quy định có liên quan xác định giá dự thầu. Việc xác định mức thuế VAT phải nộp sẽ được xác định tại thời điểm nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, theo quy định.

# PHẠM VI CÔNG VIỆC:

## Mục đích:

Công tác Tư vấn khảo sát địa hình, đo vẽ lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500  nhằm mục đích cung cấp tài liệu, số liệu khảo sát phục vụ công tác bàn giao khu gia đình ra địa phương quản lý theo qui định.

## Yêu cầu:

Đơn vị tư vấn phối hợp với UBND phường Vĩnh Tuy tiến hành thu thập tài liệu trắc địa, bản đồ hiện có trong khu vực dự án để kiểm tra, đánh giá khả năng sử dụng từ đó lập Phương án thiết kế kỹ thuật và xây dựng dự toán cho công trình với một số yêu cầu như sau:

- Công tác khảo sát địa hình, đo vẽ lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 đo gắn xác định tọa ranh giới khu đất  phục vụ công tác bàn giao khu gia đình ra địa phương quản lý theo qui định phải phù hợp với quy định tại Hướng dẫn số 04/HDLN:XD-TNMT ngày 16/5/2018 của Liên Sở: Xây dựng - Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội về hướng dẫn trình tự, thủ tục việc bàn giao các khu tập thể do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quản lý và các chung cư cũ do Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý cho UBND các quận (huyện, thị xã) tiếp nhận để tiếp tục quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội; Văn bản 3507/UBND-NNMT của UBND thành phố Hà Nội ngày 15/6/2025 về việc rà soát toàn bộ diện tích và tính pháp lý các thửa đất có nguồn gốc từ các đơn vị quốc phòng đã giao cho cá nhân sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về Bản đồ địa chính, Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/07/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành định mức kinh tế

- kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

  - Hồ sơ, bản đồ được thành lập theo hệ tọa độ, VN-2000, múi chiếu 3º, kinh tuyến trục 105º00’.

  - Hồ sơ, bản đồ được lập theo công nghệ số bằng phần mềm Microstation, Autocad . . . hoặc phần mềm chuyên ngành địa chính.

## Phạm vi, khối lượng:

Qua khảo sát toàn khu vực đo vẽ, trên cơ sở đánh giá các loại tư liệu hiện có và qua kết quả khảo sát thực địa cho thấy phạm vi đo đạc, đo gắn tọa độ ranh giới khu đất phục vụ công tác bàn giao khu gia đình ra địa phương quản lý.

Phạm vi, khối lượng các công việc chính:

| STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưới địa chính ( đo bằng công nghệ GPS) | Mốc | 6 |
| 2 | Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 | Ha | 6,4 |
| 3 | Đo vẽ địa hình cho bản đồ tỷ lệ 1/500 | Ha | 6,4 |
| 4 | Xác định tọa độ ranh giới khu đất | Điểm | 220 |

# BÁO CÁO VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

## Báo cáo nộp trước khi thực hiện gói thầu:

+ Kế hoạch thực hiện gói thầu;

+ Số chuyên gia tham gia gói thầu;

+ Danh sách các chuyên gia, chức vụ và quyền hạn của mỗi chuyên gia, dự kiến thời gian công tác, địa điểm công tác của từng chuyên gia;

+ Tiến độ nộp các báo cáo;

+ Nhà thầu phải dự kiến lập các báo cáo trình Chủ đầu tư bao gồm Báo cáo thường kỳ và Báo cáo đột xuất.

## Báo cáo thường kỳ:

- Thời gian nộp Báo cáo thường kỳ: Nhà thầu phải nộp Báo cáo thường kỳ cho Chủ đầu tư theo thời hạn là 10 ngày/1 báo cáo hoặc theo yêu cầu cụ thể của Chủ đầu tư.

- Nội dung của Báo cáo thường kỳ: Báo cáo thường kỳ phải tổng hợp được tình hình thực hiện dự án về tiến độ, chất lượng... phải chỉ rõ các công việc đã thực hiện đúng tiến độ, những công việc chưa đảm bảo tiến độ. Phải chỉ rõ được nguyên nhân và có giải pháp xử lý cho các công việc chưa thực hiện đúng tiến độ;

Báo cáo thường kỳ phải nêu rõ các mốc thời gian quan trọng và trình bày đủ kế hoạch trong kỳ, dự trù kế hoạch của kỳ tiếp theo...

## Báo cáo đột xuất:

- Báo cáo đột xuất phải được nhà thầu tư vấn lập và trình Chủ đầu tư khi có các sự kiện đột xuất hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Trường hợp theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì nhà thầu sẽ được nêu rõ lý do chính đáng;

- Thời gian nộp Báo cáo đột xuất: Trong vòng 24 giờ đồng hồ sau khi xảy ra sự kiện đột xuất hoặc được Chủ đầu tư yêu cầu;

- Nội dung Báo cáo đột xuất:

Trường hợp xảy ra sự kiện đột xuất: Báo cáo đột xuất phải nêu rõ nguyên nhân và có đề xuất giải pháp để Chủ đầu tư căn cứ quyết định;

Trường hợp theo yêu cầu của Chủ đầu tư: Nội dung báo cáo phải đáp ứng các điều kiện cụ thể trong yêu cầu của Chủ đầu tư.

Ngoài các báo cáo bắt buộc theo yêu cầu trên nhà thầu có thể đề xuất thêm các sáng kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa về nội dung, thời gian và tiến độ nộp báo cáo để dự án triển khai đạt hiệu quả.

## Sản phẩm giao nộp

Sản phẩm đóng gói giao nộp đều là sản phẩm đã kiểm tra, nghiệm thu đạt tiêu chuẩn chất lượng, có dấu và chữ ký của cơ quan thi công, cơ quan quản lý theo đúng qui trình, qui phạm. Bao gồm:

+ Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 ( đã được Cơ quan chức năng xác nhận hoặc chủ đầu tư xác nhận) : 04 bộ ;

+ Đĩa CD ghi tệp tin số liệu và file bản đồ : 01 đĩa.

Danh mục sản phẩm giao nộp bao gồm toàn bộ sản phẩm của các hạng mục công trình đã được nghiệm thu, xác nhận khối lượng, chất lượng và Hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm.

# KINH NGHIỆM VÀ NHÂN SỰ CỦA NHÀ THẦU:

## Các nhân sự nhà thầu bố trí cho gói thầu phải:

Các vị trí nhân sự đáp ứng yêu cầu của nhân sự nêu tại Mục 2 “Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật” của Chương III “Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT”; Ngoài ra nhà thầu có thể bố trí thêm các nhân sự khác nhằm nâng cao chất lượng hoặc tiến độ công việc tư vấn. Trong trường hợp này các nhân sự bố trí thêm phải đảm bảo năng lực và kinh nghiệm theo quy định của pháp luật.

Nhà thầu không được thay đổi nhân sự đã bố trí theo E-HSDT trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trường hợp do điều kiện bắt buộc phải thay đổi nhân sự thì nhân sự mới phải có năng lực và kinh nghiệm tốt hơn và phải thông báo cho Chủ đầu tư mới được chấp thuận.

Mọi sự thay đổi, bổ sung mà nhà thầu không thông báo với Chủ đầu tư đều không được chấp thuận.

# TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ:

Chủ đầu tư sẽ cung cấp hồ sơ, cử cán bộ hỗ trợ và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình trong phạm vi năng lực và quyền hạn của Chủ đầu tư.

Về điều kiện làm việc: Căn cứ theo đề xuất về tiến độ thực hiện của nhà thầu tư vấn, dự kiến số lượng chuyên gia, nhà thầu tư vấn có thể đề xuất yêu cầu về cung cấp phòng làm việc tại dự án cho chuyên gia với Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét. Đề xuất của nhà thầu phải được trình bày ngay trong E-Hồ sơ dự thầu. Chủ đầu tư sẽ chỉ xem xét đề xuất của Nhà thầu tư vấn trúng thầu và trình Chủ đầu tư quyết định. Nếu nhà thầu tư vấn được Chủ đầu tư bố trí phòng làm việc cho các chuyên gia thì Nhà thầu tư vấn phải tự trang bị các máy móc thiết bị phụ vụ công tác và phải tự chi trả mọi chi phí vận hành liên quan.