| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật: |  |  |
| Giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục xây lắp theo phạm vi của gói thầu | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý và khả thi phù hợp với điều kiện hiện trạng công trình xây dựng | ### Đạt |
|  | Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật nhưng không hợp lý, không khả thi và không phù hợp với điều kiện hiện trạng công trình xây dựng | ### Không đạt |
| ### 2 Biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: |  |  |
| 2.1. Biện pháp thuyết minh, Bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công công trường có bố trí đầy đủ các vị trí sau và phải phù hợp với mặt bằng thi công: Vị trí, mặt bằng công trình xây dựng; kho, bãi tập kết vật tư xây dựng; vị trí tập kết thiết bị thi công; vị trí Cấp điện, cấp thoát nước phục vụ thi công; Thể hiện vị trí đặt ban chỉ huy công trường, lán trại cho công nhân … trên công trường; | Có Biện pháp thuyết minh, Bản vẽ kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Đạt |
|  | Biện pháp thuyết minh, Bản vẽ kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 2.2. Biện pháp thi công cho các hạng mục chính của gói thầu bao gồm: + Phần thi công cọc cừ; + Phần thi công bể các loại; + Phần thi công nhà điều hành; + Phần thi công lắp đặt hệ thống thiết bị. | Có thuyết minh kèm theo bản vẽ biện pháp thi công đầy đủ các hạng mục theo mục 2.2 phù hợp với thiết kế được phê duyệt và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh và bản vẽ đầy đủ công việc theo yêu cầu ở mục 2.2, hoặc có nhưng không phù hợp với thiết kế được duyệt hoặc không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |
| ### 3. Tiến độ thi công |  |  |
| 3.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không 100 ngày kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 100 ngày kể từ ngày khởi công. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 100 ngày kể từ ngày khởi công. | ### Không đạt |
| 3.2. Biểu đồ tiến độ thi công chi tiết | Có đề xuất biều đồ tiến độ thi công chi tiết hợp lý, khả thi và phù hợp với tổng tiến độ thi công, phù hợp với nhân lực, phù hợp với đề xuất kỹ thuật | ### Đạt |
|  | Không có đề xuất biều đồ tiến độ thi công chi tiết hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với tổng tiến độ thi công, với nhân lực, với đề xuất kỹ thuật | ### Không đạt |
| 3.3. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b) | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b) | ### Không đạt |
| 3.4. Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công công trình | Có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, giải pháp duy trì thi công phù hợp với tiến độ thi công công trình | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, hoặc có biện pháp thi công không phù hợp, không khả thi với tiến độ thi công công trình | ### Không đạt |
| 4. Các biện pháp bảo đảm chất lượng: |  |  |
| 4.1 Sơ đồ và thuyết minh sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chất lượng của nhà thầu. | Có sơ đồ và thuyết minh sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chất lượng của nhà thầu. | Đạt |
|  | Không có đầy đủ sơ đồ và thuyết minh sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chất lượng của nhà thầu. | Không đạt |
| 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị đầu vào để phụ vụ công tác thi công | Có biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị đầu vào để phụ vụ công tác thi công | Đạt |
|  | Không Có biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị đầu vào để phụ vụ công tác thi công hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | Không đạt |
| 5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động: |  |  |
| 5.1 Vệ sinh môi trường |  |  |
| Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, trình bày đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, không trình bày hoặc trình bày thiếu các nội dung theo yêu cầu. | ### Không đạt |
| 5.2 Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 5.3 An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi , không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| ### 6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành |  |  |
| 6.1. Bảo hành công trình xây dựng: Công trình xây dựng: Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. | Có đề xuất thời gian bảo hành đảm bảo theo mục 6.1 | Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành không đảm bảo theo mục 6.1 | Không đạt |
| 6.2. Đối với phần thiết bị bảo hành theo công bố của nhà sản xuất và đảm bảo ≥ 12 tháng | Có cam kết thời gian bảo hành theo mục 6.2 | Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành không đảm bảo theo mục 6.2 | Không đạt |
| ### 7. Mức độ đáp ứng yêu cầu vật tư, thiết bị |  |  |
| 7.1. Các loại vật tư chính : - Cát, đá các loại; - Sắt, thép, Xi măng các loại; - Tôn, sơn các loại, vật liệu chống thấm; - Gạch xây các loại; - Vật tư, thiết bị điện, nước các loại; | - Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc cho toàn bộ các vật tư, vật liệu chính, thiết bị đã nêu tại mục 7.1 của đơn vị có đủ năng lực cung cấp (kèm theo đăng ký kinh doanh phù hợp). | Đạt |
|  | - Không có cam kết cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc cho một trong các vật tư, thiết bị chính đã nêu tại mục 7.1 hoặc có nhưng của đơn vị không đủ năng lực cung cấp. | Không đạt |
| 7.2. Tất cả các thiết bị thuộc mục 3.2 chương V E-HSMT | - Cam kết hàng hóa: Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng; - Ghi rõ ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, đặc tính thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu đáp ứng các yêu cầu tại chương V của E-HSMT và năm sản xuất của hàng hóa ; | Đạt |
|  | - Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên | ### Không đạt |
| 7.3. Các thiết bị - Hạng mục bể (Cung cấp bồn hợp khối Composite) - Bể thu gom (Bơm bể gom, Máy tách rác tĩnh) - Bể điều hòa (Bơm bể điều hòa, Máy thổi khí) - Ngăn kỵ khí (Giá thể vi sinh) - Ngăn thiếu khí (Máy khuấy chìm) - Ngăn hiếu khí MBBR (Máy thổi khí, Giá thể vi sinh, Bơm tuần hoàn nước và bùn) - Ngăn màng lọc MBR (Màng lọc MBR, Bơm hút màng MBR, Bơm Cip, Bởm rửa màng MBR, Van điện tử, Bơm tuần hoàn nước và bùn) - Nhà hóa chất (Máy khuấy pha hóa chất, Bơm định lượng hóa chất) - Hệ thống xử mùi (Quạt ly tâm hút mùi) - Tủ điện điều khiển (Tủ điện điều khiển vận hành tự động) | Tài liệu chứng minh thông số thiết bị: Catalogue hoặc các tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật của đơn vị có đủ năng lực cung cấp. Đối với các tiêu chuẩn kỹ thuật chưa được thể hiện trong catalog và trong các tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật thì nhà thầu phải cung cấp tài liệu hoặc bản xác nhận của đơn vị có đủ năng lực cung cấp chứng minh | ### Đạt |
|  | - Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên | ### Không đạt |
| ### 8. Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu |  |  |
| Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu (Từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu) | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, Nhà thầu có bản cam kết không vi phạm các nội dung sau: + Nhà thầu cam kết không thuộc các trường hợp vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, như sau: + Cam kết không có hợp đồng không hoàn thành, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu; + Cam kết không có hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của Nhà thầu; + Cam kết không vi phạm các điều khoản trong hợp đồng trước đó. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| Kết luận | ### Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | ### Không đạt |