## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

## * Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

| STT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ (Sửa chữa, duy tu hệ thống cống thoát nước, hoành triệt cống, nạo vét bùn, vận chuyển bùn đến nơi xử lý theo quy định, hoàn trả mặt đường …) | Nhà thầu trình bày được tính hiệu quả và sự cần thiết của việc cung cấp dịch vụ (Sửa chữa, duy tu hệ thống cống thoát nước, hoành triệt cống, nạo vét bùn, vận chuyển bùn đến nơi xử lý theo quy định, hoàn trả mặt đường …) đối với hạ tầng kỹ thuật thoát nước và môi trường xung quanh. | Đạt |
|  |  | Nhà thầu không trình bày hoặc trình bày nhưng không thể hiện được tính hiệu quả và sự cần thiết của việc cung cấp dịch vụ (Sửa chữa, duy tu hệ thống cống thoát nước, hoành triệt cống, nạo vét bùn, vận chuyển bùn đến nơi xử lý theo quy định, hoàn trả mặt đường …) đối với hạ tầng kỹ thuật thoát nước và môi trường xung quanh. | Không đạt |
| 2 | Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc | Nhà thầu trình bày được mức độ hiểu biết về phạm vi, tính chất và mục đích công việc đầy đủ theo yêu cầu tại Chương V. E-HSMT | Đạt |
|  |  | Nhà thầu không trình bày hoặc trình bày không đầy đủ hoặc hiểu sai về phạm vi, tính chất và mục đích công việc theo yêu cầu tại Chương V. E-HSMT | Không đạt |
| 3 | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ | - Có nêu đầy đủ sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội phù hợp với các công việc chính của gói thầu và biện pháp tổ chức thực hiện dịch vụ. - Có sơ đồ bản vẽ thể hiện mặt bằng bố trí Ban điều hành phù hợp với kế hoạch tổ chức thực hiện dịch vụ (bao gồm: nhà điều hành, lán trại, cơ sở thí nghiệm (nếu có), bãi chứa các loại vật liệu, cấu kiện, thiết bị ...) |  |
|  |  | - Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên. |  |
| 4 | Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ: Sửa chữa, duy tu hệ thống cống thoát nước, hoành triệt cống, nạo vét bùn, vận chuyển bùn đến nơi xử lý theo quy định, hoàn trả mặt đường … | - Có đề xuất kế hoạch tổng thể thực hiện cung cấp các dịch vụ chính của gói thầu, thể hiện rõ ràng, phân chia số lượng tổ đội thực hiện dịch vụ; các tổ đội đảm bảo sự đồng bộ hợp lý, phù hợp với số lượng thiết bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù hợp với đề xuất về tiến độ thực hiện chung. - Có thuyết minh và bản vẽ về phương án kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện chi tiết cho từng dịch vụ cụ thể phù hợp, khả thi với yêu cầu của gói thầu. - Có thuyết minh và bản vẽ thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn giao thông đối với công trình đang khai thác, khả thi và phù hợp với kế hoạch thực hiện tổng thể, tiến độ đề xuất. | Đạt |
|  |  | - Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên. | Không đạt |
| 5 | Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện | - Có Hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công việc của nhà thầu (bao gồm: Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thực hiện; kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; khắc phục sai sót về chất lượng, tiến độ). - Có biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào khi đưa đến công trình và trước khi sử dụng, các thí nghiệm vật liệu đầu vào theo quy định đối với các vật liệu chính như: (Cấp phối đá dăm, nhựa đường, nhũ tương, bô tông nhựa, xi măng, sắt thép, đất, cát đá các loại, ống cống BTCT …) thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình (Nguồn gốc, giải pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không phù hợp với yêu cầu...). - Phòng thí nghiệm hợp chuẩn: + Nhà thầu phải bố trí phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn (là phòng thí nghiệm có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc quyết định công nhận phòng thí nghiệm LAS-XD theo quy định còn hiệu lực, kèm theo danh mục được thực hiện các phép thử). + Phòng thí nghiệm LASXD có đầy đủ các danh mục phép thử đáp ứng yêu cầu công tác thí nghiệm của gói thầu (thí nghiệm xi măng, cát, đá, BTXM, sắt thép ...). + Có tài liệu chứng minh thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc thể hiện bằng hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ năng lực theo quy định của pháp luật. | Đạt |
|  |  | - Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên. | Không đạt |
| 6 | Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | - Đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng ≤ 135 ngày (có tính đến điều kiện thời tiết.) - Có Biểu tiến độ chi tiết thực hiện các công việc chính của gói thầu (Sửa chữa, duy tu hệ thống cống thoát nước, hoành triệt cống, nạo vét bùn, vận chuyển bùn đến nơi xử lý theo quy định, hoàn trả mặt đường …) tương ứng với các tổ đội thực hiện công việc, hợp lý, khả thi và phù hợp với kế hoạch tổng thể thực hiện công việc gói thầu. | Đạt |
|  |  | - Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên. | Không đạt |
| 7 | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động | - Có kế hoạch và biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện công việc - Có biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: bao gồm các nội dung tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh. - Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện công việc - Biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường xây dựng bao gồm: Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ. - Có Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường bao gồm: Trang bị an toàn; Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng hạng mục công việc, an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường, đảm bảo an toàn thiết bị thi công... đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện. | Đạt |
|  |  | - Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên. | Không đạt |
| 8 | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành đối với các hạng mục: Sửa chữa hệ thống cống thoát nước và hoàn trả mặt đường. | - Có đề xuất thời gian bảo hành các hạng mục yêu cầu lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | Đạt |
|  |  | - Không có đề xuất hoặc có đề xuất thời gian bảo hành các hạng mục yêu cầu nhưng nhỏ hơn 12 tháng. | Không đạt |
| 9 | - Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm trở lại đây (tính từ năm 01/1/2022). - Về uy tín tham dự thầu: Trừ trường hợp nhà thầu đồng thời được xếp thứ nhất ở nhiều gói thầu hoặc do bất khả kháng, nhà thầu sẽ bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu khi thực hiện một trong các hành vi theo quy định tại khoản 1, Điều 20 của Nghị định 214/2024/NĐ-CP ngày 04/08/2025. - Trong trường hợp nhà thầu đồng thời được xếp thứ nhất ở nhiều gói thầu hoặc do bất khả kháng, để không bị đánh giá là vi phạm uy tín tham dự thầu thì nhà thầu phải cung cấp văn bản xác nhận/chấp thuận của Chủ đầu tư. - Nhà thầu phải có văn bản cam kết với chủ đầu tư về nội dung này. - Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu: Nếu có thông tin hoặc tài liệu chứng minh nhà thầu vi phạm về uy tín trong việc tham dự thầu và thực hiện các hợp đồng tương tự , thì Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu giải thích, làm rõ làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu. | - Uy tín tham dự thầu: Không có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 20 của Nghị định 214/2024/NĐ-CP ngày 04/08/2025; - Uy tín về kết quả thực hiện hợp đồng tương tự: Không có lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu; - Có văn bản cam kết về các nội dung trên. Hoặc: - Uy tín tham dự thầu: Trong quá trình tham dự thầu có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 20 của Nghị định 214/2024/NĐ-CP ngày 04/08/2025; Tuy nhiên nhà thầu đã thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu quy định tại E-CDNT 18.2; - Uy tín về kết quả thực hiện hợp đồng tương tự: Không có lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu; Có văn bản cam kết về nội dung này. | Đạt |
|  |  | - Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên | Không đạt |
| 10 | Các yếu tố cần thiết khác | - Có bảng liệt kê danh sách vật tư, vật liệu chủ yếu sử dụng cho gói thầu (Cấp phối đá dăm, nhựa đường, nhũ tương, bô tông nhựa, xi măng, sắt thép, đất, cát đá các loại, ống cống BTCT …) trong đó nêu rõ: Chủng loại, xuất xứ, nguồn cung cấp. - Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc từ Nhà sản xuất/Nhà cung cấp vật liệu về việc sẵn sàng cung cấp đầy đủ các loại vật tư, vật liệu nêu trên sử dụng cho gói thầu - Nhà thầu có cam kết về “Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do quá trình thực hiện công việc của nhà thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu”. | Đạt |
|  |  | - Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên. | Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí trên đều được đánh giá là đạt.