##### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Các tiêu chí đánh giá bao gồm:

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| a. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công, bao gồm: Kế hoạch và bố trí các mũi thi công tổng thể các hạng mục của gói thầu; Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục của gói thầu. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có đề xuất kế hoạch thi công tổng thể các hạng mục (Thi công nền, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn nhựa 2,7kg/m2, 4,5kg/m2; Thi công rãnh thoát nước; Thi công hệ thống an toàn giao thông) của gói thầu, thể hiện rõ ràng số lượng mũi thi công kèm theo dây chuyền thiết bị chính và nhân lực; các mũi thi công đảm bảo sự đồng bộ hợp lý, phù hợp với số lượng thiết bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công cụ thể cho từng mũi thi công. - Có nêu đầy đủ biện pháp tổ chức thi công và đảm bảo phù hợp, khả thi cho các hạng mục của gói thầu nêu trên, cụ thể: + Thuyết minh và bản vẽ về phương án thi công, tổ chức phân đoạn, các mũi thi công cho các hạng mục của gói thầu nêu trên. + Giải pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục của gói thầu nêu trên, bao gồm cả việc bố trí nhân lực, máy móc thiết bị cho từng phân đoạn, mũi thi công. - Trường hợp liên danh: Phải thể hiện các nội dung trên cho từng thành viên liên danh tương ứng với phần công việc đảm nhận. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên; - Có thể hiện kế hoạch và mũi thi công nhưng không phù hợp với tính chất của gói thầu và không khả thi, không đầy đủ các hạng mục của gói thầu nêu trên và không phù hợp với đề xuất về tiến độ cụ thể cho từng mũi thi công; - Biện pháp tổ chức thi công thiếu một trong các hạng mục (Thi công nền, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn nhựa 2,7kg/m2, 4,5kg/m2; Thi công rãnh thoát nước; Thi công hệ thống an toàn giao thông) hoặc có nhưng không khả thi; không phù hợp hoặc không chứng tỏ kinh nghiệm thi công để đảm bảo chất lượng, tiến độ như: quy trình thi công, các tiêu chuẩn kỹ thuật và quản lý chất lượng sai khác so với tiêu chuẩn kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật của dự án được duyệt. | Không đạt |
| b. Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công. | Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: Có bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án, biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công khả thi và phù hợp với kế hoạch, tiến độ thi công. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên; - Có bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công, nhưng không phù hợp theo quy định hoặc không khả thi; hoặc thể hiện không rõ ràng; không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông (rào chắn, biển báo, nhân công điều khiển,...). | Không đạt |
| Kết luận | Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết a và b được đánh giá là Đạt | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt | ### Không đạt |

2. Tiến độ thi công

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| a. Thời gian thi công. | Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu không vượt quá 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (đã bao gồm thời gian thi công và nghiệm thu công trình) có tính đến điều kiện thời tiết. | Đạt |
|  | Vi phạm tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên. | Không đạt |
| b. Biểu tiến độ thi công, bao gồm: Biểu tiến độ thi công chi tiết hạng mục công trình; Biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị; Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết. | Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: Có Biểu tiến độ thi công chi tiết cho các hạng mục chính nêu trên của gói thầu tương ứng với các mũi thi công. Biểu tiến độ thi công chi tiết phải hợp lý, khả thi và phù hợp với kế hoạch, biện pháp thi công kèm theo biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị. Quá trình lập biểu tiến độ chi tiết phải có phân tích điều kiện thời tiết khu vực ảnh hưởng bất lợi tới tiến độ thi công (như: mùa mưa bão,...) để đề xuất biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên; - Có Biểu tiến độ nhưng không đầy đủ các hạng mục chính nêu trên của gói thầu, hoặc không phù hợp với kế hoạch thi công hoặc không khả thi hoặc không phân tích cho trường hợp thời tiết bất lợi (như: mùa mưa bão,...). | Không đạt |
| Kết luận | Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết a và b được đánh giá là Đạt | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt | ### Không đạt |

3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Tổ chức quản lý dự án và hiện trường. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có thuyết minh thể hiện rõ hệ thống quản lý dự án của nhà thầu và của từng thành viên liên danh ứng với công việc đảm nhận (nếu có); - Có thuyết minh về Ban điều hành (gồm: Chỉ huy trưởng; cán bộ phụ trách kỹ thuật; cán bộ phụ trách ATGT, ATLĐ và VSMT; các tổ, đội thi công), trong đó thể hiện mối quan hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng chức danh, các tổ đội thi công phù hợp với biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu; - Có bản vẽ bố trí mặt bằng công trường phù hợp với tổ chức thi công gói thầu, bao gồm: Nhà điều hành (lán trại), cơ sở thí nghiệm, bãi chứa các loại vật liệu, cấu kiện, bãi thải. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên; - Không có thuyết minh hoặc có nhưng chưa thể hiện rõ hệ thống quản lý dự án của nhà thầu và của từng thành viên liên danh ứng với công việc đảm nhận (nếu có); Không phân công trách nhiệm và liên hệ giữa các chức danh, của các tổ đội thi công, bố trí thiếu các vị trí nhân sự; - Có bản vẽ bố trí mặt bằng công trường nhưng thể hiện không khả thi, không rõ ràng, nhà thầu thể hiện không hiểu biết về thi công công trình để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng. | Không đạt |

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| a. Biện pháp bảo đảm chất lượng. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có thuyết minh về Hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu (trong đó thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng tổ đội thi công; kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; khắc phục sai sót về chất lượng, tiến độ); - Có thuyết minh về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào khi đưa đến công trình và trước khi sử dụng, bao gồm các vật liệu chính như: Nhựa đường, sơn kẻ đường, sắt thép, xi măng và đá các loại thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến độ gói thầu; có giải pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không phù hợp với yêu cầu; - Có thuyết minh cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đối với các hạng mục chính nêu trên của gói thầu đảm bảo hợp lý, khả thi, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên; - Có thuyết minh về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào của các vật liệu chính nêu trên nhưng không thể hiện được các nội dung cần quản lý để đảm bảo chất lượng hoặc không khả thi hoặc sai so với yêu cầu của tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật/thuyết minh thiết kế và quyết định phê duyệt thiết kế; - Có thuyết minh về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đối với các hạng mục chính nêu trên nhưng không thể hiện được các nội dung cần quản lý để đảm bảo chất lượng hoặc không khả thi hoặc sai so với yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế được phê duyệt hoặc có thuyết minh về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công nhưng thiếu, không thể hiện được đối với các hạng mục chính nêu trên của gói thầu. | Không đạt |
| b. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường | Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: Có thuyết minh về biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường (tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, đổ thải, vệ sinh) hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên; - Có thuyết minh về biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với các yêu cầu của gói thầu. | Không đạt |
| c. Biện pháp phòng cháy chữa cháy | Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: Có thuyết minh về biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, bao gồm: Các quy định, quy phạm, tiêu chuẩn còn hiệu lực; các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên; - Có thuyết minh về biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không đầy đủ (không bao gồm đầy đủ các nội dung: Các quy định, quy phạm, tiêu chuẩn còn hiệu lực; các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ), hoặc không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| d. Biện pháp bảo đảm an toàn lao động | Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: Có thuyết minh về biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, bao gồm: Trang bị an toàn; Thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công cho từng hạng mục chính; An toàn giao thông ra vào công trường. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên; - Có thuyết minh về biện pháp an toàn lao động nhưng không đầy đủ (không bao gồm đầy đủ các nội dung: Trang bị an toàn; Thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công cho từng hạng mục chính; An toàn giao thông ra vào công trường), hoặc không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 04 tiêu chuẩn chi tiết a, b, c và d được đánh giá là Đạt | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt | ### Không đạt |

5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Thời gian bảo hành | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng; - Có thuyết minh trách nhiệm của nhà thầu và sự phối hợp trong giai đoạn bảo hành, khi công trình có hư hỏng, khiếm khuyết; đồng thời đề xuất giải pháp, thời gian sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi của nhà thầu gây ra khi thi công trong giai đoạn bảo hành công trình. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên; - Có đề xuất ≥ 12 tháng nhưng có kèm theo điều kiện trái với quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. | Không đạt |

6. Kết quả thực hiện hợp đồng

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu | Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: Nhà thầu phải có văn bản cam kết không có các hành vi vi phạm được quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Trường hợp liên danh thì từng thành viên liên danh phải có văn bản cam kết này. | Đạt |
|  | Vi phạm tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên | Không đạt |

7. Các yếu tố cần thiết khác

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| a. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về vật liệu chính phục vụ thi công công trình | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có bảng liệt kê danh sách vật tư, vật liệu chính sử dụng thi công công trình như: Nhựa đường, sơn kẻ đường, sắt thép, xi măng và đá các loại, trong đó nêu rõ: Chủng loại, xuất xứ, nguồn cung cấp; - Có tài liệu chứng minh nhà thầu sản xuất (hoặc kinh doanh) vật tư, vật liệu trên hoặc hợp đồng nguyên tắc từ Nhà sản xuất/Nhà cung cấp vật liệu kèm theo tài liệu chứng minh của Nhà sản xuất/Nhà cung cấp vật liệu như: Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh vật liệu tương ứng hoặc hoá đơn GTGT,…; - Có cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu về sử dụng vật liệu đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp liên danh thì từng thành viên liên danh phải có văn bản cam kết này. | Đạt |
|  | Vi phạm tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên. | Không đạt |
| b. Mức độ đáp ứng về nhân sự, thiết bị phục vụ thi công gói thầu. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Nhà thầu phải có Cam kết sẵn sàng huy động thêm nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp, thiết bị phục vụ thi công gói thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng khi có yêu cầu của Chủ đầu tư và chịu trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung đã cam kết trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng. Trường hợp liên danh thì từng thành viên liên danh phải có văn bản cam kết này; - Nhà thầu phải có Cam kết trong quá trình thi công sử dụng xe máy chuyên dùng phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; đồng thời người điều khiển xe máy chuyên dùng có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng theo quy định. Trường hợp liên danh thì từng thành viên liên danh phải có văn bản cam kết này. | Đạt |
|  | Vi phạm tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên. | Không đạt |
| c. Mức độ đáp ứng về an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. | Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: Nhà thầu phải có cam kết về thi công đảm bảo an toàn lao động, thực hiện đầy đủ biện pháp an toàn giao thông và vệ sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành nếu trúng thầu. Trường hợp liên danh thì từng thành viên liên danh phải có văn bản cam kết này. | Đạt |
|  | Vi phạm tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên. | Không đạt |
| d. Mức độ đáp ứng về trách nhiệm của nhà thầu. | Đáp ứng tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: Nhà thầu phải có Cam kết về trách nhiệm của nhà thầu trong việc bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của mình gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu. Trường hợp liên danh thì từng thành viên liên danh phải có văn bản cam kết này. | Đạt |
|  | Vi phạm tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 04 tiêu chuẩn chi tiết a, b, c và d được đánh giá là Đạt | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt | ### Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát (1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7) đều được đánh giá là Đạt.