Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| STT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công |  |  |  |
| 1.1 | Giải pháp thi công tổng thể công trình (Yêu cầu thể hiện đầy đủ các công tác chính thuộc phạm vi công việc của gói thầu và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt) | Đề xuất Phương án tổ chức và trình tự thi công hợp lý, khả thi. Nội dung trình bày rõ ràng, chi tiết. | Đề xuất phương án tổ chức và trình tự thi công không hợp lý, khả thi. Nội dung chưa rõ ràng, chi tiết. |
| 1.2 | Giải pháp huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác thi công, bao gồm: huy động nhân lực phục vụ thi công, huy động máy móc thiết bị phục vụ thi công, cung ứng vật liệu phục vụ thi công | Đề xuất hợp lý, khả thi. Nội dung trình bày rõ ràng, chi tiết. | Đề xuất không hợp lý, khả thi. Nội dung còn sơ sài. |
| 1.3 | Tổ chức mặt bằng công trường (bao gồm các nội dung: Hàng rào tạm hoặc rào chắn ngăn cách mặt bằng thi công với khu vực xung quanh; bố trí cổng ra vào; biển báo công trình; văn phòng ban chỉ huy công trình; lán trại công nhân; khu vệ sinh; nhà kho; bãi tập kết vật liệu rời, tập kết thiết bị thi công; phương án cấp điện, cấp nước thi công; phương án giải quyết khi mất điện, thiếu nước; phương án giao thông nội bộ phục vụ thi công; phương án xử lý chất thải rắn và chất thải gây ô nhiễm môi trường; phương án chuyển vật liệu thừa, vật liệu thải; | Đáp ứng các nội dung: - Phương án tổ chức mặt bằng công trường tương đối phù hợp với giải pháp thi công, quy mô và thời gian thực hiện dự án; - Giải pháp kỹ thuật cho các nội dung theo yêu cầu thể hiện hợp lý, khả thi; - Có bản vẽ tổ chức mặt bằng công trường phù hợp với thuyết minh phương án tổ chức mặt bằng công trường và trên đó có thể hiện đầy đủ các nội dung: Hàng rào tạm hoặc rào chắn ngăn cách mặt bằng thi công với khu vực xung quanh; bố trí cổng ra vào; biển báo công trình; văn phòng ban chỉ huy công trình; lán trại công nhân; nhà kho; bãi tập kết vật liệu rời, tập kết thiết bị thi công; | Thuộc 1 trong các trường hợp: - Phương án tổ chức mặt bằng công trường không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công hoặc tính chất của dự án. - Giải pháp kỹ thuật cho các nội dung theo yêu cầu thể hiện chưa hợp lý, khả thi; - Không có hoặc có bản vẽ tổ chức mặt bằng nhưng trên đó thể hiện không đầy đủ các nội dung gồm: Vị trí hàng rào tạm ngăn cách mặt bằng thi công với khu vực xung quanh; cổng ra vào, rào chắn, biển báo, khu vực văn phòng điều hành thi công, lán trại công nhân, khu vực đặt nhà kho, tập kết vật liệu rời, tập kết thiết bị thi công. |
| 1.4 | Biện pháp tổ chức thi công chi tiết | - Biện pháp tổ chức thi công được đề xuất tương đối đầy đủ và chi tiết đến từng nội dung công việc của các hạng mục chính thuộc phạm vi gói thầu. - Các nội dung công việc cơ bản có biện pháp thi công chi tiết tương đối hợp lý khả thi và phù hợp với tiêu chuẩn tổ chức thi công, nghiệm thu hiện hành và phù hợp với giải pháp thiết kế BVTC được phê duyệt. | Thuộc 1 trong các trường hợp: - Đề xuất bỏ sót biện pháp tổ chức thi công của bất kỳ 01 hạng mục chính thuộc phạm vi gói thầu. - Bất kỳ 01 nội dung công việc cơ bản có biện pháp thi công chi tiết không hợp lý khả thi hoặc chưa phù hợp với tiêu chuẩn tổ chức thi công, nghiệm thu hiện hành hoặc không phù hợp với giải pháp thiết kế BVTC được phê duyệt. |
| 2 | Tiến độ thi công |  |  |
| 2.1 | Thời gian thi công có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công: | Đề xuất tiến độ thi công cho toàn bộ công trình ≤40 ngày | Đề xuất tiến độ thi công cho toàn bộ công trình >40 ngày |
| 2.2 | Biểu đồ tiến độ thi công | - Có biểu đồ tiến độ thi công tổng thể toàn bộ công trình trong đó thể hiện đầy đủ chi tiết tiến độ thi công của các hạng mục chính có trong giải pháp tổng thể; Tiến độ thi công từng hạng mục chính trong biểu đồ phù hợp với trình tự thi công tổng thể công trình đã đề xuất. - Có đầy đủ các biểu đồ gồm: Biểu đồ tiến độ huy động nhân; Biểu đồ tiến độ huy động xe máy thiết bị; Biểu đồ tiến độ cung ứng vật liệu; | Không có biểu đồ tiến độ thi công tổng thể toàn bộ công trình hoặc có nhưng trong đó không thể hiện đầy đủ chi tiết tiến độ thi công của các hạng mục chính có trong giải pháp tổng thể; Hoặc tiến độ thi công từng hạng mục chính trong biểu đồ không phù hợp với trình tự thi công tổng thể công trình đã đề xuất. Hoặc không có đầy đủ các biểu đồ gồm: Biểu đồ tiến độ huy động nhân; Biểu đồ tiến độ huy động xe máy thiết bị; Biểu đồ tiến độ cung ứng vật liệu |
| 2.3 | Tính phù hợp giữa các biểu đồ | Các biểu đồ đảm bảo tính phù hợp: Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công; Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. | Các biểu đồ không đảm bảo tính phù hợp: Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công hoặc Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. |
| 3 | Cách thức quản lý dự án của nhà thầu |  |  |  |
| 3.1 | Hệ thống tổ chức: Sơ đồ tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý thi công hiện trường của nhà thầu (Trường hợp liên danh yêu cầu phải nêu rõ và phải phù hợp với công việc đảm nhận) | Có sơ đồ tổ chức hiện trường phù hợp với yêu cầu của gói thầu. | Không có hoặc có sơ đồ tổ chức hiện trường nhưng không phù hợp với yêu cầu của gói thầu. |
| 3.2 | Quyền hạn, chức năng từng vị trí trong Sơ đồ tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý thi công hiện trường của nhà thầu. Nêu rõ trách nhiệm của từng bộ phận đối với công tác quản lý thi công xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng công trường; các tổ đội thi công; nhà thầu phụ (nếu có); các bộ phận phụ trách kỹ thuật và thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng, quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình. Thuyết minh rõ trách nhiệm của từng bộ phận và mối liên hệ giữa các bộ phận này. (Trường hợp liên danh yêu cầu phải nêu rõ và phải phù hợp với công việc đảm nhận) | Có thuyết minh rỏ ràng và đầy đủ theo yêu cầu | Không có hoặc có nhưng thuyết minh không rỏ ràng và đầy đủ theo yêu cầu |
| 4 | Các biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |  |
| 4.1 | Sơ đồ quản lý chất lượng: Nhà thầu phải có sơ đồ thể hiện hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của nhà thầu đối với công việc, hạng mục công trình xây dựng hoàn thành (kèm theo thuyết minh sơ đồ) | Có sơ đồ quản lý chất lượng hợp lý, khả thi và phù hợp với yêu cầu của gói thầu. | Không có hoặc có sơ đồ quản lý chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi hoặc không phù hợp với yêu cầu của gói thầu. |
| 4.2 | Lập bảng danh mục các vật liệu chính và thiết bị công nghệ chính (nếu có) do nhà thầu đề xuất cho gói thầu. | HSĐX có lập bảng danh mục các vật liệu chính và thiết bị công nghệ chính (nếu có) do nhà thầu đề xuất cho gói thầu và nêu rõ chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, nơi mua, nhãn mác của các loại vật liệu, thông số kỹ thuật của thiết bị thiết bị do nhà thầu đề xuất cho gói thầu | Không lập bảng danh mục các vật liệu chính và thiết bị công nghệ chính (nếu có) do nhà thầu đề xuất cho gói thầu hoặc có nhưng không nêu rõ chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, nơi mua, nhãn mác của các loại vật liệu, thông số kỹ thuật của thiết bị thiết bị do nhà thầu đề xuất cho gói thầu |
| 4.3 | Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu chính của gói thầu. | Các chủng loại vật liệu do nhà thầu đề xuất cho gói thầu đáp ứng về chất lượng và có đính kèm đầy đủ tài liệu chứng minh năng lực cung cấp gồm: Hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp trên đó ghi rõ dành riêng cho gói thầu này (trường hợp nhà thầu đi mua) hoặc cam kết cung cấp vật liệu cho gói thầu (Trường hợp nhà thầu là nhà cung cấp vật liệu) và phải kèm theo Giấy phép kinh doanh của nhà cung cấp đúng lĩnh vực cung cấp. | Các chủng loại vật liệu do nhà thầu đề xuất cho gói thầu không đáp ứng về chất lượng hoặc không có đính kèm đầy đủ tài liệu chứng minh năng lực cung cấp gồm: Hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp trên đó ghi rõ dành riêng cho gói thầu này (trường hợp nhà thầu đi mua) hoặc cam kết cung cấp vật liệu cho gói thầu (Trường hợp nhà thầu là nhà cung cấp vật liệu) và phải kèm theo Giấy phép kinh doanh của nhà cung cấp đúng lĩnh vực cung cấp. |
| 4.4 | Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện trong quá trình thi công không phù hợp với yêu cầu của gói thầu | Đề xuất hợp lý và khả thi | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi |
| 4.5 | Biện pháp phòng chống lụt bão trong quá trình thi công | Đề xuất hợp lý và khả thi | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi |
| 4.6 | Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị khi trời mưa bão | Đề xuất hợp lý và khả thi | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi |
| 4.7 | Biện pháp sửa chữa, khắc phục khi có hư hỏng trong thời gian thi công | Đề xuất hợp lý và khả thi | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi |
| 4.8 | Phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn phục vụ cho gói thầu (Phòng thí nghiệm thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có hợp đồng đi thuê phòng thí nghiệm trong đó ghi rõ phục vụ cho gói thầu (Kèm tài liệu chứng minh về phòng thí nghiệm)) | Đề xuất đầy đủ theo đảm bảo theo yêu cầu | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng phòng thí nghiệm không đủ tiêu chuẩn phục vụ cho gói thầu hoặc không đính kèm tài liệu chứng minh về phòng thí nghiệm theo yêu cầu |
| 5 | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động |  |  |  |
| 5.1 | Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường, bảo vệ môi trường trong giai đoạn xây dựng: Tiếng ồn, bụi và khí thải, rung. Kiểm soát nước thải, kiểm soát rác thải, vệ sinh khu vực công trường | Đề xuất hợp lý và khả thi | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi |
| 5.2 | Phương án cụ thể về công tác bố trí bãi thải, bãi tập kết vật liệu hợp vệ sinh khi thi công công trình. Nhà thầu có phương án với Chủ đầu tư về công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng trong quá trình thi công công trình | Đề xuất hợp lý và khả thi | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi |
| 5.3 | Bố trí bộ phận quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ; Qui định tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy trên công trường. | Đề xuất hợp lý và khả thi | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi |
| 5.4 | Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ | Đề xuất hợp lý và khả thi | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi |
| 5.5 | An toàn lao động: Biện pháp bảo đảm an toàn lao động` cho từng công đoạn thi công, an toàn giao thông ra vào công trường, an toàn cho công trình hiện hữu liền kề | Đề xuất hợp lý và khả thi | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi |
| 6 | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |  |
| 6.1 | Kế hoạch và các biện pháp bảo hành, bảo trì công trình hợp lý sau khi đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng và quy định. | Đề xuất hợp lý và khả thi | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi |
| 6.2 | Thời gian bảo hành (Có cam kết thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng) | Cam kết đầy đủ nội dung theo yêu | Không có hoặc có văn bản cam kết nhưng không đầy đủ nội dung theo yêu cầu |
| 7 | Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu (Trong 05 năm trở lại đây tính tới thời điểm đóng thầu) |  |  |  |
| 7.1 | Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Không có trường hợp Nhà thầu không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng. | Có văn bản cam kết đầy đủ nội dung theo yêu cầu | Không có hoặc có văn bản cam kết nhưng không đầy đủ nội dung theo yêu cầu |
| 8 | Bản vẽ biện pháp thi công chi tiết (không hạn chế số lượng bản vẽ) | Bản vẽ minh họa biện pháp thi công một số công tác chính cơ bản của công trình được nhà thầu đính kèm trong HSDT và nội dung bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với quy trình thì công và phù hợp thuyết minh biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất. | Bản vẽ minh họa biện pháp thi công một số công tác chính cơ bản của công trình không được nhà thầu đính kèm trong HSDT hoặc có đính kèm nhưng nội dung bản vẽ biện pháp thi công không phù hợp với quy trình thi công hoặc thuyết minh biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất. |