Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Am hiểu về gói thầu. | Nhà thầu có thuyết minh về quy mô xây dựng, căn cứ lập biện pháp thi công cụ thể cho gói thầu. | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ hoặc không hợp lý, không phù hợp với gói thầu đang xét. | ### Không đạt |
| 1.2. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 1.3. Thi công các công tác thuộc các hạng mục của gói thầu (Căn cứ theo hạng mục công việc tại Chương IV, quy mô tại Chương V và bản vẽ TKTC tại Chương V) | Có thuyết minh và bản vẽ, nêu rõ phương án, biện pháp thi công hợp lý, phù hợp với quy mô điều kiện thực tế thi công của công trình xây dựng, mô tả biện pháp thi công các hạng mục theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh hoặc không có bản vẽ hoặc có nhưng không hợp lý, không phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế của công trình xây dựng hoặc mô tả biện pháp thi công các hạng mục không đúng trình tự và không yêu cầu kỹ thuật. | ### Không đạt |
| 1.4. Bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công | Có đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn giao thông hợp lý trong quá trình thi công | ### Đạt |
|  | Không đề xuất đảm bảo an toàn giao thông hoặc có nhưng không hợp lý | ### Không đạt |
| Kết luận | Cả 04 Tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 01 Tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

2. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 2.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 60 ngày, có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công. | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 60 ngày, có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 60 ngày hoặc không tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công. | ### Không đạt |
| 2.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). | ### Không đạt |
| 2.3. Biểu tiến độ thi công gồm biểu đồ thời gian thi công, biểu đồ huy động nhân sự, biểu đồ huy động máy móc. | Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có biểu tiến độ thi công hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi hoặc không phù hợp với đề xuất kỹ thuật và yêu cầu của E-HSMT. | ### Không đạt |
| # 2.4. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có các yếu tố khách quan như mưa bão, lũ lụt, mất điện | Có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có các yếu tố khách quan hợp lý, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ, không hợp lý | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 04 Tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 01 Tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý công tác thi công, tổ chức quản lý hiện trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 3.1. Tổ chức quản lý công tác thi công | Đề xuất kế hoạch tổ chức quản lý công tác thi công phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế thi công xây dựng | ### Đạt |
|  | Không đề xuất kế hoạch tổ chức quản lý công tác thi công hoặc có đề xuất kế hoạch tổ chức quản lý công tác thi công nhưng không phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế thi công xây dựng | ### Không đạt |
| 3.2. Tổ chức quản lý hiện trường | Đề xuất kế hoạch tổ chức quản lý hiện trường phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế thi công xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không đề xuất kế hoạch tổ chức quản lý hiện trường hoặc có đề xuất kế hoạch tổ chức quản lý hiện trường nhưng không phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế thi công xây dựng. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 2 Tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 Tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

4. Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Sơ đồ quản lý chất lượng. | Có sơ đồ quản lý chất lượng phù hợp. | ### Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không phù hợp | ### Không đạt |
| 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | - Có quy trình kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. - Có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng cho nguyên liệu đầu vào hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có quy trình kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào hoặc không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| 4.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công các hạng mục chính của công trình | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi. | ### Không đạt |
| 4.4. Biện pháp an toàn lao động. | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| 4.5. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy. | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| 4.6. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường. | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| Kết luận | Cả 06 Tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 01 Tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Bảo hành | Có đề xuất thời gian bảo hành ≥12 tháng | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| ### 5.2. Quy trình bảo hành | - Có thuyết minh các bước và kế hoạch chi tiết khi có yêu cầu bảo hành từ phía chủ đầu tư. - Có cam kết trong vòng 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo bằng điện thoại, fax hoặc Email của chủ đầu tư, nhà thầu sẽ có mặt xác nhận lỗi để bảo hành và tiến hành bảo hành theo quy định | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 02 Tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 01 Tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

6. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu | Có cam kết không vi phạm một trong các hành vi sau: - Không có hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu. - Không có từ 02 hợp đồng trở lên bị chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng hoặc không hoàn thành do lỗi của nhà thầu. - Không có hợp đồng bị xử phạt vi phạm hợp đồng do lỗi của nhà thầu. - Không có công trình thi công không đảm bảo chất lượng. - Nhà thầu không bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm trong hoạt động xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết của nhà thầu hoặc có nhưng không đúng nội dung hoặc chủ đầu tư/tổ chuyên gia phát hiện ra nhà thầu vi phạm một trong các nội dung trong cam kết. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Tiêu chí chi tiết được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

7. Các yếu tố cần thiết khác:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Đối với các vật tư, vật liệu: Xi măng, cốt thép, cát, đá, vật tư điện nước | Có cam kết của nhà thầu nếu có khả năng tự cung cấp hoặc cam kết (hợp đồng nguyên tắc) của đơn vị có năng lực cung cấp, trong đó có thể hiện thông tin gói thầu và dự án này. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| ### 7.2. Cam kết tuân thủ đúng quy định về tải trọng phương tiện và kích thước thùng hàng trong quá trình thi công | Có cam kết tuân thủ theo quy định tại Văn bản số 7275/BGTVT-VT ngày 19/6/2014 và Chỉ thị số 10/CT-BGTVT ngày 17/11/2016 của Bộ GTVT | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| ### 7.3. Cam kết về việc khắc phục, sửa chữa | Có cam kết nếu trúng thầu trong quá trình thi công sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và sẽ khắc phục, sửa chữa những công trình bị hư hỏng hoặc ảnh hưởng do việc thi công gói thầu này gây ra | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| ### 7.4. Các cam kết khác | - Có cam kết nếu trúng thầu sẽ thực hiện gói thầu tuân thủ đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. - Có cam kết nếu trúng thầu các loại vật liệu đảm bảo nguồn gốc chất lượng và cung cấp đầy đủ để không làm gián đoạn quá trình thi công. - Có cam kết nếu trúng thầu sẽ đáp ứng tiến độ thi công theo nội dung yêu cầu của E-HSMT và bảo hành công trình đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết của nhà thầu hoặc có nhưng không đúng nội dung như yêu cầu | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 04 Tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 01 Tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.