| 1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | ### Đánh giá |
| - Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. | Có giải pháp kỹ thuật thi công chi tiết hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không chi tiết, không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 1.2. Biện pháp cho công tác chuẩn bị thi công. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng đối với từng hạng mục thi công | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng hoặc không đầy đủ hạng mục thi công | ### Không đạt |
| 1.3. Biện pháp thi công các hạng mục thuộc dự án theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. | Có giải pháp kỹ thuật (trình bày bằng thuyết minh, bản vẽ biện pháp thi công) hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật (trình bày bằng thuyết minh, bản vẽ biện pháp thi công) không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, không đáp ứng yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |
| 2. Tiến độ thi công |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | ### Đánh giá |
| 2.1. Thời gian thi công: 300 ngày | Đề xuất thời gian thi công 300 ngày | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 300 ngày | ### Không đạt |
| 2.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. c) Giữa huy động vật tư, vật liệu, thiết bị chính và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung a, b và c. | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 3 nội dung a, b và c. | ### Không đạt |
| 2.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E_HSMT. | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E_HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |
| Kết luận | Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |
| 3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | ### Đánh giá |
| Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên. | Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên theo yêu cầu và hợp lý. | ### Đạt |
|  | Không có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên hoặc có nhưng thiếu hoặc không hợp lý. | ### Không đạt |
| Kết luận | Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |
| 4. Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | ### Đánh giá |
| 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có sơ đồ Sơ đồ quản lý chất lượng hợp lý. - Biện pháp quản lý chất lượng các công tác thi công chính như: đào, đắp, gia công lắp dựng cốt thép, lắp dựng ván khuôn, đổ bê tông, xây, trát,... - Có Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công, có sở hữu hoặc hợp đồng nguyên tắc với phòng thí nghiệm chuyên ngành (kèm theo giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng). - Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công, bao gồm: (i) Quản lý chất lượng vật tư; (ii) Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão; (iii) Sửa chữa hư hỏng. - Biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên. | ### Không đạt |
| 4.2. Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp an toàn lao động đáp ứng yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT; đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không đáp ứng yêu cầu tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 4.3. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 4.4. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, có phương án bố trí lưu giữ chất thải rắn xây dựng theo quy định. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| Kết luận | Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |
| 5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | ### Đánh giá |
| 5.1. Thời gian bảo hành công trình | Có đề xuất thời gian bảo hành công trình lớn hơn hoặc bằng 12 tháng | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành công trình nhỏ hơn 12 tháng. | ### Không đạt |
| Kết luận | Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |
| ### 6. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | ### Đánh giá |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng trong vòng 03 năm (2022, 2023 và 2024) trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu (Việc chấm thầu dựa theo thông tin nhà thầu cam kết kèm theo E_HSDT, trong quá trình đánh giá E_HSDT, nếu Bên mời thầu có tài liệu chứng minh nhà thầu vi phạm về Uy tín thì sẽ xem xét, làm rõ và tiến hành đánh giá). Lưu ý: Nếu nhà thầu vi phạm nhưng vẫn thực hiện bảo đảm dự thầu đáp ứng E-CDNT 18.2 Chương II thì Uy tín của nhà thầu vẫn được đánh giá là đạt. | Nhà thầu cam kết đảm bảo Kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và luôn huy động được nhân sự, thiết bị khi trúng thầu và ký kết hợp đồng. | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có cam kết đảm bảo kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và luôn huy động được nhân sự, thiết bị khi trúng thầu và ký kết hợp đồng hoặc Chủ đầu tư/Bên mời thầu phát hiện Nhà thầu không đảm bảo Kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. | ### Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |
| 7. Các yếu tố cần thiết khác |  |  |
| 7.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (Xi măng, cát vàng, đá 1x2, thép các loại, gạch không nung, …) | - Nhà thầu có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng. - Có bảng kê danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình kèm theo xuất xứ và các tiêu chuẩn được áp dụng (nếu có); - Cung cấp thông tin về thông số kỹ thuật và mã hiệu sản phẩm, hãng sản xuất, cung cấp catalogue kèm theo thể hiện thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu E-HSMT | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu trên kể cả sau thời gian bổ sung làm rõ. | ### Không đạt |
| 7.2. Biện pháp quản lý sử dụng vật tư, vật liệu thiết bị cho thi công công trình. | Có đầy đủ biện pháp quản lý sử dụng vật tư, vật liệu thiết bị hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. Có giải pháp xử lý vật tư vật liệu không đảm bảo chất lượng. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng và không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. Không có giải pháp xử lý vật tư vật liệu không đảm bảo chất lượng. | ### Không đạt |
| Kết luận | Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |