| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng |  |  |  |  |  |
| 1.1. Nhà thầu có bảng kê khai danh mục vật tư, vật liệu xây dựng chủ yếu đưa vào thi công công trình: sơn tường; gạch xây, xi măng các loại, cát các loại, đá các loại, tôn, trần tôn các loại... (chủng loại, nguồn gốc, tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật các loại vật tư, vật liệu) | Có bảng kê đầy đủ, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và TCVN, đầy đủ xuất xứ, có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc. |  |  |  | ### Đạt |
|  | Không có bảng kê hoặc bảng kê thiếu hoặc không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và TCVN, Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc. |  |  |  | ### Không đạt |
| 1.2. Có biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu tại công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thi công; Có phương án tập kết vật tư tại công trường phục vụ các tình huống cấp bách. | Có biện pháp bảo quản và phương án tập kết vật tư hợp lý, phù hợp. |  |  |  | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo quản và phương án tập kết vật tư hợp lý, phù hợp. |  |  |  | ### Không đạt |
| 1.3. Có phương án cung ứng vật tư, vật liệu đáp ứng được tiến độ thi công gói thầu (Có hợp đồng nguyên tắc ký với đơn vị cung cấp kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu hoặc các tài liệu khác tương đương). - Phòng thí nghiệm cho gói thầu (Có chứng minh sở hữu hoặc Hợp đồng nguyên tắc đi thuê phòng thí nghiệm sử dụng cho gói thầu, kèm theo Quyết định của phòng LAS-XD) | - Có phương án cung ứng vật tư, vật liệu theo yêu cầu; có hợp đồng nguyên tắc ký với nhà cung cấp vật liệu; có hợp đồng nguyên tắc đi thuê phòng thí nghiệm sử dụng cho gói thầu hoặc có chứng minh sở hữu. |  |  |  | ### Đạt |
|  | - Không có phương án cung ứng vật tư, vật liệu hoặc không có hợp đồng nguyên tắc mua vật liệu hoặc không có hợp đồng nguyên tắc đi thuê phòng thí nghiệm. |  |  |  | ### Không đạt |
| 2. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: |  |  |  |  |  |
| 2.1. Hiểu biết về gói thầu, có giải pháp thi công tổng thể các hạng mục | Hiểu biết đầy đủ, chi tiết. Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. |  |  | ### Đạt |  |
|  | Không hiểu biết về gói thầu hoặc có hiểu biết nhưng sơ sài. Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. |  |  | ### Không đạt |  |
| 2.2. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, tiến độ huy động máy và hiện trạng công trình xây dựng. Có lán trại và có Ban chỉ huy công trường đảm bảo đủ điều kiện để bao quát quản lý công trường. Ban chỉ huy công trường phải được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ quá trình thi công. |  |  | ### Đạt |  |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. |  |  | ### Không đạt |  |
| 2.3. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công: Có biện pháp thi công cho các hạng mục: + CỦNG CỐ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG TƯỜNG RÀO BẢO VỆ KHO THÔNG TIN + CỦNG CỐ, SỬA CHỮA TRẦN TÔN NHÀ KHO K4 + CỦNG CỐ, SỬA CHỮA MÁI NHÀ KHO K9 | Trình bày đầy đủ các nội dung bên, các công việc đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được duyệt, có thuyết minh kèm theo bản vẽ biện pháp thi công. Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công hợp lý, khả thi theo yêu cầu phù hợp với điều kiện của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công. |  |  | ### Đạt |  |
|  | Trình bày thiếu nội dung, thiếu bản vẽ biện pháp thi công hoặc biện pháp thi công trình bày không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu, không phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công không hợp lý, không khả thi. |  |  | ### Không đạt |  |
| 2.4 Hệ thống tổ chức của nhà thầu - Lập sơ đồ và thuyết minh đầy đủ hệ thống quản lý chung của Nhà thầu bao gồm: + Sơ đồ mô tả hệ thống tổ chức của Công ty tại thời điểm tham gia đấu thầu. + Chỉ định rõ người sẽ chịu trách nhiệm về mọi hoạt động tại công trường nếu trúng thầu. - Lập sơ đồ và thuyết minh đầy đủ hệ thống quản lý của Nhà thầu tại công trường bao gồm: + Sơ đồ phải thể hiện đầy đủ các bộ phận quản lý về: Kỹ thuật thi công; Hành chính kế toán; Chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị dùng trong thi công, An toàn lao động, vệ sinh môi truờng, phòng chống cháy nổ, An ninh, trật tự trong quá trình thi công. # + Thuyết minh phải nêu rõ các biện pháp để vận hành bộ máy quản lý công trình. Sự kết hợp giữa các bộ phận trong quản lý và điều hành thi công. | Trình bày đầy đủ các nội dung bên, phù hợp với điều kiện của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công. |  |  | ### Đạt |  |
|  | Trình bày thiếu nội dung, hoặc trình bày không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu, không phù hợp với nội dung yêu cầu. |  |  | ### Không đạt |  |
| 2.5 Bản vẽ mặt bằng bố trí thi công, bản vẽ tổ chức thi công các hạng mục công việc nêu trên của gói thầu. | Có bản vẽ đầy đủ, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ. |  |  | Đạt |  |
|  | Không có bản vẽ đầy đủ, hoặc bản vẽ không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ. |  |  | Không đạt |  |
| 3. Tiến độ thi công |  |  |  |  |  |
| # 3.1. Thời gian hoàn thành công trình tối đa 40 ngày; tính hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục liên quan; phù hợp giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công; phù hợp giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. |  | Đề xuất thời gian hoàn thành công trình ≤ 40 ngày; Đề xuất đầy đủ, hợp lý và phù hợp giữa các hạng mục liên quan, với phương án kỹ thuật, nhân lực và năng lực thiết bị thi công. |  | ### Đạt |  |
|  |  | Thời gian hoàn thành công trình lớn hơn 40 ngày hoặc thời gian hoàn thành công trình 40 ngày, nhưng chưa đề xuất hợp lý và phù hợp. |  | ### Không đạt |  |
| 3.2. Biểu đồ huy động công nhân, thiết bị phù hợp với tiến độ thi công. |  | Có biểu đồ huy động nhân lực và thiết bị phù hợp với tiến độ thi công. |  | ### Đạt |  |
|  |  | Không có biểu đồ huy động nhân lực và thiết bị hoặc có biểu đồ huy động nhân lực và thiết bị tương đối phù hợp với tiến độ thi công. |  | ### Không đạt |  |
| 3.3. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công: đề xuất biện pháp tăng cường thiết bị, nhân lực khi tiến độ thi công bị chậm trễ, bố trí thời gian làm việc hợp lý để đảm bảo hoàn thành công trình theo tiến độ. |  | Có đề xuất đầy đủ, hợp lý. |  | ### Đạt |  |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng sơ sài. |  | ### Không đạt |  |
| ### 4. Biện pháp đảm bảo chất lượng |  |  |  |  |  |
| 4.1 Thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng trong thi công: - Có thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng trong thi công gồm những nội dung như: sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra chất lượng các khâu thi công.... Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công (công tác vật tư , công tác bê tông, công tác xây, công tác trát, công tác điện,….): quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu. |  | Đề xuất đủ và hợp lý đối với các nội dung bên, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |  | Đạt |  |
|  |  | Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu đối với các nội dung nêu bên hoặc đề xuất biện pháp đảm bảo chất lượng không hợp lý |  | ### Không đạt |  |
| 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. Có biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản. Có biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão |  | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  | Đạt |  |
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. |  | ### Không đạt |  |
| # 4.3. Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: |  | Có biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán |  | ### Đạt |  |
|  |  | Không có đầy đủ giải pháp hợp lý biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  | ### Không đạt |  |
| 4.4. Biện pháp kiểm tra giám sát công tác thi công. |  | Có biện pháp, quy trình kiểm tra giám sát công tác thi công của nhà thầu |  | ### Đạt |  |
|  |  | Không có hoặc không đầy đủ không hợp lý biện pháp, quy trình kiểm tra giám sát công tác thi công của nhà thầu. |  | ### Không đạt |  |
| ### 5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 An toàn lao động |  |  |  |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Cụ thể: - Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; - Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; - An toàn giao thông ra vào công trường; - Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề; Bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh; - An toàn cho cư dân xung quanh công trường; |  | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và đáp ứng đúng các tiêu chuẩn an toàn theo quy định hiện hành. Nhà thầu cam kết thực hiện theo Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 về việc thực hiện quy định quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. |  | Đạt |  |
|  |  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, không đáp ứng đúng các tiêu chuẩn an toàn nêu trên. |  | Không đạt |  |
| 5.2 Phòng cháy, chữa cháy |  |  |  |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |  | Đạt |  |
|  |  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |  | Không đạt |  |
| 5.3 Vệ sinh môi trường |  |  |  |  |  |
| Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Có các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, khói rung, kiểm soát nước thải các loại, kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường. |  | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, trình bày đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. |  | Đạt |  |
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, không trình bày hoặc trình bày thiếu các nội dung theo yêu cầu. |  | Không đạt |  |
| 5.4. Nhà thầu có phương án cụ thể về công tác bố trí bãi thải, bãi tập kết vật liệu hợp vệ sinh khi thi công công trình. Nhà thầu có phương án với Chủ đầu tư về công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng trong quá trình thi công công trình. |  | Có giải pháp cụ thể |  | Đạt |  |
|  |  | Không có giải pháp cụ thể |  | Không đạt |  |
| 6. Bảo hành công trình và Uy tín của nhà thầu. |  |  |  |  |  |
| 6.1. Đề xuất giải pháp bảo hành, bảo trì công trình sau khi đưa vào sử dụng theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước (bảo hành ít nhất trong 12 tháng) |  | Có giải pháp cụ thể và thời gian bảo hành, bảo trì đáp ứng yêu cầu. | ### Đạt |  |  |
|  |  | Không có giải pháp cụ thể hoặc thời gian bảo hành < 12 tháng | ### Không đạt |  |  |
| ### 6.2. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 02 năm trở lại đây |  | Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. | Đạt |  |  |
|  |  | Có một hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng lại có một hợp đồng tương tự khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. | Chấp nhận được |  |  |
|  |  | Nhà thầu hành vi vi phạm trong quá trình tham dự thầu quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP gồm: a) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có) trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có); b) Nhà thầu đã đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có) nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 45 của Nghị định này; c) Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung; d) Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng. | Không đạt |  |  |
| ### Kết luận |  | Tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 được xác định là đạt. | ### Đạt |  |  |
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |  |  |