Mục 3: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

### Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| Stt | Nội dung yêu cầu |  | Mức độ đáp ứng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức tháo dỡ, bảo dưỡng, đóng gói và vận chuyển, thí nghiệm hiệu chỉnh phù hợp với đề xuất về tiến độ thực hiện |  |  |  |  |  |
| 1.1 | (a) Giải pháp tháo dỡ, rút dầu, bảo dưỡng, đóng gói 01 MBA 220kV-125MVA và toàn bộ phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật tại TBA 220kV Đông Hà. |  | Có giải pháp khả thi, đầy đủ, rõ ràng |  | Đạt |  |
|  |  |  | Không có giải pháp khả thi, đầy đủ, rõ ràng |  | Không đạt |  |
| 1.2 | (b) Giải pháp xếp dỡ, kích kéo, vận chuyển 01 MBA 220kV-125MVA và toàn bộ phụ kiện từ TBA 220kV Đông Hà đến TBA 220kV Chân Mây. |  | Có giải pháp khả thi, đầy đủ, rõ ràng |  | Đạt |  |
|  |  |  | Không có giải pháp khả thi, đầy đủ, rõ ràng |  | Không đạt |  |
| 1.3 | (c) Giải pháp xếp dỡ 01 MBA 220kV-125MVA và toàn bộ phụ kiện tại TBA 220kV Chân Mây |  | Có giải pháp khả thi, đầy đủ, rõ ràng |  | Đạt |  |
|  |  |  | Không có giải pháp khả thi, đầy đủ, rõ ràng |  | Không đạt |  |
| 1.4 | (d) Giải pháp kích kéo 220kV-125MVA lên bệ móng vận hành, căn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật tại TBA 220kV Chân Mây |  | Có giải pháp khả thi, đầy đủ, rõ ràng |  | Đạt |  |
|  |  |  | Không có giải pháp khả thi, đầy đủ, rõ ràng |  | Không đạt |  |
| 1.5 | Tính hợp lý của giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thí nghiệm hiệu chỉnh (TNHC). |  | Có giải pháp khả thi, đầy đủ, chi tiết, rõ ràng phù hợp với điều kiện biện pháp thi công về thí nghiệm, trình tự thí nghiệm. |  | Đạt |  |
|  |  |  | Không có giải pháp khả thi, đầy đủ, chi tiết, rõ ràng phù hợp với điều kiện biện pháp thi công về thí nghiệm, trình tự thí nghiệm. |  | Không đạt |  |
| 2 | Hệ thống tổ chức nhân sự và phương tiện |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Mức độ đáp ứng khả năng huy động nhân sự thực hiện tháo dỡ, bảo dưỡng, đóng gói & vận chuyển, TNHC và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng bộ phận |  | Kê khai và chứng minh có đầy đủ nhân sự đáp ứng yêu cầu về số lượng và năng lực kinh nghiệm cho các vị trí chủ chốt. |  | Đạt |  |
|  |  |  | Không kê khai hoặc không chứng minh được có đầy đủ nhân sự đáp ứng yêu cầu cho các vị trí chủ chốt. |  | Không đạt |  |
| 2.2 | Có bố trí phương tiện phù hợp để tháo dỡ, bảo dưỡng, đóng gói, kê kích, bốc dỡ, vận chuyển hàng hoá và TNHC phù hợp với biện pháp thi công của nhà thầu. |  | Có phương tiện phù hợp |  | Đạt |  |
|  |  |  | Không có phương tiện phù hợp |  | Không đạt |  |
| 2.3 | Có hộp đen giám sát, ghi nhận quá trình vận chuyển, di dời |  | Có phương tiện phù hợp (mỗi MBA tối thiểu 02 hộp đen) |  | Đạt |  |
|  |  |  | Không có phương tiện phù hợp |  | Không đạt |  |
| 2.4 | Có thiết bị giám sát hành trình vận chuyển . |  | Có phương tiện phù hợp |  | Đạt |  |
|  |  |  | Không có phương tiện phù hợp |  | Không đạt |  |
| 3 | Hệ thống quản lý chất lượng, vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Hệ thống quản lý chất lượng |  | Có hệ thống quản lý chất lượng rõ ràng, đảm bảo |  |  | Đạt |
|  |  |  | Không trình bày hoặc trình bày quá sơ sài, không có tính thuyết phục |  |  | Không đạt |
| 3.2 | Giải pháp chống ô nhiễm môi trường trong quá trình TNHC, tháo dỡ, bảo dưỡng, đóng gói, vận chuyển hàng hoá và vật liệu, chống ồn... |  | Có giải pháp khả thi |  | Đạt |  |
|  |  |  | Không có giải pháp khả thi |  | Không đạt |  |
| 3.3 | An toàn lao động: Trình bày biện pháp đảm bảo an toàn khi TNHC, tháo dỡ, đóng gói và vận chuyển hàng hoá, đảm bảo trật tự, an ninh trên tuyến đường vận chuyển và môi trường xung quanh. |  | Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động rõ ràng |  | Đạt |  |
|  |  |  | Không có biện pháp bảo đảm an toàn lao động rõ ràng |  | Không đạt |  |
| 3.4 | Giải pháp phòng cháy nổ, phòng cháy chữa cháy trong quá trình vận chuyển |  | Có giải pháp khả thi |  | Đạt |  |
|  |  |  | Không có giải pháp khả thi |  | Không đạt |  |
| 4 | Biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |  |  |  |
| a | Thuyết minh hợp lý về biện pháp bảo đảm chất lượng, gồm những nội dung như tổ chức giám sát, kiểm tra, ghi nhật ký tháo dỡ, bảo dưỡng, đóng gói, vận chuyển, TNHC, liên hệ phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết những vấn đề trong quá trình thi công... |  | Có thuyết minh, thuyết minh đầy đủ |  | Đạt |  |
|  |  |  | Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu đối với các nội dung |  | Không đạt |  |
| b | Cung cấp Giấy phép lưu hành và thực hiện theo phương án vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng do cơ quan có thẩm quyền cấp cho đoạn đường dự kiến đi qua trước khi vận chuyển. Mọi chi phí liên quan đến việc chậm trễ do không có Giấy phép sẽ do nhà thầu chịu |  | Có cam kết |  | Đạt |  |
|  |  |  | Không có cam kết |  | Không đạt |  |
| 5 | Tiến độ thực hiện |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT |  |  | Trình bày rõ ràng, hợp lý; có cung cấp biểu đồ tiến độ thực hiện công việc, biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị với tổng tiến độ thực hiện không quá 30 ngày. | Đạt |  |
|  |  |  |  | Không trình bày hoặc tổng tiến độ thực hiện không hợp lý, vượt quá 30 ngày. | Không đạt |  |
| 6 | Giấy phép |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm |  | Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm còn hiệu lực |  | Đạt |  |
|  |  |  | Không cung cấp |  | Không đạt |  |
| 6.2 | Có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô |  | Có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (theo Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ) |  | Đạt |  |
|  |  |  | Không cung cấp |  | Không đạt |  |
| 7 | Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của VTTB do Nhà thầu cung cấp |  |  |  |  |  |
|  | (a) Tất cả các vật liệu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu tại Chương V của HSMT. (b) Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. (c) Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp đáp ứng yêu cầu. | Đáp ứng đầy đủ cho cả 3 nội dung (a), (b), (c). |  |  | Đạt |  |
|  |  | Đáp ứng không đầy đủ cho cả 3 nội dung (a), (b), (c). |  |  | Không đạt |  |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn trên được xác định là đạt hoặc chấp nhận được |  |  |  | Đạt |  |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên |  |  |  | Không đạt |  |

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ Khoản 3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm.