CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1. Khái quát dự án và gói thầu

1.1. Tên dự án: Kiên cố hóa bờ kênh kết hợp đường giao thông trục ngòi 30 đoạn từ đê sông Vạc đến đường 481B huyện Yên Khánh.

1.2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

1.3. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Ninh Bình.

1.4. Mục tiêu:

Tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập úng, xói lở và đảm bảo nguồn nước ổn định cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt góp phần tăng năng suất cây trồng theo định hướng phát triển bền vững ngành nông nghiệp. Phát triển giao thông nông thôn giúp lưu thông thuận tiện, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.  Gia cố mặt đường nâng cao độ bền, đảm bảo an toàn và chủ động ứng phó thiên tai, kiên cố hóa bờ kênh giúp giảm xói lở, sạt lở đất, hạn chế tình trạng ô nhiễm nguồn nước do bờ bị bào mòn. Tạo thuận lợi cho việc giao thương và đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của vùng dự án, cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường sinh thái cho người dân.

1.5. Quy mô đầu tư:

a) Nạo vét, kiên cố hoá hệ thống kênh tưới, tiêu và nâng cấp bờ kênh có tổng chiều dài 3994,7m, trong đó:

* Đoạn 1 từ đầu tuyến (đường ĐT.481B) đến cọc C27+12,6m, chiều dài L1=1280,8m.

- Nâng cấp, kiên cố hoá kênh, chiều dài Lkênh1= 1235,84m (trong đó đoạn chuyển tiếp dài 20m); Kênh có mặt cắt ngang hình chữ nhật kích thước BxH=(2,0x1,5)m, cao độ đáy (+0,00). Kết cấu bằng bê tông xi măng (BTXM) M150, đáy lót bê tông (BT) M100. Đoạn chuyển tiếp dài 20m: gia cố hai bên bờ kênh bằng tường kè trọng lực BTXM M150, đáy tường lót BT M100. Xử lý nền móng tường chắn bằng cọc tre. Gia cố đáy kênh bằng BTXM M150, dưới lót bê tông M100.

- Nâng cấp bờ hữu kết hợp đường giao thông với chiều dài Lhữu  =1277,6m có quy mô Bmặt /Bnền =5,5m/7,5m. Kết cấu mặt bằng bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm.

* Đoạn 2 từ cọc C27+12,6m đến cọc C30+32,65m (đường ĐT.483), chiều dài L2=172,2m.

- Nâng cấp, kiên cố hoá kênh, chiều dài Lkênh2= 126,3m; Kênh có mặt cắt ngang hình chữ nhật kích thước BxH=(3,0x1,5)m, cao độ đáy từ (0,00) đến (-0,90). Kết cấu bằng BTXM M150, đáy lót bê tông M100.

* Đoạn 3 từ cọc C30+32,65m đến cuối tuyến (đê Tả sông Vạc), chiều dài L3=2541,7m.

- Nạo vét lòng kênh với chiều rộng đáy thiết kế B=6,5m, cao trình đáy kênh nạo vét (-0,60).

- Kè mái gia cố hai bên bờ kênh bằng tường kè trọng lực, với chiều dài Lkè hữu =2505,3m và Lkè tả =2505,3m. Kết cấu bằng tường kè trọng lực BTXM. Xử lý nền móng tường bằng cọc tre.

- Nâng cấp bờ Tả kết hợp giao thông với chiều dài Lđường tả =2543,0m có quy mô Bmặt/Bnền =5,5m/7,5m. Kết cấu mặt bằng bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm.

- Nâng cấp bờ Hữu với chiều dài Lđường sx =1488,6m thành đường sản xuất bề rộng nền đường Bnền=7,50. Mặt bờ bằng đất đắp đầm chặt K=0,90. Đoạn còn lại chỉnh trang bờ đất theo hiện trạng.

b) Công trình trên tuyến:

- Xây dựng 03 cống hộp có khẩu độ thoát nước B=3,0m tại các vị trí cọc C37+23,0m; C44+19,0m; C55+12,0m: Hình thức kiểu cống hộp chữ nhật, kết cấu thân cống bằng BTCT M250. Xử lý nền bằng cọc BTCT;

- Xây dựng 01 cống điều tiết có khẩu độ thoát nước B=3,0m tại cọc C82+25,0m: Hình thức kiểu cống hộp chữ nhật, kết cấu thân cống bằng BTCT M250. Dàn van bằng BTCT, cánh van bằng thép, đóng mở bằng vít nâng. Xử lý nền bằng cọc BTCT;

- Xây mới 01 cống hộp B=2,0m tại C9+09m. Hình thức kiểu cống hộp chữ nhật, kết cấu thân cống bằng BTCT M250. Xử lý nền bằng cọc tre;

- Nối  dài 01 cống hộp có khẩu độ thoát nước B=1,50 tại vị trí C30+25m: Hình thức kiểu cống hộp chữ nhật, kết cấu thân cống bằng BTCT M250, xử lý nền bằng cọc BTCT;

- Xây dựng mới, nối dài các cống tròn đường kính D= (0,5÷1,0)m.

1.6. Địa điểm xây dựng: Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

1.7. Loại, cấp công trình: Công trình NN&PTNT, cấp IV.

1.8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

- Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan.

Ghi chú:

- Trong mọi trường hợp nếu tiêu chuẩn kỹ thuật không tương ứng với nhau, thì phiên bản mới nhất được áp dụng.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực thì đựơc thay thế bằng các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới theo quy định hiện hành.

1.9. Khái quát về gói thầu:

a. Khái quát về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

-  Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng);

-  Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;

-  Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn: Quý IV, 2025;

-  Loại hợp đồng: Trọn gói;

-  Giá gói thầu: 1.838.909.000 đồng (thuế GTGT tính 8%).

- Thời gian thực hiện: 60 ngày.

b. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:

- Lựa chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hành nghề tư vấn xây dựng phù hợp, có giá dự thầu hợp lý.

- Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chất lượng, tiến độ của gói thầu.

II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện:

1.1. Mô tả phạm vi công việc đối với nhà thầu:

Tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở phù hợp với với dự án, nhiệm vụ được phê duyệt và quy định của nhà nước về xây dựng, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

1.2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

1.3. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT tỉnh Ninh Bình.

1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện: 60 ngày.

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

2.1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây về quản lý hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của chính phủ quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn xác định chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 28/10/2025 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt dự án: Kiên cố hóa bờ kênh kết hợp đường giao thông trục ngòi 30 đoạn từ đê sông Vạc đến đường 481B huyện Yên Khánh;

- Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Kiên cố hóa bờ kênh kết hợp đường giao thông trục ngòi 30 đoạn từ đê sông Vạc đến đường 481B huyện Yên Khánh và các văn bản, thành phần công việc đã thực hiện trong giai đoạn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Và các văn bản, quy định có liên quan khác.

2.2. Nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

2.2.1. Phần khảo sát:

- Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo nhiệm vụ khảo sát đã được phê duyệt.

- Khảo sát hiện trường, khối lượng khảo sát theo nhiệm vụ khảo sát đã được phê duyệt.

- Xử lý số liệu và lập Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

- Ghi chép nhật ký công tác khảo sát.

2.2.2. Phần thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở:

- Nghiên cứu hồ sơ nhiệm vụ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

- Nghiên cứu tính toán lựa chọn phương án thiết kế tối ưu, làm rõ các giải pháp xây dựng, phương án thi công hợp lý, trên cơ khảo sát hiện trạng công trình, phù hợp với các quy định hiện hành.

- Tính toán số liệu đề ra chỉ tiêu và phương án thiết kế

- Lập thiết kế và lập tổng mức đầu tư

- Sửa đổi bổ sung hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan thẩm định (nếu có).

- Giám sát tác giả theo quy định.

2.2.3. Khối lượng khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

| TT | Danh mục công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát địa hình |  |  |
| 1.1 | Công tác đo lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp II, máy toàn đạc điện tử | điểm | 15,00 |
| 1.2 | Công tác đo khống chế cao, thủy chuẩn hạng IV, cấp địa hình II | km | 3,99 |
| 1.3 | Công tác đo khống chế cao, thủy chuẩn kỹ thuật, cấp địa hình II | km | 4,89 |
| 1.4 | Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình, đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn; cấp địa hình II | 100m | 47,05 |
| 1.5 | Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn; cấp địa hình II | 100m | 46,20 |
| 1.6 | Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình, đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước; cấp địa hình II | 100m | 44,94 |
| 1.7 | Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước; cấp địa hình II | 100m | 21,00 |
| 1.8 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình II | 1 ha | 0,63 |
| 1.9 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình dưới nước; bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình II | 1ha | 0,63 |
| 1.10 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình II | 1 ha | 13,03 |
| 1.11 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình dưới nước; bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình II | 1ha | 7,99 |
| 1.12 | Định vị hố khoan ; Định tim CT | mốc | 57,00 |
| 2 | Khảo sát địa chất |  |  |
| 2.1 | Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m, cấp đất đá I - III | 1m khoan | 140,00 |
| 2.2 | Công tác thí nghiệm tại hiện trường, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT, cấp đất đá I-III | 1 lần thí nghiệm | 42,00 |
| 2.3 | Thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu đất | 1 chỉ tiêu | 42,00 |
| 2.4 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng | 1 chỉ tiêu | 42,00 |
| 2.5 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm độ hút ẩm | 1 chỉ tiêu | 42,00 |
| 2.6 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy | 1 chỉ tiêu | 42,00 |
| 2.7 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, thành phẩn hạt | 1 chỉ tiêu | 42,00 |
| 2.8 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, sức chống cắt trên máy cắt phẳng | 1 chỉ tiêu | 42,00 |
| 2.9 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, tính nén lún trong điều kiện không nở hông | 1 chỉ tiêu | 42,00 |
| 2.10 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, khối thể tích (dung trọng) | 1 chỉ tiêu | 42,00 |
| 2.11 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, xác định sức chống cắt của đất bằng máy nén 3 trục theo sơ đồ CU | 1 chỉ tiêu | 3,00 |
| 3 | Lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở | Toàn bộ | 1 |

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi  hợp đồng được ký kết.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Thời gian hoàn thành công việc tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở là không quá 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

- Đơn vị tư vấn phải báo cáo tình hình thực hiện công việc cứ 2 ngày một lần.

- Nộp cho chủ đầu tư các báo cáo và các tài liệu thuộc dịch vụ tư vấn cho từng nội dung công việc theo tiến độ đã dự kiến. Nhà thầu phải thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến công việc tư vấn có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện.

- Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm hoàn thành đúng tiến độ và giao nộp các sản phẩm tư vấn xây dựng. Nhà thầu có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của công việc tư vấn trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do Chủ đầu tư tổ chức.

- Hồ sơ, tài liệu bàn giao gồm: Một (01) USB dữ liệu file pdf/Cad/Excel và hồ sơ tài liệu in trên giấy phải đồng nhất với file trong USB gửi cho bên A với số lượng như sau:

+ Lần 1: Để bên A góp ý: 02 bộ

+ Lần 2: Hiệu chỉnh theo góp ý của bên A để trình duyệt: 02 bộ

+ Lần 3: Hiệu chỉnh theo kết quả thẩm định: 10 bộ

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; nhân sự bố trí cho gói thầu phải đảm bảo các yêu cầu tại Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, trường hợp bắt buộc phải thay thế nhân sự thì nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm cao hơn nhân sự bị thay thế và phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Cử cán bộ hỗ trợ nhà thầu.

- Liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để công tác thu thập tài liệu được thực hiện thuận lợi.

- Cung cấp thông tin, tư liệu (nếu có) cho nhà thầu tư vấn khi nhà thầu yêu cầu trong thời gian thực hiện hợp đồng.

- Tổ chức các cuộc họp để đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ triển khai.

- Cùng nhà thầu báo cáo, trình duyệt kết quả lên cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

- Ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán đối với công việc dịch vụ tư vấn do nhà thầu thực hiện.

- Và một số nội dung cần thiết khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tư vấn của nhà thầu.