TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

------------------------------------

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRANG WEB HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Phiên bản MOBILE

Mã hiệu dự án:  IMIS2

Hà nội, 09/2021

BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI

*A – Tạo mới, M – Sửa đổi, D – Xóa bỏ

| Ngày thay đổi | Vị trí thay đổi | A* M, D | Phiên bản cũ | Mô tả thay đổi | Phiên bản mới | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27/09/2021 |  | A |  | Khởi tạo tài liệu |  | Vũ Thanh Lịch |
| 28/09/2021 |  | M |  | Cập nhật hướng dẫn sử dụng: Nhật ký thi công |  | Vũ Thanh Lịch |
| 08/10/2021 | 4.3.1 4.3.2 | M |  | Cập nhật HDSD nghiệm thu |  | Vũ Thanh Lịch |
| 10/11 |  | M |  | Update tài liệu HDSD NKTC theo giao diện mứi |  | Vũ Thanh Lịch |

MỤC LỤC

1.	MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU	3

2.	BẢNG THUẬT NGỮ VIẾT TẮT	3

3.	TRUY CẬP ỨNG DỤNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG	3

3.1.	Hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên Mobile	3

3.2.	Đăng nhập ứng dụng	8

3.3.	Thông tin cấu hình	10

4.	Giám sát  giai đoạn thi công	12

4.1.	Nhật ký thi công điện tử	12

4.3.1.	Danh sách nhật ký thi công	12

4.3.2.	Thông tin chung	13

4.3.3.	Tình hình thi công	14

4.3.4.	Xem và ký nhật ký thi công	18

4.2.	Hình ảnh thi công	19

4.3.	Nghiệm thu	19

4.3.1.	Danh sách nghiệm thu	19

4.3.2.	Khảo tạo nghiệm thu công việc	21

# MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU

Tài liệu được xây dựng nhằm mục đích hướng dẫn người dùng sử dụng phần công tác Giám sát giai đoạn thi công trên hệ thống phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng phiên bản MOBILE. Bao gồm các nghiệp vụ:

- Hồ sơ thiết kế

- Nhật ký thi công điện tử

- Hình ảnh thi công

- Nghiệm thu

- Hoàn công

- HSE

# BẢNG THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

| STT | Thuật ngữ/từ viết tắt | Diễn giải |
| --- | --- | --- |
| 1 | EVN | Tập đoàn điện lực Việt Nam |
| 2 | TVGS | Tư vấn giám sát |
| 3 | NSD | Ngưởi sử dụng |
| 4 |  |  |

# TRUY CẬP ỨNG DỤNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

## Hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên Mobile

- Bước 1: Truy cập trang WEB hệ thống quản lý đầu tư xây dựng, thông qua địa chỉ: http://imis.evn.com.vn/ và click vào link [Mobile App cho công trường]

- Bước 2: Tùy vào thiết bị là hệ điều hành IOS   hay Android , NSD chọn tải ứng dụng tương tứng với hệ điều hành của thiết bị.

- Bước 3: Thực hiện cài đặt phần mềm

Sau khi cài đặt xong sẽ hiển thị biểu tượng phần mềm IMISONSITE trên thiết bị điện thoại.

- Bước 4:  Thiết lập độ tin cậy của phần mềm. NSD vào phần Cài  đặt >> Cài đặt chung >>Quản lý thiết bị, xác minh độ tin cậy [Vietnam  Electricity] và sử dụng phần mềm

## Đăng nhập ứng dụng

- Nhấn vào ứng dụng IMISONSITE đã cài đặt trên thiết bị điện thoại và nhập thông tin đăng nhập (Tên truy cập, Mật khẩu) theo tài khoản đã được cấp:

- Nhấn nút [Đăng nhập] để truy cập vào ứng dụng. Hệ thống  hiển thị màn hình trang chủ như sau:

## Thông tin cấu hình

Sau khi đăng nhập vào màn hình chính, trước khi nhập thông tin Nhật ký thi công điện tử  công việc thì  NSD phải nhập thông tin cấu hình để làm việc:

- Bước 1: Chọn biểu tượng  để cập nhật thông tin cấu hình chung:

- Chọn đơn vị: Thông tin cầu hình bắt buộc nhập

- Chọn dự án: Thông tin cầu hình bắt buộc nhập

- Chọn loại  thi công: Thông tin cầu hình bắt buộc nhập

- Chọn hợp đồng: Thông tin cầu hình bắt buộc nhập

- Chọn hạng mục thi công: Thông tin cấu hình bắt buộc nhập

- Chọn mục công việc: Thông tin này có thể chọn hoặc không chọn

- Bước 2: Chọn [Xong] để lưu thông tin cấu hình vừa chọn. Hệ thống hiển thị thông tin Hạng mục\mục công việc vừa được cấu hình để thực hiện Ghi nhật ký\ Nghiệm thu công việc

# Giám sát  giai đoạn thi công

## Nhật ký thi công điện tử

- Danh sách nhật ký thi công

- Mục đích: Hiển thị danh sách nhật ký thi công theo thông tin cấu hình được chọn.

- Các bước thực hiện:

- Bước 1: Trên trang chủ chọn biểu tượng  để hiển thị thông tin Nhật ký thi công. Hệ thống mặc định hiển thị danh sách nhật ký thi công trong khoảng thời gian 7 ngày.

- Bước 2: Nhà thầu\TVGS\QLDA chọn nhật ký xem thông tin chi tiết nhật ký theo từng ca.

- Các tính năng liên quan:

Người dùng có thể lọc danh sách nhật ký thi công theo điều kiện thời gian hoặc thực hiện Ghi nhật ký thi công, nhập kiến nghị:

- Tìm kiếm: Nhà thầu\TVGS\QLDA nhập thời gian [ Từ ngày], [ Đến ngày] ấn nút [Tìm kiếm] hệ thống hiển thị danh sách nhật ký theo thời gian

- Ghi Nhật ký: Nhà thầu\TVGS\QLDA ấn nút [ Ghi NK] để thực hiện ghi nhật ký thi công. Hệ thống chuyên sang giao diện ‘Thông tin chung’

- Kiến nghị: Cho phép Nhà thầu\TVGS\QLDA nhập nhanh thông tin kiến nghị của dự án đang làm việc

- Hợp đồng: Chọn hợp đồng

- Hạng mục: Chọn mục

- Thông tin chung

- Mục đích: Cho phép nhà thầu nhập\TVGS\QLDA cập nhật các thông tin chung, thời tiết, lực lượng thi công của nhật ký

- Các bước thực hiện:

- Bước 1: Từ trang chủ của ứng dụng, nhấn nút [Ghi nhật ký], hệ thống sẽ hiển thị trang “Thông tin chung”

- Bước 2: Nhập thông tin chung

  - Hợp đồng: Chọn hợp đồng

  - Hạng mục:Chọn hạng mục

  - Nhà thầu: Chọn nhà thầu

  - Chọn ca làm việc và khoảng thời gian của ca làm việc

Lưu ý: Với vai trò QLDA có thể chọn lại được [Ngày] để ghi nhật ký cho ngày trước đó.

- Bước 3: Nhập thông tin về thời tiết

  - Nhập thông tin nhiệt độ trong ca ghi nhật ký

  - Nhập khoảng thời gian nắng

  - Nhập khoảng thời gian mưa

- Bước 4: Nhập thông tin về Lưc lượng thi công

  - Kỹ thuật: Nhập số lượng kỹ thuật

  - Công nhân: Nhập số lượng công nhân

  - Thiết bị: Chọn các thiết bị máy móc trong ca làm việc

- Bước 5: Nhấn nút [Lưu]: Hệ thống hiển thị lưu các thông tin vừa nhập và chuyển sang giao diện ‘Tình hình thi công’

- Tình hình thi công

- Mục đích: Cho phép Nhà Thầu cập nhật thông tin tình hình thi công trong ca làm việc được chọn ở phần ‘Thông tin chung’. Đối với vai trò Tư vấn giám sát thì được quyền xem thông tin và cập nhật ảnh (nếu nhà thầu chưa ký số nhật ký thi công ), cập nhật đánh giá. Đối với Quản lý dự án nhập thông tin ý kiến đánh giá hoặc nhập kiến nghị.

Trang“Tình hình thi công”được hiển thị sau khi lưu thành công Thông tin chung của nhật ký thi công điện tử.

- Các bước thực hiện:

- Bước 1: Nhập thông tin công việc trong ca:

  - Nhập công việc:Nhập trực tiếp công việc thực hiện trong ca hoặc chọn từ tính năng  ‘Tìm kiếm công việc mẫu”

  - Thêm ảnh minh họa: Chọn [Ảnh minh họa].  Hệ thống cho phép chụp ảnh

  - Chọn máy ảnh: Chụp ảnh mới\ Chọn ảnh từ thiết bị để ghi nhật ký

  - Chỉnh sửa ảnh, ghi nội dung mô tả.

  - Ấn nút [ Chọn] để lưu thông tin ảnh vừa chụp\chọn

  - Lưu ý: Tư vấn giám sát chỉ được chụp ảnh công việc khi Nhà thầu chưa ký số nhật ký thi công

- Bước 2: Nhập thông tin ‘ Nghiệm thu công việc’

  - Nhập nội dung nghiệm vụ

  - Ảnh minh họa

- Bước 3: Nhập thông tin An toàn lao động và vệ sinh môi trường (HSE)

  - An toàn lao động

  - Vệ sinh môi trường

  - Sức khỏe

  - Ảnh minh họa

- Bước 4: Nhập thông tin [Đánh giá chung]: Nhà thầu\TVGS\QLDA nhập đánh giá chung

  - Nhà thầu:Nhập đánh giá khi thực hiện ghi nhật ký

  - Tư vấn giá sát: Nhập thông tin đánh giá của TVGS trên bản nhật ký đã tạo

  - Quản lý dự án: Nhập đánh giá của quản lý dự án

- Bước 5: Nhập kiến nghị và trả lời kiến nghị.

  - Nhà thầu\TVGS\QLDA: Nhập nội dung kiến nghị >> Ấn [Gửi] kiến nghị thì sẽ hiển thị lưới danh sách kiến nghị.

  - Nhà thầu\TVGS\QLDA cũng có thể trả lời kiến nghị bằng cách chọn  trên lưới danh sách kiến nghị

- Bước 6: Ấn nút [ Lưu] hệ thống sẽ lưu thông tin tình hình thi công vừa nhập và chuyển tiếp sang bước Xem nhập ký thi công và ký điện tử.

- Xem và ký nhật ký thi công

- Mục đích: Cho phép Nhà thầu\TVGS\QLDA xem lại thông tin nhật ký ghi công và ký điện tử.

Trang “Xem và ký nhật ký thi công” được hiển thị sau khi lưu thành công Tình hình thi công.

- Các bước thực hiện:

- Bước 1: Trên giao diện xem nhật ký thông tin hiển thị các thông tin Nhà thầu\TVGS\QLDA đã cập nhật ở phần thông tin chung, tình hình thi công

- Bước 2: Nhà thầu\TVGS\QLDA ấn nút [Ký điện tử ] hệ thống thực hiện ký sim CA và xác nhận thông báo ký thành công và màn hình trở về trang Nhật ký thi công

## Hình ảnh thi công

## Nghiệm thu

- Danh sách nghiệm thu

- Mục đích: Hiển thị danh sách nghiệm thu công việc theo khoảng thời gian được chọn

- Các bước thực hiện:

- Bước 1: Trên trang chủ chọn biểu tượng  để hiển thị trang thông tin Nghiệm thu công việc, mặc định hiển thị danh sách nghiệm thu theo từng hạng mục trong khoảng thời gian 7 ngày.

- Bước 2: Trên danh sách nghiệm thu công việc, người dùng chọn và nhấn vào  công việc nghiệm thu  trên danh sách nghiệm thu để xem thông tin chi tiết

- Các tính năng liên quan:

Người dùng có thể lọc danh sách nghiệm thu công việc theo điều kiện thời gian hoặc thực hiện thêm mới nghiệm thu công việc:

- Tìm kiếm: NSD nhập thời gian nghiệm thu công việc: từ ngày, đến ngày sau đó ấn nút [Tìm kiếm]. Hệ thống hiển thị danh sách nghiệm thu công việc theo thời gian theo thời gian đã nhập.

- Thêm nghiệm thu công việc: NSD ấn nút [Thêm] để thực hiện khởi tạo nghiệm thu công việc. Hệ thống chuyển sang giao diện ‘Khởi tạo nghiệm thu công việc’

- Khảo tạo nghiệm thu công việc

- Mục đích: Cho phép NSD khởi tạo nghiệm thu công việc theo hạng mục công trình

- Các bước thực hiện:

Người dùng cập nhật các thông tin công việc nghiệm thu

- Bước 1:  Người dùng nhập thời gian nghiệm thu

- Bước 2: Chọn loại nghiệm thu

- Bước 3: Thêm [Căn cứ]

  - Nhấn nút [Thêm]  tại mục Căn cứ>> Hệ thống load form để cập nhật  ảnh hoặc file căn cứ:

    - Nội dung mô tả: Nhập nội dung mô tả

    - Loại căn cứ: Chọn loại căn cứ từ danh sách

    - File: Chọn file căn cứ đính kèm

    - Ảnh: Chọn chụp ảnh >> gọi đến phần chụp ảnh của thiết bị cho phép chụp ảnh căn cứ:

  - Ấn nút [Chọn file] để lưu thông tin căn cứ vừa nhập

- Bước 4 Thêm [Hồ sơ kèm theo]

  - Nhấn nút [Thêm] tại mục hồ sơ kèm theo>> Hệ thống load form để cập nhật  ảnh hoặc file căn cứ:

    - Nội dung mô tả: Nhập nội dung mô tả

    - Loại căn cứ: Chọn loại căn cứ từ danh sách

    - File: Chọn file căn cứ đính kèm

    - Ảnh: Chọn chụp ảnh >> gọi đến phần chụp ảnh của thiết bị cho phép chụp ảnh căn cứ:

  - Ấn nút [Chọn file] để lưu thông tin căn cứ vừa nhập

- Bước 5: Chọn Khối lượng nghiệm thu

  - Ở phần khối lượng nghiệm thu ấn nút  để chọn khối lượng công việc nghiệm thu

  - Nhập khối lượng nghiệm thu

- Bước 6: Chọn công việc nghiệm thu

  - Ở phần công việc nghiệm thu ấn nút  để chọn công việc nghiệm thu

- Bước 7: Nhập nội dung khác ( nếu có)

- Bước 8: Ấn nút [Lưu] để lưu thông tin. Hệ thống lưu thông tin khối lượng nghiệm thu vừa nhập và chuyển sang giao diện’ Biên bản nghiệm thu’

- Tư vấn giám sát kiểm tra hồ sơ

- Mục đích: Cho phép Tư vấn giám sát kiểm tra thông tin hồ sơ của nhà thầu gửi đăng ký

- Các bước thực hiện:

Tư vấn giám sát đăng nhập vào chương trình và cấu hình chọn hạng mục công trình để thực hiện kiểm tra kết quả nghiệm thu nhà thầu gửi

- Bước 1: TVGS chọn để mở danh sách nghiệm thu công việc nhà thầu gửi yêu cầu nghiệm thu

- Bước 2: Trên danh sách công việc nghiệm chọn nghiệm thu công việc có tình trạng là Nhà thầu đã gửi yêu cầu để thực hiện kiểm tra hồ sơ

- Bước 3: Trên giao diện ‘Tư vấn giám sát kiểm tra hồ sơ’ Tư vấn kiểm tra các thông tin hồ sơ nhà thầu gửi đăng ký khi nghiệm thu công việc. Click vào link ‘Xem’ để xem nội dung chi tiết từng hồ sơ.

- Bước 4: Xác nhận kiểm tra hồ sơ

  - Trường hợp 1:  Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu Tư vẫn chọn option [Không đạt]   tương ứng với hồ sơ và ấn nút [ Không đạt hồ sơ] để trả lại hồ sơ cho nhà thầu

  - Trường hợp 2: Hồ sơ đạt yêu cầu Tư vấn sẽ chọn option [Đạt] tương ứng với hồ sơ và ấn nút [ Đạt hồ sơ] chuyển sang bước kiểm tra hiện trường

- Tư vấn giám sát kiểm tra hiện trường

- Mục đích: Cho phép Tư vấn giám sát kiểm tra thông tin hiện trường của nhà thầu gửi đăng ký

- Các bước thực hiện:

Với nghiệm thu công việc đạt kiểm tra hồ sơ thì Tư vấn sẽ kiểm tra thông tin hiện trường nhà thầu gửi

- Bước 1: Trên giao diện kiểm tra hiện trường sẽ lưu thông tin hồ sơ đã đạt và tư vấn thực hiện kiểm tra thông tin hiện trường nhà thầu gửi

- Bước 2: Kiểm tra khối lượng công việc

Tư vấn giám sát kiểm tra khối lượng nghiệm thu và khối lượng hợp đồng nhà thầu gửi có chính xác không. Tư vấn giám sát có thể điều chỉnh được khối lượng nghiệm thu

- Bước 3:  Kiểm tra Checklist công việc

Tư vấn giám sát thực hiện kiểm tra từng hạng mục công việc nhà thầu đã gửi trong bản nghiệm thu xem có đạt hay không đạt so với yêu cầu hợp đồng

  - Trường hợp đạt: Tư vấn giám sát check chọn option [ Đạt]

  - Trường hợp không đạt:  Tư vấn giám sát check chọn Option [ Không đạt]

- Bước 4: Tư vấn giám sát cập nhật kết quả kiểm tra hiện trường

Tư vấn nhập ý kiến kiểm tra hiện trường (nếu có)

  - Trường hợp 1:  Không đạt yêu cầu hiện trường tư vấn chọn nút [ Không đạt hiện trường] và trả lại hồ sơ cho nhà thầu

  - Trường hợp 2:   Hiện trường đạt yêu cầu tư vấn  ấn nút [ Đạt hiện trường] chuyển sang bước hiển thị danh sách nghiệm thu để xem lại thông tin chi tiết

- Xem và Ký biên bản nghiệm thu

- Mục đích: Cho phép Nhà thầu, Tư vấn giám sát xem nội dung và ký biên bản nghiệm thu

- Các bước thực hiện:

- Bước 1: Chọn biên bản nghiệm thu để thực hiện xem và ký số

Nhà thầu: Chọn biên bản nghiệm thu đã được tư vẫn giám sát kiểm tra đạt hiện trường

Tư vấn giám sát: Chọn biên bản nghiệm thu đã được nhà thầu ký số

- Bước 2: Ký số

Nhà thầu\Tư vấn giám sát chọn nút [Ký số] để ký cho biên bản nghiệm thu vừa chọn