CÔNG TY TNHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	


THUYẾT MINH

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết hợp nâng cấp hệ thống thoát nước Tổ dân phố Văn Lâm Làng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình.
I. Thông tin chung của công trình:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết hợp nâng cấp hệ thống thoát nước Tổ dân phố Văn Lâm Làng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình.
2. Nhóm dự án, loại, cấp, thời hạn thiết kế công trình: 

- Nhóm dự án: Nhóm C.
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.
3. Cấp quyết định đầu tư: UBND phường Liêm Tuyền.
4. Chủ đầu tư: UBND phường Liêm Tuyền.
5. Địa điểm xây dựng: Phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình.
6. Hình thức đầu tư: Cải tạo, nâng cấp.
7. Nguồn vốn: Ngân sách phường và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025-2027.
II. Những căn cứ lập hồ sơ:

Căn cứ các Luật: Luật đầu tư công số 58/2024/QH15; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng số 62/2020/QH14; Luật đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/1/2024; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023.

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng; Số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 về sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 về sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng; số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng và bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ các Quyết định của UBND phường Liêm Tuyền: số 457/QĐ-UBND ngày 31/8/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 499/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 về việc phê duyệt Nhiệm vụ, Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu bước chuẩn bị dự án; số 512/QĐ-UBND ngày 23/09/2025 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 02: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết hợp nâng cấp hệ thống thoát nước Tổ dân phố Văn Lâm Làng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình;
Căn cứ Thông báo giá vật liệu tháng 9 năm 2025 ban hành theo công bố số 3597/CB-SXD ngày 02/10/2025 của Sở Xây dựng Ninh Bình; 

Căn cứ các kết quả điều tra, khảo sát và các số liệu, tài liệu hiện trạng, và các số liệu khác có liên quan đến khu vực lập đề xuất dự án.

III. Sự cần thiết đầu tư:

- Hiện trạng các tuyến đường trong tổ dân phố Văn Lâm Làng bao gồm 19 tuyến đường có tổng chiều dài 2.223,71m. Hiện trạng các tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng do mặt đường là BTXM thi công và sử dụng đã lâu, mặt đường nứt gãy, bong tróc, lồi lõm, một số tuyến là đường đá đất. Mặt đường nhỏ hẹp, không đảm bảo an toàn và không đáp ứng được nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của nhân dân trên địa bàn phường. Nhiều vị trí đọng nước lâu ngày khi có trời mưa, hệ thống thoát nước trên các tuyến chưa được đầu tư xây dựng, một vài tuyến đường chỉ có hệ thống thoát nước là các rãnh hở hoặc rãnh xây nhỏ do nhân dân tự đóng góp thực hiện nên không đảm bảo tiêu thoát nước. Hệ thống điện chiếu sáng chỉ được đầu tư ở tuyến đường trục chính của tổ dân phố, ở các tuyến ngõ nhỏ chưa được đầu tư xây dựng gây mất an toàn khi tham gia giao thông vào buổi tối.
- Trước tình hình thực tế trên, để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, ngoài ra còn đảm bảo kết nối giao thông khu vực, để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao, đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân và đáp ứng các tiêu chuẩn nếp sống mới ở khu dân cư thì việc Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết hợp nâng cấp hệ thống thoát nước Tổ dân phố Văn Lâm Làng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình là rất cần thiết và cấp bách.

IV. Mục tiêu xây dựng công trình:
- Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và vệ sinh trong khu vực và để tăng mỹ quan đô thị.

- Đảm bảo kết nối giao thông khu vực, để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao, đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân và đáp ứng các tiêu chuẩn nếp sống mới ở khu dân cư.

- Đảm bảo tiêu thoát nước khi có mưa lớn, không để xảy ra ngập úng gây cản trở giao thông đi lại và cuộc sống sinh hoạt của nhân dân, góp phần nâng cao khả năng khai thác cũng như tuổi thọ công trình.

- Góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của tổ dân phố, từng bước hoàn thiện việc chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh.

V. Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật:

1. Tiêu chuẩn khảo sát:

- Khảo sát cho xây dựng – Nguyên tắc cơ bản TCVN 4419-1987;

- Đường ô tô – Tiêu chuẩn khảo sát TCCS 31:2020/TCĐBVN;

- Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung TCVN 9398-2012;

- Quy chuẩn quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN11:2008/BTNMT;

- Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình TCVN 9401-2012;

2. Tiêu chuẩn thiết kế:

- TCVN 4054:2005: Đường ô tô – yêu cầu thiết kế.

- TCVN 13592:2022: Đường đô thị - yêu cầu thiết kế.

- TCCS 38:2022/TCĐBVN: Áo đường mềm – yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế.

- TCCS 39:2022/TCĐBVN: Thiết kế mặt đường BTXM thông thường có khe nối trong XD công trình giao thông.

- TCVN 7957:2023: Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5573:2011: Kết cấu gạch, đá và gạch đá cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5574: 2018: Kết cấu bê tông và BTCT– Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9113:2012: Ống bê tông cốt thép thoát nước;

- TCVN 9206:2012: Lắp đặt thiết bị điện trong nhà và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 4756:89: Quy phạm nối đất và nối trung tính các thiết bị điện.

- TCVN 9257-2012 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế;

- QCVN 07-2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình Hạ tầng kỹ thuật.

- QCVN 41:2024/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

3. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu:

- TCVN 9361:2012: Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác nền, móng.

- TCVN 13567-1:2022: Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - thi công và nghiệm thu.

- TCCS 40:2022/TCĐBVN: Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông

- TCVN 8859 : 2023: Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường-thi công và nghiệm thu.

- TCVN 9436:2012: Nền đường ô tô - thi công và nghiệm thu.

- TCVN 9115 : 2012 về thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép.

- TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng QCVN 18:2021/BXD;

Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành khác có liên quan.

VI. Giải pháp thiết kế:

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp 19 tuyến đường (bao gồm cả tuyến chính và tuyến nhánh) với tổng chiều dài 2.223,71m bao gồm các hạng mục: nền mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, lắp đặt hệ thống chiếu sáng…

1. Bình đồ tuyến:
	Tuyến
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chiều dài (m)

	1
	Đường trục tổ dân phố (nhà ông Việt)
	Đường trục phường
	467,61

	2
	Đường trục tổ dân phố (nhà ông Khuyến)
	Tuyến 3
	201,87

	3
	Tuyến 2 (nhà ông Hùng)
	Nhà ông Khải
	136,18

	4
	Tuyến 1 (nhà ông Việt)
	Hết khu dân cư
	63,59

	5
	Tuyến 1 (nhà ông Hinh)
	Hết khu dân cư
	85,43

	6
	Tuyến 6 (nhà ông Tuân)
	Hết khu dân cư
	31,13

	7
	Tuyến 1 (nhà ông Hùng)
	Nhà bà Tâm
	49,16

	8
	Tuyến 1 (nhà bà Thương)
	Hết khu dân cư
	55,75

	9
	Tuyến 1 (nhà bà Chinh)
	Hết khu dân cư
	83,54

	10
	Tuyến 1 (nhà bà Hiền)
	Hết khu dân cư
	162,23

	11
	Tuyến 1 (nhà ông Minh)
	Hết khu dân cư
	163,05

	12
	Tuyến 1 (nhà ông Hải)
	Nhà ông Nguyên
	37,79

	13
	Tuyến 1 (nhà ông Bình)
	Hết khu dân cư
	99,22

	13.1
	Tuyến 1 (nhà ông Thể)
	Hết khu dân cư
	19,30

	14
	Đường trục tổ dân phố (nhà ông Thuấn)
	Hết khu dân cư
	215,87

	14.1
	Tuyến 14 (nhà ông Liền)
	Hết khu dân cư
	59,36

	15
	Đường trục tổ dân phố (nhà bà Yến)
	Nhà ông Sửu
	183,80

	16
	Tuyến 15 (nhà ông Kế)
	Hết khu dân cư
	45,74

	17
	Tuyến 15 (nhà ông Hải)
	Hết khu dân cư
	63,09

	 Tổng:
	2.223,71


Hướng tuyến chủ yếu bám theo tuyến đường hiện trạng, có nắn chỉnh cục bộ để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến thiết kế và hạn chế tối đa giải phóng mặt bằng.

2. Trắc dọc thiết kế:

Trên cơ sở trắc dọc tuyến hiện tại, thiết kế cải tạo nền mặt đường đảm bảo vuốt nối êm thuận và phù hợp với dốc dọc tổng thể của tuyến thiết kế và hiện trạng các tuyến đường khớp nối.

3. Trắc ngang nền đường:

Các tuyến đường nằm trong khu dân cư tập trung đông đúc, bề rộng mặt đường của các tuyến khống chế theo nền địa chính và tường nhà dân hiện trạng (từ 1,7 đến 7,3m);

- Bề rộng lề đường: Blề=0,5m (áp dụng tại vị trí tuyến có thiết kế lề).

- Độ dốc ngang thiết kế: 

+ Mặt đường: i = 2% (dốc về vai đường); 

+ Lề đường: i = 4% (dốc về vai đường).

4. Kết cấu nền - mặt đường: Kết cấu mặt đường từ trên xuống dưới:

* Trong phạm vi tận dụng đường cũ:
- Kết cấu 1 (với chiều dày bù vênh Hbv ≤ 3cm): 

+ Mặt đường BTNC 16 dày 5cm;

+ Bù vênh mặt đường bằng BTNC 16 (lớp bù vênh bằng BTNC 16 rải cùng lớp BTNC 16 mặt đường)
+ Tưới lớp dính bám bằng nhũ tương kiềm hàm lượng 0,5 kg/m2;

+ Mặt đường bê tông hiện trạng.

- Kết cấu 2 (với chiều dày bù vênh Hbv >3cm): 
+ Mặt đường BTNC 16 dày 5cm;

+ Tưới lớp dính bám bằng nhũ tương kiềm hàm lượng 0,3 kg/m2;

+ Bù vênh mặt đường bằng đá dăm đen;

+ Tưới lớp dính bám bằng nhũ tương kiềm hàm lượng 0,5 kg/m2;

+ Mặt đường bê tông hiện trạng.

* Trong phạm vi mở rộng và mặt đường làm mới:
- Kết cấu 3 (phạm vi mặt đường trong ngõ nhỏ, bề rộng mặt >2m):
+ Mặt đường BTNC 16 dày 7cm;

+ Tưới lớp thấm bám bằng nhũ tương kiềm hàm lượng 1,0 kg/m2;

+ Lớp CPĐD loại I dày 18cm.

- Kết cấu 4 (phạm vi mặt đường làm mới):
+ Mặt đường BTNC 16 dày 7cm;

+ Tưới lớp thấm bám bằng nhũ tương kiềm hàm lượng 1,0 kg/m2;

+ Lớp CPĐD loại I dày 18cm;

+ Lớp K98 dày 30cm.
- Kết cấu lề gia cố:
+ Mặt đường BTNC 16 dày 5cm;

+ Tưới lớp dính bám bằng nhũ tương kiềm hàm lượng 0,5 kg/m2;

+ Lớp BTXM M250 đá 2x4 dày 15cm.
5. Xử lý nền đường:

Phạm vi qua ao, thùng, mương phải vét bùn với chiều dày 50cm; phạm vi qua ruộng đào đất KTH dày 30cm ; phạm vi qua vườn, lề đường hiện trạng đào đất KTH dày 20cm; phạm vi mái dốc đường tự nhiên >20% tiến hành đánh cấp với bề rộng 100cm sau đó hoàn trả bằng đá lẫn đất đầm chặt K95.

6. Vuốt đường ngang:

Tại các vị trí vuốt nhập, đường ngang dân sinh, thiết kế vuốt nối êm thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại được an toàn, chi tiết có trong bảng thống kê vuốt ngõ kèm theo.

7. Kè đá hộc xây: 
- Gia cố taluy bằng kè đá hộc xây để đảm bảo ổn định nền đường và hạn chế đắp lấn ra mương hiện trạng. Kết cấu kè đá như sau: Cọc tre gia cố móng kè d=6÷8 cm; L= 2,5m; mật độ 25 cọc/m2; Lớp đá dăm đệm móng kè dày 10cm; Móng, tường kè đá hộc xây vữa xi măng M100; Giằng đỉnh kè bằng BTCT M250 đá 1x2m.
- Cứ mỗi 15m chiều dài kè đá bố trí 1 khe phòng lún rộng 2cm, chèn khe bằng bao tải tẩm nhựa đường và chít xi măng ở mép trong lẫn mép ngoài khe phòng lún.

- Cứ mỗi 5m chiều dài kè đá bố trí 1 tầng lọc ngược 3 lớp đá dăm bọc vải địa kỹ thuật và có ống PVC để dẫn nước từ nền đường ra ngoài.
8. Hệ thống thoát nước:

8.1. Rãnh BTCT: 

- Thiết kế hệ thống rãnh BTCT đúc sẵn để đảm bảo thoát nước, kích thước trong lòng: BxH=400x400 và BxH=600x600mm. Vị trí và hướng thoát nước cụ thể được thể hiện trên bình đồ thiết kế thoát nước và trắc dọc thoát nước. 

- Kết cấu rãnh BTCT: Thân rãnh hình chữ U có ngàm âm dương bằng BTCT M250 đá 1x2, đáy rãnh dày 10cm, tường rãnh mỗi bên dày 8cm với rãnh BxH=400x400, dày 10cm với rãnh BxH=600x600; Rãnh đặt trên lớp đá dăm đệm dày 10 cm, tại vị trí ngàm âm dương khi lắp đặt xong được trít bằng vữa xi măng M100. Tấm đan rãnh bằng BTCT M250 đá 1x2, trong phạm vi lòng rãnh có gờ chống trượt 2cm. 

8.2. Cống tròn BTCT: 

Thiết kế cống tròn BTCT D800 tại Km0+203.80 ở tuyến 2 để hoàn trả cống ngang đường hiện trạng, đảm bảo tiêu thoát nước. Kết cấu cống tròn BTCT như sau: Ống cống mua sẵn BTCT ngàm âm dương dài 2,5m, BTCT M300 đá 1x2, tải trọng HL93; Mối nối giữa 2 ống cống bằng vữa xi măng M125; Đế cống BTCT M200, đá 1x2; Đá dăm đệm móng đầm chặt, dày 10cm; Gia cố móng cống bằng cọc tre d=6÷8 cm; L= 2,5m; mật độ 25 cọc/m2; 
8.3. Hố ga:
- Thiết kế hố ga để đảm bảo kết nối hệ thống thoát nước và thuận tiện cho việc xử lý nạo vét sau khai thác, đáy hố ga được thiết kế sâu hơn đáy cống tại vị trí đặt hố ga 30cm để lắng đọng bùn, rác. 

- Kết cấu hố ga: Đáy hố ga bằng BTXM M200 đá 2x4 trên lớp đá dăm đệm đầm chặt dày 10cm; Tường hố ga xây gạch không nung VXM M75; Trát mặt trong tường hố ga VXM M75 dày 2cm; Mũ mố hố ga bằng BTCT M250, đá 1x2 đỡ nắp ga; Bố trí nắp ga bằng gang đặt ngay trên mũ mố sao cho đỉnh nắp ga bằng cao độ thiết kế hoàn thiện (Nắp ga loại khung vuông âm nắp tròn, KT: 1000x1000x75mm; tải trọng 40T với nắp ga loại 1; tải trọng 40T và có lỗ thu nước với nắp ga loại 2; tải trọng 25T với nắp ga loại 3).
8.4. Hố ga kỹ thuật: 

Thiết kế hố ga kỹ thuật dùng để đổi hướng cống, để đấu nối ga thu nước, giảm số lượng hố ga bố trí gần nhau gây mất mỹ quan. Kết cấu hố ga: Đáy hố ga BTXM M200 đá 2x4 dày 20cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm; Tường hố ga xây gạch không nung VXM M75 dày 22cm; Trát mặt trong tường hố ga VXM M75 dày 2cm; Nắp hố ga bằng BTCT M250 đá 1x2 dày 12cm, cao độ đỉnh nắp ga thấp hơn cao độ mặt đường hoàn thiện 7,0cm.
8.5. Hố ga thu nước: 

Hố ga thu nước bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn M250 đặt trên lớp đá dăm đệm móng dày 10cm; song chắn rác bằng gang đúc tải trọng 25T; dẫn nước từ hố thu vào hố ga bằng ống HDPE D300.
8.6. Cải tạo rãnh, hố ga hiện trạng: 

- Rãnh thoát nước mưa B400 hiện trạng 2 bên của tuyến 1 (phạm vi từ Km0+347.82 đến cuối tuyến) và bên phải tuyến 2 là rãnh BTCT hiện đang khai thác cơ bản ổn định, chỉ tiến hành cơi tường rãnh bằng BTXM M250 đá 1x2 để phù hợp với cao độ mặt đường hoàn thiện, nạo vét, thay thế tấm đan cũ bị hư hỏng để đảm bảo tiêu thoát nước của khu vực. Kết cấu tấm đan thay thế khi nạo vét rãnh B400 hiện trạng: Tấm đan bằng BTCT M250 đá 1x2 kích thước 100x56x12cm bố trí cấu tạo 2 lớp cốt thép.
- Cải tạo hố ga hiện trạng cho phù hợp với cao độ mặt đường hoàn thiện: tiến hành phá dỡ tường ga, mũ mố, tấm đan hố ga hiện trạng sau đó hoàn trả tấm đan bằng BTCT M250, đá 1x2 dày 12cm; Bố trí nắp ga bằng gang (Nắp ga loại khung vuông âm nắp tròn, KT 1000x1000x75mm, tải trọng 25T, loại 1: ga thăm, loại 2: ga thu thăm kết hợp) sao cho cao độ đỉnh nắp ga bằng cao độ mặt đường hoàn thiện.
9. An toàn giao thông:

Các hạng mục an toàn giao thông được thực hiện theo Quy chuẩn về báo hiệu đường bộ QC41: 2024/BGTVT. Các hạng mục an toàn giao thông trên tuyến bao gồm sơn vạch kẻ đường, biển báo và gờ chắn bánh.

9.1. Sơn vạch kẻ đường:

- Vạch giảm tốc màu vàng: Bố trí các cụm vạch giảm tốc tại các nút giao, dày 5mm, rộng 20cm, mép vạch này đến mép vạch kia 40cm.

9.2. Biển báo:

Bố trí biển báo để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, vị trí chi tiết được thể hiện trên bình đồ thiết kế đảm bảo an toàn giao thông khi khai thác kèm theo. Kết cấu biển báo như sau: Cột biển báo bằng thép ống D=80mm dày 3,0mm, mạ kẽm, sơn phản quang trắng đỏ; Mặt biển báo bằng thép dày 3mm, mạ kẽm, màn phản quang loại III theo TCVN7887-2008; Móng biển báo bằng bê tông M200, đá 1x2.
9.3. Gờ chắn bánh:

Bố trí gờ chắn tại các vị trí làm kè đá hộc để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Gờ chắn kích thước 0,35x0,4x1,0m bằng BTXM M200 đá 1x2 sơn phản quang trắng đỏ được đặt trên lớp lót vữa xi măng M75 trên đỉnh giằng kè.
10. Hệ thống chiếu sáng:

- Lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng chung trên các cột điện hạ thế đã có hoặc các vị trí cột xây dựng mới dùng cột PC.I-8,5-190-5.0;

- Móng cột: bằng bê tông đổ tại chỗ đá 2x4, M150;

- Nguồn điện: Đấu nối từ hệ thống điện chiếu sáng hiện có lân cận; 
- Đèn chiếu sáng đường sử dụng đèn Led tiết kiệm điện công suất 80W có thông số kỹ thuật: Điện áp: 100V~277V – 50/ 60Hz; Chip LED: Nichia (hoặc tương đương); Chỉ số hoàn màu CRI: ≥ 80; Nhiệt độ màu: 5000K (cool white); Hiệu suất phát quang: ≥ 130 lm/W; Cấp bảo vệ: IP66; Chống va đập: IK08; Có cổng chờ 1 -10V kết nối chiếu sáng thông minh; Hệ số công suất ≥0,95; Bảo vệ sóng sét lan truyền 25-30kV; Chóa đèn bằng nhôm gia công áp lực cao, sơn tĩnh điện; Tuổi thọ bộ đèn: 50.000h; Thời gian bảo hành 5 năm; Đèn có lập trình Dimming 5 cấp công suất theo thời gian.

- Cần đèn sử dụng cần đơn cao 1,05m, vươn 1,0m thép D60 mạ kẽm nhúng nóng, dày 3mm kẹp trên cột điện bê tông;
- Cáp cấp điện chiếu sáng: Sử dụng cáp đồng treo Cu/XLPE/PVC 3x10+1x6mm2.

- Dây lên đèn bằng dây đồng Cu/PVC/PVC 2x2,5mm2.
- Tất cả các cột đèn được tiếp đất an toàn, cọc tiếp địa L63x63x6 dài 2,5m. Tại vị trí mỗi cột đèn chôn cọc tiếp địa bảo đảm điện trở Rz ( 10(. Tất cả các đèn chiếu sáng đều có dây chống sét bảo vệ bằng dây đồng Cu/PVC/PVC 1x2,5mm2. Tiếp địa từ xà bắt cần đèn xuống đầu bắt tai tiếp địa chân cột bằng dây đồng Cu/PVC/PVC 1x10mm2 đối với cột điện hạ thế hiện trạng tận dụng.
VII. Tổ chức thi công:

1. Trình tự thi công:

- Trước khi thi công phải chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công;

- Thi công theo phương pháp dây chuyền và song song;

- Thi công rãnh thoát nước;

- Thi công nền - mặt đường;
- Thi công các công trình phụ trợ và an toàn giao thông;

- Công tác hoàn thiện.

2. Công tác chuẩn bị:


Bao gồm các công việc như: Giải phóng mặt bằng, lập bãi tập trung vật liệu và xe máy, lán trại …
3. Thi công nền đường thông thường:
- Trước khi thi công phải dọn dẹp mặt bằng, theo hồ sơ thiết kế

- Sử dụng máy ủi, máy đào kết hợp với ô tô và nhân công. Đất không thích hợp được tập kết trong phạm vi nền đường, tận dụng để đắp đập thi công rồi vận chuyển đổ vào các vị trí bãi thải.

- San gạt, lu lèn khuôn K95.

- Đắp trả bằng lớp đá lẫn đất, đá thải đầm chặt K95 các vị trí đắp nền, lề đường.

Yêu cầu vật liệu :

Vật liệu dùng để đắp nền đường (ngoại trừ lớp trên nền thượng) là các loại vật liệu thích hợp được lấy từ các mỏ đất qui định trong hồ sơ thiết kế, từ các khu vực nền đào, hố đào hoặc từ các thùng đấu. Khi thi công, vật liệu này được rải từng lớp một và được đầm với độ chặt yêu cầu K
[image: image1.wmf]³

0,95. Các loại đất đắp có thể sử dụng trong bảng sau :

	Loại đất
	Tỷ lệ cát(2-0,05mm) theo 

% khối lượng
	Chỉ số dẻo
	Khả năng sử dụng

	á cát nhẹ, hạt to
	>50%
	1-7
	Rất thích hợp

	á cát nhẹ
 
	>50%
	1-7
	Thích hợp

	á sét nhẹ
	>40%
	7-12
	Thích hợp

	á sét nặng
	>40%
	12-17
	ít thích hợp

	sét nhẹ
	>40%
	12-17
	ít thích hợp


Lớp vật liệu dùng đắp đạt độ chặt K98 phải được chon lọc kỹ theo đúng các chỉ tiêu kỹ thuật qui định (lớp đất có độ chặt yêu cầu K
[image: image2.wmf]³

0,98) theo tiêu chuẩn 22TCN 333-06 và phải phù hợp với các yêu cầu sau:
	- Giới hạn chảy
	Tối đa 50

	- Chỉ số dẻo
	Tối đa 18

	- CB ( ngâm 4 ngày)
	Tối thiểu 6% (22TCN332-06)

	- Kích cỡ hạt lớn nhất
	90mm


Thi công lớp đất đắp K98:

- Vật liệu dùng để đắp K98 là đá lẫn đất, trước khi đưa vào sử dụng phải được thí nghiệm nếu đạt yêu cầu mới được phép đưa vào sử dụng.

- Dùng ô tô và máy xúc để vận chuyển vật liệu, vật liệu được đổ thành từng đống, khoảng cách giữa các lớp vật liệu căn cứ vào chiều dày lớp lu lèn. Dùng máy san để san rải vật liệu, dùng máy lu lèn để lu lèn, trước khi lu lèn cần kiểm tra độ ẩm của vật liệu nếu độ ẩm của vật liệu chưa đạt yêu cầu thì cần xử lý trước khi lu.

- Lu lèn:

+ Lèn chặt: Sử dụng lu 10-12 tấn lu 6-8 lượt/điểm, vận tốc lu từ 2-4km/h, lu từ ngoài vào trong.

+ Lèn ép hoàn thiện bằng lu rung 25 tấn, lu 3-4 lượt/điểm, vận tốc lu từ 4-6km/h.

Lu lèn thí điểm trước khi lu đại trà để xác định số lượt lu thích hợp, hệ số số dải trước khi lu đại trà. Trong khi lu phải thường xuyên tưới ẩm, sau khi kết thúc giai đoạn lu phải lấy mẫu để xác định độ chặt.

4. Thi công mặt đường bê tông nhựa:

4.1.  Phối hợp các công việc trong quá trình  thi công:

4.1.1 Phải đảm bảo nhịp nhàng hoạt động của trạm trộn, phương tiện vận chuyển hỗn hợp ra hiện trường, thiết bị rải và phương tiện lu lèn. Cần đảm bảo năng suất trạm trộn bê tông nhựa  phù hợp với năng suất của máy rải. Khi tổng năng suất của trạm trộn thấp, cần bổ sung trạm trộn hoặc đặt hàng ở một số trạm trộn lân cận nơi rải.

4.1.2  Khoảng cách giữa các trạm trộn và hiện trường thi công phải  xem xét cẩn thận  sao cho hỗn hợp bê tông nhựa khi được vận chuyển đến hiện trường đảm bảo nhiệt độ quy định.

4.2.  Yêu cầu về điều kiện thi công :

4.2.1 Chỉ được thi công lớp bê tông nhựa khi nhiệt độ không khí lớn hơn 150C. Không được thi công khi trời mưa hoặc có thể mưa.

4.2.2  Cần đảm bảo công tác rải và lu lèn được hoàn thiện vào ban ngày. Trường hợp đặc biệt phải thi công vào ban đêm, phải có đủ thiết bị chiếu sáng để đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình thi công và được Tư vấn giám sát chấp thuận.

4.3.  Yêu cầu về đoạn thi công thử :

4.3.1 Trước khi  thi công đại trà  hoặc khi sử dụng một loại bê tông nhựa khác, phải tiến hành thi công thử một đoạn để kiểm tra và xác định công nghệ thi công làm cơ sở áp dụng cho thi công đại trà. Đoạn thi công thử phải có chiều dài tối thiểu 100 m, chiều rộng tối thiểu 2 vệt máy rải.  Đoạn thi công  thử  được  chọn  ngay  trên  công  trình  sẽ  thi  công  đại  trà  hoặc  trên  công  trình  có  tính  chất tương tự.

4.3.2 Số liệu thu được sau khi rải thử sẽ là cơ sở để chỉnh sửa (nếu có) và chấp thuận để thi công đại trà. Các số liệu chấp thuận bao gồm: 

·  Công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa; 

- Phương án và công nghệ thi công: loại  vật liệu  tưới dính bám, hoặc thấm bám ; tỷ lệ   tưới dính bám, hoặc thấm bám; thời gian cho phép rải lớp bê tông nhựa sau kh i tưới  vật liệu  dính bám hoặc thấm bám; chiều dầy rải lớp bê tông nhựa chưa lu lèn; nhiệt độ rải; nhiệt độ lu lèn bắt đầu và kết thúc; sơ đồ lu lèn của các loại lu khác nhau, số lượt lu cần thiết; độ chặt   lu lèn ; độ bằng phẳng; độ nhám bề mặt sau khi thi công…

4.3.3 Nếu đoạn thi công thử chưa đạt được chất lượng yêu cầu thì phải làm một đoạn thử khác, với sự điều chỉnh lại công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa, công nghệ thi công cho đến khi đạt được chất lượng yêu cầu.

4.4.  Chuẩn bị mặt bằng :

4.4.1. Phải làm sạch bụi bẩn và vật liệu không thích hợp rơi vãi trên bề mặt sẽ rải bê tông nhựa lên bằng máy quét, máy thổi, vòi phun nước (nếu cần) và bắt buộc phải hong khô. Bề mặt chuẩn bị phải  rộng  hơn  sang  mỗi  phía lề đường ít nhất là 20 cm so với bề rộng sẽ được tưới thấm bám hoặc dính bám.

4.4.2. Trước khi rải bê tông nhựa trên mặt đường cũ phải tiến hành công tác sửa chữa chỗ lồi lõm, vá ổ gà, bù vênh mặt. Nếu dùng hỗn hợp đá nhựa rải nguội hoặc bê tông nhựa rải nguội để sửa chữa  thì  phải  hoàn  thành  trước  ít  nhất 15 ngày, nếu  dùng  bê  tông  nhựa  rải  nóng  thì  phải hoàn thành trước ít nhất 1 ngày.

4.4.3. Bề mặt chuẩn bị, hoặc là mặt của lớp móng hay mặt của lớp dưới của mặt đường sẽ rải phải bảo đảm cao độ, độ bằng phẳng, độ dốc ngang, độ dốc dọc với các sai số nằm trong phạm vi cho phép mà các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đã quy định.

4.4.4. Tưới  vật liệu  thấm bám hoặc dính bám: trước khi rải bê tông nhựa phải tưới  vật liệu thấm bám hoặc dính bám. 

4.4.4.1. Tưới  vật liệu thấm bám: Thời gian từ lúc tưới thấm bám đến khi rải lớp bê tông nhựa phải đủ để nhựa lỏng kịp thấm sâu xuống lớp móng độ 5-10mm và  đủ để  cho dầu nhẹ bay hơi,  do Tư vấn giám sát quyết định, thông thường sau  khoảng 1 ngày. 

4.4.4.2 Tưới vật liệu dính bám : Thời gian từ lúc tưới dính bám đến khi rải lớp bê tông nhựa  phải đủ (để nhũ tương CSS1-h kịp phân tách) và do Tư vấn giám sát quyết định, thông thường sau ít nhất là 4 giờ. 

4.4.5. Chỉ được dùng thiết bị chuyên dụng có khả năng kiểm soát được liều lượng và nhiệt độ của nhựa tưới dính bám hoặc thấm bám. Không được dùng dụng cụ thủ công để tưới.

4.4.6. Chỉ được tưới dính bám hoặc thấm bám khi bề mặt đã được chuẩn bị đầy đủ theo quy định tại 4.4.1, 4.4.2 và 4.4.3. Không được tưới khi có gió to, trời mưa, sắp có cơn mưa. Vật liệu  tưới dính bám hoặc thấm bám phải phủ đều trên bề mặt, chỗ nào thiếu phải tưới bổ sung bằng thiết bị phun cầm tay, chỗ nào thừa phải được gạt bỏ. 

4.4.7. Phải định vị trí và cao độ rải ở hai mép mặt đường đúng với thiết kế. Kiểm tra cao độ bằng máy cao đạc. Khi có đá vỉa ở hai bên cần đánh dấu độ cao rải và qué t lớp nhựa lỏng (hoặc nhũ tương) vào thành đá vỉa.

4.4.8. Khi dùng máy rải  có bộ phận tự động điều chỉnh cao độ lúc rải, cần chuẩn bị cẩn thận các đường chuẩn (hoặc căng dây chuẩn thật thẳng, thật căng dọc theo mép mặt đường và dải sẽ rải, hoặc đặt thanh dầm làm đường chuẩn, sau khi đã cao đạc chính xác dọc theo theo mặt đường và mép của dải sẽ rải). Kiểm tra cao độ bằng máy cao đạc. Khi lắp đặt hệ thống cao độ chuẩn cho máy rải phải tuân thủ đầy đủ hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị và phải đảm bảo các cảm biến làm việc ổn định với hệ thống cao độ chuẩn này.

4.5. Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa :

4.5.1. Dùng ô tô tự đổ vận chuyển hỗn  hợp bê tông nhựa. Chọn ô tô có  trọng tải và số lượng phù hợp với công suất của trạm trộn, của máy rải và cự li vận chuyển, bảo đảm sự liên tục, nhịp nhàng ở các khâu.

4.5.2. Cần phải có kế hoạch vận chuyển phù hợp sao cho nhiệt độ của hỗn hợp đến nơi rải không thấp hơn quy định. 

4.5.3. Thùng xe vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa phải kín, sạch, được phun đều một lớp mỏng dung dịch xà phòng  (hoặc các loại  dầu  chống  dính  bám)  vào  thành và đáy thùng.  Không  được dùng dầu mazút, dầu diezen hay các dung môi làm hoà tan nhựa đường để quét lên đáy và thành thùng xe. Xe phải có bạt che phủ.

4.5.4. Mỗi chuyến ô tô vận  chuyển  hỗn  hợp  bê  tông  nhựa  khi  rời  trạm  trộn  phải có phiếu  xuất xưởng ghi rõ nhiệt độ  hỗn hợp, khối lượng, chất lượng hỗn hợp (đánh giá bằng mắt  về độ đồng đều), thời điểm xe rời trạm trộn, nơi xe sẽ đến, tên người lái xe.

4.5.5. Trước khi đổ hỗn hợp bê tông nhựa vào phễu máy rải phải kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp bằng nhiệt kế. Nếu nhiệt độ hỗn hợp thấp hơn nhiệt độ nhỏ nhất quy định cho công đoạn đổ hỗn  hợp từ xe ô tô vào phễu máy rải thì phải loại bỏ.

4.6. Rải hỗn hợp bê tông nhựa :

4.6.1. Hỗn hợp bê tông nhựa được rải bằng máy chuyên dùng, nên dùng máy rải có hệ thống điều chỉnh cao độ tự động. Trừ những chỗ hẹp cục bộ không rải được bằng máy thì cho phép rải thủ công và tuân theo quy định tại 8.6.13.

4.6.2. Tuỳ theo bề rộng mặt đường, nên dùng 2 (hoặc 3) máy rải hoạt động đồng thời trên 2 (hoặc 3) vệt rải. Các máy rải phải đi cách nhau 10 đến 20 m. Trường hợp dùng một máy rải, trình tự rải phải  được tổ chức sao cho khoảng cách giữa các điểm cuối của các vệt rải trong ngày là ngắn nhất.

4.6.3. Trước khi rải phải đốt nóng tấm là, guồng xoắn.

4.6.4. Ô tô chở hỗn hợp bê tông nhựa đi lùi tới phễu máy rải, bánh xe tiếp xúc đều và nhẹ nhàng với 2 trục lăn của máy rải. Sau đó điều khiển cho thùng ben đổ từ từ hỗn hợp xuống giữa phễu máy rải. Xe để số 0, máy rải sẽ đẩy ô tô từ từ về phía trước cùng máy rải. Khi hỗn hợp bê tông nhựa đã phân đều dọc theo guồng xoắn của máy rải và ngập tới 2/3 chiều cao guồng xoắn thì máy rải tiến về phía trước theo vệt quy định. Trong quá trình rải luôn giữ cho hỗn hợp thường xuyên ngập 2/3 chiều cao guồng xoắn.

4.6.5. Trong suốt thời gian rải hỗn hợp bê tông nhựa bắt buộc phải để thanh đầm (hoặc bộ phận chấn động trên tấm là) của máy rải luôn hoạt động.  

4.6.6. Tuỳ bề dầy của lớp rải và năng suất của máy mà chọn tốc độ của máy rải cho thích hợp để không xảy ra hiện tượng bề mặt bị nứt nẻ, bị xé rách hoặc không đ ều đặn. Tốc độ rải phải được Tư vấn giám sát chấp thuận và phải được giữ đúng trong suốt quá trình rải.

4.6.7. Phải thường xuyên dùng thuốn sắt đã đánh dấu để kiểm tra bề dày rải. Đối với máy không có bộ phận  tự động điều chỉnh thì vặn tay nâng (hay hạ) t ấm là từ từ để  chiều dày  lớp bê tông nhựa không bị thay đổi đột ngột.

4.6.8. Khi máy rải làm việc, bố trí công nhân cầm dụng cụ theo máy để làm các việc sau:

Lấy hỗn hợp hạt nhỏ từ trong phễu máy té phủ rải thành lớp mỏng dọc theo mối nối, san đều các chỗ lồi lõm, rỗ của mối nối trước khi lu lèn;

Gọt bỏ, bù phụ những chỗ lồi lõm, rỗ mặt cục bộ trên lớp bê tông nhựa mới rải.

4.6.9. Cuối ngày làm việc, máy rải phải chạy không tải ra quá cuối vệt rải khoảng từ 5 -7 m mới được ngừng hoạt động.

4.6.10 Trên đoạn  đường có dốc dọc lớn hơn 40‰ phải tiến hành rải hỗn hợp bê tông nhựa từ chân dốc đi lên.

4.6.11 Trường hợp máy rải đang làm việc bị hỏng (thời gian sửa chữa phải kéo dài hàng giờ) thì phải báo ngay về trạm trộn tạm ngừng cung cấp hỗn hợp bê tông nhựa và cho phép dùng máy san tự hành san nốt lượng hỗn hợp bê tông nhựa còn lại.

4.6.12. Trường hợp máy đang rải gặp mưa đột ngột thì:

Báo ngay về trạm trộn tạm ngừng cung cấp hỗn hợp bê tông nhựa;

Nếu lớp bê tông nhựa đã được lu lèn trên 2/3 tổng số lượt lu yêu cầu thì cho phép tiếp tục lu trong mưa cho đến hết số lượt lu lèn yêu cầu. Ngược lại thì phải ngừng lu và san bỏ hỗn hợp bê tông nhựa ra ngoài phạm vị mặt đường. Chỉ khi nào mặt đường khô ráo lại mới được rải hỗn hợp tiếp.

4.6.13. Trường hợp phải rải bằng thủ công (ở các chỗ hẹp cục bộ) cần tuân theo quy định sau:

Dùng xẻng xúc hỗn hợp bê tông nhựa và đổ thấp tay, không được hất từ xa để tránh hỗn hợp bị phân tầng;

Dùng cào và bàn trang trải  đều  hỗn  hợp bê tông nhựa thành một lớp bằng phẳng đạt  dốc ngang yêu cầu, có bề dày dự kiến bằng 1,35 ÷ 1,45 bề dày lớp bê tông nhựa thiết kế  (xác định chính xác qua thử nghiệm  lu lèn tại hiện trường);

Việc rải thủ công cần tiến hành đồng thời với việc rải bằng máy để có thể lu lèn chung vệt rải bằng máy và chỗ rải bằng thủ công, bảo đảm mặt đường không có vết nối.

4.6.14. Mối nối ngang:

Mối nối ngang sau mỗi ngày làm việc phải được sửa cho thẳng góc với trục đường. Trước khi rải tiếp phải dùng máy cắt bỏ phần đầu mối nối sau đó dùng  vật liệu tưới dính bám quét lên vết cắt để đảm bảo vệt rải mới và cũ dính kết tốt.

Các mối nối ngang của lớp trên và lớp dưới cách nhau ít nhất là 1m;

Các mối nối ngang của các vệt rải ở lớp trên cùng được bố trí  so le tối thiểu 25 cm.

4.6.15. Mối nối dọc: 

Mối nối dọc để qua ngày làm việc phải được cắt bỏ phần rìa dọc vết rải cũ, dùng vật liệu tưới dính bám quét lên vết cắt sau đó mới tiến hành rải;

Các mối dọc của lớp trên và lớp dưới cách nhau ít nhất là 20 cm. 

Các mối nối dọc của lớp trên và lớp dưới được bố trí sao cho các đường nối dọ c của lớp trên cùng  của  mặt  đường  bê  tông  nhựa  trùng  với  vị  trí  các  đường  phân  chia  các  làn  giao  thông hoặc trùng với tim đường đối với đường 2 làn xe.

4.7.  Lu lèn lớp hỗn hợp bê tông nhựa :

4.7.1.  Thiết bị lu lèn bê tông nhựa gồm có ít nhất lu bánh  thép  nhẹ 6-8 tấn, lu bánh  thép  nặng 10-12 tấn và lu bánh hơi có lốp nhẵn đi theo một máy rải.

Ngoài ra có thể lu lèn bằng cách phối hợp các máy lu sau:

-  Lu bánh hơi phối hợp với lu bánh thép ;

-  Lu rung phối hợp với lu bánh thép;

-  Lu rung phối hợp với lu bánh hơi.

4.7.2. Lu bánh hơi phải có tối thiểu 7 bánh, các lốp nhẵn đồng đều và có khả năng hoạt động với áp lực lốp đến  0,85MPa. Mỗi lốp sẽ được bơm tới áp lực quy định và chênh lệch áp lực giữa hai lốp bất kỳ không được vượt quá 0,03 daN/cm2. Phải có  biện pháp  để điều chỉnh tải trọng  của lu bánh hơi sao cho tải trọng trên mỗi bánh lốp có thể thay đổi từ 1,5 tấn đến 2,5 tấn.

4.7.3. Ngay sau khi hỗn hợp bê tông nhựa được rải và làm phẳng sơ bộ, cần phải tiến hành kiểm tra và sửa những chỗ không đều .  Nhiệt độ hỗn hợp bê tông nhựa sau khi rải và nhiệt độ lúc lu phải được giám sát chặt chẽ đảm bảo trong giới hạn đã quy định.

4.7.4.  Sơ đồ lu lèn, tốc độ lu lèn, sự phối hợp các loại lu, số lần lu lèn qua một điểm của từng loại lu để đạt được độ chặt yêu cầu  được xác định trên đoạn rải thử.

4.7.5.  Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa đi đến đâu là máy lu phải theo sát để lu lèn ngay đến đó. Trong các lượt lu sơ bộ, bánh chủ động sẽ ở phía gần tấm là của máy rải nhất. Tiến trình lu lèn của các máy lu phải được tiến hành liên   tục trong thời gian hỗn hợp bê tông nhựa còn giữ được nhiệt độ lu lèn có hiệu quả, không được thấp hơn nhiệt  độ kết thúc lu lèn 

4.7.6. Vệt bánh lu  phải chồng lên nhau ít nhất là  20 cm. Những lượt lu đầu tiên dành cho mối nối dọc, sau đó tiến  hành lu từ mép ngoài song song với tim đường và dịch dần về phía tim đường. Khi lu trong đường cong có bố trí siêu cao việc lu sẽ tiến hành từ bên thấp dịch dần về phía bên cao. Các lượt lu không được dừng tại các điểm nằm trong phạm vi 1 mét tính từ điểm  cuối của các lượt trước.

4.7.7. Trong quá trình lu, đối với lu bánh sắt phải thường xuyên làm ẩm bánh sắt bằng nước. Đối với lu bánh hơi, dùng dầu chống dính bám bôi mặt lốp vài lượt đầu, khi lốp đã có nhiệt độ xấp xỉ với nhiệt độ của hỗn hợp bê tông nhựa   thì sẽ không xảy ra tình trạng dính bám nữa. Không được dùng nước để làm ẩm lốp bánh hơi. Không được dùng dầu diezel, dầu cặn hay các dung môi có khả năng hoà tan nhựa đường để bôi vào bánh lu.

4.7.8.  Khi lu khởi động, đổi hướng tiến lùi... phải thao tác  nhẹ nhàng, không thay đổi đột ngột để hỗn hợp bê tông nhựa không bị dịch chuyển và xé rách.

4.7.9.  Máy lu và các thiết bị nặng không được đỗ lại trên lớp bê tông nhựa chưa được lu lèn chặt và chưa nguội hẳn. 

4.7.10. Trong khi lu lèn nếu thấy lớp bê tông nhựa bị nứt nẻ phải tìm nguyên nhân để điều chỉnh (nhiệt độ, tốc độ lu, tải trọng lu...).

5. Thi công móng CPĐD:

Chuẩn bị vật liệu

Phải tiến hành lựa chọn các nguồn cung cấp vật liệu cấp phối đá dăm cho công trình. Công tác này bao gồm việc khảo sát, kiểm tra đánh giá khả năng đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật, khả năng cung cấp vật liệu theo tiến độ công trình làm cơ sở để TVGS chấp thuận nguồn cung cấp vật liệu.

Vật liệu CPĐD từ nguồn cung cấp phải được tập kết về bãi chứa tại chân công trình để tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng vật liệu làm cơ sở để TVGS chấp thuận đưa vật liệu vào sử dụng trong công trình.

Bãi chứa vật liệu nên bố trí gần vị trí thi công và phải tập kết được khối lượng vật liệu cấp phối đá dăm tối thiểu cho 1 ca thi công.

Bãi chứa vật liệu phải được gia cố để không bị cày xới, xáo trộn do sự đi lại của các phương tiện vận chuyển, thi công, không bị ngập nước, bùn đất hoặc vật liệu khác lẫn vào.

Không tập kết lẫn lộn nhiều nguồn vật liệu vào cùng vị trí.

Trong mọi công đoạn vận chuyển, vận chuyển phải có biện pháp nhằm tránh hiện tượng phân tầng của vật liệu cấp phối đá dăm.

Tùy theo chiều dày lớp móng CPĐD mà lựa cọn thành phần hạt cho phù hợp đảm bảo chiều dày kết cấu lớn hơn hoặc bằng 3 lần cỡ hạt lớn nhất Dmax. Riêng lớp móng trên bắt buộc phải sử dụng CPĐD có Dmax = 25mm

Yêu cầu đối với vật liệu CPĐD: Vật liệu CPĐD phải phù hợp các chỉ tiêu sau:

	Kích cỡ mắt sàng vuông(mm)
	Tỉ lệ lọt sàng

	
	Dmax = 37,5mm
	Dmax = 25mm
	Dmax = 19mm

	50
	100
	
	

	37,5
	95-100
	100
	

	25
	-
	79-90
	100

	19
	58-78
	67-83
	90-100

	9,5
	39-59
	49-64
	58-73

	4,75
	24-39
	34-54
	39-59

	2,36
	15-30
	25-40
	30-45

	0,425
	7-19
	12-24
	13-27

	0,075
	2-12
	2-12
	2-12


Việc lựa chọn loại CPĐD tuân theo TCVN 8859:2011

Thành phần hạt qui định trên đây là đối với các cốt liệu có trọng lượng riêng đồng nhất, phần trăm lọt sàng có thể được phép hiệu chỉnh nếu những cốt liệu được sử dụng có trọng lượng riêng khác nhau.

Các chỉ tiêu cơ lí yêu cầu của vật liệu CPĐD:

	TT
	Chỉ tiêu kĩ thuật
	Cấp phối đá dăm
	Phương pháp

thí nghiệm

	
	
	Loại I
	Loại II
	

	1
	Độ hao mòn Los-Angeles của cốt liệu (LA),%
	
[image: image3.wmf]£

35
	
[image: image4.wmf]£

40
	TCVN 7572-12:2006

	2
	Chỉ số sức chịu tảI CBR tại độ chặt K98 ngâm nước 96h,%
	
[image: image5.wmf]³

100
	-
	22TCN 332-06

	3
	Giới hạn chảy (WL),%
	
[image: image6.wmf]£

25
	
[image: image7.wmf]£

35
	TCVN 4197:1995

	4
	Chỉ số dẻo (IP),%
	
[image: image8.wmf]£

6
	
[image: image9.wmf]£

6
	TCVN 4197:1995

	5
	Chỉ số PP=Chỉ số dẻo IPx% lượng lọt sàng 0,075mm
	
[image: image10.wmf]£

45
	
[image: image11.wmf]£

60
	-

	6
	Hàm lượng hạt thoi dẹt,%
	
[image: image12.wmf]£

18
	
[image: image13.wmf]£

20
	TCVN 7572-2006

	7
	Độ chặt đầm nén(Kyc),%
	
[image: image14.wmf]³

98
	
[image: image15.wmf]³

98
	22TCN 333-06 (phương pháp II-D)


Ghi chú : 

(*) Giới hạn chảy, chỉ số dẻo được xác định bằng thí nghiệm với thành phần hạt lọt qua sàng 0,425mm.

(**) Hạt thoi dẹt là hạt có chiều dày hoặc chiều ngang nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 chiều dài.

Thí nghiệm được thực hiện với các cỡ hạt có đường kính lớn hơn 4,75mm, và chiếm trên 5% khối lượng mẫu.

Hàm lượng hạt thoi dẹt của mẫu lấy bằng bình quân gia quyền của các kết quả đã xác định cho từng mẫu hạt

Chuẩn bị mặt bằng thi công:

Tiến hành khôi phục, kiểm tra hệ thống cọc định vị tim tuyến và mép móng đường.

Việc thi công lớp móng cấp phối đá dăm chỉ được tiến hành khi mặt bằng thi công đã được nghiệm thu. Khi cần thiết phải tiến hành kiểm tra lại các chỉ tiêu kỹ thuật của mặt bằng đã thi công, đặc biệt là chỉ tiêu độ chặt lu lèn thiết kế.

Đối với mặt bằng thi công là móng hoặc đường cũ, phải phát hiện xử lý triệt để các vị trí hư hỏng cục bộ. Việc sửa chữa hư hỏng và bù vênh phải được kết thúc trước khi thi công lớp cấp phối đá dăm. Khi bù vênh bằng cấp phối đá dăm thì chiều dày bù vênh tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 3 lần cỡ hạt danh định lớn nhất (Dmax).

Chuẩn bị thiết bị thi công chủ yếu và thiết bị phục vụ thi công:

Huy động đầy đủ các trang thiết bị thi công chủ yếu như: máy rải, máy san, máy lu các loại, ô tô tự đổ chuyên chở các loại vật liệu, thiết bị khống chế độ ẩm, máy đo đạc cao độ, dụng cụ khống chế chiều dày… Các thiết bị thí nghiệm, kiểm tra độ chặt, độ ẩm tại hiện trường.

Kiểm tra các tính năng cơ bản của thiết bị thi công chủ yếu như: hệ thông điều khiển chiều dày rải của máy rải, hệ thống rung của lu rung, hệ thống điều khiển thủy lực của lưỡi ben máy san, hệ thống phun nước… nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật thi công của lớp vật liệu cấp phối đá dăm.

Việc đưa các trang thiết bị trên vào dây chuyền thiết bị thi công đại trà phải dựa trên kết quả của công tác thi công thí điểm.

Công tác tập kết vật liệu vào mặt bằng thi công

Vật liệu cấp phối đá dăm, sau khi được chấp thuận đưa vào sử dụng trong công trình, được tập kết đến mặt bằng thi công bằng cách:

Đổ trực tiếp vào phễu máy rải hoặc đổ thành các đống trên mặt bằng thi công (chỉ đối với lớp móng dưới và khi được TVGS cho phép rảI bằng máy san) với khoảng cách giữa các đống vât liệu phải được tính toán không được vượt quá 10m.

Sơ đồ vận hành của các xe tập kết vật liệu, khoảng cách giữa các đống vật liệu phải được dựa vào kết quả của công tác thi công thí điểm.

Cấp phối đá dăm đã được vận chuyển đến vị trí thi công nên tiến hành thi công ngay nhằm tránh ảnh hưởng đến chất lượng và gây cản trở giao thông.

Yêu cầu về độ ẩm đối với cấp phối dá dăm:

Phải đảm bảo vật liệu cấp phối đá dăm có độ ẩm nằm trong phạm vi độ ẩm tối ưu (Wo
[image: image16.wmf]±

2%) trong suốt quá trình chuyên chở, tập kết, san hoặc rải và lu lèn.

Trước và trong quá trình thi công, cần phải kiểm tra và điều chỉnh kịp thời độ ẩm của vật liệu cấp phối đá dăm.

Nếu vật liệu có độ ẩm thấp hơn phạm vi độ ẩm tối ưu, phải tưới nước bổ sung bằng các vòi tưới dạng mưa và không được để nước rửa trôi các hạt mịn. Nên kết hợp việc bổ sung độ ẩm ngay trong quá trình san rải, lu lèn bằng bộ phận phun nước dạng sương gắn kèm.

Nếu độ ẩm lớn hơn phạm vi độ ẩm tối ưu thì phải rải ra, hong khô trước khi lu lèn.

San rải vật liệu cấp phối đá dăm:

Đối với lớp móng trên, vật liệu cấp phối đá dăm được rải bằng máy rải.

Đối với lớp móng dưới, nên sử dụng máy rải để nâng cao chất lượng công trình. Chỉ được sử dụng máy san để rải vật liệu cấp phối đá dăm khi có đầy đủ các giải pháp chống phân tầng của vật liệu cấp phối đá dăm và được TVGS chấp nhận.

Căn cứ vào tính năng của thiết bị, chiều dày thiết kế, có thể phân thành các lớp thi công. Chiều dày của mỗi lớp thi công sau khi lu lèn không nên lớn hơn 18cm đối với móng dưới và 15cm đối với móng trên và chiều dày tối thiểu của mỗi lớp phải không nhỏ hơn 3 lần cỡ hạt lớn nhất danh định (Dmax).

Việc quyết định chiều dày rải (thông qua hệ số lu lèn) phải căn cứ vào kết quả thi công thí điểm, có thể xác định hệ số rải (hệ số lu lèn) sơ bộ 
[image: image17.wmf]*

rai

K

 như sau:

                                          
[image: image18.wmf]max

*

.

kyc

rai

kr

K

K

g

g

=


Trong đó:


[image: image19.wmf]max

k

g

 : khối lượng thể tích khô lớn nhất theo kết quả thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn,g/cm3


[image: image20.wmf]kr

g

 : khối lượng thể tích khô của vật liệu cấp phối đá dăm ở trạng tháI rời( chưa đầm nén), g/cm3


[image: image21.wmf]yc

K

 : độ chặt yêu cầu của lớp cấp phối đá dăm.

Để đảm bảo độ chặt lu lèn trên toàn bộ bề rộng móng, khi không có khuôn đường hoặc đá vỉa, phải rải vật liệu cấp phối đá dăm rộng thêm mỗi bên tối thiểu là 25cm so với bề rộng thiết kế của móng. Tại các vị trí tiếp giáp với vệt rải trước phải tiến hành loại bỏ các vật liệu cấp phối đá dăm rời rạc tại các mép của vệ rải trước khi rải vệt tiếp theo.

Lu lèn vật liệu cấp phối đá dăm:

Phải lựa chọn và phối hợp các loại lu trong sơ đồ lu lèn. Thông thường, sử dụng lu nhẹ với vận tốc chậm để lu những lượt đầu, sau đó sử dụng lu có tải trọng nặng lu tiếp cho đến khi đạt đọ chặt yêu cầu.

Số lần lu lèn phải đảm bảo đồng đều đối với tất cả các điểm trên mặt móng (kể cả phần mở rộng), đồng thời phải đảm bảo độ bằng phẳng sau khi lu lèn.

Việc lu lèn phải được thực hiện từ chỗ thấp tới chỗ cao, vệt bánh lu sau chòng lên vệt bánh lu trước từ 20-25cm. Những đoạn đường thẳng, lu từ mép vào tim đườngvà ở các đoạn đường cong lu từ phía bụng đường cong dần lên phía lưng đường cong.

Ngay sau giai đoạn lu lèn sơ bộ, phải tiến hành ngay công tác kiểm tra cao độ, độ dốc ngang, độ bằng phẳng và phát hiện những vị trí lồi lõm, phân tầng để bù phụ sửa chữa kịp thời:

Nếu thấy có hiện tượng khác thường như rạn nứt, gợn sóng, xô dồn hoặc rời rạc không chặt phải dừng lu, tìm nguyên nhân và xử lý triệt để rồi mới được lu tiếp. Tất cả các công tác này phải được hoàn tất trước khi đạt được 80% công lu.

Nếu phải bù phụ sau khi đã lu lèn xong , thì bề mặt lớp móng cấp phối đá dăm đó phải được cày xới với chiều sâu tối thiểu là 5cm trước khi rải bù.

Sơ đồ công nghệ lu lèn áp dụng để thi công đại trà cho từng lớp vật liệu như các loại lu sử dụng, trình tự lu, số lần lu phải được xây dựng trên cơ sở thi công thí điểm lớp móng  cấp phối đá dăm.

Thi công thí điểm:

Yêu cầu đối với công tác thi công thí điểm:

Trước khi thi công đại trà

Khi có sự thay đổi thiết bị thi công chính như: lu nặng, máy san, máy rải.

Khi có sự thay đổi về nguồn cung cấp vật liệu hoặc loại vật liệu cấp phối đá dăm.

Công tác thi công thí điểm là cơ sở để đề ra biện pháp tổ chức thi công đại trà nhằm đảm bảo được các yêu cầu về kĩ thuật, chất lượng kinh tế. Do vậy, việc thi công thí điểm phải đưa ra được các thông số công nghệ tối ưu sau:

Sơ đồ tập kết vật liệu, sơ đồ vận hành của máy san, máy ủi.

Hệ số lu lèn, chiều dày tối ưu của lớp thi công.

Sơ đồ lu lèn của mỗi loại lu với thứ tự và hành trình lu, vận tốc và số lần lu qua 1 điểm.

Các công tác phụ trợ như bù phụ, xử lý phân tầng và các bước kiểm tra, giám sát chất lượng tiến độ thi công.

Toàn bộ công tác thi công thí điểm, từ khi lập đề cương cho đến khi xác lập được dây chuyền công nghệ áp dụng cho thi công đại trà, phải được sự kiểm tra và chấp nhận của TVGS.

Lập biện pháp tổ chức thi công thí điểm:

Các phân đoạn được lựa chọn thi công thí điểm phải đại diện cho phạm vi thi công của mỗi mũi thi công về: loại hình kết cấu của mặt bằng thi công, độ dốc dọc, dốc ngang, bề rộng lớp móng. Thông thường, chiều dài tối thiểu của mỗi phân đoạn thí điểm là 50m.

Căn cứ vào yêu cầu về tiến độ thi công, về tiến độ cung cấp vật liệu, điều kiện thực tế về mặt bằng, về khả năng huy động trang thiết bị thi công và các yêu cầu đã nêu ở trên, tiến hành lập ít nhất 2 sơ đồ công nghệ thi công thí điểm ứng với 2 phân đoạn đã được lựa chọn.

Khi lập các sơ đồ công nghệ thi công thí điểm phải xem xét đầy đủ các đặc tính kĩ thuật của các thiết bị thi công hiện có, kết hợp với kinh nghiệm thi công đã  được tích lũy và điều kiện thực tế về năng lực thiết bị, hiện trường.

Trong sơ đồ công nghệ thi công thí diểm, phải nêu rõ các vấn đề sau:

Tuân thủ theo quy định khi xác định sơ bộ chiều dày của mỗi lớp vật liệu cấp phối đá dăm sau khi rải hoặc san (ban đầu có thể lấy tạm hệ số lu lèn là 1,3). Lập sơ đồ vận hành của phương tiện tập kết, san rải vật liệu. Cần xác định sơ bộ cự li giữa các đống vật liệu khi thi công bằng máy san.

Lựa chọn và huy động các chủng loại lu thích hợp

Lập sơ đồ lu cho mỗi loại lu, trong đó nêu rõ trình tự lu lèn, số lượt lu tốc độ lu qua 1 điểm, sự phối hợp giữa các loại lu.

Xác lập sơ bộ các công việc phụ trợ, các bước và thời điểm tiến hành các công tác kiểm tra, giám sát cần thực hiện nhằm đảm bảo sự hoạt động nhịp nhàng của dây chuyền thi công và đảm bảo chất lượng công trình.

Tiến hành thi công thí điểm:

Tiến hành thi công thí điểm theo các sơ đồ công nghệ đã lập trên các phân đoạn thí điểm khác nhau, đồng thời ghi lại các số liệu cơ bản của mỗi bước thi công đã thực hiện như:

Số lượng, khối lượng vật liệu chuyên chở của phương tiện tập kết vật liệu đến công trường. Khoảng cách giữa các đống vật liệu cấp phối đá dăm( đối với lớp móng dưới, khi được phép thi công bằng máy san).

Biện pháp tưới nước bổ sung để đạt được độ ẩm trong và sau khi san hoặc rải.

Cao độ trước và sau khi rảI hoặc san vật liệu cấp phối đá dăm.

Các hiện tượng phân tầng, lượn sóng, độ bằng phẳng và việc bù phụ (nếu có).

Trình tự vào ra của các loại lu, số lượt và tốc độ lu qua một điểm.

Kết quả thí nghiệm xác định độ chặt, độ ẩm thi công (ở giai đoạn cuối của quá trình lu lèn) ứng với số lượt đi qua của mỗi lượt lu tại vị trí thí nghiệm.

Cao độ sau hoàn thiện công tác lu lèn lớp móng cấp phối đá dăm.

Thời gian bắt đầu, kết thúc, điều kiện thời tiết khi thí điểm.

Từ các số liệu đã thu nhận, tiến hành tính toán và hiệu chỉnh lại các thông số như :

Hệ số rải (hệ số lu lèn) Krải được xác định dựa vào các số liệu cao độ trên cùng một mặt cắt tại các điểm tương ứng như sau:

Krải = 
[image: image22.wmf]CDraiCDmb

CDluCDmb

-

-


Trong đó:

CĐmb là cao độ mặt bằng thi công, m.

CĐrảI là cao độ bề mặt lớp cấp phối đá dăm sau khi rải, m.

CĐlu là cao độ bề mặt lớp cấp phối đá dăm sau khi lu lèn xong (đã đạt độ chặt yêu cầu), m.

Tương quan giữa số lần lu lèn (hoặc công lu) và độ chặt đạt được.

Số lượng phương tiện vận chuyển tham gia vào dây chuyền, cự ly giữa các đống vật liệu (nếu rải bằng máy san).

Tiến hành hiệu chỉnh sơ đồ thi công thí điểm để áp dụng cho thi công đại trà.

Kết thúc thi công lớp CPĐD phải thoả mãn các điều kiện sau:

Độ ẩm, sự phân tầng của vật liệu CPĐD (quan sát bằng mắt và kiểm tra thành phần hạt).

Cứ 2000m3 vật liệu CPĐD hoặc 1 ca thi công phải tiến hành lấy mẫu thí nghiệm thành phần hạt, độ ẩm.

Độ lu lèn đảm bảo:

Đến giai đoạn cuối của quá trình lu lèn phảI thường xuyên thí nghiệm kiểm tra độ chặt lu lèn. Cứ 800m2 phải thí nghiệm độ chặt lu lèn tại 1 vị trí ngẫu nhiên.

Các yếu tố hình học, độ bằng phẳng:

Cao độ, độ dốc ngang được xác định dựa trên số liệu đo cao tại tim và mép thoả mãn bảng dưới:

Chiều dày lớp móng được xác định dựa trên số liệu đo đạc trước và sau thi công thoả mãn bảng dưới:

Bề rộng lớp móng được xác định bằng thước thép thoả mãn bảng dưới:

Yêu cầu về kích thước hình học và độ bằng phẳng của lớp móng bằng CPĐD

Khi kết thúc thi công phải đạt các chỉ tiêu sau:

	TT
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Giới hạn cho phép
	Mật độ kiểm tra

	
	
	Móng dưới
	Móng trên
	

	1
	Cao độ
	-10mm
	-5mm
	Cứ 40-50m với đoạn tuyến thẳng, 20-25m với đoạn tuyến cong bằng hoặc cong đứng đo một trắc ngang.

	2
	Độ dốc ngang
	±0.5%
	±0.3%
	

	3
	Chiều dày
	±10mm
	±5mm
	

	4
	Bề rộng
	-50mm
	-50mm
	

	5
	Độ bằng phẳng: khe hở lớn nhất dưới thước 3m
	≤10mm
	≤5mm
	Cứ 100m đo tại một vị trí


6. Thi công mặt đường BTXM:

Chú ý trước khi thi công mặt đường BTXM M250 phải rải lớp nilon lót.

Để thi công nền đường Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công phù hợp với địa hình  và tiến độ đã vạch. Xác định tổ hợp thiết bị thi công từng đoạn, biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo giao thông và an toàn lao động trên công trường trình TVGS và Ban QLDA tham gia và xét duyệt.

Sau khi thống nhất biện pháp thi công, dây chuyền công nghệ thi công TVGS và Ban QLDA Sau khi thống nhất biện pháp thi công, dây chuyền công nghệ thi công TVGS và Ban QLDA kiểm tra và nghiệm thu thiết bị. Trong đó dây chuyền thi công mặt đường BTXM là quan trọng yêu cầu phải có các thiết bị sau: Máy trộn, máy đầm, máy san, lu rung 25 tấn, xe vận chuyển, xe tưới nước, đầm cóc để đầm những vị trí đắp đất hai bên cống, mang cống …

* Ván khuôn:

Đặt ván khuôn vào vị trí theo thiết kế.

Dùng cọc ghim bản thép chốt giữ bên ngoài, cọc 1 đầu nhọn dài 30-50cm, đóng sâu vào móng 20-30cm. Chiều cao ván khuôn sau khi đóng chốt ít nhất bằng chiều cao mặt bê tông thiết kế.

Khoảng cách giữa các cọc ghim là 2-3m.

Để định vị khống chế chiều rộng của mặt đường BTXM dùng thép hình L có bản dày 50-60mm khoan lỗ 2 đầu thép hình U và dùng chốt giữ, tránh khuôn bị xê dịch khi đầm BTXM.

Sau khi định vị xong tiến hành đắp lề bên ngoài ván khuôn và chèn thêm tại một số vị trí cho ván khuôn ổn định.

Trên các đoạn đường cong các tấm có dạng đặc biệt do đó phải làm một số ván khuôn có chiều dài ngắn 1-2m.

Số lượng ván khuôn được sử dụng đầy đủ và chất lượng cho 1 đoạn công tác, sau đó luân chuyển trong quá trình thi công.

Kết thúc ca thi công cần có 1 tấm ván khuôn chắn ngang. Chiều dài của ván khuôn này bằng chiều rộng của tấm và được định vị như trên.

- Chế tạo hỗn hợp bê tông:

 Bê tông phải được trộn bảo đảm đúng cấp phối.

 Bê tông được vận chuyển đến chỗ đổ đúng quy cách.

Thành phần của BTXM theo yêu cầu của thiết kế, khi thi công xi măng, cát, đá hoặc sỏi được xác định theo khối lượng thể tích, nước đong theo lít.

Đổ BTXM bằng thủ công. Trong quá trình rải cần chú ý chiều dầy rải để kịp thời điều chỉnh đảm bảo đúng  cao độ thiết kế.

Không làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí cốt pha và chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt pha.

Bê tông phải được đổ liên tục cho tới khi hoàn thành một tấm. Tránh sự phân tầng khi đổ.

Khi trời mưa phải che chắn, không để nước mưa rơi vào bê tông. Trong trường hợp ngừng đổ bê tông quá thời gian quy định phải đợi đến khi bê tông đạt 25daN/cm2 mới được đổ, trước khi đổ lại bê tông phải xử lý làm nhám mặt. Đổ bê tông vào ban đêm và khi có sương mù phải đảm bảo đủ ánh sáng ở nơi trộn và đổ.

- Trình tự đổ và đầm bê tông:

Đổ bê tông liên tục hết toàn bộ chiều dài tấm bê tông.

Đổ lần lượt từng tấm theo thứ tự.

Đầm: phải đảm bảo mặt đường đạt độ bằng phẳng yêu cầu.

Dùng đầm dùi 1.5KW: chủ yếu đầm các góc, cạnh và được thả thẳng đứng tới một độ sâu nhất định khoảng 30-45 giây, tránh làm hỏng móng. Sau đó nâng dần đầm dùi lên và chuyển sang một vị trí khác.

Dùng đầm bàn 1 KW: đầm từ mép ngoài vào giữa. Thời gian đầm tại chỗ là 45-60 giây, hai vệt đầm đè lên nhau 10cm.

Tạo nhám:

Việc tạo nhám mặt đường phải được tiến hành bằng bàn chải mềm ngay sau khi hoàn thiện mặt đường, thao tác theo hướng ngang của bê tông, tạo thành các vệt nhám sâu trung bình khoảng 2mm ±0.25 đều đặn.

- Hoàn thiện và tạo khe:

Công tác hoàn thiện bao gồm tu sửa bề mặt cho bằng phẳng cách dùng bàn chải xoa.

Tạo độ dốc ngang mặt đường.

Tạo khe co: Xẻ 1 rãnh giảm thiểu tiết diện trên đỉnh tấm bê tông, các rãnh được tạo thành trong bê tông ướt hoặc trong bê tông đông cứng.

* Bảo dưỡng và trét matit nhựa vào khe:

12 giờ sau khi thi công có thể tháo ván khuôn thành và thanh gỗ tạo khe co giãn. Khi tháo nhẹ nhàng và tránh đi lại, va chạm làm sứt thành bê tông và thành khe.

Đảm bảo chất lượng bê tông, quá trình bảo dưỡng cấm xe cộ và người đi lại làm hư hỏng mặt đường.

Nếu phải đảm bảo giao thông cần có biện pháp đảm bảo giao thông: cần làm đường tránh hoặc lót ván, cầu để đi lại.

- Bảo dưỡng độ ẩm theo 3 bước:

Ngay sau khi hoàn thiện tránh cho hơi nước bốc nhanh quá làm cho bê tông bị co ngót đột ngột, trong giai đoạn này (4-6giờ) phải hạn chế cho mặt đường tiếp xúc với nắng, mưa bằng cách phủ lên mặt đường 1 lớp cát mỏng hoặc rơm rạ để giữ độ ẩm.

Ngay sau khi mặt đường bắt đầu se lại cần tưới 1 lượng nước vừa phải để giữ độ ẩm nên duy trì độ ẩm thường xuyên.

Thời gian  bảo dưỡng được xác định bằng thí nghiệm cho đến khi cường độ kháng uốn của BT đạt 3,5Mpa.

Sau 7 ngày tiếp tục duy trì phủ lớp cát hoặc rơm rạ nhưng không cần tưới thêm nước.

Sau 1 thời gian ít nhất 1 tuần có thể tiến hành làm khe trét matít nhựa vào khe co. Tiến hành làm sạch khe co, rửa, lau khô sau đó trát matít nhựa.

VIII. Công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ và vệ sinh môi trường trong thi công:

1. Đảm bảo giao thông:

Thực hiện công tác đảm bảo giao thông trong suốt quá trình thi công theo thông tư số 39/2011/TT- BGTVT, ngày 18/5/2011 và Quyết định số 04/2006/QĐ- BGTVT ngày 09/01/2006 Bộ GTVT về việc ban hành đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ. 

Trong suốt quá trình thi công, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng biện pháp, thời gian thi công đã được thống nhất, phải bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định và không được gây hư hại các công trình đường bộ hiện có. Trong trường hợp không thể tránh được, phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền về biện pháp bảo vệ hoặc tạm thời tháo dỡ, di dời và thi công hoàn trả hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

- Người cảnh giới: Trong suốt thời gian thi công nhất thiết phải có người cảnh giới, hướng dẫn giao thông; khi ngừng thi công phải có báo hiệu an toàn theo quy định như: biển chỉ dẫn, cờ và đèn đỏ vào ban đêm. Người cảnh giới hướng dẫn giao thông phải đeo băng đỏ bên cánh tay trái, được trang bị cờ, còi và đèn vào ban đêm.

- Biển hiệu, phù hiệu, trang phục khi thi công: Tổ chức, cá nhân thi công phải có biển hiệu ở hai đầu đoạn đường thi công ghi rõ tên của cơ quan quản lý dự án hoặc chủ quản; tên đơn vị thi công, lý trình thi công, địa chỉ văn phòng công trường, số điện thoại liên hệ và tên của người chỉ huy trưởng công trường; người chỉ huy công trường nhất thiết phải có phù hiệu riêng để nhận biết, người làm việc trên đường phải mặc trang phục bảo hộ lao động theo quy định.

- Xe máy thi công: 

+ Các xe máy thi công trên đường phải có đầy đủ thiết bị an toàn và đăng ký biển số theo quy định của pháp luật;

+ Ngoài giờ thi công, xe máy thi công phải được tập kết vào bãi;

+ Xe máy thi công hư hỏng phải tìm mọi cách đưa sát vào lề đường và phải có báo hiệu theo quy định;

- Các công trình phụ trợ đảm bảo ATGT: 

+ Trong quá trình thi công có rào chắn, biển báo, đèn hiệu,... để cảnh báo nguy hiểm cho các xe tham gia lưu thông trên tuyến đặc biệt là tại các vị trí nguy hiểm nhất là đối với khi thi công xử lý hư hỏng cục bộ, cũng như xử lý nền đường trong phạm vi gia cố, đào móng công trình; 

+ Bố trí đủ người và các biển báo hiệu để hướng dẫn giao thông;

+ Tổ chức cung cấp vật liệu thi công ngày nào gọn ngày đó, tập kết vật liệu đúng vị trí không để cản trở giao thông.

+ Liên hệ chặt chẽ với cơ quan quản lý giao thông để phối hợp giải quyết khi cần thiết.

2. An toàn lao động:

- Bố trí cán bộ an toàn viên có trình độ chuyên môn thường xuyên kiểm tra công tác đảm  bảo ATGT và ATLĐ trên tuyến

- Toàn bộ nhân viên tham gia xây dựng công trình phải được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động để sử dụng trong quá trình làm việc tại công trường;

- Đơn vị thi công phải có biện pháp đảm bảo an ninh, bảo vệ công trình và có phương án phòng chống cháy nổ theo quy định;

- Đảm bảo an toàn tại các vị trí đào đất, tránh gây sụt lún, người và phương tiện có thể rơi xuống hố đào;

- Tại những nơi, những lúc trong thi công có nguy cơ tai nạn cao như: cẩu lắp đặt  tấm đan; khi xe đổ vật liệu;  ... Được bố trí cán bộ an toàn giám sát thực hiện.

3. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường:

 
Thực hiện theo thông tư: 09/2010/TT-BGTVT ngày 06/04/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

- Trong quá trình thi công đảm bảo công tác vệ sinh môi trường đặc biệt là ở khu vực gần dân cư.

- Ô tô vận chuyển vật liệu được che phủ bạt cẩn thận để tránh làm rơi vãi khi vận chuyển.

- Thường xuyên tưới nước chống bụi trong phạm vi thi công, có một tổ thường xuyên đảm bảo giao thông + an toàn lao động trong ngày.

- Khi đổ cỏ rác, đất đá thải phải tránh xa các nguồn nước nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và sinh hoạt của nhân dân.

- Vị trí đổ cỏ rác phải được sự đồng ý của Kỹ sư tư vấn và chính quyền địa phương. 

- Sử dụng thiết bị nấu nhựa cải tiến để tránh ô nhiễm môi trường. 

- Khơi thông cống, rãnh tại các vị trí thi công đảm bảo việc thoát nước vào mùa mưa.

- Không chặt phá cây cối ngoài khu vực thi công. 

- Các máy phục vụ thi công, máy công cụ phải được kiểm tra định kỳ đảm bảo an toàn và không gây ô nhiễm môi trường .

- Nơi nhà ở, làm việc phải được bố trí hợp lý sạch sẽ, hệ thống vệ sinh đầy đủ đúng qui định vệ sinh phòng dịch .

X. Hiệu quả công trình:

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết hợp nâng cấp hệ thống thoát nước Tổ dân phố Văn Lâm Làng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ hệ thống giao thông, thoát nước trong trong khu vực, tăng tính mỹ quan cũng như hoàn thiện mạng lưới giao thông của địa phương.
XI.  Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: UBND phường Liêm Tuyền.
- Nguốn vốn: Ngân sách phường và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025 – 2027.
- Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH tư vấn và ĐTXD Ánh Dương.

- Thời gian thi công dự kiến: 180 ngày
Công ty TNHH tư vấn và ĐTXD Ánh Dương đã tiến hành khảo sát chi tiết, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết hợp nâng cấp hệ thống thoát nước Tổ dân phố Văn Lâm Làng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Kính đề nghị Chủ đầu tư, các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo.
Trang 22 /26

