Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác;

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm:

Trường hợp sử dụng phương pháp chấm điểm thì phải quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chí tổng quát. Có thể quy định mức điểm tối thiểu đối với tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát; không được quy định mức điểm tối thiểu đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản.

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu để quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chí tổng quát. Mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định không thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật. Đối với gói thầu cần xem xét trên cơ sở chú trọng tới các yếu tố kỹ thuật, chủ đầu tư có thể quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không thấp hơn 80% tổng số điểm tối đa về kỹ thuật. E-HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số tiêu chuẩn tổng quát) đạt bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính.

Điểm kỹ thuật của từng tiêu chuẩn tổng quát được tính theo điểm kỹ thuật của các tiêu chuẩn chi tiết theo công thức sau:

Trong đó:

tji        = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,

wji      = tỷ trọng của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,

k    = số lượng tiêu chuẩn chi tiết trong tiêu chuẩn tổng quát “j”, và

Tổng điểm kỹ thuật được tính theo công thức sau:

Trong đó:

Sj	= điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn tổng quát “j”,

Wj	= tỷ trọng của tiêu chuẩn tổng quát “j”,

n	= số lượng tiêu chuẩn tổng quát, và

| Stt | Nội dung đánh giá | Chấm điểm (với thang điểm 100) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Điểm tối đa | Điểm tối thiểu |
| A | GIẢI PHÁP KỸ THUẬT | 25 | 17,5 |
| 1 | Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư, vật liệu xây dựng chính của gói thầu (Inox, bê tông, cát, đá, đá ốp, thép, xi măng...) | 5 |  |
|  | Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng đảm bảo cung cấp tất cả các vật tư, vật liệu, thiết bị chính của dự án theo yêu cầu tiến độ của gói thầu | 5 |  |
|  | Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp hoặc có nhưng không đầy đủ | 0 |  |
| 2 | Tổ chức mặt bằng công trường: Có thuyết minh, bản vẽ kèm theo thể hiện sự hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ thi công | 15 |  |
|  | Mặt bằng bố trí công trình tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật tư, vật liệu, chất thải | 5 |  |
|  | Bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo | 5 |  |
|  | Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | 5 |  |
| 3 | Hệ thống tổ chức và nhân sự: | 5 |  |
| 3.1 | Sơ đồ tổ chức công trường: | 3 |  |
|  | Sự hợp lý, tính đầy đủ của sơ đồ | 1,5 |  |
|  | Thuyết minh nhiệm vụ các bộ phận quản lý theo sơ đồ | 1,5 |  |
| 3.2 | Nhiệm vụ của các tổ đội: | 2 |  |
|  | Thuyết minh nhiệm vụ các tổ đội đối với các công tác của gói thầu | 1 |  |
|  | Mức độ hợp lý của các tổ đội đối với các công tác của gói thầu | 1 |  |
| B | Biện pháp tổ chức thi công: Nhà thầu có thuyết minh, bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với hồ sơ thiết kế, E-HSMT | 30 | 21 |
| 1 | Biện pháp thi công phần móng cột cờ | 10 |  |
| 2 | Biện pháp thi công, lắp dựng cột cờ | 10 |  |
| 3 | Biện pháp thi công phần hoàn thiện (ốp đá, cột đèn, trồng cây...) | 10 |  |
| C | Tiến độ thi công: Chứng minh đáp ứng các yêu cầu về tiến độ thực hiện tại Chương V của E-HSMT | 15 | 10,5 |
| 1 | Tổng tiến độ thi công: - Thời gian nhiều hơn thời gian quy định tại E-HSMT: 0 điểm - Thời gian bằng thời gian quy định tại E-HSMT: 2 điểm. Ngoài ra, cứ giảm mỗi 10 ngày so với thời gian quy định thì được cộng thêm 0,2 điểm, tối đa cộng thêm không quá 1,0 điểm | 3 |  |
| 2 | Sự hợp lý của biểu đồ tiến độ, nhân lực, thiết bị và vật tư huy động: - Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. - Đảm bảo với mỗi công tác thi công nhân lực và thiết bị huy động là phù hợp không chồng chéo, đảm bảo tính tuần tự, liên tục của công việc, hạng mục. - Thuyết minh đề xuất tiến độ đầy đủ, hợp lý, khả thi và có biểu đồ huy động thiết bị, nhân lực và vật tư phù hợp với tiến độ thi công. - Các công tác thi công tách biệt, đảm bảo kỹ thuật thi công. | 10 |  |
| 3 | Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có yếu tố khách quan | 2 |  |
| D | Biện pháp đảm bảo chất lượng: Chứng minh đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu tại Chương V | 20 | 14 |
| 1 | Quản lý chất lượng vật tư | 5 |  |
| 2 | Quản lý chất lượng cho từng công tác thi công: | 15 |  |
|  | Thi công phần móng cột cờ | 5 |  |
|  | Thi công, lắp dựng cột cờ | 5 |  |
|  | Thi công phần hoàn thiện (ốp đá, cột đèn, trồng cây...) | 5 |  |
| E | Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động: | 6 | 4,2 |
| 1 | Các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: Tiếng ồn; Bụi và khói; Rung; Kiểm soát nước thải; Kiểm soát rác thải, vệ sinh. Có cam kết về: (1) Tổ chức quét dọn hàng ngày; (2) Phun tưới nước chống bụi hàng ngày. | 2 |  |
|  | Có đề xuất biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi công | 2 |  |
|  | Có đề xuất biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường nhưng chưa hoàn toàn hợp lý và phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi công | 1,4 |  |
|  | Không có hoặc có đề xuất biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường nhưng không hợp lý và phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi công | 0 |  |
| 2 | Phòng cháy, chữa cháy: Quy định, quy phạm tiêu chuẩn; Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ; Tổ chức bộ máy quản lý công tác phòng chống cháy nổ. | 2 |  |
|  | Có đề xuất giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất biện pháp thi công | 2 |  |
|  | Có đề xuất giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ nhưng chưa hoàn toàn hợp lý và phù hợp với đề xuất biện pháp thi công | 1,4 |  |
|  | Không có hoặc có đề xuất giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ nhưng khônghợp lý và phù hợp với đề xuất biện pháp thi công | 0 |  |
| 3 | An toàn lao động: Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; An toàn giao thông ra vào công trường; Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị; Quản lý an toàn cho công trình lân cận. | 2 |  |
|  | Có đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất biện pháp thi công | 2 |  |
|  | Có đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công nhưng chưa hoàn toàn hợp lý và phù hợp với đề xuất biện pháp thi công | 1,4 |  |
|  | Không có hoặc có đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công nhưng không hợp lý và phù hợp với đề xuất biện pháp thi công | 0 |  |
| F | Bảo hành | 3 | 2,1 |
| 1 | Không có cam kết hoặc có cam kết nhưng phương án bảo hành không hợp lý, kịp thời, thời gian bảo hành dưới 12 tháng | 0 |  |
| 2 | Có cam kết, phương án bảo hành hợp lý, kịp thời, thời gian bảo hành 12 tháng | 2,1 |  |
| 3 | Có cam kết, phương án bảo hành hợp lý, kịp thời, thời gian bảo hành > 12 tháng (cứ mỗi tháng tăng thêm so với 12 tháng sẽ được cộng thêm 0,2 điểm nhưng không vượt quá tổng 3 điểm) | 3 |  |
| G | Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp | 1 | 0,7 |
| 1 | Nhà thầu cam kết không có hợp đồng nào bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | 1 |  |
| 2 | Nhà thầu có hợp đồng bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐCP | 0 |  |
|  | Tổng cộng | 100,0 | 70,0 |

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 3.2 Mục 3 Chương này.