Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

| STT | Tiêu chí đánh giá | Đánh giá |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| I | Giải pháp và phương pháp luận |  |  |
| 1 | Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ |  |  |
| - | Có thuyết minh khái quát về gói thầu, khái quát năng lực tài chính, thiết bị, nhân sự và quản lý về tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ | Nhà thầu trình bày đầy đủ thuyết minh khái quát về gói thầu, khái quát năng lực tài chính, thiết bị, nhân sự và quản lý về tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ. | Nhà thầu không trình bày một trong các nội dung: thuyết minh khái quát về gói thầu, khái quát năng lực tài chính, thiết bị, nhân sự và quản lý về tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ. |
| 2 | Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc |  |  |
| -_ | Có thuyết minh nhận xét đánh giá chi tiết về gói thầu | Nhà thầu trình bày đầy đủ, rõ ràng hiểu biết về mục đích và yêu cầu của gói thầu theo quy định tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT | Nhà thầu không trình bày một trong các nội dung thuyết minh nhận xét đánh giá chi tiết về gói thầu |
| 3 | Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ |  |  |
| - | Có thuyết minh đầy đủ về Năng lực phương tiện; Năng lực nhân sự; năng lực tài chính; Năng lực về diện tích kho bãi tối thiểu | Nhà thầu trình bày đầy đủ về huy động tài chính, thiết bị và nhân sự thực hiện gói thầu: Có thuyết minh đầy đủ về Năng lực phương tiện; Năng lực nhân sự; năng lực tài chỉnh; Năng lực về diện tích kho bãi tối thiểu | Nhà thầu không trình bày một trong các nội dung về Năng lực phương tiện; Năng lực nhân sự; năng lực tài chính; Năng lực về diện tích kho bãi tối thiểu |
| 4 | Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện |  |  |
| - | Trình bày các biện phương pháp thực hiện gói thầu, bao gồm các nội dung như: Lập kế hoạch ngày ca, nhân sự phụ trách, quy trình bắt buộc trong vận hành bốc xếp, Các bước thực hiện Bốc xếp than từ sà lan lên tô tô, Vận chuyển than từ cầu cảng vào kho, Quy trình bảo quản hàng hoá và bảo vệ kho lưu than tạm tại cảng Khuyến Lương, Quy trình vận chuyển hàng hóa đường bộ từ khu vực Cảng Khuyến Lương đến khu vực nhà máy Phân Lân nung chảy Văn Điển, cân than; san gạt; áp tải vào nhà máy | Nhà thầu Trình bày các biện phương pháp thực hiện gói thầu bao gồm các nội dung như: Lập kế hoạch ngày ca, nhân sự phụ trách, quy trình bắt buộc trong vận hành bốc xếp, Các bước thực hiện Bốc xếp than từ sà lan lên tô tô, Vận chuyển than từ cầu cảng vào kho, Quy trình bảo quản hàng hoá và bảo vệ kho lưu than tạm tại cảng Khuyến Lương, Quy trình vận chuyển hàng hóa đường bộ từ khu vực Cảng Khuyến Lương đến khu vực nhà máy Phân Lân nung chảy Văn Điển, cân than; san gạt; áp tải vào nhà máy | Nhà thầu không trình bày một trong các nội dung: Lập kế hoạch ngày ca, nhân sự phụ trách, quy trình bắt buộc trong vận hành bốc xếp, Các bước thực hiện Bốc xếp than từ sà lan lên tô tô, Vận chuyển than từ cầu cảng vào kho, Quy trình bảo quản hàng hoá và bảo vệ kho lưu than tạm tại cảng Khuyến Lương, Quy trình vận chuyển hàng hóa đường bộ từ khu vực Cảng Khuyến Lương đến khu vực nhà máy Phân Lân nung chảy Văn Điển, cân than; san gạt; áp tải vào nhà máy |
| 5 | Khả năng huy động máy móc, thiết bị chủ yếu, nhân sự. | Nhà thầu Có bảng cung cấp khả năng huy động máy móc, thiết bị và Bảng cam kết huy động nhân sự tổ chức thực hiện gói thầu phù hợp Chương V. Yêu cầu kỹ thuật gói thầu | Nhà thầu không trình bày một trong các nội dung như cung cấp khả năng huy động máy móc, thiết bị và Bảng cam kết huy động nhân sự tổ chức thực hiện gói thầu phù hợp Chương V. Yêu cầu kỹ thuật gói thầu |
| 6 | Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Nhà thầu có bảng tiến độ cung cấp dịch vụ đáp ứng theo yêu cầu của Chương V. Yêu cầu kỹ thuật không quá 12 tháng | Nhà thầu có đề xuất thời gian thực hiện gói thầu quá 12 tháng |
| 7 | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, quản lý rủi ro |  |  |
| - | Trình bày các biện pháp: Biện pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường; Biện pháp phòng chống cháy nổ; An toàn phương tiện; An toàn cho người lao động; An toàn cho hàng hóa; An toàn cho các công trình trên đường và các phương tiện cùng tham gia giao thông | Nhà thầu có thuyết minh Trình bày các biện pháp: Biện pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường; Biện pháp phòng chống cháy nổ; An toàn phương tiện; An toàn cho người lao động; An toàn cho hàng hóa; An toàn cho các công trình trên đường và các phương tiện cùng tham gia giao thông | Nhà thầu không trình bày một trong các nội dung: Biện pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường; Biện pháp phòng chống cháy nổ; An toàn phương tiện; An toàn cho người lao động; An toàn cho hàng hóa; An toàn cho các công trình trên đường và các phương tiện cùng tham gia giao thông |

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.