TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Thời gian hoàn thành hệ thống xử lý nước thải (Cung cấp, lắp đặt, chạy thử, kiểm tra, thí nghiệm, đào tạo, chuyển giao...): ≤ 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian hoàn thành Báo cáo kết quả kiểm tra vận hành thí nghiệm đáp ứng Giấy phép môi trường Số 100/GPMT-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.