Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Đối với các vật tư, vật liệu chính (xi măng, cát, đá dăm các loại, Đá Granit). | Có cam kết (1) , có hợp đồng nguyên tắc cung ứng các loại vật tư, vật liệu chính (hợp đồng nguyên tắc được ký kết với tổ chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật); Có bản cam kết chủng loại vật tư đáp ứng tiêu chuẩn đưa vào sử dụng cho công trình. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết (2), không có hợp đồng nguyên tắc cung ứng các loại vật tư, vật liệu chính; Không có bản cam kết chủng loại vật tư đáp ứng tiêu chuẩn đưa vào sử dụng cho công trình. | ### Không đạt |
| 1.2 Các loại vật liệu khác (Cung cấp trồng và bảo dưỡng hoa mẫu đơn) | Có cam kết (1), có hợp đồng nguyên tắc cung ứng các loại vật tư, vật liệu (hợp đồng nguyên tắc được ký kết với tổ chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật); Có bản cam kết chủng loại vật tư đáp ứng tiêu chuẩn đưa vào sử dụng cho công trình. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết (2), không có hợp đồng nguyên tắc cung ứng các loại vật liệu khác; không có bản cam kết chủng loại vật tư đáp ứng tiêu chuẩn đưa vào sử dụng cho công trình. | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

LƯU Ý:

(1) Có cam kết: Nhà thầu có cơ sở sản xuất các vật tư, vật liệu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và số lượng theo yêu cầu của E.HSMT và có thể tự cung cấp cho gói thầu đúng tiến độ.

(2) Không có cam kết: Nhà thầu không có hoặc có không đủ cơ sở sản xuất các vật tư, vật liệu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và số lượng theo yêu cầu của E.HSMT có thể tự cung cấp cho gói thầu đúng tiến độ.

2. Giải pháp kỹ thuật và Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Tổ chức mặt bằng công trường: Phòng làm việc Ban Chỉ huy công trình, Lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, phòng thí nghiệm, rào chắn bảo vệ, bố trí thông tin liên lạc, bảo vệ, PCCC, cấp điện, cấp nước, Bãi tập kết chất thải tại công trường trước khi vận chuyển ra ngoài công trình; Đề xuất bãi thải chất thừa, phế liệu của công trình | Có thuyết minh (kèm theo bản vẽ tổ chức mặt bằng công trình) thể hiện đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh giải pháp kỹ thuật, không có bản vẽ tổ chức mặt bằng công trình hoặc có thuyết minh giải pháp kỹ thuật, có bản vẽ tổ chức mặt bằng công trình nhưng không đầy đủ, hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công, biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 2.2. Biện pháp thi công các công việc chính theo hồ sơ thiết kế được duyệt gồm: - Đục tẩy bề mặt tường - Đào đất móng bằng thủ công - Xây tường - Trát tường ngoài - Phá dỡ gạch nền sân bằng thủ công - Tháo dỡ bia bộ - Lắp dụng bia bộ - Ốp đá Granit bia mộ - Ốp, lát đá Granit tường; trụ cột - Bả ma tít tường ngoài nhà - Sơn tường ngoài nhà - Gia công lắp dựng lan can Inoc | Có thuyết minh đầy đủ giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 2.3. Tổ chức mặt bằng thi công tại công trường: Cần phải nghiên cứu thực tế công trình, đưa ra phương án tổ chức mặt bằng cụ thể, rõ ràng, hợp lý phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và môi trường làm việc của, cụ thể: - Có hướng tuyến, mặt bằng bố trí công trình tạm, thiết bị thi công. - Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông trong quá trình thi công. | Trình bày đầy đủ, thuyết minh rõ ràng, chi tiết phù hợp với biện pháp thi công công trình | ### Đạt |
|  | Không trình bày hoặc trình bày sơ sài, không chi tiết, không phù hợp với biện pháp thi công công trình | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2 và 2.3 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

3. Tiến độ thi công (3):

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 3.1. Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công không quá 300 ngày có tính điều kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật hiện hành kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 300 ngày có tính đến điều kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật hiện hành. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 300 ngày. | ### Không đạt |
| 3.2. Tính phù hợp: a) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công b) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). | ### Không đạt |
| 3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E.HSMT | Có bảng tiến độ thi công thể hiện nội dung hợp lý, khả thi, phù hợp với giải pháp kỹ thuật, trình tự thi công, biện pháp tổ chức thi công và đáp ứng yêu cầu của E.HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có bảng tiến độ thi công hoặc có bảng tiến độ thi công không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật, trình tự thi công, biện pháp tổ chức thi công hoặc không đáp ứng yêu cầu của E.HSMT. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2 và 3.3 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

LƯU Ý:

(3) Nhà thầu phải nộp kèm bảng phân tích nhu cầu nhân công và thiết bị của từng công việc có trong bảng giá dự thầu để làm cơ sở đánh giá tính phù hợp giữa huy động nhân lực, thiết bị và tiến độ thi công. Trong bảng tiến độ thi công phải thể hiện đầy đủ nội dung công việc, ngày tháng thực hiện, số lượng nhân công, thiết bị huy động để thực hiện các công việc phù hợp với tiến độ thi công. Trường hợp nhà thầu không có bảng phân tích nhu cầu nhân công và thiết bị của từng công việc thì nhà thầu sẽ bị đánh giá không đạt tại mục 3.2. Trường hợp bảng tiến độ thi công không thể hiện đầy đủ nội dung công việc, ngày tháng thực hiện, số lượng nhân công, thiết bị huy động để thực hiện các công việc có nhưng không phù hợp với tiến độ thi công thì nhà thầu sẽ bị đánh giá không đạt tại mục 3.3.

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Các quy trình, quy phạm áp dụng trong quá trình thi công, nghiệm thu. | Có đề xuất cụ thể quy trình, quy phạm áp dụng trong quá trình thi công, nghiệm thu còn hiệu lực và phù hợp giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có đề xuất quy trình, quy phạm áp dụng trong quá trình thi công, nghiệm thu, hoặc có đề xuất quy trình, quy phạm áp dụng trong quá trình thi công, nghiệm thu nhưng không còn hiệu lực, không phù hợp giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công (quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công; quy trình lập biện pháp thi công, kiểm tra, nghiệm thu. | Có thuyết minh; có sơ đồ biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh; không có sơ đồ biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # 4.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công (các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản). | Có thuyết minh; có sơ đồ biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh; không có sơ đồ biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 4.1,4.2 và 4.3 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có thuyết minh; Có sơ đồ biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh; không có sơ đồ biện pháp an toàn lao động hoặc có thuyết minh biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 5.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có thuyết minh; có sơ đồ biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh; không có sơ đồ biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 5.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có thuyết minh; có sơ đồ biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có thuyết minh; không có sơ đồ biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có thuyết minh biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2 và 5.3 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

6. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành lớn hơn 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 12 tháng. | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn hoặc bằng 12 tháng. | ### Không đạt |
| Kết luận | ### Tiêu chuẩn chi tiết 6.1được xác định là đạt. |  |
|  | ### Không thuộc các trường hợp nêu trên. |  |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổngquát đều được đánh giá là đạt.

* Các yêu cầu về kỹ thuật khác cần có sự thống nhất giữa nhà thầu tham dự thầu và bên mời thầu.

Nhà thầu cần lưu ý các yêu cầu sau đây để hoàn tất về mặt hình thức của E-HSDT:

Để có sự công bằng giữa các E-HSDT với nhau, Bên mời thầu vận dụng phương pháp định lượng để đánh giá các E- HSDT mà không dùng phương pháp định tính. Phương pháp định lượng là xác định cụ thể vấn đề (a, b, c ...) trong bảng Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Còn phương pháp định tính thì phạm vi “đúng, sai” rất rộng, không thuyết phục được vấn đề mà sẽ gây ra tranh cãi.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần nhà thầu có sự hiểu biết cơ bản về gói thầu, cần kiến thức tối thiểu về các quy định liên quan đến xây dựng (Luật Xây dựng, Nghị định Số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định Số: 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng …), kể cả kỹ năng đề xuất của nhà thầu đối với công trình của gói thầu.

Để tạo thuận lợi cho Bên mời thầu xét thầu, tạo sự công bằng giữa các nhà thầu với nhau, E-HSMT cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật và được xem như là mặt bằng chung để đánh giá E-HSDT (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật).

E-HSMT được lập và đánh giá theo phương pháp định lượng, cho nên nội dung thuộc đề mục nào của bảng Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thì sẽ được đánh giá E-HSDT theo nội dung đề mục đó; nhà thầu không thể giải thích lấy nội dung đề mục thư ba (chẳng hạn) để chứng minh cho nội dung đề mục thứ nhất và cứ như thế cho tất cả các đề mục của bảng Tiêu chuẩn đánh giá.

Đôi khi E-HSDT của một số nhà thầu kèm hoặc trình bày rất nhiều tài liệu không liên quan đến yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu chỉ đánh giá những nội dung yêu cầu của E-HSMT, còn những nội dung khác sẽ không xem xét đến. Cho nên, khi một E-HSDT được đánh giá là đạt, không có nghĩa là các nội dung dư thừa đó cũng được đánh giá là đạt. Vì vậy, nhà thầu lưu ý không nên kèm những tài liệu không liên quan, nó không giúp ích gì cho nhà thầu mà đôi khi có thể vi phạm nếu như Bên mời thầu phát hiện tài liệu đó không trung thực.

Đối với những yêu cầu chưa rõ, ngoài việc lập văn bản yêu cầu làm rõ E-HSMT theo quy định, nhà thầu được hỏi Bên mời thầu những điều chưa rõ. Việc chưa rõ có thể dẫn đến làm sai E-HSDT, BMT có thể sẽ giải thích hoặc hướng dẫn (nếu cần), tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng đến sự công bằng giữa các nhà thầu.

Theo quy định, đánh giá E-HSDT của một nhà thầu phải qua nhiều bước, “giá” là bước được xét sau cùng. Trong giai đoạn xét các bước trước, Bên mời thầu không bị chi phối bởi giá dự thầu, vì nếu quan tâm đến giá thấp nhất của một nhà thầu có thể ít nhiều có thiên vị trong xét thầu ở các bước trước. Luật không quy định xét “ưu đãi” cho nhà thầu có giá thấp nhất mà phải xét đúng quy trình, quy định cho gói thầu. Nói một cách ngắn gọn một E-HSDT đạt được qua bước tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thì mới xét đến giá.