# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Từ viết tắt

| CD-ROM; Đĩa CD (đọc bộ nhớ máy tính). CS; Dịch vụ tư vấn. ESIA; Đánh Giá Tác Động Môi Trường và Xã hội. ESMP; Kế hoạch Quản lý Môi Trường và Xã hội. GE; Hàng hoá và Thiết bị. GoV; Chính phủ Việt Nam. MOC; Bộ Xây dựng. O&M; Vận hành & Bảo dưỡng. PMU; Ban quản lý chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương. PIP; Kế hoạch thực hiện dự án. EA; Cơ quan chủ quản. IA; Đơn vị thực hiện dự án. RP; Kế hoạch Tái Định Cư. SP; Đấu thầu mua sắm. TOR; Điều khoản tham chiếu. WB; Ngân hàng thế giới. WWTP; Nhà máy xử lý nước thải. |  |
| --- | --- |

- GIỚI THIỆU

  - Mô tả khái quát

1. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận một khoản vay từ Ngân hàng Thế giới (WB) để chi phí cho Dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương (sau đây gọi là Dự án).

2. Chủ đầu tư của Dự án là Ban quản lý chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương (PMU).

3. Thời gian thực hiện dự án là 2023 – 2030.

1.2 Mục tiêu của Dự án:

4. Mục tiêu của Dự án là giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nước thải đô thị gây ra, bảo vệ chất lượng nước và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ nước thải cải thiện cho người dân ở các khu vực dự án.

  - Hợp phần của Dự án

5. Dự án được triển khai thực hiện trên phạm vi 03 khu vực, bao phủ một diện tích hơn 33.000 ha, với tổng dân số khoảng 1,4 triệu người. Tổng mức đầu tư được ước tính là 310,796 triệu USD, trong đó khoản vay IBRD đề xuất sẽ tài trợ 230,763 triệu USD. Dự án dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng năm năm, bao gồm các khu vực:

- Khu vực Dự án 1: các phường Vĩnh Tân, Tân Khánh, Tân Uyên, Tân Hiệp, Bình Cơ –  Thành phố Hồ Chí Minh) (trước kia là thành phố Tân Uyên – tỉnh Bình Dương);

- Khu vực Dự án 2: các phường An Phú, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận An và Thuận Giao – Thành phố Hồ Chí Minh) (trước kia là thành phố Thuận An – tỉnh Bình Dương);

- Khu vực Dự án 3: các phường Đông Hòa, Dĩ An, Tân Đông Hiệp – Thành phố Hồ Chí Minh (trước kia là thành phố Dĩ An – tỉnh Bình Dương).

Mặt bằng tổng thể đầu tư dự án

Dự án được chia thành hai hợp phần, như tóm tắt dưới đây

Hợp phần 1: Phát triển cơ sở hạ tầng nước thải (Tổng chi phí ước tính: 246,404 triệu USD; trong đó 224,004 triệu USD từ tài trợ của IBRD và 22,4 triệu USD từ vốn đối ứng).

6. Hợp phần 1 sẽ cho phép mở rộng quy mô các cơ sở xử lý nước thải và mạng lưới cống rãnh để tăng tỷ lệ phần trăm tổng thể của nước thải đô thị được thu gom và xử lý trên toàn khu vực của dự án và sẽ hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng chống chịu với biến đổi khí hậu bằng cách tích hợp các kịch bản biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng và giảm thiểu vào quy hoạch và thiết kế kỹ thuật. Về giảm thiểu, các giải pháp kỹ thuật đã được lựa chọn với sự xem xét đến tiềm năng phát thải khí nhà kính và hiệu quả năng lượng. Về thích ứng, các rủi ro tiềm tàng của các sự kiện khí hậu bất thường và cực đoan bao gồm tăng lượng mưa theo giờ, tăng mức tiêu thụ nước do nhiệt độ cao hơn, theo hướng dẫn của các kịch bản biến đổi khí hậu của Chính phủ (được MONRE cập nhật vào năm 2020) đã được xem xét trong việc thiết kế cơ sở hạ tầng được đầu tư. Cơ sở hạ tầng này sẽ mở rộng phạm vi và cải thiện khả năng xử lý của hệ thống quản lý nước thải đô thị trong các khu vực dự án. Thành phần này sẽ tài trợ cho hàng hóa và công trình để thực hiện các khoản đầu tư hạ tầng xử lý nước thải đô thị cần thiết. Điều này sẽ bao gồm các lắp đặt dân dụng và điện/cơ khí cho việc thu gom nước thải, vận chuyển (bao gồm các trạm bơm và đường ống áp lực), xử lý, các lắp đặt tiết kiệm năng lượng, và các cơ sở để xử lý an toàn và/hoặc tái sử dụng các sản phẩm phụ của chất thải. Những khoản đầu tư như vậy sẽ mở rộng khả năng tiếp cận hệ thống thu gom và xử lý nước thải và giúp địa phương thích ứng với các tác động dự kiến từ biến đổi khí hậu, bằng cách giảm ô nhiễm nước mặt và nước ngầm, cũng như giảm nguy cơ sức khỏe cộng đồng do nước thải chưa được thu gom và xử lý kết hợp với nước lũ trong các sự kiện lũ lụt do biến đổi khí hậu gây ra. Các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn cùng với các biện pháp tiết kiệm năng lượng sẽ được áp dụng trong cả các nhà máy xử lý nước thải hiện có và mới, bao gồm động cơ tốc độ biến thiên, đèn LED, hệ thống Giám sát và Thu thập Dữ liệu (SCADA) hoạt động, tấm pin mặt trời, và các cơ sở để tái sử dụng bùn đã qua xử lý và tái sử dụng nước thải đã qua xử lý cho các mục đích phù hợp.

7. Cơ sở hạ tầng được đề xuất sẽ tăng cường độ bao phủ của các dịch vụ xử lý nước thải cải thiện từ dưới 10 phần trăm lên 32 phần trăm ở Khu vực Dự án 1, từ 19 đến 45 phần trăm ở Khu vực Dự án 2, và từ 17 đến 45 phần trăm ở Khu vực Dự án 3. Các khu vực mở rộng ưu tiên nhắm đến các 'điểm nóng' về chất lượng nước được xác định qua các cuộc khảo sát, chủ yếu là các khu vực đô thị có mật độ dân số cao. Hơn nữa, các can thiệp sẽ giảm tải ô nhiễm cho hệ thống sông Sài Gòn và Đồng Nai, góp phần vào nỗ lực bảo vệ môi trường rộng lớn hơn cho các khu vực xung quanh và các cộng đồng hạ lưu. Các khoản đầu tư cụ thể trong Hợp phần 1 bao gồm:

Tiểu hợp phần 1.1 – Khu vực Dự án 1 (chi phí ước tính: 134,213 triệu USD; trong đó 122,012 triệu USD từ tài trợ của IBRD, 12,201 triệu USD từ vốn đối ứng)

8. Tiểu hợp phần này bao gồm (i) Xây dựng hệ thống thu gom và mạng lưới nước thải, bao gồm các trạm bơm nước thải, (ii) Xây dựng một nhà máy xử lý nước thải mới với công suất giai đoạn đầu là 20.000 m³ mỗi ngày và (iii) Tái xây dựng một kênh thoát nước, dài khoảng 1,4 km, gần nhà máy xử lý nước thải dự kiến để hỗ trợ việc thoát nước an toàn và nước thải đã qua xử lý.

Tiểu hợp phần 1.2 – Khu vực Dự án 2 (chi phí ước tính: 43,470 triệu USD; trong đó 39,518 triệu USD từ tài trợ của IBRD, 3,952 triệu USD từ nguồn đối ứng)

9. Tiểu hợp phần này bao gồm (i) Mở rộng hệ thống thu gom và mạng lưới nước thải, bao gồm các trạm bơm nước thải, và (ii) Mở rộng nhà máy xử lý nước thải hiện có với công suất xử lý bổ sung 20.000 m³ mỗi ngày.

Tiểu hợp phần 1.3 – Khu vực Dự án 3 (chi phí ước tính: 68,718 triệu USD; trong đó 62,472 triệu USD từ tài trợ của IBRD, 6,247 triệu USD từ nguồn đối ứng).

10.Tiểu hợp phần này bao gồm (i) Mở rộng hệ thống thu gom và mạng lưới nước thải, bao gồm cả trạm bơm nước thải, và (ii) Mở rộng nhà máy xử lý nước thải hiện hữu với công suất xử lý bổ sung 20.000 m³ mỗi ngày, dựa trên Dự án Cấp nước và Xử lý nước thải Đô thị Việt Nam vừa hoàn thành gần đây.

Hợp phần 2: Tăng cường thể chế và hỗ trợ thực hiện (Tổng chi phí ước tính: 64,394 triệu USD; trong đó 6,761 triệu USD từ tài trợ của IBRD, 57,633 triệu USD từ vốn đối ứng)

11. Hợp phần 2 tài trợ hàng hóa và dịch vụ để nâng cao năng lực thể chế và thực hiện của Ban quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương (được gọi là Ban quản lý dự án [PMU]) để thực hiện dự án hiệu quả và bền vững các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng. Thành phần này cũng sẽ giúp thúc đẩy các biện pháp phòng ngừa sức khỏe cộng đồng, bao gồm tăng cường nhận thức về việc rửa tay và các thực hành vệ sinh. Các hoạt động cụ thể sẽ được thực hiện dưới ba tiểu thành phần như sau:

Tiểu hợp phần 2A: Chuẩn bị định hướng quản lý nước thải tích hợp tại tỉnh Bình Dương (0,823 triệu USD trong nguồn vốn đối ứng)

12.Tiểu phần này bao gồm hỗ trợ kỹ thuật (TA) cho việc chuẩn bị một định hướng quản lý nước thải tích hợp cho tỉnh Bình Dương (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) bằng cách hỗ trợ phát triển một tài liệu chiến lược sẽ bao gồm một đánh giá toàn diện về tình hình nước thải hiện tại (cả khu vực đô thị và nông thôn), các kịch bản quy hoạch và phát triển, và các phương án quản lý nước thải của địa phương, bao gồm các yếu tố cơ sở hạ tầng, tài chính và thể chế. Nó sẽ bao gồm phân tích các lựa chọn, tư vấn và quy trình ưu tiên, chuẩn bị một kế hoạch cho các khoản đầu tư trung và dài hạn hiệu quả về chi phí, và một lộ trình điều chỉnh giá nước thải, cùng với các quy trình và hướng dẫn vận hành cho quản lý tài sản nước thải và một kế hoạch cải thiện năng lực thể chế. Định hướng cũng sẽ bao gồm các cân nhắc về các lựa chọn thay thế ít carbon hơn (giảm thiểu) và các biện pháp giảm rủi ro từ các mối nguy hiểm khí hậu để xây dựng khả năng phục hồi (thích ứng) trong các kế hoạch tổng thể quy hoạch/xây dựng cơ sở hạ tầng. Ý định chiến lược là cung cấp hướng dẫn rõ ràng về cách đạt được hiệu quả các mục tiêu chính sách bao phủ toàn cầu dưới một cách tiếp cận toàn diện, hiệu quả về chi phí và bền vững. Hướng dẫn quản lý nước thải sẽ được chuẩn bị với sự xem xét các kế hoạch tổng thể xây dựng, nhằm giảm thiểu tác động môi trường liên quan đến đô thị hóa nhanh chóng và xây dựng khả năng chống chịu trước sự gia tăng tiếp xúc và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Định hướng sẽ tích hợp các đổi mới trong ngành liên quan, bao gồm các khái niệm mới về giải pháp dựa vào thiên nhiên cùng với các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn. Các khuyến nghị sẽ bao gồm các biện pháp với sự tham gia của cộng đồng và công dân nhắm đến giới tính.

Tiểu hợp phần 2B: Hỗ trợ thực hiện dự án (chi phí ước tính: 38,741 triệu USD; trong đó 6,761 triệu USD từ tài trợ của IBRD, 31,980 triệu USD từ nguồn đối ứng):

13. Tiểu hợp phần 2B bao gồm tài trợ cho các hoạt động quản lý và hỗ trợ thực hiện dự án, bao gồm chi phí hoạt động của Ban Quản lý Dự án (PMU) cho quản lý kỹ thuật, bảo vệ và quản lý tài chính, bao gồm cả giải quyết khiếu nại, tham gia giới tính và công dân, giám sát và đánh giá (M&E), bao gồm các cuộc khảo sát sự hài lòng của người hưởng lợi và tham vấn các bên liên quan, kiểm toán tài chính, giám sát độc lập cho các biện pháp bảo vệ môi trường và xã hội (E&S), và các chi phí quản lý và thực hiện hàng ngày khác. Nó cũng bao gồm các hoạt động tư vấn để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm khảo sát, thiết kế chi tiết, tài liệu đấu thầu, giám sát xây dựng và quản lý hợp đồng. Ngoài ra, tiểu phần này sẽ hỗ trợ các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông (IEC) tập trung vào (a) rửa tay và thực hành vệ sinh, (b) khuyến khích kết nối hộ gia đình với hệ thống thoát nước đô thị, và (c) tăng cường sẵn sàng chi trả cho dịch vụ xử lý nước thải. Một số hoạt động này sẽ được thực hiện phối hợp với các liên hiệp phụ nữ thành phố. Tiểu phần này cũng sẽ cung cấp các khóa đào tạo về giới và quản lý nước thải cho các lãnh đạo nam và nữ các cơ quan cấp tỉnh.

14. Ban Quản lý chuyên ngành nước thải Bình Dương cũng sẽ được hỗ trợ thông qua hỗ trợ kỹ thuật để phát triển năng lực quản lý tài sản và đấu thầu mua sắm phức tạp, bao gồm các quy trình đấu thầu cho sự tham gia của ngành tư nhân, cụ thể là phát triển các tài liệu đấu thầu, bao gồm một mẫu hợp đồng dự thảo, để tạo điều kiện cho việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hiệu quả về chi phí và đủ tiêu chuẩn nhất.

Tiểu hợp phần 2C: Bồi thường và giải phóng mặt bằng (24,830 triệu USD trong nguồn vốn đối ứng)

15. Tiểu hợp phần này hỗ trợ, thông qua nguồn vốn đối ứng, tất cả các chi phí liên quan đến tái định cư, bồi thường, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng cần thiết cho việc thực hiện dự án.

- Mô tả khai quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số BDCS-14

- Phạm vi công việc gói thầu: Kiểm toán tài chính hàng năm cho dự án

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 02 túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Vốn đối ứng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 tháng

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương

- Mục đích tuyển chọn nhà thầu: Tuyển chọn nhà thầu tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho dự án độc lập, khách quan, trung thực, tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán quốc tế và Việt Nam.

- PHẠM VI CÔNG VIỆC

# MỤC TIÊU CỦA NHIỆM VỤ TƯ VẤN

16. Mục tiêu của việc kiểm toán báo cáo tài chính của dự án là giúp kiểm toán viên đưa ra ý kiến chuyên môn về tình hình tài chính của dự án vào cuối ngày 31/12 hàng năm và về thu nhập và chi tiêu cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày đó. Sổ kế toán của dự án cung cấp cơ sở cho việc lập báo cáo tài chính và được thiết lập để phản ánh các giao dịch tài chính liên quan đến dự án.

TRÁCH NHIỆM LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

17. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính, bao gồm việc duy trì đầy đủ hồ sơ kế toán và kiểm soát nội bộ, lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán, bảo vệ tài sản của dự án và công bố thông tin đầy đủ. Là một phần của quy trình kiểm toán, kiểm toán viên sẽ yêu cầu Ban quản lý xác nhận bằng văn bản về những giải trình đã đưa ra cho chúng tôi liên quan đến việc kiểm toán.

PHẠM VI CÔNG VIỆC TƯ VẤN

18. Việc kiểm toán sẽ được thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Các Chuẩn mực này yêu cầu kiểm toán viên lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm toán để có được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu báo cáo có chứa các sai xót trọng yếu hay không. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, bằng chứng chứng minh cho các số liệu và thuyết minh trong báo cáo tài chính. Công việc kiểm toán cũng bao gổm việc đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và các dự toán quan trọng của Ban giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

19. Để tuân thủ các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế, kiểm toán viên phải đặc biệt chú ý đến những vấn đề sau, bao gồm cả những lưu ý đặc biệt đối với các đơn vị thuộc khu vực công:

- Khi lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm toán nhằm giảm rủi ro kiểm toán xuống mức thấp có thể chấp nhận được, kiểm toán viên phải xem xét rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận, theo yêu cầu của Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế số 240.

- Khi thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán cũng như khi đánh giá và báo cáo kết quả các thủ tục đó, kiểm toán viên phải nhận thấy rằng việc đơn vị không tuân thủ pháp luật và các quy định có thể ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính, theo yêu cầu của Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế số 250.

- Kiểm toán viên phải truyền đạt các vấn đề kiểm toán có liên quan đến lợi ích quản trị phát sinh từ kiểm toán báo cáo tài chính cho Ban quản trị đơn vị, theo yêu cầu của Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế số 260.

- Kiểm toán viên phải trao đổi một cách thích hợp với Ban quản trị và Ban Giám đốc về mọi khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ mà kiểm toán viên đã phát hiện trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, theo yêu cầu của Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế số 265.

- Để giảm rủi ro kiểm toán xuống mức thấp có thể chấp nhận được, kiểm toán viên phải xác định các biện pháp xử lý tổng thể đối với các rủi ro đã đánh giá ở cấp độ báo cáo tài chính, đồng thời phải thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán tiếp theo để xử lý các rủi ro đã được đánh giá ở cấp độ cơ sở dẫn liệu, theo yêu cầu của Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế số 330.

- Khi một số khía cạnh nhất định trong hoạt động của đơn vị được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, kiểm toán viên phải tìm hiểu và đánh giá môi trường kiểm soát nội bộ của nhà cung cấp dịch vụ trong quá trình kiểm toán, theo yêu cầu của Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế số 402.

- Là một phần của quá trình kiểm toán, kiểm toán viên phải thu thập các giải trình bằng văn bản từ Ban Giám đốc và, nếu thích hợp, những người từ Ban quản trị, theo yêu cầu của Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế số 580.

- Khi kiểm toán viên bên ngoài quyết định sử dụng công việc của chức năng kiểm toán nội bộ của đơn vị để sửa đổi nội dung, thời gian hoặc giảm mức độ các thủ tục kiểm toán do kiểm toán viên bên ngoài trực tiếp thực hiện, việc xác định phải tuân theo các quy định của Quốc tế. Chuẩn mực kiểm toán 610.

- Khi xác định liệu có sử dụng công việc của chuyên gia kiểm toán hay mức độ phù hợp của công việc chuyên gia cho mục đích kiểm toán, việc xác định phải tuân theo các quy định của Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế số 620.

20. Để chứng minh sự tuân thủ các thỏa thuận tài trợ dự án đã thỏa thuận, kiểm toán viên phải thực hiện các thử nghiệm để xác nhận rằng:

- Tất cả các nguồn vốn bên ngoài đã được sử dụng phù hợp với các điều kiện của các thỏa thuận tài trợ có liên quan, với sự quan tâm đúng mức đến tính kinh tế và hiệu quả, và chỉ cho các mục đích được cung cấp tài chính. Các thỏa thuận tài chính có liên quan là Hiệp định vay Dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương (Khoản vay số 9635-VN)

- Vốn đối ứng đã được cung cấp và sử dụng phù hợp với các thỏa thuận tài chính liên quan, chú ý đúng mức đến tính kinh tế và hiệu quả và chỉ cho các mục đích mà chúng được cung cấp.

- Hàng hóa, công trình và dịch vụ được tài trợ đã được mua sắm theo các hiệp định tài trợ liên quan bao gồm các quy định cụ thể của về Khung đấu thầu mua sắm của Ngân hàng Thế giới.

- Tất cả các tài liệu, hồ sơ và tài khoản hỗ trợ cần thiết đều được lưu giữ đối với tất cả các hoạt động của dự án, bao gồm các khoản chi tiêu được báo cáo bằng phương pháp báo cáo Báo cáo chi tiêu (SOE) hoặc Báo cáo tài chính tạm thời chưa kiểm toán (IFS). Kiểm toán viên phải xác minh rằng các báo cáo tương ứng được phát hành trong kỳ có khớp với sổ sách kế toán cơ bản hay không.

- Nếu cuộc kiểm toán bao gồm đến ngày kết thúc, kiểm toán viên phải xem xét các khoản thanh toán được thực hiện trong thời gian ân hạn và công bố các cam kết chưa thanh toán khác. Kiểm toán viên phải đảm bảo rằng các khoản thanh toán được thực hiện trong thời gian ân hạn chỉ dành cho hàng hóa/công việc/dịch vụ đã được hoàn thành một cách thỏa đáng trước ngày kết thúc.

20. Thời gian và kỳ kiểm toán:

- Kỳ 1: Từ ngày hiệu lực của dự án (14/10/2025) đến ngày 31/12/2026

- Kỳ 2: Từ ngày 01/01/2027 đến ngày 31/12/2027

- Kỳ 3: Từ ngày 01/01/2028 đến ngày 31/12/2028

- Kỳ 4: Từ ngày 01/01/2029 đến ngày 31/12/2029

- Kỳ 5: Từ ngày 01/01/2030 đến ngày 31/12/2030

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

21. Kiểm toán viên phải xác minh rằng báo cáo tài chính đã được lập tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Công Quốc tế.

Báo cáo tài chính phải bao gồm:

- Báo cáo tình hình tài chính;

- Báo cáo kết quả hoạt động tài chính;

- Báo cáo thay đổi tài sản thuần/vốn chủ sở hữu;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

- Khi đơn vị công bố công khai ngân sách đã được phê duyệt, bản so sánh giữa số tiền ngân sách và thực tế dưới dạng báo cáo tài chính bổ sung riêng biệt hoặc dưới dạng cột ngân sách trong báo cáo tài chính; và

- Các thuyết minh, bao gồm bản tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng và các ghi chú giải thích khác.

[Các ghi chú giải thích phải bao gồm sự đối chiếu giữa số tiền được thể hiện là “dự án đã nhận được từ Ngân hàng Thế giới” và số tiền được Ngân hàng giải ngân và bản tóm tắt các biến động trên tài khoản được chỉ định của dự án.]

[Trong trường hợp lập báo cáo tài chính theo mẫu cơ bản tiền mặt, các mục (a), (b), (c) và (d) ở trên có thể được trình bày bằng thông tin dưới đây trong khi các mục (e) và (f) vẫn được áp dụng:

- Bản tóm tắt nguồn vốn nhận được từ Ngân hàng Thế giới, các nhà tài trợ khác và đối tác đóng góp của người đi vay, tất cả được trình bày riêng biệt;

- Bản tóm tắt các khoản chi đã thanh toán, được trình bày dưới tiêu đề tài khoản dự án và các tài khoản chính các hạng mục chi tiêu; và

- Công bố bổ sung trong các ghi chú giải thích, bao gồm chi tiết về báo cáo chi tiêu (SOE) hỗ trợ Đơn rút vốn được nộp trong kỳ, đối chiếu các chuyển động trên [Tài khoản chỉ định và báo cáo số dư quỹ].

Rà soát Báo cáo chi tiêu và Báo cáo tài chính giữa niên độ chưa kiểm toán

22. Kiểm toán viên được yêu cầu kiểm toán tất cả các SOE/IFS nộp cho Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ các yêu cầu bổ sung định kỳ cho (các) tài khoản được chỉ định của dự án. Các khoản chi tiêu cần được kiểm tra tính hợp lệ dựa trên các tiêu chí được xác định trong các điều khoản của thỏa thuận tài trợ và được nêu chi tiết trong Tài liệu Thẩm định Dự án. Kiểm toán viên phải báo cáo mọi khoản chi không hợp lệ được xác định là đã được đưa vào đơn xin rút tiền và được hoàn trả.

Xem xét các tài khoản được chỉ định

23. Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của dự án, kiểm toán viên được yêu cầu xem xét hoạt động của (các) tài khoản được chỉ định của dự án. Các hoạt động được kiểm tra sẽ bao gồm số tiền gửi đã nhận, khoản thanh toán đã thực hiện, tiền lãi thu được và đối chiếu số dư cuối kỳ.

Báo cáo kiểm toán

Ý kiến kiểm toán

24. Kiểm toán viên sẽ đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính. Ý kiến của kiểm toán viên phải dựa trên việc đánh giá các kết luận rút ra từ bằng chứng kiểm toán thu được và phải được thể hiện rõ ràng thông qua một báo cáo bằng văn bản trong đó mô tả cơ sở đưa ra ý kiến đó. Báo cáo đánh giá phải được lập theo Tiêu chuẩn Quốc tế về Kiểm toán 700.

25. Ý kiến kiểm toán sửa đổi sẽ được đưa ra trong báo cáo tài chính khi kiểm toán viên, trên cơ sở bằng chứng kiểm toán thu thập được, kết luận rằng báo cáo tài chính xét trên phương diện tổng thể không có sai sót trọng yếu; hoặc kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để kết luận rằng báo cáo tài chính xét trên phương diện tổng thể không có sai sót trọng yếu.Ý kiến kiểm toán được sửa đổi phải phù hợp với Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế số 705.

26. Kiểm toán viên sẽ nhấn mạnh các đoạn vấn đề hoặc các đoạn vấn đề khác trong ý kiến kiểm toán khi kiểm toán viên, sau khi đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính, muốn rút ra sự chú ý của người sử dụng, khi kiểm toán viên đánh giá là cần thiết phải làm như vậy, bằng cách trình bày bổ sung rõ ràng trong báo cáo kiểm toán. Các đoạn này sẽ đề cập đến một vấn đề, mặc dù được trình bày hoặc thuyết minh một cách thích hợp trong báo cáo tài chính, nhưng lại có tầm quan trọng đến mức giúp người sử dụng hiểu biết về báo cáo tài chính; hoặc nếu thích hợp, bất kỳ vấn đề nào khác có liên quan đến sự hiểu biết của người sử dụng về cuộc kiểm toán, trách nhiệm của kiểm toán viên hoặc báo cáo kiểm toán. Mẫu ý kiến này sẽ được trình bày theo Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế số 706.

Báo cáo kiểm toán khác

27. Ngoài ý kiến kiểm toán, kiểm toán viên cũng sẽ: trong báo cáo kiểm toán hoặc trong báo cáo gửi Ban Giám đốc:

- đưa ra nhận xét và nhận xét về hồ sơ, hệ thống và biện pháp kiểm soát kế toán đã được kiểm tra trong quá trình kiểm toán;

- xác định những thiếu sót cụ thể và những điểm yếu trong hệ thống và biện pháp kiểm soát, đồng thời đưa ra khuyến nghị để cải thiện những thiếu sót đó;

- báo cáo về các trường hợp không tuân thủ các điều khoản của (các) thỏa thuận tài chính;

- định lượng và báo cáo các khoản chi được coi là không đủ điều kiện và được thanh toán từ (các) tài khoản được chỉ định hoặc được Ngân hàng Thế giới yêu cầu;

- truyền đạt các vấn đề cần lưu ý trong quá trình kiểm toán có thể có tác động đáng kể đến việc thực hiện dự án;

- thu hút sự chú ý của bên vay về bất kỳ vấn đề nào khác mà kiểm toán viên cho là phù hợp; và

- phản hồi từ ban quản lý, bao gồm các hành động khắc phục đã được thực hiện và đề xuất.

28. Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính và thư quản lý phải được Ngân hàng nhận không muộn hơn sáu tháng sau khi kết thúc [ngày tham chiếu kiểm toán].

Tổng quan

29. Kiểm toán viên có quyền truy cập không giới hạn vào tất cả các thông tin và giải thích được coi là cần thiết để tạo thuận lợi cho việc kiểm toán, bao gồm các văn bản pháp luật, báo cáo chuẩn bị và giám sát dự án, báo cáo rà soát và điều tra, thư từ và thông tin tài khoản tín dụng.

Kiểm toán viên cũng có thể yêu cầu xác nhận bằng văn bản về số tiền đã giải ngân và chưa thanh toán trong hồ sơ Ngân hàng.

30. Kiểm toán viên được khuyến khích gặp gỡ và thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm toán, bao gồm cả ý kiến đóng góp cho kế hoạch kiểm toán, với nhóm công tác dự án của Ngân hàng Thế giới.

31. Điều rất mong muốn là kiểm toán viên xem xét các yêu cầu kiểm toán và báo cáo tài chính của Ngân hàng có trong Tài trợ Dự án đầu tư OP 10.00, Ngân hàng Thế giới: Chương trình tài trợ kết quả, và Chính sách cho vay phát triển OP 8.60, Kiểm toán viên cũng cần làm quen với Hướng dẫn giải ngân tài trợ cho dự án đầu tư (Tháng 02 năm 2017),  Sổ tay cho vay dành cho người đi vay Ngân hàng Thế giới (Tháng 02 năm 2017) và Khung đấu thầu mua sắm của Ngân hàng Thế giới (tháng 07 năm 2016) và các tài liệu cập nhật của Ngân hàng Thế giới.

Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi ký hợp đồng tư vấn hoặc thông báo của chủ đầu tư

5. CÁC YÊU CẦU VỀ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN

32. Đơn vị kiểm toán

Đơn vị/công ty kiểm toán phải là công ty hợp pháp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Được phép hành nghề trong lĩnh vực liên quan đến yêu cầu của bản Điều khoản tham chiếu (TOR) này theo Luật pháp Việt Nam;

- Có đầy đủ tư cách pháp nhân để thực hiện dịch vụ kiểm toán tại Việt Nam;

- Khách quan và độc lập đối với tất cả các công việc quản lý hoặc lợi ích tài chính ở Cơ quan chủ quản (EA) và đơn vị thực hiện dự án (IA) và đang được kiểm toán

- Có kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho các dự án ODA.

- Có nhân viên với trình độ chuyên môn đầy đủ và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính theo Điều khoản tham chiếu này; và

- Sử dụng phương pháp kiểm toán đáng tin cậy phù hợp với các tiêu chuẩn kiểm toán Việt Nam và quốc tế.

33. Đoàn kiểm toán:

Đơn vị tư vấn phải chứng minh có đủ kinh nghiệm và trình độ chuyên môn đủ năng lực để thực hiện và hoàn thành dịch vụ tư vấn theo Điều khoản tham chiếu này.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến bắt đầu vào tháng 01 năm 2026 cho đến khi kết thúc dự án vào năm 2030 (khoảng 60 tháng). Khối lượng đầu vào chuyên môn của tư vấn được dự kiến khoảng 40 tháng công. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính chất định hướng; Tư vấn nên nghiên cứu kỹ các yêu cầu về khối lượng và tính chất công việc để đưa ra đề xuất phù hợp của chính mình.

34. Yêu cầu đầu vào về số lượng, số tháng công và nhiệm vụ của các nhân sự:

| Số | Vị trí đề xuất | Số lượng | Số tháng công | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trưởng đoàn | 01 | 05 | Giữ vai trò cao nhất trong cuộc kiểm toán, Trưởng đoàn sẽ chịu trách nhiệm: - Chỉ đạo toàn bộ nhóm kiểm toán trong toàn bộ quá trình thực hiện bao gồm lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán và phát hành các báo cáo kiểm toán; - Chịu trách nhiệm đối với chất lượng cuộc kiểm toán, đảm bảo sẽ thực hiện theo các thủ tục và tiêu chuẩn chất lượng kiểm toán cũng như yêu cầu của chủ đầu tư. |
| 2 | Trưởng nhóm kiểm toán | 01 | 05 | - Tiếp nhận chỉ đạo từ Trưởng đoàn và đưa ra các hướng dẫn chi tiết cho toàn nhóm kiểm toán; - Quản lý cuộc kiểm toán tại thực địa và việc phân công nhiệm vụ của nhóm, soát xét công việc của nhóm để đảm bảo đáp ứng chất lượng kiểm toán cũng như yêu cầu của chủ đầu tư; - Chịu trách nhiệm về chất lượng báo cáo kiểm toán trước khi nộp cho Trưởng đoàn. |
| 3 | Kiểm toán viên chính | 01 | 05 | - Thực hiện theo hướng dẫn của Trưởng đoàn và Trưởng nhóm; - Báo cáo công việc trực tiếp với Trưởng đoàn và Trưởng nhóm về vấn đề công việc hàng ngày; - Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc kiểm toán trước Trưởng đoàn và Trưởng nhóm; - Quản lý cuộc kiểm toán tại thực địa và việc phân công nhiệm vụ của nhóm để đảm bảo đáp ứng chất lượng kiểm toán cũng như yêu cầu của chủ đầu tư; |
| 4 | Kiểm toán viên | 03 | 15 | - Thực hiện các công việc chuyên môn, kiểm toán các phần hành tại đơn vị được kiểm toán, chịu trách nhiệm với các dữ liệu và các vấn đề phát hiện trong quá trình thực hiện; - Hỗ trợ việc phát hành báo cáo kiểm toán; các báo cáo tới Trưởng nhóm. |
| 5 | Nhân sự hỗ trợ | 02 | 10 | - Thực hiện công việc kiểm toán tại thực địa; - Triển khai thực hiện các công việc dưới sự phân công, chỉ đạo của kiểm toán viên. |
| Tổng cộng |  | 08 | 40 |  |

35. Chi phí khác:

| TT | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí đi lại | chuyến | 130 |
| 2 | In ấn tài liệu, báo cáo | quyển | 20 |
| 3 | Chi phí thông tin liên lạc | tháng | 5 |
| 4 | Dịch báo cáo sang tiếng Anh | trang | 625 |

- Thời gian thực hiện, sản phẩm và kế hoạch trình nộp

Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến bắt đầu vào tháng 01 năm 2026 cho đến khi kết thúc dự án vào năm 2030 (khoảng 60 tháng). Khối lượng đầu vào chuyên môn của tư vấn được dự kiến khoảng 40 tháng công. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính chất định hướng; Tư vấn nên nghiên cứu kỹ các yêu cầu về khối lượng và tính chất công việc để đưa ra đề xuất phù hợp của chính mình.

Thời gian và kỳ kiểm toán:

- Kỳ 1: Từ ngày hiệu lực của dự án (14/10/2025) đến ngày 31/12/2026

- Kỳ 2: Từ ngày 01/01/2027 đến ngày 31/12/2027

- Kỳ 3: Từ ngày 01/01/2028 đến ngày 31/12/2028

- Kỳ 4: Từ ngày 01/01/2029 đến ngày 31/12/2029

- Kỳ 5: Từ ngày 01/01/2030 đến ngày 31/12/2030

- Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính, bao gồm việc duy trì đầy đủ hồ sơ kế toán và kiểm soát nội bộ, lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán, bảo vệ tài sản của dự án và công bố thông tin đầy đủ. Là một phần của quy trình kiểm toán, kiểm toán viên sẽ yêu cầu Ban quản lý xác nhận bằng văn bản về những giải trình đã đưa ra cho chúng tôi liên quan đến việc kiểm toán.