Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

	STT
	Nội dung đánh giá
	Kết quả đánh giá

	1
	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

- Có bản vẽ tổng mặt bằng tổ chức thi
công hợp lý, phù hợp với điều kiện thi
công, trong đó thể hiện cụ thể vị trí của các
hạng mục: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra
vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát
nước, giao thông, liên lạc trong quá trình
thi công

- Có đầy đủ thuyết minh chi tiết, bản vẽ biện pháp thi công chi tiết cho từng bộ phận công trình và toàn bộ công trình; bản vẽ và thuyết minh phù hợp với hiện trạng công trình
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	2
	Tiến độ thi công
	- Có đề xuất thời gian thi công gói thầu ≤ 45 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng;

- Và có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất tiến độ trong E-HSDT và đề xuất về kỹ thuật. Kèm theo biểu đồ tiến độ thi công là biểu đồ huy động nhân lực, máy móc. 
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	3
	Các biện pháp bảo đảm chất lượng
	- Có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công xây dựng hợp lý, khả thi phù hợp biện pháp thi công của gói thầu;

- Và có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu, vật liệu, thiết bị đầu vào để phục vụ công tác thi công;
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	4
	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động
	- Có giải pháp cụ thể, khả thi cho việc giảm thiểu bụi, tiếng ồn;
- Có kế hoạch tổ chức đào tạo, an toàn lao động. Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công rõ ràng, khả thi;

- Có biện pháp đảm bảo an ninh khu vực, an toàn giao thông trong quá trình thi công rõ ràng, khả thi;

- Có giải pháp khả thi phòng chống cháy nổ, chữa cháy trong công trường
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	5
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành
	- Có cam kết bảo hành công trình theo đúng yêu cầu của E-HSMT với thời gian > 12 tháng.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	6
	Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu và thực hiện các hợp đồng trước đó
	- Nhà thầu cam kết kể từ khi thành lập tới nay chưa từng từ chối thương thảo hợp đồng, từ chối ký kết hợp đồng (ngoại trừ do những thay đổi bất lợi mà phía chủ đầu tư đưa ra khiến quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng không thành công);
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	7
	Yêu cầu về vật tư, vật liệu đưa vào công trình
	- Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc trong đó Nhà thầu kê khai rõ về nguồn gốc, xuất xứ vật tư thiết bị. 

- Vật liệu chính dự kiến sử dụng phải đảm bảo tính khả thi trong việc cung ứng, vận chuyển.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	9
	Yêu cầu khác
	
	Không yêu cầu

	
	
	
	


E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

