Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

1. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Phạm vi cung cấp, mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc | Có phạm vi cung cấp dịch vụ và kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. | Đạt |
|  | Không có phạm vi cung cấp dịch vụ và kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tại Chương V của E HSMT. | Không đạt |
| 1.2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện: Công việc: trồng, quản lý, chăm sóc cây xanh đô thị; phương án duy trì vệ sinh đường phố; duy trì hệ thống chiếu sáng; chỉnh trang đô thị | Trình bày giải pháp hợp lý phù hợp và đầy đủ, đúng quy trình theo Quyết định số 592/QĐ BXD ngày 30/05/2014; Quyết định số 38/QĐ BXD; số 39/QĐ-BXD ngày 17/01/2025 của Bộ xây dựng. | Đạt |
|  | Trình bày chưa hợp lý, chưa phù hợp với địa bàn và đầy đủ, đúng quy trình theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014; Quyết định số 38/QĐ-BXD; số 39/QĐ-BXD ngày 17/01/2025 của Bộ xây dựng. | Không đạt |
| 1.3 Công tác đảm bảo giao thông. | Trình bày công tác đảm bảo an toàn giao thông hợp lý trong quá trình duy trì vệ sinh môi trường, duy trì cây xanh, vận chuyển rác. | Đạt |
|  | Trình bày công tác đảm bảo an toàn giao thông chưa hợp lý trong quá trình duy trì vệ sinh môi trường, duy trì cây xanh, vận chuyển rác. | Không đạt |
| 1.4 Công tác an toàn lao động | Trình bày công tác an toàn lao động hợp lý trong quá trình duy trì vệ sinh môi trường, duy trì cây xanh, vận chuyển rác. | Đạt |
|  | Trình bày công tác an toàn lao động chưa hợp lý trong quá trình duy trì vệ sinh môi trường, duy trì cây xanh, vận chuyển rác. | Không đạt |
| 1.5 Đề xuất giải pháp tăng cường của nhà thầu nhằm đáp ứng các yêu cầu đột xuất cần xử lý: Các sự kiện kinh tế, văn hóa, chính trị … của địa phương Giải pháp phải hợp lý và phù hợp với địa bàn thực hiện. | Nhà thầu có phương án duy trì vệ sinh đường phố, cây xanh bằng các phương tiện cơ giới nhằm đáp ứng các yêu cầu đột xuất cần xử lý. | Đạt |
|  | Nhà thầu có phương án chưa hợp lý, nhằm đáp ứng các yêu cầu đột xuất cần xử lý. Giải pháp không hợp lý và phù hợp với địa bàn thực hiện. | Không đạt |

2. Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc | Có thuyết minh cụ thể, rõ ràng, hiểu biết đầy đủ về tính chất và mục đích công việc duy trì vệ sinh môi trường, duy trì cây xanh, duy trì hệ thống điện chiếu sáng: Nhà thầu phải đánh giá hiện trạng, phạm vi công tác, thời gian duy trì đối với từng vị trí, tuyến đường đảm bảo môi trường đô thị trên toàn địa bàn sáng, xanh, sạch, đẹp. | Đạt |
|  | Không có thuyết minh hoặc Có thuyết minh nhưng chưa cụ thể, chưa rõ ràng, chưa hiểu biết đầy đủ về tính chất và mục đích công việc của gói thầu.. | Không đạt |

3. Mức độ đáp ứng về khả năng huy động máy móc, thiết bị chủ yếu.

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Mức độ đáp ứng của trang thiết bị, dụng cụ lao động, thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ thực hiện hợp đồng. | Phương tiện, thiết bị đưa vào thực hiện gói thầu phải đáp ứng các yêu cầu tại Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu - Phương tiện, thiết bị đưa vào thực hiện gói thầu còn niên hạn sử dụng theo quy định tính đến ngày thực hiện xong hợp đồng (31/12/2026). - Nhà thầu cam kết khi trúng thầu sẽ sử dụng đúng các loại máy móc, thiết bị đã đề xuất khi tham dự thầu. Nếu không huy động đúng Nhà thầu sẽ bị phạt hợp đồng và bị đánh giá về uy tín | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu về phương tiện, trang thiết bị như trên | Không đạt |
| 3.2 Giải pháp đáp ứng khi có sự kiện/sự cố cố môi trường | Nhà thầu có cam kết huy động thêm thiết bị cơ giới khác phù hợp để tăng cường cơ giới hóa cho công tác duy trì vệ sinh môi trường, trong đó phương tiện, thiết bị đề xuất thêm phải có đăng ký, đăng kiểm, còn niên hạn sử dụng trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. | Đạt |
|  | Không đảm bảo các yêu cầu trên | Không đạt |
| 3.3 Điểm tập kết phương tiện, thiết bị và văn phòng làm việc | Có điểm tập kết phương tiện cơ giới trong hoặc gần phạm vi thực hiện công việc với mục đích phù hợp và thuận lợi cho công việc đáp ứng các yêu cầu (có tài liệu chứng minh) | Đạt |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu trên | Không đạt |
| 3.4 Phương án thu gom, vận chuyển rác phát sinh trong quá trình quét dọn vệ sinh đường phố | Phải có điểm tập kết rác phù hợp, phương án thu gom khi thực hiện trên các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ có lưu lượng phương tiện giao thông tham gia lớn với từng địa bàn triển khai thực hiện để cẩu và vận chuyển về khu xử lý (Có tài liệu chứng minh) | Đạt |
|  | Không có điểm tập kết rác phù hợp với từng địa bàn triển khai thực hiện để cẩu và vận chuyển về khu xử lý (Có tài liệu chứng minh) | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

4. Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phưong pháp thực hiện

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Kế hoạch đảm bảo chất lượng. | Nhà thầu xây dựng kế hoạch thực hiện duy trì VSMT theo hàng ngày, hàng tuần, tháng, quý và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Lập biểu mẫu theo dõi hàng ngày ghi chép các công việc thực hiện | Đạt |
|  | Nhà thầu không xây dựng kế hoạch thực hiện duy trì VSMT theo hàng ngày, hàng tuần, tháng, quý và không tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Không lập biểu mẫu theo dõi hàng ngày ghi chép các công việc thực hiện | Không đạt |
| 4.2 Công tác vệ sinh môi trường. | - Có cam kết xe chuyên dùng không gây bụi trong quá trình tác nghiệp, không làm hỏng hạ tầng, đường. - Có cam kết trong quá trình thực hiện gói thầu chấp hành các nội dung chỉ đạo của của chủ đầu tư. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu trên | Không đạt |

5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Yêu cầu chất lượng công việc về duy trì vệ sinh môi trường theo quy trình, định mức theo quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 và Quyết định số 38/QĐ BXD; số 39/QĐ-BXD ngày ngày 17/01/2025 của Bộ xây dựng | Nhà thầu cam kết Có quy trình công nghệ thực hiện của đầy đủ các công việc trong HSMT | Đạt |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu trên | Không đạt |
| 5.2 Yêu cầu về công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng | Nhà thầu trình bày phương án nghiệm thu phù hợp với công việc và khối lượng thực hiện. Phù hợp với các quy định hiện hành và quy trình, quy định của địa phương. | Đạt |
|  | Nhà thầu không trình bày hoặc trình bày không phù hợp phương án nghiệm thu phù hợp với công việc và khối lượng thực hiện, với các quy định hiện hành và quy trình, quy định của địa phương | Không đạt |

6. Tiến độ thực hiện gói thầu

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2. Thời gian cung cấp dịch vụ | Đáp ứng thời gian thực hiện cung cấp dịch vụ 365 ngày (Từ ngày 01/01/2026-31/12/2026) | Đạt |
|  | Không đáp ứng thời gian thực hiện trên. | Không đạt |
| 6.1. Kế hoạch tổ chức huy động nhân sự, phương tiện, thiết bị, vật tư, vật liệu phục vụ gói thầu | Có thuyết minh về kế hoạch tổ chức huy động nhân sự và phương tiện, vật tư thiết bị cụ thể chi tiết và khả thi. Cam kết nếu nhà thầu được lựa chọn, thiết bị và nhân sự huy động cho gói thầu này không được thực hiện cho gói thầu khác | Đạt |
|  | Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng chưa chi tiết về số lượng nhân sự cần huy động, phương án sử dụng thiết bị, vật tư, thiết bị phù hợp với tính chất công việc và quy mô của gói thầu Không có Cam kết nếu nhà thầu được lựa chọn, thiết bị và nhân sự huy động cho gói thầu này không được thực hiện cho gói thầu khác | Không đạt |

7. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức cung ứng dịch vụ | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức cung ứng dịch vụ | Không đạt |
| 7.2. Biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức cung ứng dịch vụ | Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức cung ứng dịch vụ | Không đạt |
| 7.3. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức cung ứng dịch vụ | Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức cung ứng dịch vụ | Không đạt |
|  | Tiêu chuẩn trên được xác định là không đạt. | Không đạt |

8. Kinh nghiệm và uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 03 năm (2022, 2022, 2024) trở lại đây. | Không có hợp đồng nào bị chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng hoặc bỏ dỡ do lỗi của nhà thầu. (Đính kèm cam kết của nhà thầu) | Đạt |
|  | Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu | Không đạt |
| 8.2. Uy tín của nhà thầu trong quá trình thực hiện đấu thầu (Đính kèm cam kết của nhà thầu) | - Nhà thầu cam kết không bỏ dở việc đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng hoặc từ chối tiến hành đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng theo quy định trong thời gian 03 năm (2022, 2022, 2024) lại đây, tính đến thời điểm đóng thầu. - Nhà thầu cam kết không bỏ dở việc thực hiện hoàn thiện hợp đồng sau khi nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký họp đồng trong thời gian 03 năm (2022, 2022, 2024) trở lại đây, tính đến thời điểm đóng thầu. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |