## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên yêu cầu về các sản phẩm đầu ra được nêu tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT, Chủ đầu tư phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

I. Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Văn phòng làm việc và vị trí tập kết máy móc, thiết bị. |  |  |
| Văn phòng làm việc và vị trí tập kết máy móc, thiết bị. | Để đảm bảo khả năng sẵn sàng, huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự phòng đến hiện trường để ứng phó sự cố thiên tai và sửa chữa, khôi phục hư hỏng khi thiên tai xảy ra nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, nhà thầu phải có tối thiểu 01 văn phòng làm việc, nơi tập kết máy móc và thiết bị tại các xã nơi thực hiện gói thầu trong suốt thời gian thực hiện gói thầu Hoặc nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc với cá nhân, tổ chức để thuê văn phòng làm việc, nơi tập kết máy móc thiết bị trong suốt thời gian thực hiện gói thầu đảm bảo đủ diện tích để bố trí nơi làm việc và lưu trú của cán bộ, đủ diện tích để tập kết máy móc thiết bị thi công chủ yếu, đường vào nơi tập kết máy móc thiết bị đảm bảo đi lại được thuận tiện. Nhà thầu phải có xác nhận của chính quyền địa phương về văn phòng thực hiện gói thầu, trong đó có xác nhận về các nội dung: Diện tích khu đất dự kiến làm văn phòng làm việc của nhà thầu và vị trí tập kết máy móc thiết bị, chiều rộng đường vào văn phòng. | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có văn phòng làm việc, nơi tập kết máy móc, thiết bị hoặc không có hợp đồng nguyên tắc với cá nhân, tổ chức để thuê trụ sở làm việc, nơi tập kết máy móc thiết bị hoặc có hợp đồng nguyên tắc nhưng không nằm tại các xã nơi thực hiện gói thầu, không được chính quyền địa phương nơi thuê xác nhận hoặc có nhưng không hợp lý, khả thi để thực hiện công tác bảo trì. | ### Không đạt |
| 2. Công tác tổ chức bộ máy và nhân sự |  |  |
| 2.1. Tổ chức bộ máy và nhân sự để thực hiện gói thầu. | Có phương án tổ chức bộ máy và nhân sự, hợp lý, khả thi để thực hiện gói thầu | ### Đạt |
|  | Không có phương án hoặc có phương án nhưng tổ chức bộ máy và nhân sự không hợp lý, không khả thi để thực hiện gói thầu | ### Không đạt |
| 2.2. Việc ứng dụng các phần mềm tin học để lập, cập nhật và lưu trữ thông tin quản lý thuộc gói thầu. | Nhà thầu nêu và cam kết ứng dụng đầy đủ các phần mềm tin học trong đó có phần mềm Govone (hoặc phần mềm khác tính năng sử dụng tương đương) để lập, cập nhật và lưu trữ thông tin quản lý thuộc gói thầu | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không nêu hoặc không cam kết ứng dụng đầy đủ các phần mềm tin học để lập, cập nhật và lưu trữ thông tin quản lý thuộc gói thầu | ### Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

II. Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ thuộc phạm vi gói thầu |  |  |
| 1.1. Phương án tuần tra, bảo vệ HLATĐB của nhà thầu. | Có phương án tuần tra, bảo vệ hành lang, an toàn đường bộ đảm bảo theo quy định hiện hành | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có phương án tuần tra, bảo vệ hành lang, an toàn đường bộ đảm bảo hoặc có nhưng không đầy đủ các nội dung, không bảo đảm đúng quy định hiện hành và yêu cầu của gói thầu | ### Không đạt |
| 1.2. Phương án phối hợp với các bên liên quan để xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ (HLATĐB) và KCHTGT đường bộ | Có phương án phối hợp với các bên liên quan để xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ (HLATĐB) và KCHTGT đường bộ theo quy định hiện hành | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có phương án phối hợp với các bên liên quan để xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ (HLATĐB) và KCHTGT đường bộ hoặc có nhưng không đầy đủ các nội dung, không bảo đảm đúng quy định và yêu cầu của gói thầu | ### Không đạt |
| 2. Công tác kiểm tra, theo dõi , cập nhật, phân loại tình trạng kỹ thuật của công trình giao thông trên đoạn tuyến thuộc phạm vi gói thầu |  |  |
| 2.1. Phương án kiểm tra, theo dõi, cập nhật và phân loại tình trạng kỹ thuật của đường và công trình trên đường (trừ cầu). | Có phương án kiểm tra, theo dõi, cập nhật và phân loại tình trạng kỹ thuật của đường và công trình trên đường (trừ cầu) đảm bảo quy định hiện hành | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có phương án kiểm tra, theo dõi, cập nhật và phân loại tình trạng kỹ thuật của đường và công trình trên đường hoặc có nhưng không đầy đủ các nội dung, không bảo đảm đúng quy định và yêu cầu của gói thầu | ### Không đạt |
| 2.2. Phương án kiểm tra, theo dõi, cập nhật và phân loại tình trạng kỹ thuật của các cầu thuộc gói đường. | Có phương án kiểm tra, theo dõi, cập nhật và phân loại tình trạng kỹ thuật của các cầu thuộc gói đường đảm bảo quy định hiện hành | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có phương án kiểm tra, theo dõi, cập nhật và phân loại tình trạng kỹ thuật của các cầu thuộc gói đường hoặc có nhưng không đầy đủ các nội dung, không bảo đảm đúng quy định hiện hành và yêu cầu của gói thầu. | ### Không đạt |
| 2.3 Thiết bị văn phòng và ứng dụng phần mềm tin học trong công tác tuần tra, kiểm tra cầu đường | - Nhà thầu có cam kết bố trí thiết bị văn phòng và ứng dụng phần mềm tin học trong công tác tuần tra, kiểm tra cầu đường để thực hiện gói thầu đảm bảo quy định. | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có cam kết bố trí thiết bị văn phòng và ứng dụng phần mềm tin học trong công tác tuần tra, kiểm tra cầu đường hoặc có nhưng không đầy đủ, không bảo đảm đúng quy định và yêu cầu của gói thầu. | ### Không đạt |
| 3. Công tác đếm xe trên đoạn tuyến thuộc phạm vi gói thầu. |  |  |
| 3.1. Phương án tổ chức đếm xe trên đoạn tuyến | Có phương án tổ chức đếm xe trên đoạn tuyến theo đúng quy định hiện hành | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có phương án tổ chức đếm xe trên đoạn tuyến hoặc có nhưng không bảo đảm đúng quy định và yêu cầu của gói thầu. | ### Không đạt |
| 3.2. Chế độ tổng hợp, báo cáo kết quả đếm xe trên đoạn tuyến. | Nhà thầu có thuyết minh đầy đủ về chế độ tổng hợp, báo cáo kết quả đếm xe bảo đảm đúng quy định và phù hợp với yêu cầu của gói thầu. | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có chế độ tổng hợp, báo cáo kết quả đếm xe trên đoạn tuyến hoặc có nhưng không bảo đảm đúng quy định và yêu cầu của gói thầu. | ### Không đạt |
| 4. Công tác tham gia xử lý, thống kê, báo cáo về tai nạn giao thông. | Nhà thầu có phương án tham gia xử lý, thống kê, báo cáo về tai nạn giao thông bảo đảm đúng quy định và đáp ứng yêu cầu của gói thầu | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có phương án tham gia xử lý, thống kê, báo cáo về tai nạn giao thông hoặc có nhưng không bảo đảm đúng quy định và yêu cầu của gói thầu. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

III. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. BDTX nền đường, lề đường và công trình thoát nước |  |  |
| 1.1. Phương án huy động thiết bị, nhân lực và biện pháp thi công | Nhà thầu có phương án huy động thiết bị, nhân lực và biện pháp thi công bảo đảm đúng quy định và phù hợp với yêu cầu của gói thầu. | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có phương án huy động thiết bị, nhân lực và biện pháp thi công hoặc có nhưng không đầy đủ các nội dung, không bảo đảm đúng quy định và yêu cầu của gói thầu. | ### Không đạt |
| 1.2. Biện pháp cắt cây, cỏ | Nhà thầu có biện pháp cắt cây, cỏ bảo đảm đúng quy định hiện hành và phù hợp với yêu cầu của gói thầu. | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có biện pháp cắt cây, cỏ hoặc có nhưng không đầy đủ, không bảo đảm đúng quy định hiện hành và yêu cầu của gói thầu. | ### Không đạt |
| 2. Bảo dưỡng thường xuyên mặt đường |  |  |
| 2.1. Phương án huy động thiết bị, nhân lực và biện pháp thi công bảo dưỡng thường xuyên mặt đường | Nhà thầu có phương án huy động thiết bị, nhân lực và biện pháp thi công bảo dưỡng thường xuyên mặt đường bảo đảm đúng quy định và phù hợp với yêu cầu của gói thầu. | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có phương án huy động thiết bị, nhân lực và biện pháp thi công hoặc có nhưng không đầy đủ các nội dung, không bảo đảm đúng quy định và yêu cầu của gói thầu. | ### Không đạt |
| 3. BDTX cầu, cống, tường kè dưới sông nước |  |  |
| Phương án huy động thiết bị, nhân lực và biện pháp thi công BDTX cầu, cống, tường kè dưới sông nước | Nhà thầu có phương án huy động thiết bị, nhân lực và biện pháp thi công BDTX cầu, cống, tường kè dưới sông nước bảo đảm đúng quy định và phù hợp với yêu cầu của gói thầu. | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có phương án huy động thiết bị, nhân lực và biện pháp thi công hoặc có nhưng không đầy đủ các nội dung, không bảo đảm đúng quy định và yêu cầu của gói thầu. | ### Không đạt |
| 4. BDTX hệ thống báo hiệu đường bộ và hệ thống an toàn giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, đèn cảnh báo |  |  |
| Phương án kiểm tra, theo dõi, bảo quản và sửa chữa, thay thế | Nhà thầu có phương án kiểm tra, theo dõi, bảo quản và sửa chữa, thay thế hệ thống báo hiệu đường bộ và hệ thống ATGT, hệ thống điện chiếu sáng, đèn cảnh báo bảo đảm đúng quy định và phù hợp với yêu cầu của gói thầu. | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có có phương án kiểm tra, theo dõi, bảo quản và sửa chữa, thay thế hệ thống báo hiệu đường bộ và hệ thống ATGT, hệ thống điện chiếu sáng, đèn cảnh báo hoặc có nhưng không đầy đủ, không đảm bảo quy định và yêu cầu của gói thầu | ### Không đạt |
| 5. Vệ sinh môi trường |  |  |
| Phương án đổ thải, vệ sinh môi trường | Nhà thầu có phương án đổ thải đối với đất, đá, vật liệu phế thải trong quá trình thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên; có cam kết thực hiện bảo vệ môi trường và cam kết đối với các ô tô vận chuyển sẽ chở hàng đúng tải trọng theo quy định; không cơi nới thành thùng xe để chở hàng quá tải; xe chở hàng phải có mui, bạt che chắn, không rơi vãi vật liệu gây mất ATGT và vệ sinh môi trường | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có phương án đổ thải trong quá trình thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên hoặc không có các cam kết theo yêu cầu hoặc có nhưng không bảo đảm đúng quy định hiện hành và yêu cầu của gói thầu. | ### Không đạt |
| 6. Phương án dự phòng sẵn sàng tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố cầu đường đảm bảo giao thông |  |  |
| Phương án dự phòng sẵn sàng tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố cầu đường đảm bảo giao thông | Nhà thầu có phương án dự phòng sẵn sàng tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố cầu đường đảm bảo giao thông bảo đảm đúng quy định hiện hành và phù hợp với yêu cầu của gói thầu. | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có phương án dự phòng sẵn sàng tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố cầu đường đảm bảo giao thông hoặc có nhưng không đầy đủ, không đảm bảo theo quy định và yêu cầu của gói thầu | ### Không đạt |
| 7. Quy trình tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố cầu đường đảm bảo giao thông |  |  |
| Quy trình tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố cầu đường đảm bảo giao thông | Nhà thầu có đề xuất các quy trình tham gia ứng cứu, khắc phục hư hỏng cầu đường đảm bảo giao thông khi có sự cố đột xuất xảy ra bảo đảm theo quy định hiện hành và phù hợp với yêu cầu của gói thầu | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không đề xuất quy trình tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố cầu đường đảm bảo giao thông hoặc có nhưng không đầy đủ, không đảm bảo quy định và yêu cầu của gói thầu | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 7 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

IV. Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Phương án tổ chức quản lý bảo đảm chất lượng công tác BDTX. | Nhà thầu có phương án tổ chức quản lý bảo đảm chất lượng công tác BDTX bảo đảm đúng quy định và phù hợp với yêu cầu của gói thầu. | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có phương án tổ chức quản lý bảo đảm chất lượng công tác BDTX hoặc có nhưng không đảm bảo quy định và yêu cầu của gói thầu | ### Không đạt |

V. Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # Thời gian thực hiện: Đảm bảo thời gian thực hiện 36 tháng (từ tháng 01/2026 đến hết tháng 12/2028) | Đề xuất thời gian thực hiện 36 tháng (từ tháng 01/2026 đến hết tháng 12/2028) | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công lớn hơn hoặc nhỏ hơn 36 tháng hoặc không phải từ tháng 01/2026 đến hết tháng 12/2028 | ### Không đạt |

VI. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Uy tín của nhà thầu trong việc tham dự thầu trong thời hạn 02 năm trở lại đây kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi quy định tại Khoản 1 điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ | ### Nhà thầu không vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 20 nghị định số 214/2025/NĐ-CP (Nhà thầu có cam kết không vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 20 nghị định số 214/2025/NĐ-CP kèm theo) hoặc có vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 20 nghị định số 214/2025/NĐ-CP thì Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu. | ### Đạt |
|  | ### Nhà thầu vi phạm quy định tại khoản 1 điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và không thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu. | ### Không đạt |
| Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu từ năm 2022 trở lại đây theo quy định tại Khoản 3 điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ | ### Nhà thầu không vi phạm nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Nhà thầu có cam kết không vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 20 nghị định số 214/2025/NĐ-CP kèm theo). | ### Đạt |
|  | ### Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.