I. YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thời hạn hoàn thành công trình

Không quá 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

2. Các mốc thời gian hoàn thành quan trọng

| TT | Hạng mục công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập thiết kế chi tiết cho dự án Nâng cao năng lực quản trị công tác kế hoạch | Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 30 ngày |
| 2 | Tổng thời gian xây dựng, hoàn thiện phần mềm là 110 ngày, gồm: - Thời gian xây dựng phần mềm và bàn giao sản phẩm phần mềm trong vòng 80 ngày kể từ ngày được xác nhận hoàn thành thiết kế. - Thời gian phối hợp Đơn vị kiểm thử thực hiện kiểm thử song song theo từng phân hệ (kiểm thử cuốn chiếu): 30 ngày kể từ ngày đơn vị bàn giao sản phẩm phần mềm đến khi kết thúc và không quá 110 ngày kể từ ngày được xác nhận hoàn thành thiết kế. | Kể từ ngày được xác nhận hoàn thành thiết kế. | 110 ngày |
| 3 | 1. Đào tạo quản trị vận hành hệ thống 2. Đào tạo chuyển giao công nghệ 3. Đào tạo tập trung cho các cán bộ thuộc các Ban Tổng công ty 4. Đào tạo trực tuyến dành cho các cán bộ nhân viên các đơn vị | Kể từ ngày hoàn thành kiểm thử. | 10 ngày |

II. CÁC BẢN VẼ

E-HSMT này không có các bản vẽ kèm theo.