Mẫu số 01: Hạng mục công việc của gói thầu	47

Mẫu số 02 (Webform trên Hệ thống): Đơn dự thầu (thuộc E-HSĐXKT)	66

Mẫu số 03 (Webform trên Hệ thống hoặc đính kèm): Thỏa thuận liên danh	67

Mẫu số 04 (Scan đính kèm): Cơ cấu tổ chức và KN của NT tư vấn	70

Mẫu số 05 (Scan đính kèm): Những góp ý về Điều khoản tham chiếu	71

Mẫu số 06 (Scan đính kèm): Giải pháp và Phương pháp luận tổng quát do Nhà thầu đề xuất để thực hiện dịch vụ tư vấn	72

Mẫu số 07 (Scan đính kèm): Lý lịch chuyên gia tư vấn	73

Mẫu số 08: Tiến độ thực hiện công việc	75

Mẫu số 09: Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn	76

Mẫu số 10: Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ	78

Mẫu số 11 (webform trên Hệ thống): Đơn dự thầu (thuộc E-HSĐXTC)	79

Mẫu số 12: Bảng thù lao cho chuyên gia	80

Mẫu số 12A: Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia	82

Mẫu số 13: Chi phí khác cho chuyên gia	83

Mẫu số 14: Chi phí hạng mục công việc dựa trên đơn giá và khối lượng	84

Mẫu số 15: Bảng tổng hợp chi phí	85

CHƯƠNG IV - BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU

| Stt | Biểu mẫu | Cách thực hiện | Trách nhiệm thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chủ đầu tư | Nhà thầu |
| 1 | Mẫu số 01. Hạng mục công việc của gói thầu | Webform | X |  |
|  | E-HSĐXKT |  |  |  |
| 2 | Mẫu số 02. Đơn dự thầu thuộc E-HSĐXKT | Webform |  | X |
| 3 | Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh |  |  | X |
| 4 | Mẫu số 04. Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu tư vấn | Scan đính kèm lên Hệ thống |  | X |
| 5 | Mẫu số 05. Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung điều khoản tham chiếu |  |  | X |
| 6 | Mẫu số 06. Giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện dịch vụ tư vấn (DVTV) |  |  | X |
| 7 | Mẫu số 07: Lý lịch chuyên gia tư vấn |  |  | X |
| 8 | Mẫu số 08: Tiến độ thực hiện công việc | Đính kèm |  | X |
| 9 | Mẫu số 09: Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện DVTV | Đính kèm |  | X |
| 10 | Mẫu số 10. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ | Đính kèm |  | X |
|  | E-HSĐXTC |  |  |  |
| 11 | Mẫu số 11. Đơn dự thầu thuộc E-HSĐXTC | Webform |  | X |
| 12 | Mẫu số 12. Bảng thù lao cho chuyên gia | Đính kèm |  | X |
| 13 | Mẫu số 12A. Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia | Đính kèm |  | X |
| 14 | Mẫu số 13. Chi phí khác cho chuyên gia | Đính kèm |  | X |
| 15 | Mẫu số 14. Chi phí hạng mục công việc dựa trên đơn giá và khối lượng | Đính kèm |  | X |
| 16 | Mẫu số 15. Bảng tổng hợp chi phí | Đính kèm |  | X |

# Mẫu số 01: Hạng mục công việc của gói thầu

Mẫu số 01

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU

1. Phần công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp đồng trọn gói: Áp dụng

Mẫu số 01A

| STT | Mô tả công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | PreFS- Lập hồ sơ báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi | khoản | 1 |
| 2 | PreFS- Tính toán họ đường cong quan hệ Q=F(H) hạ lưu nhà máy Bản Chát mở rộng tương ứng với mực nước hồ Huội Quảng | khoản | 1 |
| 3 | FS-Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi | khoản | 1 |
| 4 | FS-Lập mô hình thông tin xây dựng công trình BIM (giai đoạn FS) | khoản | 1 |
| 5 | FS-Chi phí lập Hồ sơ thỏa thuận đấu nối Nhà máy thủy điện Bản Chát mở rộng với hệ thống điện Quốc gia | khoản | 1 |
| 6 | FS-Chi phí lập Hồ sơ thỏa thuận hướng tuyến đường dây (ĐZ) đấu nối | khoản | 1 |
| 7 | FS-Chi phí lập Hồ sơ thỏa thuận chiều cao tĩnh không | khoản | 1 |
| 8 | FS-Lập hồ sơ thỏa thuận đấu nối và thiết kế hệ thống thông tin phục vụ SCADA/EMS và các yêu cầu giám sát, điều khiển, vận hành khác | khoản | 1 |
| 9 | FS-Chi phí lập Hồ sơ thỏa thuận kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng và hệ thống thu thập số liệu đo đếm phục vụ giao nhận điện năng | khoản | 1 |
| 10 | FS-Chi phí lập Hồ sơ thỏa thuận kỹ thuật hệ thống rơle bảo vệ và điều khiển tự động | khoản | 1 |
| 11 | FS-Chi phí lập Hồ sơ thỏa thuận đấu nối hệ thống điện thi công và tự dùng | khoản | 1 |
| 12 | FS-Khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). | khoản | 1 |
| 13 | FS-Điều tra, lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng | khoản | 1 |
| 14 | FS-Lập hồ sơ đề xuất cấp độ và kiểm tra đánh giá an toàn thông tin | khoản | 1 |
| 15 | FS-Điều tra phục vụ lập báo cáo đánh giá mức độ thiệt hại và bồi thường, hỗ trợ tái định cư | khoản | 1 |
| 16 | TKKT-Lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng công trình (bao gồm giám sát tác giả), lập dự toán gói thầu | khoản | 1 |
| 17 | TKKT-Lập mô hình thông tin xây dựng công trình (BIM) | khoản | 1 |
| 18 | TKKT-Thí nghiệm mô hình thủy lực | khoản | 1 |
| 19 | TKKT-Lập, biên tập hồ sơ thoả thuận phòng cháy chữa cháy (PCCC) | khoản | 1 |
| 20 | TKKT-Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu các gói thầu xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị | khoản | 1 |
| 21 | TKKT-Lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác nước mặt | khoản | 1 |
| 22 | TKBVTC-Lập thiết kế BVTC các hạng mục công trình | khoản | 1 |
| 23 | TKBVTC-Lập mô hình thông tin xây dựng công trình (BIM). | khoản | 1 |
| 24 | TKBVTC-Lập hồ sơ quy trình vận hành hồ chứa (hiệu chỉnh) | khoản | 1 |
| 25 | TKBVTC-Lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường | khoản | 1 |
| 26 | TKBVTC-Lập hồ sơ phương án ứng phó thiên tai trong giai đoạn thi công | khoản | 1 |
| 27 | TKBVTC-Biên tập hoàn thiện Quy trình bảo trì phần thiết bị để trình Chủ đầu tư phê duyệt. | khoản | 1 |

2. Phần công việc dựa trên lương chuyên gia và chi phí khác ngoài lương, áp dụng loại hợp đồng trọn gói: Không áp dụng

3. Phần công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá

Mẫu số 01B

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | PreFS1-Thu thập tài liệu địa hình khu vực và Tính chuyển tọa độ từ hệ HN72 sang hệ VN2000 (Chuyển các mảnh bản đồ phục vụ nghiên cứu tuyến) | Khoản | 1,00 |
| 2 | PreFS1-Lưới khống chế tọa độ/Đo nối vào điểm tọa độ nhà nước (không xây dựng mốc), Cấp địa hình IV | điểm | 2,00 |
| 3 | PreFS1-Lưới khống chế tọa độ/Lưới đường chuyền hạng IV - Cấp địa hình III | điểm | 3,00 |
| 4 | PreFS1-Lưới khống chế tọa độ/Lưới đường chuyền hạng IV - Cấp địa hình IV | điểm | 3,00 |
| 5 | PreFS1-Lưới khống chế tọa độ/Lưới đường chuyền cấp 2 - Địa hình cấp IV | điểm | 12,00 |
| 6 | PreFS1-Lưới khống chế tọa độ/Lưới đường chuyền cấp 2 - Địa hình cấp III | điểm | 10,00 |
| 7 | PreFS1-Lưới khống chế độ cao/Đo nối lưới thủy chuẩn của công trình hiện hữu tương đương lưới thủy chuẩn hạng IV Nhà nước - Cấp địa hình IV | km | 2,00 |
| 8 | PreFS1-Lưới khống chế độ cao/Lưới thủy chuẩn hạng IV. Cấp địa hình IV | km | 3,00 |
| 9 | PreFS1-Lưới khống chế độ cao/Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình IV | km | 9,00 |
| 10 | PreFS1-Đo vẽ bản đồ 1:2000 đường đồng mức 1m khu vực công trình chính/Khu công trình chính/Ngoại nghiệp bay chụp ảnh hàng không: Phần trên cạn vai trái, phạm vi bay chụp theo phương pháp không ảnh bề rộng 700m/150m | km | 12,20 |
| 11 | PreFS1-Đo vẽ bản đồ 1:2000 đường đồng mức 1m khu vực công trình chính/Khu công trình chính/Ngoại nghiệp bay chụp ảnh hàng không: Phần trên cạn vai trái khu phụ trợ 4, phạm vi bay chụp theo phương pháp không ảnh bề rộng 450m/150m | km | 2,76 |
| 12 | PreFS1-Đo vẽ bản đồ 1:2000 đường đồng mức 1m khu vực công trình chính/Khu công trình chính/Ngoại nghiệp bay chụp ảnh hàng không: Phần trên cạn vai phải phạm vi bay chụp khu phụ trợ 2 bề rộng 271m/150; Phụ trợ 2.1, 1 dải bay chiều dài 300m | km | 1,08 |
| 13 | PreFS1-Đo vẽ bản đồ 1:2000 đường đồng mức 1m khu vực công trình chính/Khu công trình chính/Ngoại nghiệp bay chụp ảnh hàng không: Phần trên cạn vai phải khu phụ trợ 5, phạm vi bay chụp theo phương pháp không ảnh bề rộng 300m/150m | km | 1,60 |
| 14 | PreFS1-Đo vẽ bản đồ 1:2000 đường đồng mức 1m khu vực công trình chính/Khu công trình chính/Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp: Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỉ lệ 1/2000, khoảng cao đều 1m | mảnh | 2,04 |
| 15 | PreFS1-Đo vẽ bản đồ 1:2000 đường đồng mức 1m khu vực công trình chính/Khu công trình chính/Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp: Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc | mảnh | 2,04 |
| 16 | PreFS1-Đo vẽ bản đồ 1:2000 đường đồng mức 1m khu vực công trình chính/Khu công trình chính/Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp: Tích hợp cở sở dữ liệu nền địa lý | mảnh | 2,04 |
| 17 | PreFS1-Đo vẽ bản đồ 1:2000 đường đồng mức 1m khu vực công trình chính/Khu công trình chính/Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp: Biên tập bản đồ địa hình gốc số | mảnh | 2,04 |
| 18 | PreFS1-Đo vẽ bản đồ 1:2000 đường đồng mức 1m khu vực công trình chính/Phần dưới nước - Địa hình cấp IV | 100ha | 0,36 |
| 19 | PreFS1-Đo vẽ mặt cắt phục vụ tính toán thủy văn, thủy lực - Địa hình cấp IV/ |  |  |
| 20 | PreFS1-Đo vẽ mặt cắt phục vụ tính toán thủy văn, thủy lực - Địa hình cấp IV/Mặt cắt dọc sông | 100m | 30,00 |
| 21 | PreFS1-Đo vẽ mặt cắt phục vụ tính toán thủy văn, thủy lực - Địa hình cấp IV/Mặt cắt ngang sông: Trên cạn | 100m | 22,53 |
| 22 | PreFS1-Đo vẽ mặt cắt phục vụ tính toán thủy văn, thủy lực - Địa hình cấp IV/Mặt cắt ngang sông: Dưới nước (đã bao gồm chi phí thuê phương tiện nổi) | 100m | 12,29 |
| 23 | PreFS1-In bản đồ 1/2000 đường đồng mức 1m | mảnh | 14,00 |
| 24 | PreFS2-Thu thập tài liệu địa chất khu vực, tổng hợp phân tích tài liệu | Khoản | 1 |
| 25 | PreFS2-Công tác đo vẽ bản đồ ĐC-ĐCCT/Vùng tuyến năng lượng bở trái, tỷ lệ 1:5000, cấp II | km2 | 0,8 |
| 26 | PreFS2-Công tác đo vẽ bản đồ ĐC-ĐCCT/Số hóa bản đồ địa chất | mảnh | 3 |
| 27 | PreFS2-Đào phục vụ công tác đo vẽ bản đồ ĐC-ĐCCT: Đào hố phục vụ thí nghiệm đổ nước (chiều sâu 6m) | m3 | 12 |
| 28 | PreFS2-Khoan thủ công phục vụ công tác đo vẽ bản đồ ĐC-ĐCCT, độ sâu từ 0m đến 10m, mỗi HK sâu trung bình 6m/Cấp đất đá I-III | m | 42 |
| 29 | PreFS2-Khoan thủ công phục vụ công tác đo vẽ bản đồ ĐC-ĐCCT, độ sâu từ 0m đến 10m, mỗi HK sâu trung bình 6m/Cấp đất đá IV-VI | m | 42 |
| 30 | PreFS2-Công tác khoan/Khoan đập cáp trên cạn, độ sâu đến 20m: Cấp đất đá I -II | m | 10 |
| 31 | PreFS2-Công tác khoan/Khoan đập cáp trên cạn, độ sâu đến 20m: Cấp đất đá III -IV | m | 15 |
| 32 | PreFS2-Công tác khoan/Khoan đập cáp trên cạn, độ sâu đến 20m: Cấp đất đá V -VI | m | 10 |
| 33 | PreFS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 30m: Cấp đất đá I-III | m | 10 |
| 34 | PreFS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 30m: Cấp đất đá IV-VI | m | 15 |
| 35 | PreFS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 30m: Cấp đất đá VII -VIII | m | 10 |
| 36 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở dưới nước. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m/Cấp đất đá I-III | m | 10 |
| 37 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở dưới nước. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m/Cấp đất đá IV-VI | m | 10 |
| 38 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở dưới nước. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 20 |
| 39 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở dưới nước. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m/Chi phí phương tiện nổi, độ sâu từ 0-30m: Cấp đất đá I - III | m | 10 |
| 40 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở dưới nước. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m/Chi phí phương tiện nổi, độ sâu từ 0-30m: Cấp đất đá IV-VI | m | 10 |
| 41 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở dưới nước. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m/Chi phí phương tiện nổi, độ sâu từ 0-30m: Cấp đất đá VII -VIII | m | 20 |
| 42 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m/Cấp đất đá I-III | m | 30 |
| 43 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m/Cấp đất đá IV-VI | m | 25 |
| 44 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 25 |
| 45 | PreFS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 30m/Cấp đất đá I-III | m | 30 |
| 46 | PreFS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 30m/Cấp đất đá IV-VI | m | 25 |
| 47 | PreFS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 30m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 25 |
| 48 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m/Cấp đất đá I-III | m | 70 |
| 49 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m/Cấp đất đá IV-VI | m | 65 |
| 50 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 195 |
| 51 | PreFS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 60m/Cấp đất đá I-III | m | 70 |
| 52 | PreFS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 60m/Cấp đất đá IV-VI | m | 65 |
| 53 | PreFS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 60m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 195 |
| 54 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m/Cấp đất đá I-III | m | 30 |
| 55 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m/Cấp đất đá IV-VI | m | 45 |
| 56 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 230 |
| 57 | PreFS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 100m/Cấp đất đá I-III | m | 30 |
| 58 | PreFS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 100m/Cấp đất đá IV-VI | m | 45 |
| 59 | PreFS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 100m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 230 |
| 60 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m/Cấp đất đá I-III | m | 40 |
| 61 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m/Cấp đất đá IV-VI | m | 40 |
| 62 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 335 |
| 63 | PreFS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 150m/Cấp đất đá I-III | m | 40 |
| 64 | PreFS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 150m/Cấp đất đá IV-VI | m | 40 |
| 65 | PreFS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 150m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 335 |
| 66 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m/Cấp đất đá I-III | m | 20 |
| 67 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m/Cấp đất đá IV-VI | m | 20 |
| 68 | PreFS2-Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 340 |
| 69 | PreFS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 200m/Cấp đất đá I-III | m | 20 |
| 70 | PreFS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 200m/Cấp đất đá IV-VI | m | 20 |
| 71 | PreFS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 200m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 340 |
| 72 | PreFS2-Thí nghiệm ĐCTV/ |  |  |
| 73 | PreFS2-Thí nghiệm ĐCTV/Đổ nước thí nghiệm trong hố khoan | TN | 17 |
| 74 | PreFS2-Thí nghiệm ĐCTV/Đổ nước thí nghiệm trong hố đào | TN | 6 |
| 75 | PreFS2-Thí nghiệm ĐCTV/Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan | 1 lần múc | 19 |
| 76 | PreFS2-Thí nghiệm ĐCTV/Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan ≤ 50m | 1 đoạn ép | 80 |
| 77 | PreFS2-Thí nghiệm ĐCTV/Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan > 50-100m | 1 đoạn ép | 13 |
| 78 | PreFS2-Thí nghiệm ĐCTV/Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan > 100m | 1 đoạn ép | 5 |
| 79 | PreFS2-Thí nghiệm ĐCTV/Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT. Cấp đất đá cấp I-III | 1 lần TN | 36 |
| 80 | PreFS2-Công tác đo địa vật lý/Công tác đo địa hình mặt cắt tuyến ĐVL - Cấp địa hình IV | 100m | 34,3 |
| 81 | PreFS2-Công tác đo địa vật lý/Đo nối điểm đầu tuyến, cuối tuyến ĐVL (tương đương đo nối điểm hố khoan) - Cấp địa hình IV | điểm | 12 |
| 82 | PreFS2-Công tác đo địa vật lý/Công tác đo mặt cắt điện bằng phương pháp lưỡng cực 2 cánh (10m/1 điểm), khoảng cách giữa các tuyến > 200m. Cấp địa hình IV | quan sát | 343 |
| 83 | PreFS2-Công tác đo địa vật lý/Đo sâu điện đối xứng, khoảng cách các điểm đo theo logarit từ 7-9mm. Cấp địa hình cấp IV | quan sát | 229 |
| 84 | PreFS2-Công tác thí nghiệm mẫu trong phòng/ |  |  |
| 85 | PreFS2-Công tác thí nghiệm mẫu trong phòng/Mẫu đất nguyên dạng 17 CT | mẫu | 26 |
| 86 | PreFS2-Công tác thí nghiệm mẫu trong phòng/Mẫu cơ lý đá | mẫu | 32 |
| 87 | PreFS2-Công tác thí nghiệm mẫu trong phòng/Mẫu nước | mẫu | 7 |
| 88 | PreFS2-Công tác thí nghiệm mẫu trong phòng/Thạch học | mẫu | 14 |
| 89 | PreFS2-Công tác thí nghiệm mẫu trong phòng/Đầm nện tiêu chuẩn, bao gồm: |  |  |
| 90 | PreFS2-Công tác thí nghiệm mẫu trong phòng/Đầm nện tiêu chuẩn, bao gồm: PPI-A | mẫu | 3 |
| 91 | PreFS2-Công tác thí nghiệm mẫu trong phòng/Đầm nện tiêu chuẩn, bao gồm: PPI-D | mẫu | 3 |
| 92 | PreFS2-Công tác thí nghiệm mẫu trong phòng/Đầm nện tiêu chuẩn, bao gồm: Chế bị | mẫu | 3 |
| 93 | PreFS2-Công tác thí nghiệm mẫu trong phòng/Đầm nện tiêu chuẩn, bao gồm: Công tác đo điện trở suất | quan sát | 1 |
| 94 | PreFS2-Tìm kiếm vật liệu xây dựng | khoản | 1 |
| 95 | PreFS2-Lấp hố khoan theo yêu cầu | khoản | 1 |
| 96 | PreFS2-Công tác chụp và in ảnh nõn khoan | ảnh | 3.250 |
| 97 | PreFS2-In bản đồ 1/2000 đường đồng mức 1m | mảnh | 30 |
| 98 | PreFS3-Khí tượng thủy văn - Xác định đường mực nước tại các vị trí mặt cắt (lũ lịch sử, mực nước phát điện nhỏ nhất và lớn nhất) | khoản | 1 |
| 99 | FS1-Phần công trình chính/Đo lưới khống chế tọa độ: Lưới đường chuyền cấp 1 - Cấp địa hình III | điểm | 2 |
| 100 | FS1-Phần công trình chính/Đo lưới khống chế tọa độ: Lưới đường chuyền cấp 1 - Cấp địa hình IV | điểm | 2 |
| 101 | FS1-Phần công trình chính/Đo lưới khống chế tọa độ: Lưới đường chuyền cấp 2 - Cấp địa hình III | điểm | 2 |
| 102 | FS1-Phần công trình chính/Đo lưới khống chế tọa độ: Lưới đường chuyền cấp 2 - Cấp địa hình IV | điểm | 2 |
| 103 | FS1-Phần Công trình chính/Đo lưới khống chế độ cao: Thủy chuẩn kỹ thuật, cấp địa hình III | km | 1 |
| 104 | FS1-Phần Công trình chính/Đo lưới khống chế độ cao: Thủy chuẩn kỹ thuật, cấp địa hình IV | km | 1 |
| 105 | FS1-Phần công trình chính/Đo vẽ bản đồ 1:500/Trên cạn: Địa hình cấp III | ha | 15 |
| 106 | FS1-Phần công trình chính/Đo vẽ bản đồ 1:500/Trên cạn: Địa hình cấp IV | ha | 17,2 |
| 107 | FS1-Phần công trình chính/Đo vẽ bản đồ 1:500/Dưới nước: Địa hình cấp IV | ha | 5,85 |
| 108 | FS1-Phần công trình chính/Đo vẽ bản đồ 1:500/Dưới nước: Đo vẽ bản đồ địa hình 1/500 dưới nước phục vụ tính toán mô hình thủy lực - Địa hình cấp IV | ha | 22,42 |
| 109 | FS1-Phần công trình chính/Đo vẽ bản đồ 1:500: Thuê thuyền đo mặt cắt và bình đồ dưới nước | khoản | 1 |
| 110 | FS1-Tuyến đường dây 220kV đấu nối/: Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến | 100m | 11 |
| 111 | FS1-Tuyến đường dây 220kV đấu nối/Phóng tuyến sơ bộ - Địa hình Cấp V | 100m | 11 |
| 112 | FS1-Tuyến đường dây 220kV đấu nối/Đo nối cao tạo độ Quốc gia vào các góc lái (G) và điểm đầu, điểm cuối - Điểm đường chuyền cấp 2 - Cấp địa hình cấp V | điểm | 3 |
| 113 | FS1-Tuyến đường dây 35kV cấp điện thi công, tự dùng/Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến | 100m | 15 |
| 114 | FS1-Tuyến đường dây 35kV cấp điện thi công, tự dùng/Phân trụ trung gian - Cấp địa hình IV | 100m | 15 |
| 115 | FS1-Tuyến đường dây 35kV cấp điện thi công, tự dùng/Đo phục hồi tuyến đã thực hiện, Địa hình cấp IV | 100m | 15 |
| 116 | FS1-In bản đồ 1/2000 đường đồng mức 1m | mảnh | 42 |
| 117 | FS2-Công tác đo vẽ bản đồ ĐC-ĐCCT/Vùng tuyến năng lượng, tỷ lệ 1:2000, cấp II | ha | 26 |
| 118 | FS2-Công tác đo vẽ bản đồ ĐC-ĐCCT/Số hóa bản đồ địa chất công trình | mảnh | 3 |
| 119 | FS2-Công tác khoan thủ công/Khoan thủ công phục vụ đo vẽ bản đồ ĐCCT, độ sâu từ 0m đến 10m, mỗi HK sâu trung bình 6m: Cấp đất đá I-III | m | 96 |
| 120 | FS2-Công tác khoan thủ công/Khoan thủ công phục vụ đo vẽ bản đồ ĐCCT, độ sâu từ 0m đến 10m, mỗi HK sâu trung bình 6m: Cấp đất đá IV-V | m | 96 |
| 121 | FS2-Khoan thủ công mỏ VLXD, độ sâu từ 0m đến 10m, mỗi HK trung bình 6m: Cấp đất đá I-III | m | 90 |
| 122 | FS2-Khoan thủ công mỏ VLXD, độ sâu từ 0m đến 10m, mỗi HK trung bình 6m:: Cấp đất đá IV-V | m | 30 |
| 123 | FS2-Khoan thủ công tuyến đường dây 220kV đấu nối, độ sâu từ 0m đến 10m, mỗi HK sâu trung bình 10m: Cấp đất đá I-III | m | 12 |
| 124 | FS2-Khoan thủ công tuyến đường dây 220kV đấu nối, độ sâu từ 0m đến 10m, mỗi HK sâu trung bình 10m: Cấp đất đá IV-V | m | 28 |
| 125 | FS2-Khoan thủ công tuyến đường thi công vận hành, độ sâu từ 0m đến 10m, mỗi HK sâu trung bình 6m: Cấp đất đá I-III | m | 9 |
| 126 | FS2-Khoan thủ công tuyến đường thi công vận hành, độ sâu từ 0m đến 10m, mỗi HK sâu trung bình 6m: Cấp đất đá IV-V | m | 9 |
| 127 | FS2-Khoan thủ công tuyến đường dây cấp điện thi công, độ sâu từ 0m đến 10m, mỗi HK sâu trung bình 6m: Cấp đất đá I-III | m | 9 |
| 128 | FS2-Khoan thủ công tuyến đường dây cấp điện thi công, độ sâu từ 0m đến 10m, mỗi HK sâu trung bình 6m: Cấp đất đá IV-V | m | 9 |
| 129 | FS2-Khoan thủ công khu phụ trợ, độ sâu từ 0m đến 10m, mỗi HK sâu trung bình 8m: Cấp đất đá I-III | m | 12 |
| 130 | FS2-Khoan thủ công khu phụ trợ, độ sâu từ 0m đến 10m, mỗi HK sâu trung bình 8m: Cấp đất đá IV-V | m | 20 |
| 131 | FS2-Khoan đập cáp trên cạn, độ sâu đến 20m: Cấp đất đá I -II | m | 10 |
| 132 | FS2-Khoan đập cáp trên cạn, độ sâu đến 20m: Cấp đất đá III -IV | m | 20 |
| 133 | FS2-Khoan đập cáp trên cạn, độ sâu đến 20m: Cấp đất đá V -VI | m | 10 |
| 134 | FS2- Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 30m: Cấp đất đá I -III | m | 10 |
| 135 | FS2- Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 30m: Cấp đất đá IV-VI | m | 20 |
| 136 | FS2- Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 30m: Cấp đất đá VII -VIII | m | 10 |
| 137 | FS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m: Cấp đất đá I -III | m khoan | 5 |
| 138 | FS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m: Cấp đất đá IV-VI | m khoan | 5 |
| 139 | FS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 30m: Cấp đất đá I -III | m khoan | 5 |
| 140 | FS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 30m: Cấp đất đá IV-VI | m khoan | 5 |
| 141 | FS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m: Cấp đất đá I -III | m khoan | 35 |
| 142 | FS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m: Cấp đất đá IV-VI | m khoan | 45 |
| 143 | FS2-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m: Cấp đất đá VII -VIII | m khoan | 70 |
| 144 | FS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 60m: Cấp đất đá I -III | m khoan | 35 |
| 145 | FS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 60m: Cấp đất đá IV-VI | m khoan | 45 |
| 146 | FS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 60m: Cấp đất đá VII -VIII | m khoan | 70 |
| 147 | FS2-Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m: Cấp đất đá I -III | m khoan | 10 |
| 148 | FS2-Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m: Cấp đất đá IV-VI | m khoan | 10 |
| 149 | FS2-Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m: Cấp đất đá VII -VIII | m khoan | 50 |
| 150 | FS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 100m: Cấp đất đá I - III | m khoan | 10 |
| 151 | FS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 100m: Cấp đất đá IV-VI | m khoan | 10 |
| 152 | FS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 100m: Cấp đất đá VII -VIII | m khoan | 50 |
| 153 | FS2-Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m: Cấp đất đá I -III | m | 10 |
| 154 | FS2-Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m: Cấp đất đá IV-VI | m | 10 |
| 155 | FS2-Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m: Cấp đất đá VII -VIII | m | 100 |
| 156 | FS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 150m: Cấp đất đá I - III | m | 10 |
| 157 | FS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 150m: Cấp đất đá IV-VI | m | 10 |
| 158 | FS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 150m: Cấp đất đá VII -VIII | m | 100 |
| 159 | FS2-Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m: Cấp đất đá I -III | m | 10 |
| 160 | FS2-Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m: Cấp đất đá IV-VI | m | 15 |
| 161 | FS2-Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m: Cấp đất đá VII -VIII | m | 325 |
| 162 | FS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 200m: Cấp đất đá I - III | m | 10 |
| 163 | FS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 200m: Cấp đất đá IV-VI | m | 15 |
| 164 | FS2-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan từ 0 đến 200m:Cấp đất đá VII -VIII | m | 325 |
| 165 | FS2-Thí nghiệm ĐCTV: Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan | 1 lần đổ | 6 |
| 166 | FS2-Thí nghiệm ĐCTV: Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan | 1 lần múc | 9 |
| 167 | FS2-Thí nghiệm ĐCTV: Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan, độ sâu ≤ 50m | 1 đoạn ép | 30 |
| 168 | FS2-Thí nghiệm ĐCTV: Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan > 50-100m | 1 đoạn ép | 3 |
| 169 | FS2-Thí nghiệm ĐCTV: Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan > 100m | 1 đoạn ép | 3 |
| 170 | FS2-Thí nghiệm ĐCTV: Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT. Cấp đất đá cấp I-III | 1 lần TN | 12 |
| 171 | FS2-Công tác đo điện trở suất: Đo điện trở suất tuyến đường dây 220kV đấu nối | quan sát | 4 |
| 172 | FS2-Công tác đo điện trở suất: Đo điện trở suất tuyến đường dây cấp điện thi công | quan sát | 3 |
| 173 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng: |  |  |
| 174 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng/Mẫu đất nguyên dạng: |  |  |
| 175 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng/Mẫu đất nguyên dạng:- Hố khoan máy | mẫu | 7 |
| 176 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng/Mẫu đất nguyên dạng:- Hố khoan thủ công phục vụ đo vẽ bản đồ ĐCCT | mẫu | 5 |
| 177 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng/Mẫu đất nguyên dạng:- Hố khoan thủ tuyến đường dây 220 đấu nối | mẫu | 4 |
| 178 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng/Mẫu đất nguyên dạng:- Hố khoan thủ công tuyến đường thi công vận hành | mẫu | 3 |
| 179 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng/Mẫu đất nguyên dạng:- Hố khoan thủ công tuyến đường dây cấp điện thi công | mẫu | 3 |
| 180 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng/Mẫu đất nguyên dạng:- Hố khoan thủ công khu phụ trợ | mẫu | 4 |
| 181 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng/Mẫu cơ lý đá | mẫu | 11 |
| 182 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng/Mẫu nước | mẫu | 5 |
| 183 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng/Thạch học | mẫu | 6 |
| 184 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng/Mẫu đầm nện tiêu chuẩn: | mẫu |  |
| 185 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng/Mẫu đầm nện tiêu chuẩn:- Hố khoan thủ công mỏ VLXD | mẫu | 9 |
| 186 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng/Mẫu đầm nện tiêu chuẩn:- Hố khoan thủ công tuyến đường thi công vận hành | mẫu | 3 |
| 187 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng/Mẫu chế bị: |  |  |
| 188 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng/Mẫu chế bị:- Hố khoan thủ công mỏ VLXD | mẫu | 9 |
| 189 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng/Mẫu chế bị:- Hố khoan thủ công tuyến đường thi công vận hành | mẫu | 3 |
| 190 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng/Mẫu mài mòn | mẫu | 6 |
| 191 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng/Mẫu nén dập trong xilanh | mẫu | 6 |
| 192 | FS2-Công tác thí nghiệm trong phòng/Mẫu phản ứng Alkali | mẫu | 6 |
| 193 | FS2-Lấp hố khoan theo yêu cầu kỹ thuật: | khoản | 1 |
| 194 | FS2-In bản đồ màu ĐCCT (3 tờ x 10 bộ) | tờ | 30 |
| 195 | FS2-Công tác chụp và in ảnh nõn khoan (10 bộ) | ảnh | 1480 |
| 196 | FS3-Định vị cắm mốc ranh giới GPMB/Khu công trình chính, phụ trợ, địa hình cấp IV | mốc | 60 |
| 197 | FS3-Định vị cắm mốc ranh giới GPMB/ Phần đường dây 220kV: Trạm phân phối - Địa hình cấp IV | mốc | 4 |
| 198 | FS3-Định vị cắm mốc ranh giới GPMB/ Phần đường dây 220kV: Định vị cắm mốc ranh GPMB móng trụ và hành lang tuyến, Địa hình cấp IV | cọc | 24 |
| 199 | FS3-Trích đo địa chính phục vụ thu hồi, giao đất/ Lưới địa chính-KK3 | Điểm | 4 |
| 200 | FS3-Công tác trích đo địa chính: Trích đo địa chính, tỷ lệ 1/500 | ha | 37,14 |
| 201 | FS3-Công tác trích đo địa chính: Trích đo địa chính, tỷ lệ 1/2000 | ha | 101,05 |
| 202 | FS3-Công tác trích đo địa chính: Lập hồ sơ trích đo, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao mốc | khoản | 1 |
| 203 | TKKT1-Khoan thủ công tuyến đường thi công vận hành, độ sâu từ 0 đến 10m, mỗi HK sâu trung bình 6m: Cấp đất đá I -III | m | 18 |
| 204 | TKKT1-Khoan thủ công tuyến đường thi công vận hành, độ sâu từ 0 đến 10m, mỗi HK sâu trung bình 6m: Cấp đất đá IV- V | m | 18 |
| 205 | TKKT1-Khoan đập cáp trên cạn, độ sâu đến 20m/Cấp đất đá I -II | m | 25 |
| 206 | TKKT1-Khoan đập cáp trên cạn, độ sâu đến 20m/Cấp đất đá III -IV | m | 50 |
| 207 | TKKT1-Khoan đập cáp trên cạn, độ sâu đến 20m/Cấp đất đá V -VI | m | 25 |
| 208 | TKKT1-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0 đến 30m/Cấp đất đá I - III | m | 25 |
| 209 | TKKT1-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0 đến 30m/Cấp đất đá IV-VI | m | 50 |
| 210 | TKKT1-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0 đến 30m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 25 |
| 211 | TKKT1-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở dưới nước. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m/Cấp đất đá I-III | m | 10 |
| 212 | TKKT1-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở dưới nước. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m/Cấp đất đá IV-VI | m | 20 |
| 213 | TKKT1-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở dưới nước. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 20 |
| 214 | TKKT1-Chi phí phương tiện nổi, độ sâu từ 0-30m/Cấp đất đá I - III | m | 10 |
| 215 | TKKT1-Chi phí phương tiện nổi, độ sâu từ 0-30m/Cấp đất đá IV-VI | m | 20 |
| 216 | TKKT1-Chi phí phương tiện nổi, độ sâu từ 0-30m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 20 |
| 217 | TKKT1-Khoan xoay bơm rửa bằng nước để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m/Cấp đất đá I-III | m | 50 |
| 218 | TKKT1-Khoan xoay bơm rửa bằng nước để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m/Cấp đất đá IV-VI | m | 90 |
| 219 | TKKT1-Khoan xoay bơm rửa bằng nước để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 50 |
| 220 | TKKT1-Bơm cấp nước phục vụ hố khoan độ sâu từ 0-30m:Cấp đất đá I-III | m | 50 |
| 221 | TKKT1-Bơm cấp nước phục vụ hố khoan độ sâu từ 0-30m:Cấp đất đá IV-VI | m | 90 |
| 222 | TKKT1-Bơm cấp nước phục vụ hố khoan độ sâu từ 0-30m:Cấp đất đá VII -VIII | m | 50 |
| 223 | TKKT1-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m/Cấp đất đá I -III | m | 30 |
| 224 | TKKT1-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m/Cấp đất đá IV-VI | m | 30 |
| 225 | TKKT1-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 60 |
| 226 | TKKT1-Bơm cấp nước phục vụ hố khoan độ sâu từ 0-60m/Cấp đất đá I -III | m | 30 |
| 227 | TKKT1-Bơm cấp nước phục vụ hố khoan độ sâu từ 0-60m/Cấp đất đá IV-VI | m | 30 |
| 228 | TKKT1-Bơm cấp nước phục vụ hố khoan độ sâu từ 0-60m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 60 |
| 229 | TKKT1-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m/Cấp đất đá IV-VI | m | 10 |
| 230 | TKKT1-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 130 |
| 231 | TKKT1-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0 đến 150m/Cấp đất đá IV-VI | m | 10 |
| 232 | TKKT1-Bơm cấp nước phục vụ công tác khoan xoay lấy mẫu trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0 đến 150m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 130 |
| 233 | TKKT1-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m/Cấp đất đá I -III | m | 10 |
| 234 | TKKT1-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m/Cấp đất đá IV-VI | m | 10 |
| 235 | TKKT1-Khoan xoay bơm rửa bằng nước lã để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m/Cấp đất đá VII -VIII | m | 170 |
| 236 | TKKT1-Bơm cấp nước phục vụ hố khoan độ sâu từ 0-200m:Cấp đất đá I -III | m | 10 |
| 237 | TKKT1-Bơm cấp nước phục vụ hố khoan độ sâu từ 0-200m: Cấp đất đá IV-VI | m | 10 |
| 238 | TKKT1-Bơm cấp nước phục vụ hố khoan độ sâu từ 0-200m: Cấp đất đá VII -VIII | m | 170 |
| 239 | TKKT1-Thí nghiệm ĐCTV/Đổ nước thí nghiệm trong hố khoan, lưu lượng nước tiêu thụ Q <= 1 lít/phút, nguồn nước cách vị trí thí nghiệm <= 100m | 1 lần đổ | 10 |
| 240 | TKKT1-Thí nghiệm ĐCTV/Múc nước thí nghiệm trong hố khoan | 1 lần múc | 15 |
| 241 | TKKT1-Thí nghiệm ĐCTV/Ép nước trong hố khoan: Ép nước thí nghiệm trong hố khoan, độ sâu ≤ 50m | 1 đoạn ép | 42 |
| 242 | TKKT1-Thí nghiệm ĐCTV/Ép nước trong hố khoan: Ép nước thí nghiệm trong hố khoan, độ sâu > 50-100m | 1 đoạn ép | 2 |
| 243 | TKKT1-Thí nghiệm ĐCTV/Ép nước trong hố khoan: Ép nước thí nghiệm trong hố khoan, độ sâu > 100m | 1 đoạn ép | 2 |
| 244 | TKKT1-Thí nghiệm ĐCTV/Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT. Cấp đất đá cấp IV-VI | 1 lần TN | 26 |
| 245 | TKKT1-Thí nghiệm mẫu trong phòng/Mẫu đất nguyên dạng/Hố khoan máy | mẫu | 9 |
| 246 | TKKT1-Thí nghiệm mẫu trong phòng/Mẫu đất nguyên dạng/Hố khoan thủ công tuyến đường dây thi công vận hành | mẫu | 6 |
| 247 | TKKT1-Thí nghiệm mẫu trong phòng/Mẫu cơ lý đá | mẫu | 18 |
| 248 | TKKT1-Thí nghiệm mẫu trong phòng/Mẫu thí nghiệm nén điểm | mẫu | 9 |
| 249 | TKKT1-Thí nghiệm mẫu trong phòng/Mẫu thạch học | mẫu | 5 |
| 250 | TKKT1-Thí nghiệm mẫu trong phòng/Mẫu cát sử dụng cho bê tông | mẫu | 12 |
| 251 | TKKT1-Thí nghiệm mẫu trong phòng/Mẫu nước | mẫu | 4 |
| 252 | TKKT1-Thí nghiệm mẫu trong phòng/Mẫu đầm nện tiêu chuẩn: Hố khoan thủ công tuyến đường thi công vận hành | mẫu | 3 |
| 253 | TKKT1-Thí nghiệm mẫu trong phòng/Mẫu chế bị: Hố khoan thủ công tuyến đường thi công vận hành | mẫu | 3 |
| 254 | TKKT1-Thí nghiệm mẫu trong phòng/Mẫu mài mòn | mẫu | 6 |
| 255 | TKKT1-Thí nghiệm mẫu trong phòng/Mẫu nén dập trong xi lanh | mẫu | 6 |
| 256 | TKKT1-Thí nghiệm mẫu trong phòng/Mẫu phản ứng Alkali | mẫu | 6 |
| 257 | TKKT1-Ống nhựa và phụ kiện | m | 70 |
| 258 | TKKT1- Lấp hố khoan theo yêu cầu kỹ thuật | Khoản | 1 |
| 259 | TKKT1-Công tác chụp và in ảnh nõn khoan | ảnh | 1.580 |
| 260 | TKKT1- ĐỊA VẬT LÝ/Đo địa chấn trong hầm ngang bằng máy 24 kênh, gây dao động bằng nổ mìn, đoạn thu 5 băng ghi, Cấp địa hình III-IV | quan sát | 109 |
| 261 | TKKT1- ĐỊA VẬT LÝ/Khoan tay tạo hố đường kính ɸ14mm, sâu 0,1m đặt máy thu địa chấn | m | 24 |
| 262 | TKKT1- ĐỊA VẬT LÝ/Đo địa chấn hố khoan, bằng phương pháp downhole seismic testing (vận dụng thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX - 24 kênh, gây dao động bằng phương pháp đập búa).Cấp địa hình III-IV | quan sát | 130 |
| 263 | TKKT1- ĐỊA VẬT LÝ/Chụp cắt lớp địa chấn trong hố khoan, ( vận dụng thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX - 24 kênh, gây dao động bằng bắn súng, số lần bắn ≥ 2 lần. | quan sát | 90 |
| 264 | TKKT1- ĐỊA VẬT LÝ/Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo ảnh điện 2D, khoảng cách điện cực 5m/điểm, cấp địa hình IV. | điểm | 320 |
| 265 | TKKT1- ĐỊA VẬT LÝ/Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn, Cấp địa hình IV | 100m | 16 |
| 266 | TKKT1-ĐỊA VẬT LÝ/Đo nối điểm đầu tuyến, cuối tuyến ĐVL, cấp địa hình IV | điểm | 8 |
| 267 | TKKT1-Thí nghiệm hiện trường/Đào hầm ngang/Công tác đào hầm ngang, độ sâu từ 0 đến 5m, khích thước 2.2mx2.2m có chống 5 vì, đất đá cấp I-III | m3 | 24,2 |
| 268 | TKKT1-Thí nghiệm hiện trường/Đào hầm ngang/Công tác đào hầm ngang, độ sâu từ 5 đến 10m, kích thước 2.2mx2.2m có chống 5 vì, đất đá cấp IV | m3 | 24,2 |
| 269 | TKKT1-Thí nghiệm hiện trường/Đào hầm ngang/Công tác đào hầm ngang, độ sâu từ 10 đến 30m, kích thước 2,2mx2,2m, có chống 2 vì, đất đá cấp VI | m3 | 96,8 |
| 270 | TKKT1-Thí nghiệm hiện trường/Đào hầm ngang/Công tác đào hầm ngang, độ sâu từ 30 đến 50m, kích thước 2,0m*2,0m, không chống, đất đá cấp VI- VII | m3 | 80 |
| 271 | TKKT1-Thí nghiệm hiện trường/Đào hầm ngang/Công tác đào hầm ngang, độ sâu từ >50 đến 80m, kích thước 2,0 mx2,0 m, không chống, đất đá cấp VI-VII | m3 | 100 |
| 272 | TKKT1-Thí nghiệm hiện trường/Đào hầm ngang/Công tác đào hầm ngang, độ sâu từ > 50 đến 80m, kích thước 2,2mx2,2m, chống 2 vì, đất đá cấp IV-V | m3 | 24,2 |
| 273 | TKKT1-Thí nghiệm hiện trường/Đào hầm ngang/Chụp ảnh 2 vách hầm | cái | 160 |
| 274 | TKKT1-Thí nghiệm hiện trường/Đào hầm ngang/Lấy mẫu đất nguyên dạng (edQ+IA1) | mẫu | 3 |
| 275 | TKKT1-Thí nghiệm hiện trường/Đào hầm ngang/Lấy mẫu đất nguyên dạng (IA2) | mẫu | 3 |
| 276 | TKKT1-Thí nghiệm hiện trường/Đào hầm ngang/Mẫu cơ lý đá (IB: 03 mẫu, IIA: 03 mẫu) | mẫu | 6 |
| 277 | TKKT1-Thí nghiệm hiện trường/Đào hầm ngang/Mẫu thạch học | mẫu | 6 |
| 278 | TKKT1-Thí nghiệm hiện trường/Đào hầm ngang/Mẫu nước | mẫu | 1 |
| 279 | TKKT1/Thí nghiệm cơ địa trong hầm ngang/Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông gồm 02TN/06 bệ trong đới IB và 02 TN/6 bệ trong đới IIA và 02 TN/6 bệ trong đới IIB (Mỗi TN gồm 3 bệ) (Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang) | 1 bệ TN | 18 |
| 280 | TKKT1/Thí nghiệm cơ địa trong hầm ngang/Khoan tạo viền trụ đá (15 trụ x 19,24m/trụ) | m | 288,6 |
| 281 | TKKT1/Thí nghiệm cơ địa trong hầm ngang/Thí nghiệm đẩy trượt trụ đá gồm 15 trụ/03TN (01TN/5 trụ trong đới IB; 01TN/5 trụ trong đới IIA và 01 TN/5 trụ trong đới IIB (1TN bao gồm 5 trụ) (theo TC của ASTM). (Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang) | TN | 15 |
| 282 | TKKT1/Thí nghiệm cơ địa trong hầm ngang/Khoan xoay ngang trong hầm có lấy mẫu để lắp giãn kế (3 đới/hầm x 2 mặt cắt/đới x 6m/hố x 2 hố/mặt cắt) | m | 72 |
| 283 | TKKT1/Thí nghiệm cơ địa trong hầm ngang/Bơm cấp nước phục vụ máy khoan độ sai 0-30m. Cấp đất đá I-III | m | 72 |
| 284 | TKKT1/Thí nghiệm cơ địa trong hầm ngang/Thí nghiệm đo giãn kế | TN | 6 |
| 285 | TKKT1/Đo ứng suất thiên nhiên bằng phương pháp đo hội tụ (MC)/Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m. Cấp đất đá IV- VI | m | 24 |
| 286 | TKKT1-Thí nghiệm đẩy trượt trụ đất trong đới edQ+IA1/Đào hố để tạo trụ đất với kích thước (2.0m x 2.0m x 10.0m) x 3 hố (TN cho đới edQ+IA1) - Cấp IV-V | m3 | 72 |
| 287 | TKKT1-Thí nghiệm đẩy trượt trụ đất trong đới edQ+IA1/Thí nghiệm xác định khối lượng thể tích và độ ẩm mẫu đất hiện trường | mẫu | 12 |
| 288 | TKKT1-Thí nghiệm đẩy trượt trụ đất trong đới edQ+IA1/Thí nghiệm đẩy trượt trụ đất - đá trong đới edQ+IA1 bằng dao vòng kích thước lớn | TN | 12 |
| 289 | TKKT1-Thí nghiệm đẩy trượt trụ đất đá trong đới IA2/Đào hố để tạo trụ đất với kích thước (2.0m x 2.0m x 10.0m) x 3 hố (TN cho đới edQ+IA1), Cấp IV-V | m3 | 48 |
| 290 | TKKT1-Thí nghiệm xác định khối lượng thể tích và độ ẩm mẫu đất hiện trường/ | mẫu | 12 |
| 291 | TKKT1-Thí nghiệm đẩy trượt trụ đất đá trong đới IA2/Thí nghiệm đẩy trượt trụ đất - đá trong đới IA2 bằng dao vòng kích thước lớn (06TN trạng thái tự nhiên và 06 TN trạng thái bão hòa, mỗi TN gồm 3 dao) | thí nghiệm | 12 |
| 292 | TKKT1-Thí nghiệm trong phòng mẫu lấy trong hầm ngang/Mẫu cơ lý đá | mẫu | 9 |
| 293 | TKKT1-Thí nghiệm trong phòng mẫu lấy trong hầm ngang/Mẫu thạch học | mẫu | 6 |
| 294 | TKKT1-Thí nghiệm trong phòng mẫu lấy trong hầm ngangMẫu nước | mẫu | 1 |
| 295 | TKKT1-Công tác khác/Công tác chụp và in ảnh nõn khoan- Phần đường hầm khảo sát | ảnh | 1.440 |
| 296 | TKKT1-Công tác khác/kho mìn phục vụ khoan nổ (thuê hoặc xây kho) | Khoản | 1 |
| 297 | TKKT1-Camera hố khoan/ Camera thẳng 3 hố: Thực hiện hiện trường | md | 445 |
| 298 | TKKT1-Camera hố khoan/ Camera thẳng 3 hố: Xử lý số liệu | md | 445 |
| 299 | TKKT1-Camera hố khoan/ Camera thẳng 3 hố: In ảnh camera | ảnh | 4.450 |
| 300 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Đo lưới khống chế tọa độ bằng thiết bị toàn đạc: Đo nối vào điểm tam giác hạng IV hệ VN2000 không xây dựng môc, Cấp địa hình IV | điểm | 2 |
| 301 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Xây dựng lưới tam giác thủy công, thủy chuẩn thủy công và đưa tim mốc công trình ra thực địa: Xây dựng mốc Lưới tam giác thủy công hạng I, cấp địa hình III (chỉ tính phần xây mốc) | mốc | 2 |
| 302 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Xây dựng lưới tam giác thủy công, thủy chuẩn thủy công và đưa tim mốc công trình ra thực địa: Xây dựng mốc Lưới tam giác thủy công hạng I, cấp địa hình IV (chỉ tính phần xây mốc) | mốc | 4 |
| 303 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Xây dựng lưới tam giác thủy công, thủy chuẩn thủy công và đưa tim mốc công trình ra thực địa: Đo lưới tam giác thủy công hạng I, cấp địa hình III. Không xây dựng mốc | điểm | 2 |
| 304 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Xây dựng lưới tam giác thủy công, thủy chuẩn thủy công và đưa tim mốc công trình ra thực địa: Đo lưới tam giác thủy công hạng I, cấp địa hình IV. Không xây dựng mốc | điểm | 4 |
| 305 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Xây dựng lưới tam giác thủy công, thủy chuẩn thủy công và đưa tim mốc công trình ra thực địa/Đo lưới tam giác thủy công hạng I (tận dụng 02 mốc tam giác thủy công hiện hữu): Cấp địa hình III | điểm | 1 |
| 306 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Xây dựng lưới tam giác thủy công, thủy chuẩn thủy công và đưa tim mốc công trình ra thực địa/Đo lưới tam giác thủy công hạng I (tận dụng 02 mốc tam giác thủy công hiện hữu): Cấp địa hình IV | điểm | 1 |
| 307 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Lưới thủy chuẩn thủy công: Xây dựng mốc thủy chuẩn thủy công hạng I, cấp địa hình III (chỉ tính xây mốc) | mốc | 2 |
| 308 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Lưới thủy chuẩn thủy công: Xây dựng mốc thủy chuẩn thủy công hạng I, cấp địa hình IV (chỉ tính xây mốc) | mốc | 3 |
| 309 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Lưới thủy chuẩn thủy công: Đo lưới thủy chuẩn thủy công hạng I, Không xây dựng mốc, cấp địa hình III | km | 2 |
| 310 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Lưới thủy chuẩn thủy công: Đo lưới thủy chuẩn thủy công hạng I, Không xây dựng mốc, cấp địa hình IV | km | 3 |
| 311 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Đưa tim mốc công trình/Lưới trung gian đưa tim - Tam giác hạng IV: Cấp địa hình III | điểm | 2 |
| 312 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Đưa tim mốc công trình/Lưới trung gian đưa tim - Tam giác hạng IV: Cấp địa hình IV | điểm | 2 |
| 313 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Đưa tim mốc công trình/Điểm tim công trình chính - đường chuyền hạng IV: Cấp địa hình III | điểm | 5 |
| 314 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Đưa tim mốc công trình/Điểm tim công trình chính - đường chuyền hạng IV: Cấp địa hình IV | điểm | 8 |
| 315 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Đưa tim mốc công trình/Điểm tim công trình phụ - đường chuyền cấp 1: Cấp địa hình III | điểm | 3 |
| 316 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Đưa tim mốc công trình/Điểm tim công trình phụ - đường chuyền cấp 1: Cấp địa hình IV | điểm | 6 |
| 317 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Đo lại lưới tam giác thủy công, thủy chuẩn thủy công (lần 1), không xây dựng mốc/Đo lại lưới tam giác thủy công: Lưới tam giác thủy công hạng I, cấp địa hình III | điểm | 6 |
| 318 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Đo lại lưới tam giác thủy công, thủy chuẩn thủy công (lần 1), không xây dựng mốc/Đo lại lưới tam giác thủy công: Lưới tam giác thủy công hạng I, cấp địa hình IV | điểm | 10 |
| 319 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Đo lại lưới tam giác thủy công, thủy chuẩn thủy công (lần 1), không xây dựng mốc/Đo lại lưới thủy chuẩn thủy công, không xây dựng mốc: Lưới thủy chuẩn thủy công hạng I, cấp địa hình III | km | 4 |
| 320 | TKKT2-XÂY DỰNG LƯỚI THỦY CÔNG/Đo lại lưới tam giác thủy công, thủy chuẩn thủy công (lần 1), không xây dựng mốc/Đo lại lưới thủy chuẩn thủy công, không xây dựng mốc: Lưới thủy chuẩn thủy công hạng I, cấp địa hình IV | km | 6 |
| 321 | TKKT2-PHẦN ĐƯỜNG DÂY 220kV ĐẤU NỐI: |  |  |
| 322 | TKKT2-PHẦN ĐƯỜNG DÂY 220kV ĐẤU NỐI: Phân móng trung gian toàn tuyến - Cấp địa hình IV | 100m | 11 |
| 323 | TKKT2-PHẦN ĐƯỜNG DÂY 220kV ĐẤU NỐI: Đo nối tọa độ Quốc gia vào các vị trí móng trung gian (đường chuyền hạng IV) - Cấp địa hình V | điểm | 3 |
| 324 | TKKT2-PHẦN ĐƯỜNG DÂY 220kV ĐẤU NỐI: Đo bình đồ 1/200 các vị trí móng, h=0,5m (3 VT: G1, G2 và ĐC) - Địa hình cấp V | ha | 1,44 |
| 325 | TKKT2-PHẦN ĐƯỜNG DÂY 220kV ĐẤU NỐI: Phục hồi bàn giao - Cấp địa hình IV | 100m | 11 |

Ghi chú:

- Mẫu số 01A áp dụng khi gói thầu bao gồm phần công việc dựa theo đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp đồng trọn gói;

- Mẫu số 01B áp dụng khi gói thầu bao gồm phần công việc dựa theo đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá;

- Mẫu số 01C áp dụng cho phần công việc dựa trên lương chuyên gia và chi phí khác ngoài lương, áp dụng loại hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng theo thời gian;

- Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục công việc khác nhau thì có thể áp dụng đồng thời các Mẫu số 01A, 01B, 01C tương ứng cho từng hạng mục công việc.

# Mẫu số 02 (Webform trên Hệ thống): Đơn dự thầu (thuộc E-HSĐXKT)

Mẫu số 02 (Webform trên Hệ thống)

ĐƠN DỰ THẦU(1)

(thuộc E-HSĐXKT)

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi:

- Tên nhà thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất], Mã số thuế: ___ [ Hệ thống tự động trích xuất] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT.

Hiệu lực của E-HSĐXKT:____ [Hệ thống tự trích xuất từ E-TBMT]

Chúng tôi cam kết:

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh).

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

4. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu(2).

5. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu.

6. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh).

7. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực.

9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.

Ghi chú:

(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT.

(2) E-HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này.

# Mẫu số 03 (Webform trên Hệ thống hoặc đính kèm): Thỏa thuận liên danh

Mẫu số 03 (Webform trên Hệ thống hoặc đính kèm)

THỎA THUẬN LIÊN DANH

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Gói thầu:___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Thuộc dự án/dự toán mua sắm: ____ [Hệ thống tự động trích xuất]

Căn cứ (1)	 [Hệ thống tự động trích xuất]

Căn cứ(1)	 [Hệ thống tự động trích xuất]

Căn cứ E-HSMT gói thầu: ______ [Hệ thống tự động trích xuất] với số E-TBMT:__ [Hệ thống tự động trích xuất]

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh thứ nhất:____ [Hệ thống tự động trích xuất]

Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];

Đại diện là ông/bà:…

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tên thành viên liên danh thứ hai:____ [Hệ thống tự động trích xuất]

Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

...

Tên thành viên liên danh thứ n:____ [Hệ thống tự động trích xuất]

Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất].

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [ghi tên của liên danh].

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất] đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu liên danh:

Các bên nhất trí phân công ____ [Hệ thống tự động trích xuất thành viên lập liên danh] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(2):

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh.

[-Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây (3):

| STT | Tên | Nội dung công việc đảm nhận | Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên thành viên đứng đầu liên danh | - ___ - ___ | ___% ___% |
| 2 | Thành viên thứ 2 | - ___ - ___ | ___% ___% |
| … | … | …. | …. |
| Tổng cộng |  | Toàn bộ công việc của gói thầu | 100% |

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;

- Hủy thầu gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất] theo thông báo của Chủ đầu tư, Bên mời thầu.

Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH

[xác nhận, chữ ký số]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH

[xác nhận, chữ ký số]

Ghi chú:

(1) Hệ thống tự động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

(2) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu.

(3) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục công việc nêu trong điều khoản tham chiếu, đề xuất kỹ thuật, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này.

# Mẫu số 04 (Scan đính kèm): Cơ cấu tổ chức và KN của NT tư vấn

Mẫu số 04 (Scan đính kèm)

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM

CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN

A. Cơ cấu tổ chức của nhà thầu

[Mô tả tóm tắt quá trình hình thành và tổ chức của nhà thầu (trường hợp liên danh thì mô tả tổ chức của mỗi thành viên trong liên danh). Mô tả số lượng chuyên gia tư vấn chuyên ngành mà nhà thầu ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn và nêu rõ số năm kinh nghiệm của từng chuyên gia].

B. Kinh nghiệm của nhà thầu

Các gói thầu DVTV tương tự do nhà thầu thực hiện trong vòng            [Ghi số năm]   năm gần đây.

Nhà thầu phải sử dụng bảng sau để kê khai cho mỗi DVTV tương tự như DVTV được yêu cầu trong gói thầu này mà nhà thầu đã thực hiện (với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác hoặc là nhà thầu phụ). Đối với từng công việc tương tự, nhà thầu tư vấn phải cung cấp bản tóm tắt bao gồm tên của nhân sự chủ chốt và nhà thầu phụ của nhà thầu đã tham gia, thời gian thực hiện công việc, giá hợp đồng (trường hợp nhà thầu tham dự thầu là thành viên liên danh hoặc là nhà thầu phụ thì ghi rõ khối lượng công việc, giá trị đảm nhận với vai trò thành viên liên danh, nhà thầu phụ).

Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng của các chuyên gia với vai trò tư vấn cá nhân hoặc làm chuyên gia cho các nhà thầu tư vấn khác chỉ được tính vào kinh nghiệm làm việc của bản thân chuyên gia, không tính vào kinh nghiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu nộp E-HSDT.

| Thời gian | Tên công việc [mô tả tóm tắt các kết quả, sản phẩm chính] | Tên gói thầu, tên dự án/dự toán mua sắm, Chủ đầu tư, địa điểm làm việc | Giá trị hợp đồng [trường hợp liên danh thì nêu giá trị DVTV do nhà thầu thực hiện] | Vai trò trong công việc [ghi nhà thầu, nhà thầu phụ, thành viên trong liên danh] | Thời gian thực hiện gói thầu [ghi rõ từ ngày… đến ngày…] | Thời gian thực hiện gói thầu thực tế [từ ngày… đến ngày…] Trường hợp chậm trễ thì nêu rõ lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan.

# Mẫu số 05 (Scan đính kèm): Những góp ý về Điều khoản tham chiếu

Mẫu số 05 (Scan đính kèm)

NHỮNG GÓP Ý (NẾU CÓ) ĐỂ HOÀN THIỆN

NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

[Nhà thầu trình bày những nội dung sửa đổi để hoàn thiện điều khoản tham chiếu nhằm thực hiện hợp đồng]

Đề xuất bổ sung, sửa đổi điều khoản tham chiếu:

1.

2.

3.

4.

5.

# Mẫu số 06 (Scan đính kèm): Giải pháp và Phương pháp luận tổng quát do Nhà thầu đề xuất để thực hiện dịch vụ tư vấn

Mẫu số 06 (Scan đính kèm)

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT

DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất kỹ thuật (cả biểu đồ) gồm 3 phần:

1. Giải pháp và phương pháp luận

2. Kế hoạch công tác

3. Tổ chức và nhân sự

Giải pháp và phương pháp luận. [Mô tả hiểu biết về mục tiêu của công việc ghi trong Điều khoản tham chiếu, cách tiếp cận kỹ thuật và phương pháp luận sẽ áp dụng để thực hiện công việc nhằm đạt được kết quả dự kiến và mức độ chi tiết của kết quả đó. Đối với gói thầu tư vấn giám sát, giải pháp và phương pháp luận cần bao gồm cả khía cạnh môi trường, xã hội. Nhà thầu lưu ý không sao chép, nhắc lại Điều khoản tham chiếu trong phần này]

Kế hoạch thực hiện. [Đưa ra kế hoạch thực hiện các hoạt động/công việc chính, nội dung và thời gian hoạt động, phân kỳ hoạt động và tương quan giữa các kỳ, các mốc chính (bao gồm các bước phê duyệt tạm thời của Chủ đầu tư) và ngày dự kiến giao nộp báo cáo. Kế hoạch thực hiện phải thống nhất với cách tiếp cận kỹ thuật và phương pháp luận, thể hiện sự hiểu biết về Điều khoản tham chiếu và khả năng chuyển Điều khoản tham chiếu thành kế hoạch thực hiện khả thi. Cần đính kèm danh sách các tài liệu hoàn chỉnh (bao gồm báo cáo) sẽ phải giao nộp. Kế hoạch thực hiện phải thống nhất với Kế hoạch tiến độ]

Tổ chức và Nhân sự. [Mô tả cơ cấu và thành phần nhóm chuyên gia, bao gồm danh sách các nhân sự chủ chốt, nhân sự khác, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và hành chính liên quan]

# Mẫu số 07 (Scan đính kèm): Lý lịch chuyên gia tư vấn

Mẫu số 07 (Scan đính kèm)

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Tên nhà thầu:

| Tên và số của vị trí tư vấn | [Ví dụ: K-1, TRƯỞNG NHÓM] |
| --- | --- |
| Tên chuyên gia tư vấn: | [điền tên đầy đủ] |
| Ngày sinh: | [ngày/tháng/năm] |
| Quốc tịch |  |

Trình độ học vấn: [liệt kê trường cao đẳng/đại học hoặc khóa học chuyên ngành, nêu tên của cơ sở đào tạo, thời gian học, loại bằng cấp đã đạt được]

________________________________________________________________

Quá trình công tác phù hợp với công việc: [Liệt kê theo trình tự thời gian quá trình công tác của chuyên gia theo Bảng sau, không cần liệt kê các công việc đã làm không phù hợp với công việc đang yêu cầu]

| Thời gian (từ...đến...) | Tên cơ quan, đơn vị, vị trí đảm nhận và thông tin liên hệ để tham chiếu | Địa điểm làm việc | Tóm tắt công việc đã làm phù hợp với công việc đang yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |

Thành viên của Hiệp hội chuyên ngành, tổ chức nghề nghiệp và tác phẩm đã xuất bản: ________________________________________________________________

Ngôn ngữ (Chỉ nêu những ngôn ngữ có thể dùng để làm việc):

________________________________________________________________

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

|  | _____, ngày ____ tháng ___năm _____ Người khai [Ký tên, chức danh và ghi rõ họ tên] |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Từng cá nhân chuyên gia tư vấn trong danh sách nêu tại Mẫu số 09 phải kê khai Mẫu này.

- Nhà thầu scan hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn của các chuyên gia tư vấn nêu trên đính kèm cùng E-HSDT.

# Mẫu số 08: Tiến độ thực hiện công việc

Mẫu số 08

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

| Stt | Nội dung công việc (1) | Tháng/ngày thứ(2) [Nhà thầu chọn tháng hoặc ngày trên Hệ thống] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | n | Tổng |
| 1 | [Ví dụ: Hạng mục công việc 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Thu thập dữ liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Soạn thảo báo cáo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Báo cáo sơ bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Tổng hợp ý kiến |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5)… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) Báo cáo cuối cùng] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | [Hạng mục công việc 2] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Liệt kê tất cả hạng mục công việc, trong mỗi hạng mục công việc phải nêu tiến độ thực hiện các công việc cụ thể.

(2) Thời gian cho mỗi công việc cụ thể thể hiện bằng biểu đồ, trường hợp cần thiết nhà thầu có ghi chú, giải thích biểu đồ.

# Mẫu số 09: Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn

Mẫu số 09

DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN

| Stt | Tên | Số định danh/CMTND/căn cước công dân/Hộ chiếu | Chức danh bố trí trong gói thầu | Cách thức huy động | Địa điểm làm việc | Số công [Chọn người /tháng hoặc người/ ngày]1 |  |  | Tổng số tháng công/ngày công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Hạng mục công việc 1 | Hạng mục công việc 2 | …..2 |  |
| I | Nhân sự chủ chốt3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Văn A |  | [Hệ thống trích xuất theo vị trí nêu tại Bảng số 01 Chương III] | [Nhà thầu chọn một trong hai phương án: nhân sự của nhà thầu/Nhân sự đi thuê)] | [Công ty] |  |  |  | [Hệ thống tự tính] |
|  |  |  |  |  | [Thực địa] |  |  |  | [Hệ thống tự tính] |
|  |  |  | [Hệ thống trích xuất theo vị trí nêu tại Bảng số 01 Chương III] | [Nhà thầu chọn một trong hai phương án: nhân sự của nhà thầu/Nhân sự đi thuê)] | [Công ty] |  |  |  | [Hệ thống tự tính] |
|  |  |  |  |  | [Thực địa] |  |  |  | [Hệ thống tự tính] |
|  | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Số công nhân sự chủ chốt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Nhân sự khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | [Nhà thầu điền] | Nhà thầu chọn một trong hai phương án: nhân sự của nhà thầu/Nhân sự đi thuê)] | [Công ty] |  |  |  | [Hệ thống tự tính] |
|  |  |  |  |  | [Thực địa] |  |  |  | [Hệ thống tự tính] |
|  |  |  | [Nhà thầu điền] | Nhà thầu chọn một trong hai phương án: nhân sự của nhà thầu/Nhân sự đi thuê)] | [Công ty] |  |  |  | [Hệ thống tự tính] |
|  |  |  |  |  | [Thực địa] |  |  |  | [Hệ thống tự tính] |
|  | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Số công nhân sự chủ chốt |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Trường hợp Mục 14.3 E-BDL có quy định, nhà thầu chọn người/tháng hoặc người/ngày phù hợp với quy định tại Mục này; nhà thầu phải đề xuất tổng số công cho nhân sự chủ chốt không ngắn hơn quy định tại Mục 14.3 E-BDL.

(2) Hạng mục công việc được Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 08 Chương IV.

(3) Vị trí, số lượng nhân sự chủ chốt phù hợp với yêu cầu nêu tại Bảng số 01 Mục 2 Chương III.

# Mẫu số 10: Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ

Mẫu số 10

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ (1)

| STT | Tên nhà thầu phụ(2) | Phạm vi công việc(3) | Khối lượng công việc(4) | Giá trị % ước tính(5) | Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Trường hợp E-HSMT có quy định về việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu kê khai theo Mẫu này.

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Sau đó, nếu được lựa chọn thì khi huy động thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu.

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài liệu này trong E-HSDT. Trường hợp chưa xác định được tên nhà thầu phụ thì để trống cột này.

# Mẫu số 11 (webform trên Hệ thống): Đơn dự thầu (thuộc E-HSĐXTC)

Mẫu số 11

ĐƠN DỰ THẦU(1)

(thuộc E-HSĐXTC)

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi:

Tên nhà thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] cam kết thực hiện gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu là ____[Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____[Ghi tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá].

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là:_____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).

Hiệu lực của E-HSĐXTC: ____ [Hệ thống tự động trích xuất].

Chúng tôi cam kết những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực.

Ghi chú:

(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT.

# Mẫu số 12: Bảng thù lao cho chuyên gia

Mẫu số 12

BẢNG THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA (*)

| STT | Họ và tên (1) | Chức danh bố trí trong gói thầu (2) | Địa điểm làm việc (3) | Thù lao/tháng- (ngày) người (4) | Số tháng (ngày) người (5) | Thù lao cho chuyên gia (6) = (4) x (5) | Tổng (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nhân sự chủ chốt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | [Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09] | [Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09] | Công ty | [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12A khi có yêu cầu phân tích thù lao] | [Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09] | (a) | (a)+(b) |
|  |  |  | Thực địa | [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12A khi có yêu cầu phân tích thù lao] | [Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09] | (b) |  |
| 2 | …… | ……… | Công ty | [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12A khi có yêu cầu phân tích thù lao] | [Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09] | (a) | (a)+(b) |
|  |  |  | Thực địa | [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12A khi có yêu cầu phân tích thù lao] | [Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09] | (b) |  |
| II | Nhân sự khác |  |  |  |  |  |  |
| 1 | [Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09] | [Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09] | Công ty | [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12A khi có yêu cầu phân tích thù lao] | [Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09] |  |  |
|  |  |  | Thực địa | [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12A khi có yêu cầu phân tích thù lao] | [Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09] |  |  |
| 2 | ……….. | ………….. | Công ty | [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12A khi có yêu cầu phân tích thù lao] | [Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09] |  |  |
|  |  |  | Thực địa | [Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12A khi có yêu cầu phân tích thù lao] | [Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 09] |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | (A) |

Ghi chú:

- (*): Mẫu này áp dụng cho các công việc thuộc Mục 3 Mẫu số 01C Chương này.

- (1), (2), (5): Hệ thống tự động trích xuất từ Mẫu số 09 Chương này.

- (4): Nhà thầu điền trong trường hợp E-HSMT không yêu cầu phân tích thù lao cho chuyên gia theo Mẫu số 12A. Trường hợp E-HSMT yêu cầu phân tích thù lao cho chuyên gia thì nhà thầu hoàn thành Mẫu số 12A để Hệ thống trích xuất thông tin vào cột này.

- (6) (7): Hệ thống tự tính

# Mẫu số 12A: Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia

Mẫu số 12A

BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA

| STT | Họ tên chuyên gia | Chức danh | Địa điểm làm việc | Lương cơ bản | Chi phí xã hội % của (3) | Chi phí quản lý chung % của (3) | Cộng (3)+(4)+(5) | Lợi nhuận % của (6) | Phụ cấp xa nhà | Thù lao cho chuyên gia/tháng (ngày) (6)+(7) +(8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (1a) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Nguyễn Văn A |  | Công ty |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Thực địa |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ….. |  | Công ty |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Thực địa |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: Trường hợp không yêu cầu nhà thầu phân tích chi tiết chi phí thù lao chuyên gia thì không sử dụng Mẫu này

# Mẫu số 13: Chi phí khác cho chuyên gia

Mẫu số 13

CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA

| STT | Miêu tả | Đơn vị tính | Chi phí/đơn vị (1) | Số lượng (2) | Chi phí (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Công tác phí] | [Ngày] |  | [Hệ thống tự tính trên cơ sở tổng số ngày làm việc thực địa của các nhân sự nêu tại Mẫu số 09] | (1)x(2) |
| 2 | [Chuyến bay] | [Chuyến] |  |  |  |
| 3 | [Chi phí liên lạc] |  |  |  |  |
| 4 | [Thiết bị, tài liệu…] |  |  |  |  |
| 5 | [Chi phí đi lại trong nước] |  |  |  |  |
| 6 | [Thuê văn phòng, thư ký hỗ trợ] |  |  |  |  |
| 7 | [Đào tạo nhân sự của Chủ đầu tư] |  |  |  |  |
| Tổng chi phí |  |  |  |  | (B) |

Cột (3): Hệ thống tự động tính

# Mẫu số 14: Chi phí hạng mục công việc dựa trên đơn giá và khối lượng

Mẫu số 14

CHI PHÍ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

DỰA TRÊN ĐƠN GIÁ VÀ KHỐI LƯỢNG

| STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá (bao gồm VAT) | Thành tiền (bao gồm VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4) x (5) |
| I | Phần công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp đồng trọn gói |  |  |  | (M1) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| II | Phần công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá |  |  |  | (M2) |
|  | Các công việc |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  | M=(M1+M2) |

Ghi chú:

- (1) (2) (3) (4): Hệ thống trích xuất từ Mẫu số 01A và 01B thuộc Mẫu số 01

- (5) Nhà thầu điền đơn giá đã bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện dịch vụ, kể cả thuế, phí, lệ phí.

- (6) Hệ thống tự động tính.

# Mẫu số 15: Bảng tổng hợp chi phí

Mẫu số 15

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ

| Thù lao cho chuyên gia | (A) |
| --- | --- |
| Chi phí khác cho chuyên gia | (B) |
| Chi phí hạng mục công việc dựa trên đơn giá và khối lượng | (M) |
| Tổng chi phí | A + B + M |

Ghi chú:

Mục A, B, M: Hệ thống tự trích xuất từ các Mẫu số 12, 13, 14

Tổng chi phí: Hệ thống tự tính và trích xuất ra giá dự thầu trong đơn dự thầu thuộc E-HSĐXTC.

Ghi số năm cụ thể căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu (thông thường là 3, 4 hoặc 5 năm, đối với nhà thầu thành lập ít hơn 3 năm vẫn tiếp tục xem xét, đánh giá mà không loại nhà thầu).

Chi phí xã hội: bao gồm các chi phí như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành;

Chi phí quản lý chung: là chi phí chung của nhà thầu không liên quan trực tiếp đến việc thực hiện gói thầu được tính theo đầu người, bao gồm các chi phí như: chi phí thuê trụ sở, điện nước, truyền thông, nghiên cứu phát triển...