Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu:

- Giới thiệu chung về dự toán gói thầu:

- Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ Đào tạo và Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ phục vụ SXKD năm 2026.

- Quy mô và địa điểm hạng mục dịch vụ: Cung cấp dịch vụ Đào tạo và Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời gian thực hiện dịch vụ: Năm 2026.

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Quảng Ngãi.

2. Phạm vi cung cấp và kế hoạch thực hiện gói thầu:

2.1. Phạm vi cung cấp:

| TT | Danh mục dịch vụ | Khối lượng mời thầu | ĐVT | Mô tả dịch vụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dịch vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ |  |  |  |  |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn Tăng đơ xích có tải trọng từ 1 tấn đến 3 tấn | 149,0 | Cái | Theo mục II - Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn Tăng đơ xích có tải trọng từ 3 tấn đến 7,5 tấn | 21,0 | Cái | Theo mục II - Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn Tirfor từ 1 tấn đến 3 tấn | 59,0 | Cái | Theo mục II - Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn Tăng đơ cáp từ 1 tấn đến 3 tấn | 29,0 | Cái | Theo mục II - Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn Palăng xích có tải trọng từ 1 tấn đến 3 tấn | 29,0 | Cái | Theo mục II - Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn Palăng xích có tải trọng từ 3 tấn đến 5 tấn | 13,0 | Cái | Theo mục II - Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn Palăng xích có tải trọng 10 tấn | 1,0 | Cái | Theo mục II - Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn tời quay tay, máy có tải trọng nâng từ 1 tấn đến 5 tấn | 27,0 | Cái | Theo mục II - Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn xe thang nâng người 0,2 tấn | 5,0 | Cái | Theo mục II - Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục ô tô 3,5 tấn | 23,0 | Cái | Theo mục II - Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người (rổ nâng người 0,2 tấn) | 24,0 | Cái | Theo mục II - Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục ô tô 5,0 tấn | 3,0 | Cái | Theo mục II - Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục ô tô 6,6 tấn | 1,0 | Cái | Theo mục II - Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục ô tô 8,0 tấn | 1,0 | Cái | Theo mục II - Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người sửa chữa điện nóng | 4,0 | Cái | Theo mục II - Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  |
|  | Kiểm định cần bít dựng cột 20m | 3,0 | Cái | Theo mục II - Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  |
| II | Dịch vụ đào tạo |  |  |  |  |
|  | Đào tạo vận hành thiết bị nâng | 162,0 | Người | Theo mục II - Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  |
|  | Huấn luyện vận hành cần trục ô tô | 8,0 | Người | Theo mục II - Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  |
|  | Đào tạo vận hành xe nâng người | 37,0 | Người | Theo mục II - Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu |  |

Đơn giá chào thầu: Là đơn giá thực hiện dịch vụ Đào tạo và Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ (tại các Đơn vị thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi) do nhà thầu đề xuất; Đơn giá chào thầu đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan và thuế giá trị gia tăng 10% để thực hiện gói thầu.

Lưu ý: Do chưa xác định rõ ràng được mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cụ thể trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư tạm xác định mức thuế suất GTGT là 10%, yêu cầu nhà thầu tính toán giá dịch vụ chưa thuế GTGT và chào thầu với mức thuế suất GTGT là 10%. Chủ đầu tư sẽ tính toán đơn giá dịch vụ chưa thuế GTGT tương ứng với mức thuế suất 10% để làm cơ sở đánh giá thầu và ký hợp đồng.

2.2. Thời gian, tiến độ, địa điểm cung cấp dịch vụ:

  - Thời gian, tiến độ thực hiện cung cấp dịch vụ: Tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, trong đó: Thời gian thực hiện gói thầu trong vòng 280 ngày (chia thành 02 đợt theo tiến độ nhu cầu) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thời gian thực hiện của mỗi đợt trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên mua có văn bản thông báo thực hiện hợp đồng.

Chi tiết khối lượng công việc các đợt như Bảng sau:

| TT | Danh mục dịch vụ | Khối lượng mời thầu | ĐVT | Đợt 1 (hoàn thành trước 15/4/2026) | Đợt 2 (hoàn thành trước 30/11/2026) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dịch vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ |  |  |  |  |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn Tăng đơ xích có tải trọng từ 1 tấn đến 3 tấn | 149,0 | Cái | 110,0 | 39,0 |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn Tăng đơ xích có tải trọng từ 3 tấn đến 7,5 tấn | 21,0 | Cái | 13,0 | 8,0 |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn Tirfor từ 1 tấn đến 3 tấn | 59,0 | Cái | 42,0 | 17,0 |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn Tăng đơ cáp từ 1 tấn đến 3 tấn | 29,0 | Cái | 12,0 | 17,0 |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn Palăng xích có tải trọng từ 1 tấn đến 3 tấn | 29,0 | Cái | 13,0 | 16,0 |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn Palăng xích có tải trọng từ 3 tấn đến 5 tấn | 13,0 | Cái | 11,0 | 2,0 |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn Palăng xích có tải trọng 10 tấn | 1,0 | Cái | 1,0 | - |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn tời quay tay, máy có tải trọng nâng từ 1 tấn đến 5 tấn | 27,0 | Cái | 19,0 | 8,0 |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn xe thang nâng người 0,2 tấn | 5,0 | Cái | 3,0 | 2,0 |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục ô tô 3,5 tấn | 23,0 | Cái | 13,0 | 10,0 |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người (rổ nâng người 0,2 tấn) | 24,0 | Cái | 15,0 | 9,0 |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục ô tô 5,0 tấn | 3,0 | Cái | 2,0 | 1,0 |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục ô tô 6,6 tấn | 1,0 | Cái | 1,0 | - |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục ô tô 8,0 tấn | 1,0 | Cái | 1,0 | - |
|  | Kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người sửa chữa điện nóng | 4,0 | Cái | 2,0 | 2,0 |
|  | Kiểm định cần bít dựng cột 20m | 3,0 | Cái | 1,0 | 2,0 |
| II | Dịch vụ đào tạo |  |  |  |  |
|  | Đào tạo vận hành thiết bị nâng | 162,0 | Người | 162,0 | - |
|  | Huấn luyện vận hành cần trục ô tô | 8,0 | Người | 8,0 | - |
|  | Đào tạo vận hành xe nâng người | 37,0 | Người | 37,0 | - |

  - Địa điểm cung cấp dịch vụ: Tại các đơn vị thuộc Cơ sở 1 (Quảng Ngãi) và Cơ sở 2 (Kon Tum) thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi.

II. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Dịch vụ đào tạo và kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

(Nhà thầu tuyên bố, ghi thông tin/ thông số chào thầu vào cột số “4” trong Bảng chào thông số kỹ thuật (tuyên bố đáp ứng) sau; đồng thời đính kèm các tài liệu (theo yêu cầu cụ thể tại Cột (3)) để chứng minh các nội dung đã tuyên bố đáp ứng yêu cầu của E-HSMT).

BẢNG YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ KIỂM ĐỊNH MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATVSLĐ:

1. Dịch vụ Đào tạo vận hành:

| TT | Hạng mục/ Nội dung yêu cầu | Thông số/ Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Đào tạo vận hành thiết bị nâng | - Nhà thầu cung cấp Giấy Đăng ký kinh doanh được phép hoạt động trong lĩnh vực đào tạo hoặc tương đương. - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Sở lao động Thương binh và xã hội cấp (nay là Sở Giáo dục và Đào tạo) còn hiệu lực, có đăng ký đào tạo vận hành thiết bị nâng hoặc tương đương. - Tối thiểu 02 Giảng viên đáp ứng điều 6 Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 và các thông tư sửa đổi liên quan. - Đã thực hiện ít nhất 01 khóa đào tạo về việc đào tạo vận hành thiết bị tương tự. - Khung chương trình đào tạo phù hợp theo quy định hiện hành. |  |
| 2 | Huấn luyện vận hành cần trục ô tô |  |  |
| 3 | Đào tạo vận hành xe nâng người |  |  |
| 4 | Địa điểm thực hiện dịch vụ đào tạo | Tại các đơn vị thuộc Cơ sở 1 (Quảng Ngãi) và Cơ sở 2 (Kon Tum) thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi. |  |

2. Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ:

| TT | Hạng mục/ Nội dung yêu cầu | Thông số/ Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động | Có, đảm bảo thực hiện theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động do Bộ Giao thông vận tải cấp nay là Bộ Xây dựng còn hiệu lực. - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động do Bộ lao động Thương binh và xã hội cấp nay là Bộ Nội vụ còn hiệu lực. |  |
| 2 | Năng lực nhân sự tham gia kiểm định kỹ thuật an toàn lao động | Đảm bảo thực hiện theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. - 02 Kiểm định viên có chứng chỉ kiểm định viên do Cục Đăng kiểm thuộc Bộ Giao thông cấp nay là Bộ Xây dựng còn hiệu lực. - 02 Kiểm định viên có chứng chỉ kiểm định viên do Cục An toàn Lao động thuộc Bộ lao động Thương binh và xã hội cấp nay là Bộ Nội vụ còn hiệu lực. |  |
| 3 | Bảo đảm thiết bị dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định theo yêu cầu tại quy trình kiểm định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động | Có, đảm bảo thực hiện theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. |  |
| 4 | Kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người sửa chữa điện nóng | - Có, đảm bảo thực hiện theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016: Đáp ứng các nội dung tại mục 1, 2 , 3. - Kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người. - Thí nghiệm độ bền điện áp xe nâng người sửa chữa điện nóng, gồm các nội dung sau: + Xe gàu cách điện kiểm tra độ bền điện áp giữa đầu cần gàu và đất tại điện áp 46kV-50Hz trong 3 phút. + Cần trục của gàu nâng: Khoảng cách đo giữa hai điện cực 500mm, kiểm tra độ bền điện áp giữa hai điện cực tại điện áp 46kV-50Hz trong 1 phút. + Thùng gàu (gàu ngoài không lót): Kiểm tra độ bền điện áp giữa thùng gàu và đất tại điện áp 25kV-50Hz trong 5 phút. + Thùng gàu (gàu lót trong): Khoảng cách đo giữa hai điện cực 500mm, kiểm tra độ bền điện áp giữa hai điện cực tại điện áp 35kV-50Hz trong 1 phút. + Cần cẩu phụ: Kiểm tra độ bền điện áp giữa đầu cần cẩu phụ và đất tại điện áp 25kV-50Hz trong 5 phút. + Dây cáp tời: Khoảng cách đo giữa hai điện cực 500mm, kiểm tra độ bền điện áp giữa hai điện cực tại điện áp 25kV-50Hz trong 5 phút. |  |
| 5 | Địa điểm thực hiện dịch vụ kiểm định | Tại các đơn vị thuộc Cơ sở 1 (Quảng Ngãi) và Cơ sở 2 (Kon Tum) thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi. |  |

Lưu ý: Nhà thầu chào (tuyên bố) vào Bảng tuyên bố đáp ứng (kèm tài liệu chứng minh) Yêu cầu về dịch vụ đào tạo và kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, nộp cùng Hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu (E-HSDT không nộp các Bảng tuyên bố đáp ứng trước thời điểm đóng thầu sẽ không được bổ sung làm rõ trong quá trình đánh giá E-HSDT, và sẽ được Chủ đầu tư xem xét đánh giá là không đạt ở bước Đánh giá kỹ thuật).