# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# 1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

## 1.1 Tên dự án: Xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS)

## 1.2 Quy mô dự án:

- Dự án được xác định đầu tư với các nội dung quy mô cụ thể như sau:

- Trang bị hệ thống máy chủ cho CSDL, ứng dụng

- Trang bị bản quyền CSDL và hệ điều hành máy chủ.

- Trang bị hệ thống phần mềm lõi GIS có bản quyền.

- Trang bị các nguồn CSDL xây dựng bản đồ

- Xây dựng hệ thống phần mềm nghiệp vụ cho các lĩnh vực để khai thác dữ liệu trên nền tảng GIS.

## 1.3. Địa điểm thực hiện

Trung tâm Datacenter EVNNPC - Linh Đàm.

## 1.4 Giới thiệu chung về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu  Kiểm thử phần mềm nội bộ

- Nguồn vốn: Vốn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý 1/2026.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

## 1.5 Thời gian thực hiện: Nhà thầu thực hiện gói thầu tối đa không quá 90 ngày.

# 2. Mục tiêu công việc

Thực hiện kiểm thử phần mềm nội bộ của Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS)” đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của phần mềm đã được phê duyệt, nghiệm thu bàn giao trước khi vận hành chính thức và đảm bảo đáp ứng theo đúng quy định của Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

# 3. Yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu:

Nhà thầu kiểm thử phối hợp cùng nhà thầu phát triển phần mềm và Chủ đầu tư thực hiện quy trình kiểm thử phần mềm nội bộ theo quy định tại Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng huê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ hông tin theo yêu cầu riêng:

- Xác định nội dung kiểm thử;

- Xác định các tài liệu phục vụ kiểm thử

- Lập kế hoạch kiểm thử, xác định yêu cầu, phạm vi, chiến lược, các mốc thời gian quan trọng và lịch trình thực hiện các bước từ đầu đến khi kết thúc kiểm thử;

- Xây dựng tình huống, kịch bản kiểm thử, xác định các điều kiện kiểm thử căn cứ vào chức năng, tính năng kỹ thuật của phần mềm cần kiểm thử;

- Thiết lập và duy trì môi trường kiểm thử tương đương môi trường vận hành, khai thác thực tế, bao gồm các công cụ hỗ trợ kiểm thử (nếu có) để thực hiện kiểm thử và thông báo trạng thái sẵn sàng môi trường kiểm thử cho các bên liên quan. Môi trường kiểm thử có thể được thiết lập trong chính môi trường vận hành, khai thác hoặc trong một phòng thí nghiệm (gọi tắt là Testlab) nếu môi trường Testlab và môi trường vận hành, khai thác là tương đương;

- Thực hiện kiểm thử theo kết quả ở bước thiết kế tình huống, kịch bản kiểm thử trong môi trường kiểm thử đã sẵn sàng;

- Lập báo cáo kết quả kiểm thử và lấy xác nhận của các bên tham gia kiểm thử.

- Sau khi nhà thầu phát triển phần mềm hoàn thiện các điều chỉnh, sửa đổi trên phần mềm (nếu cần thiết) để đảm bảo toàn bộ hệ thống vận hành theo đúng yêu cầu kỹ thuật, (nhà thầu kiểm thử thực hiện kiểm tra lại các điều chỉnh, sửa đổi sau khi thống nhất phạm vi, nội dung với chủ đầu tư). Quá trình này chỉ kết thúc khi các phần mềm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đã được phê duyệt.

## 3.1. Yêu cầu chung:

- Phần mềm nội bộ thuộc phạm vi đầu tư của dự án “Xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS)” phải được kiểm thử tại đơn vị thụ hưởng trước khi tiến hành nghiệm thu.

- Kịch bản kiểm thử của các phần mềm phải được Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thực hiện.

- Kết quả kiểm thử phải được báo cáo kết quả cụ thể bằng văn bản.

- Phần mềm nội bộ thuộc phạm vi đầu tư của dự án “Xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS)” sau khi hoàn thiện (theo các ý kiến góp ý của người dùng) phải được tổ chức kiểm thử lại. Quá trình này chỉ kết thúc khi các phần mềm đáp ứng yêu cầu chất lượng.

- Nội dung kiểm thử bao gồm: Kiểm thử chức năng để xác nhận chức năng phần mềm đáp ứng yêu cầu tại thiết kế được phê duyệt của phần mềm nội bộ

+ Kiểm thử chấp nhận bởi người dùng (UAT): Kiểm thử chức năng được thực hiện bởi nhà thầu kiểm thử để xác nhận chức năng phần mềm đáp ứng yêu cầu tại thiết kế được phê duyệt, đảm bảo tính chính xác dữ liệu của các chức năng.

+ Kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT): kiểm thử phi chức năng thực hiện bởi nhà thầu kiểm thử để kiểm tra, đánh giá nhằm đảm bảo sự sẵn sàng hoạt động của phần mềm. Kiểm thử chấp nhận hoạt động bao gồm các loại: Kiểm thử hiệu năng; Kiểm thử an toàn, bảo mật (phải được thực hiện bởi tổ chức được cấp phép  chứng nhận đảm bảo ATTT cho phần mềm nội bộ hoặc tổ chức sự nghiệp nhà nước có chức năng, nhiệm vụ phù hợp); Kiểm tra về tài liệu vận hành hệ thống; Kiểm thử phi chức năng: khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác, khả năng hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau.

## 3.2. Yêu cầu về tài liệu phục vụ kiểm thử chấp nhận

Nhà thầu kiểm thử phải phối hợp với nhà thầu thực hiện gói thầu: Xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS) và các đơn vị liên quan để chuẩn bị các tài liệu sau trong quá trình kiểm thử:

- Tài liệu mô tả yêu cầu người sử dụng.

- Tài liệu hướng dẫn người sử dụng bao gồm cả hướng dẫn người sử dụng là quản trị hệ thống.

- Tài liệu mô tả chi tiết yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm hoặc tài liệu đặc tả chức năng, phi chức năng của phần mềm.

- Tài liệu mô tả chi tiết yêu cầu hạ tầng kỹ thuật cần đáp ứng về môi trường vận hành, khai thác phần mềm hoặc tài liệu cấu hình môi trường vận hành, khai thác phần mềm.

- Hồ sơ báo cáo kết quả kiểm thử nội bộ (kiểm thử hệ thống) của các nhà thầu triển trong quá trình xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm hoặc kết quả kiểm thử mới nhất (nếu có).

## 3.3. Yêu cầu về quy trình kiểm thử phần mềm nội bộ:

Quá trình kiểm thử phần mềm nội bộ phải bao gồm các bước chính như sau:

(1) Lập kế hoạch kiểm thử

- Nội dung thực hiện: Lập kế hoạch kiểm thử, xác định yêu cầu, phạm vi, chiến lược, các mốc thời gian quan trọng và lịch trình thực hiện các bước từ đầu đến khi kết thúc kiểm thử.

- Các hoạt động chính:

+ Nghiên cứu nghiệp vụ của bài toán, yêu cầu của người sử dụng.

+ Nghiên cứu yêu cầu chức năng và phi chức năng của phần mềm.

+ Phân tích, xác định các ràng buộc, ước lượng thời gian và tổng hợp yêu cầu kiểm thử.

+ Xác định các mốc thời gian quan trọng trong quá trình kiểm thử.

+ Xác định các điều kiện dừng kiểm thử.

+ Lập kế hoạch kiểm thử.

+ Chấp thuận kế hoạch kiểm thử.

(2) Xây dựng tình huống, kịch bản kiểm thử

- Nội dung thực hiện: Xây dựng tình huống, kịch bản kiểm thử, xác định các điều kiện kiểm thử căn cứ vào chức năng, tính năng kỹ thuật của phần mềm cần kiểm thử.

- Các hoạt động chính:

+ Phân tích các tài liệu đầu vào để nắm vững yêu cầu, phạm vi kiểm thử, xác định các tính năng cần kiểm thử và các kỹ thuật kiểm thử.

+ Xây dựng các tình huống kiểm thử: số ký hiệu của tình huống, đặt tên tình huống và xác định điều kiện, dữ liệu đầu vào, các bước thực hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế dựa vào yêu cầu đầu vào.

+ Xây dựng các kịch bản kiểm thử tương ứng với các tình huống kiểm thử bảo đảm đáp ứng được việc đánh giá đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng.

+ Đánh giá sự phù hợp của phần mềm so với các quy định hiện hành, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành thì bổ sung các hoạt động sau:

- Chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thống nhất cung cấp yêu cầu đầu vào là các văn bản quy định, quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành có liên quan cho nhà thầu thực hiện kiểm thử.

- Nhà thầu thực hiện kiểm thử có trách nhiệm bổ sung hoạt động kiểm tra, đánh giá (còn được gọi là kiểm thử tĩnh) lại các tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng, đặc tả chức năng, phi chức năng của phần mềm so với các quy định, quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành mà chủ đầu tư cung cấp.

(3) Thiết lập và duy trì môi trường kiểm thử

- Nội dung thực hiện: Thiết lập và duy trì môi trường kiểm thử tương đương môi trường vận hành, khai thác thực tế, bao gồm các công cụ hỗ trợ kiểm thử (nếu có) để thực hiện kiểm thử và thông báo trạng thái sẵn sàng môi trường kiểm thử cho các bên liên quan. Môi trường kiểm thử có thể được thiết lập trong chính môi trường vận hành, khai thác hoặc trong một phòng thí nghiệm (gọi tắt là Testlab) nếu môi trường Testlab và môi trường vận hành, khai thác là tương đương.

- Các hoạt động chính

+ Nghiên cứu cấu hình môi trường vận hành, khai thác phần mềm, tổ chức thiết lập môi trường kiểm thử tương ứng, phù hợp với yêu cầu kiểm thử trong trường hợp sử dụng Testlab.

+ Cài đặt, cấu hình phần mềm cần kiểm thử.

+ Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử.

+ Thiết lập công cụ hỗ trợ kiểm thử.

+ Kiểm tra, duy trì môi trường kiểm thử.

(4) Thực hiện kiểm thử

- Nội dung thực hiện: Thực hiện kiểm thử theo kết quả ở bước thiết kế tình huống, kịch bản kiểm thử trong môi trường kiểm thử đã sẵn sàng.

- Các hoạt động chính:

+ Thực thi toàn bộ các kịch bản kiểm thử.

+ Quan sát, ghi nhận kết quả thực tế, ghi nhận các sự cố, lỗi phần mềm xảy ra trong quá trình kiểm thử.

+ So sánh kết quả thực tế và kết quả mong đợi.

(5) Lập báo cáo kết quả kiểm thử

- Nội dung thực hiện: Lập báo cáo kết quả kiểm thử.

- Các hoạt động chính:

+ Nhà thầu thực hiện kiểm thử lập báo cáo kết quả kiểm thử.

+ Công bố kết quả kiểm thử và tuyên bố kết thúc kiểm thử. Chủ đầu tư xem xét quyết định:

- Yêu cầu nhà thầu triển khai tiếp nhận kết quả, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện phần mềm trong trường hợp phần mềm có lỗi.

- Thống nhất kế hoạch tổ chức nghiệm thu với các bên liên quan.

- Tuyên bố kết thúc kiểm thử.

+ Nhà thầu triển khai và các bên liên quan có trách nhiệm tiếp nhận và triển khai các công việc theo kết quả kiểm thử được công bố.

## 3.4. Yêu cầu chi tiết nội dung kiểm thử

### 3.4.1. Kiểm thử chấp nhận bởi người dùng (UAT) (Kiểm thử chức năng)

Nhà thầu kiểm thử thực hiện Kiểm thử chức năng xác định toàn bộ các chức năng của phần mềm kiểm thử có đáp ứng các yêu cầu chức năng hay không, bao gồm: Sự đầy đủ, tính hoàn thiện, tính chính xác và tính tương thích theo tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng; đặc tả chức năng, phi chức năng của phần mềm đã được phê duyệt, đảm bảo tính chính xác dữ liệu các chức năng của phần mềm.

### 3.4.2. Kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT)

#### 3.4.2.1. Kiểm thử hiệu năng

Nhà thầu kiểm thử thực hiện Kiểm thử hiệu năng nhằm xác định phần mềm được kiểm thử có hoạt động đáp ứng yêu cầu về hiệu năng theo thiết kế trong môi trường kiểm thử hay không. Kỹ thuật kiểm thử hiệu năng bao gồm: kiểm thử cơ sở (baseline), kiểm thử chuẩn (benchmark), kiểm thử tải (load), kiểm thử áp lực (stress), kiểm thử sức chịu đựng (endurance), kiểm thử khối lượng (volume),...

#### 3.4.2.2. Kiểm thử an toàn, bảo mật

Nhà thầu kiểm thử thực hiện Kiểm thử bảo mật nhằm đánh giá khả năng tự bảo vệ của phần mềm cùng với các dữ liệu trước các đối tượng không được phép. Các đối tượng không được phép là: con người hoặc các hệ thống bên ngoài không được phép truy nhập hoặc không đủ thẩm quyền tiếp cận để sử dụng, đọc, chỉnh sửa hoặc xóa các dữ liệu đó. Các yêu cầu bảo mật được thể hiện tại tài liệu thiết kế của phần mềm đã được phê duyệt.

- Kiểm thử về an toàn, bảo mật phải được thực hiện bởi tổ chức được cấp phép  chứng nhận đảm bảo ATTT cho phần mềm nội bộ hoặc tổ chức sự nghiệp nhà nước có chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

#### 3.4.2.3. Kiểm tra về tài liệu vận hành hệ thống

Nhà thầu kiểm thử thực hiện Kiểm tra về tài liệu vận hành hệ thống là nội dung thuộc kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT). Việc kiểm tra tài liệu vận hành hệ thống là quá trình rà soát, kiểm tra các tài liệu về tính đầy đủ và chính xác giữa tài liệu vận hành hệ thống và các tài liệu yêu cầu kỹ thuật cũng như thực tế hoạt động của hệ thống, đồng thời kiểm tra sự đúng đắn của tài liệu vận hành hệ thống.

Tài liệu vận hành hệ thống gồm có:

- Tài liệu hệ thống: Ghi nhận thông tin chi tiết về các đặc tả thiết kế hệ thống, cách thức làm việc bên trong của hệ thống và các chức năng của nó (bao gồm cả về quy trình vận hành và khắc phục sự cố).

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (bao gồm hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn quản trị hệ thống): Ghi nhận các thông tin được viết hay hiển thị trực quan về cách thức hệ thống làm việc cũng như cách sử dụng hệ thống đó.

#### 3.4.2.4. Kiểm thử một số yếu tố phi chức năng khác:

- Kiểm thử khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác, khả năng hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau, … đảm bảo đầy đủ các yêu cầu phi chức năng theo thiết kế được phê duyệt

#### 3.4.2.5. Công cụ kiểm thử

Nhà thầu kiểm thử sử dụng các công cụ kiểm thử để kiểm thử hiệu năng và kiểm thử an toàn, bảo mật của phần mềm và Có bản quyền công cụ kiểm thử bảo mật web trong nằm trong danh sách Gartner® Magic Quadrant™ for Application Security Testing từ năm 2022 trở lại đây.

Nhà thầu nộp kèm theo tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp công cụ của nhà thầu theo phương pháp thực hiện kiểm thử phần mềm nhà thầu đề xuất.

#### 3.4.2.6. Yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ

| STT | Báo cáo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| I | Kế hoạch Kiểm thử | Xác định yêu cầu, phạm vi, chiến lược, các mốc thời gian quan trọng và lịch trình thực hiện các bước từ đầu đến khi kết thúc kiểm thử |
| II | Kịch bản kiểm thử | Xây dựng tình huống, kịch bản kiểm thử, xác định các điều kiện kiểm thử căn cứ vào chức năng, tính năng kỹ thuật của phần mềm cần kiểm thử |
| III | Báo cáo kết quả kiểm thử (từng phần mềm nội bộ) | Bao gồm các nội dung: - Kiểm thử chức năng (UAT) - Kiểm thử phi chức năng (OAT) bao gồm: hiệu năng, kiểm thử an toàn, bảo mật, kiểm tra tài liệu vận hành hệ thống |

Các báo cáo được lập tối thiểu 06 bộ (mỗi phần mềm) và có xác nhận của các bên liên quan theo quy định.

## 3.5. Yêu cầu quy mô kiểm thử:

Kiểm thử phần mềm nội bộ theo đúng quy định hiện hành của nhà nước đối với phần mềm nghiệp vụ thuộc phạm vi đầu tư của gói thầu: Xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS)

### 3.5.1. Yêu cầu chung phần mềm nghiệp vụ cho các lĩnh vực để khai thác dữ liệu trên nền tảng GIS (Phần mềm nội bộ)

Xây dựng 01 hệ thống phần mềm nghiệp vụ gồm: 01 phần mềm nghiệp vụ (ứng dụng Web) và 01 phần mềm nghiệp vụ ứng dụng di động (app mobile).

Đáp ứng các yêu cầu về khai thác dữ liệu và phục vụ các công tác, các nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực sau: Kỹ thuật vận hành; An toàn; Kinh doanh; Chăm sóc khách hàng; Kế hoạch - Đầu tư; Kế toán - Vật tư; Viễn thông - Công nghệ thông tin. Bao gồm các phân hệ:

- Phân hệ quản trị hệ thống

- Phân hệ quản lý thông tin trạng thái vòng đời thiết bị

- Phân hệ theo dõi tình trạng cung cấp điện

- Phân hệ quản lý sơ đồ nguyên lý

- Phân hệ quản lý thông tin quy hoạch và đầu tư mới

- Phân hệ quản lý Viễn thông:

- Phân hệ thống kê báo cáo dùng chung

- Phân hệ thu thập dữ liệu ngoại nghiệp

- Phân hệ tích hợp dữ liệu

- Phân hệ dịch vụ xử lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu dùng chung

Và tính kết nối của các phân hệ như hình vẽ dưới đây:

      - Thiết kế chi tiết các phân hệ phần mềm nghiệp vụ

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo:

- Phụ lục 1. Phân tích và mô tả chức năng Phần mềm nội bộ

- Phụ lục 2. Các biểu mẫu theo yêu cầu người dùng của phần mềm nghiệp vụ

### 3.5.2. Yêu cầu về phi chức năng:

      - Yêu cầu chung:

Đảm bảo các yêu cầu chính như sau:

- Yêu cầu đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu

- Yêu cầu lưu trữ, phục hồi số liệu

- Yêu cầu về khả năng xử lý, truy vấn, lưu trữ dữ liệu

- Sao lưu dữ liệu

- Yêu cầu về an toàn thông tin

- Yêu cầu về bảo mật ứng dụng web

- Yêu cầu về xác thực

- Quản lý truy cập

- Mã hóa

- Bảo mật CSDL

- Chứng nhận an toàn thông tin của bên thứ 3 đối với phần mềm nội bộ

- Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý, độ phức tạp xử lý

- Yêu cầu về tính đáp ứng tức thời và đảm bảo thông lượng

- Yêu cầu về hiệu quả sử dụng trực tuyến (end user efficiency online)

- Yêu cầu về độ phức tạp của xử lý bên trong (complex internal processing)

- Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng

- Các ràng buộc đối với hệ thống gồm: ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ thống nền tảng

- Các yêu cầu phi chức năng khác

- Yêu cầu về môi trường cho phát triển, mở rộng phần mềm

- Yêu cầu về độ phức tạp kỹ thuật-công nghệ của phần mềm

- Yêu cầu về tính sẵn sàng đối với IP v6

- Có cơ chế ghi nhật ký đối với hoạt động truy cập ứng dụng và đăng nhập chức năng quản trị;

- Có thiết lập yêu cầu ghi nhật ký truy cập, lỗi phát sinh;

- Có thiết lập tách biệt ứng dụng quản trị với ứng dụng cung cấp dịch vụ cho người sử dụng và bảo đảm ứng dụng hoạt động với quyền tối thiểu trên hệ thống;

    - Có phương án kiểm tra, lọc các dữ liệu đầu vào từ phía người sử dụng, bảo đảm các dữ liệu này không ảnh hưởng đến an toàn thông tin của ứng dụng.

      - An toàn, bảo mật

- Yêu cầu chung

Phải tương thích, phù hợp với thiết kế tổng thể về hạ tầng thông tin của Tổng Công ty, tuân thủ các nguyên tắc và các chuẩn đã được triển khai áp dụng cho hạ tầng kỹ thuật của Bộ Thông tin và truyền thông các yêu cầu về bảo mật thông tin dữ liệu, tuân thủ nguyên tắc kết hợp sử dụng có hiệu quả các phương tiện hạ tầng và dịch vụ hạ tầng đã có sẵn của tỉnh. Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu an toàn thông tin cho ứng dụng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Yêu cầu về bảo mật ứng dụng web

    - Kiểm soát truy vấn cơ sở dữ liệu để tránh lỗ hổng SQL Injection.

    - Xử lý dữ liệu đầu vào để tránh lỗ hổng XSS.

    - Sử dụng token trong các phương thức GET và POST tránh lỗ hổng CSRF: Phát sinh token theo từng request để đảm bảo an toàn cho các thao tác trên dữ liệu.

    - Kiểm soát các thao tác với file: Có cơ chế kiểm tra tính hợp lệ và xử lý tập tin trong các thao tác người upload tập tin lên hệ thống.

    - Mã hóa dữ liệu nhạy cảm

    - Mã hóa một chiều các thông tin liên quan đến CSDL.

    - Mật khẩu người dùng lưu trữ trong CSDL được mã hóa một chiều và kết hợp thêm salt khác nhau theo từng người dùng.

    - Kiểm tra quyền truy cập của người dùng: Sử dụng hệ thống riêng để chứng thực người dùng đăng nhập và phân quyền.

    - Phòng chống lỗi user enumeration.

    - Phòng chống lỗi sesion fixation.

    - Sử dụng cookie an toàn: Mã hóa thông tin sessionid trong cookies, sessionid được phát sinh là duy nhất, hủy các thông tin session khi người dùng thoát khỏi hệ thống.

    - Chuyển hướng và chuyển thiếu thẩm tra (Unvalidated Redirects and Forwards).

    - Không để lộ dữ liệu của hệ thống: Mã hóa các thông tin nhạy cảm người dùng trong các kết quả trả về từ máy chủ.

    - Chống thất thoát thông tin do kiểm soát lỗi và ngoại lệ không tốt: Không cho hiển thị các thông tin về ứng dụng khi ứng dụng bị lỗi.

    - Sử dụng Captcha: Hạn chế các request liên tục và giống nhau lên server.

    - Phòng chống lỗi file inclusion.

    - Phòng chống lỗi Command injection.

    - Phòng chống lỗi Xml/Xpath injection.

    - Phòng chống các lỗi liên quan đến xử lý luồng nghiệp vụ, logic: Kiểm tra quyền hạn của người dùng trên từng thao tác.

    - Bảo vệ cách tấn công Brute force: Thiết lập thời gian hết hiệu lực cho session để giới hạn thời gian kết nối.

- Yêu cầu về xác thực

    - Hệ thống phải có cơ chế thiết lập mật khẩu phức tạp khi đăng nhập.

    - Tài khoản bị khóa tạm thời trong vòng tối thiểu 02 phút sau 03 lần đăng nhập không thành công (sau đó người dùng phải thực hiện đăng nhập lại theo một phiên làm việc mới), hoặc hệ thống phải cho phép tích hợp với một hệ thống xác thực độc lập khác để đáp ứng yêu cầu này.

    - Mật khẩu của các tài khoản quan trọng cần được thay đổi định kỳ tối thiểu 03 tháng, hoặc hệ thống phải cho phép tích hợp với một hệ thống xác thực độc lập khác để đáp ứng yêu cầu này.

    - Tên tài khoản và mật khẩu không được truyền và lưu trữ dưới dạng bản rõ, thông tin đăng nhập phải được mã hóa trong quá trình đăng nhập.

    - Người dùng phải đăng nhập ứng dụng trước khi tải file lên (upload) và chỉ được upload file có định dạng cho phép (đối với các chức năng Upload file nếu có).

    - Quản lý phiên, ID phiên phải là duy nhất và được cấp ngẫu nhiên với mỗi người dùng. ID phiên phải có thời gian time-out đối với phiên inactive, thời gian time-out có thể thay đổi được.

- Quản lý truy cập

    - Quản lý tài khoản người dùng: Mỗi một người dùng được cấp một tài khoản duy nhất, theo phân cấp người dùng theo quy định của EVNNPC. Hệ thống cung cấp cơ chế phân quyền cho từng nhóm, từng người sử dụng đảm bảo theo chức năng nhiệm vụ được phân công, cung cấp phân quyền đối với các thư mục, tệp tin, mã hóa các tệp tin chứa các thông tin quan trọng. Cấu hình xác thực người sử dụng; giới hạn số lần đăng nhập sai liên tiếp; giới hạn thời gian để chờ đóng phiên kết nối; sử dụng các phương pháp mã hóa thông dụng để mã hóa thông tin xác thực khi sử dụng trên hệ thống hoặc truyền qua mạng; không khuyến khích việc đăng nhập tự động

    - Cơ chế kiểm soát truy cập: Cơ chế truy cập trên cho phép quản lý mọi truy cập vào hệ thống, và từ chối những truy cập chưa được cấp quyền đối với các nội dung cụ thể. Chuyên viên quản trị hệ thống sẽ quy định tính năng nào được gán cho vai trò nào, và vai trò nào được gán cho tài khoản truy cập nào. Một tài khoản chỉ có thể đăng nhập tại một thiết bị ở một thời điểm duy nhất.

    - Mật khẩu của tài khoản người dùng phải có độ dài tối thiểu là 6 ký tự và bao gồm cả chữ hoa, chữ thường, số, ký tự mở rộng…và khó đoán. Mật khẩu phải được mã hóa theo chuẩn SHA256 tại CSDL. Mật khẩu người sử dụng bắt buộc phải đổi mật khẩu trong lần truy cập đầu tiên hoặc ngay sau khi nhận bàn giao từ người khác hoặc có thông báo về sự cố ATTT, điểm yếu liên quan đến khả năng lộ mật khẩu; Mật khẩu phải được đổi tối thiểu 03 tháng một lần đối với tài khoản của người dùng

    - Cơ chế tránh tấn công dò mật mã: khi người dùng đăng nhập sẽ thực hiện đếm số lần đăng nhập thất bại, nếu số lần đăng nhập thất bại vượt ngưỡng hệ thống từ chối đăng nhập từ tài khoản đó, và hệ thống ghi nguồn tấn công vào nhật ký hệ thống.

    - Phần mềm/ứng dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau: cấu hình xác thực người sử dụng; giới hạn số lần đăng nhập sai liên tiếp; giới hạn thời gian để chờ đóng phiên kết nối; sử dụng các phương pháp mã hóa thông dụng để mã hóa thông tin xác thực khi sử dụng trên hệ thống hoặc truyền qua mạng; không khuyến khích việc đăng nhập tự động.

    - Các HTTT cần giới hạn số lần đăng nhập sai liên tiếp vào hệ thống. Hệ thống tự động khoá tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định trước khi tiếp tục cho đăng nhập nếu liên tục đăng nhập sai vượt quá số lần quy định.

- Mã hóa

    - Các thông tin quan trọng cần được mã hóa (hoặc che dấu) trong quá trình truyền tin.

    - Sử dụng SSL Certificate đối với các trang HTTPS.

    - Không sử dụng các thư viện Phần mềm bất hợp pháp không bản quyền.

    - Sử dụng phiên bản Phần mềm phù hợp để phát triển.

- Bảo mật CSDL

    - Mã hóa hoặc che dấu các trường thông tin quan trọng trong CSDL.

    - Chuỗi kết nối CSDL (Connection string) và mật khẩu CSDL không được lập trình cứng (hard coded) trong ứng dụng mà phải lưu trên một file cấu hình hoặc trong file CSDL được mã hóa.

- Phương án bảo mật theo lớp

    - Phương án an toàn lớp mạng

Để đảm bảo an toàn bảo mật tại lớp mạng, các máy chủ được triển khai trong dự án sẽ được phân bổ tại các phân vùng mạng tách biệt riêng tuân thủ theo quy hoạch của trung tâm dữ liệu NPC IT, bao gồm: phân vùng máy chủ ứng dụng, phân vùng máy chủ cơ sở dữ liệu (DB), máy chủ web (phân vùng DMZ).

Hệ thống được đề xuất sử dụng tính năng của các thiết bị cân bằng tải- có tính năng phòng chống từ chối dịch vụ (DDOS) và tường lửa phân tách nội bộ hệ thống GIS và các hệ thống bên ngoài-theo sơ đồ logic tại mục 8.3. Mô hình nguyên lý tổng thể của hệ thống

Các thiết bị trước khi đưa vào sử dụng đều sẽ được:

    - Cập nhật lên firmware mới nhất của nhà sản xuất, xử lý các lỗ hổng ATTT trước khi đưa vào sử dụng

    - Các thiết bị sử dụng trong hệ thống đều có ổ cứng local phục vụ lưu trữ log và hỗ trợ tính năng syslog để lưu trữ log tập trung (đáp ứng tối thiểu 3 tháng)- sử dụng bộ nhớ lưu trữ của máy chủ sao lưu dữ liệu media

    - Phương án an toàn lớp máy chủ

    - Phương án bảo mật các máy chủ trong hệ thống sẽ tuân thủ theo các quy định về an toàn thông tin của NPC IT.

    - Các máy chủ được cung cấp trong dự án đều thực hiện xác thực truy cập bằng cơ chế mật khẩu và ghi nhật ký hệ thống, sử dụng kênh nối mã hóa (qua công cụ quản trị đi kèm máy chủ và tính năng quản trị của hệ điều hành)

    - Các máy chủ trong dự án sẽ được cài đặt phần mềm phòng chống virus, mã độc có cơ chế tự động cập nhật phiên bản mới hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới cho phần mềm;

    - Các tài khoản, phần mềm được cài đặt trên mỗi máy chủ đều được thiết kế theo yêu cầu chức năng cụ thể và được rà soát định kỳ nhằm vô hiệu hóa các tài khoản, phần mềm không còn sử dụng hoặc cập nhật bản vá theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

    - Các máy chủ lớp vật lý và máy chủ ảo hóa đều sẽ kích hoạt các dịch vụ nhật ký hệ thống và hỗ trợ cơ chế syslog để có thể lưu trữ lịch sử nhật ký tối thiểu 3 tháng.

    - Mỗi máy chủ sẽ được rà soát và chỉ mở các cổng cần thiết cho trao đổi dữ liệu, chính sách được thiết lập tại hệ điều hành và trên tường lửa bảo vệ cho hệ thống GIS

    - Các máy chủ trong hệ thống sẽ được định kỳ rà soát cập nhật bản vá, nâng cấp phần mềm hệ thống hoặc được tích hợp vào hệ thống quản lý bản vá tập trung (nếu có) của NPC IT.

# 4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2. Kế hoạch công tác và tiến độ thực hiện.

# 5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các thỏa thuận trong hợp đồng giữa Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc và nhà thầu kiểm thử.

Thời gian thực hiện: 90 ngày, sau khi nhà thầu triển khai xây dựng phần mềm bàn giao phần mềm nội bộ của dự án.

Các sản phẩm phải nộp:

- Nhà thầu phải nộp Báo cáo kết quả kiểm thử đầy đủ các nội dung theo quy định tại Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày bàn giao môi trường kiểm thử.

- Giấy chứng nhận rà soát bảo mật của tổ chức được cấp phép chứng nhận đảm bảo ATTT cho phần mềm nội bộ của dự án, tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày bàn giao môi trường kiểm thử.