3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương pháp dưới đây cho phù hợp:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ |  |  |  |  |
| 1.1. Khả năng cung cấp vật tư cho gói thầu | - Có danh mục vật tư chủ yếu đáp ứng tối thiểu với nội dung yêu cầu tại Bảng 1, Mục III, Chương V của E-HSMT. - Nhà thầu chứng minh được khả năng cung cấp hoặc có hợp đồng nguyên tắc cung cấp đáp ứng danh mục trên. (Nhà thầu cung cấp các tài liệu sau kèm trong hồ sơ dự thầu: Tài liệu chứng minh khả năng tự cung cấp hoặc Hợp đồng nguyên tắc ký với đơn vị cung cấp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). | Đạt |  |  |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ yêu cầu nêu trên. | Không đạt |  |  |
| 1.2. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ. | - Có danh mục thiết bị, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất đáp ứng tối thiểu với nội dung yêu cầu tại Bảng 2, Mục III, Chương V của E-HSMT. - Đối với các thiết bị có yêu cầu xuất xứ EU/G7: Đáp ứng đầy đủ các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị và xuất xứ theo quy định của E-HSMT. Nhà thầu cung cấp tài liệu Catalogue/ tài liệu kỹ thuật/ tài liệu tương đương để chứng minh. Trường hợp tài liệu không thể hiện đặc tính, thông số kỹ thuật đầy đủ cho thiết bị công nghệ, hệ thống thiết bị công nghệ công trình này thì bắt buộc phải được nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền xác nhận. - Đối với các thiết bị sản xuất trong nước và xuất xứ Châu Á: Nhà thầu phải có cam kết đáp ứng đầy đủ các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị theo quy định của E-HSMT. | Đạt |  |  |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ yêu cầu nêu trên. | Không đạt |  |  |
| Kết luận | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. |  | Đạt |  |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. |  | Không đạt |  |
| 2. Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa, thiết bị; tiến độ cung cấp và khả năng lắp đặt thiết bị; |  |  |  |  |
| 2.1. Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa, thiết bị | - Nhà thầu cam kết tất cả các hàng hóa thiết bị phải đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định của E-HSMT. |  | Đạt |  |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ yêu cầu nêu trên. |  | Không đạt |  |
| 2.2. Tiến độ cung cấp và khả năng lắp đặt thiết bị; | - Có tiến độ cung cấp và lắp đặt thiết bị phù hợp với tiến độ tổng thể của gói thầu; |  | Đạt |  |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ yêu cầu nêu trên. |  | Không đạt |  |
| Kết luận | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. |  | Đạt |  |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. |  | Không đạt |  |
| 3. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công |  |  |  |  |
| 3.1. Tổ chức mặt bằng công trường. | - Có thuyết minh và bản vẽ kèm theo, trong đó thể hiện đầy đủ mặt bằng thi công, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo khu vực văn phòng, nhà tạm cho điều hành thi công, khu vực đặt nhà kho, tập kết vật liệu rời, tập kết thiết bị công, giao thông nội bộ, nhà vệ sinh phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng. - Giải pháp đảm bảo cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. |  |  | Đạt |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ yêu cầu nêu trên. |  |  | Không đạt |
| 3.2. Hệ thống tổ chức | Hệ thống tổ chức phải thể hiện được các nội dung bao gồm: - Chỉ định rõ người chịu trách nhiệm chính về các hoạt động trên công trường của nhà thầu. - Sơ đồ tổ chức của nhà thầu. Trong đó thuyết minh chỉ rõ vai trò của từng bộ phận, từng nhân sự trong hệ thống tổ chức của nhà thầu. - Các biện pháp để vận hành bộ máy quản lý công trình. Sự kết hợp giữa các bộ phận trong quản lý và điều hành thi công. Trong trường hợp Liên danh: Ngoài các nội dung đã nêu trên, E-HSDT phải nêu rõ mối mối quan hệ giữa các nhà thầu trong Liên danh. Biện pháp kết hợp giữa các nhà thầu để đảm bảo hoạt động của các bên trong quá trình thi công. |  |  | Đạt |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ yêu cầu nêu trên. |  |  | Không đạt |
| 3.3. Giải pháp (trình tự, biện pháp) thi công phần xây dựng | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công tất cả các hạng mục, phù hợp với thiết kế, đầy đủ thuyết minh và bản vẽ bao gồm: - Giải pháp trắc đạc định vị các cấu kiện, hạng mục công trình; - Giải pháp thi công vận chuyển vận liệu đảm bảo vệ sinh môi trường thường xuyên trong quá trình thi công; - Giải pháp thi công phần đào, vận chuyển đất; - Giải pháp thi công chi tiết các cụm bể xử lý; cụm hồ xử lý; - Giải pháp thi công phần nhà và các hạng mục hạ tầng. |  |  | Đạt |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ yêu cầu nêu trên. |  |  | Không đạt |
| 3.4. Giải pháp (trình tự, biện pháp) thi công phần công nghệ, điện và điều khiển tự động hóa | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công tất cả các hạng mục, phù hợp với thiết kế, đầy đủ thuyết minh và bản vẽ bao gồm: - Giải pháp lắp đặt đường ống, lắp đặt thiết bị công nghệ; - Giải pháp lắp đặt điện và điều khiển tự động hóa. |  |  | Đạt |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ yêu cầu nêu trên. |  |  | Không đạt |
| Kết luận | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. |  |  | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. |  |  | Không đạt |
| 4. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường |  |  |  |  |
| 4.1. Cách thức tổ chức quản lý dự án. | - Có sơ đồ, thuyết minh bộ máy tổ chức quản lý dự án, thể hiện chi tiết chức năng, nhiệm vụ thực hiện gói thầu: phù hợp, khả thi với gói thầu đang xét. |  |  | Đạt |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ yêu cầu nêu trên. |  |  | Không đạt |
| Kết luận | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. |  |  | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. |  |  | Không đạt |
| 5. Tiến độ thi công. |  |  |  |  |
| 5.1. Về tiến độ thi công. | Tiến độ thi công nhà thầu lập đầy đủ các nội dung: - Có bảng tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc, chi tiết cho từng công việc, trong đó có ghi thời gian từ khi khởi công tới khi hoàn thành hợp đồng. Thời gian bắt đầu, kết thúc cho một công việc. - Có biểu đồ cung ứng nhân lực và thiết bị thi công gói thầu. |  |  | Đạt |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ yêu cầu nêu trên. |  |  | Không đạt |
| 5.2. Biện pháp đảm bảo tiến độ | Thuyết minh biện pháp đảm bảo tiến độ, duy trì thực hiện, đảm bảo thiết bị trên công trường hoạt động liên tục khi xảy ra sự cố mất điện, mất nước, v.v… |  |  | Đạt |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ yêu cầu nêu trên. |  |  | Không đạt |
| Kết luận | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. |  |  | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. |  |  | Không đạt |
| 6. Các biện pháp bảo đảm chất lượng; Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động. |  |  |  |  |
| 6.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng | - Có sơ đồ quản lý chất lượng; - Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất của gói thầu. - Quy trình quản lý chất lượng cho từng hạng mục trong quá trình thi công. - Có quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị. - Có giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu. - Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão. |  |  | Đạt |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ yêu cầu nêu trên. |  |  | Không đạt |
| 6.2. Phòng thí nghiệm để kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu. | - Nhà thầu phải có phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn phục vụ cho gói thầu (Kèm tài liệu chứng minh về phòng thí nghiệm). - Trường hợp nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm khác thì nhà thầu phải cung cấp các tài liệu: Hợp đồng nguyên tắc, giấy phép đăng ký kinh doanh và quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền của đơn vị thí nghiệm. |  |  | Đạt |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ yêu cầu nêu trên. |  |  | Không đạt |
| 6.3. An toàn lao động | - Nhà thầu trình bày chi tiết biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, biện pháp xử lý sự cố khi mất an toàn, tai nạn lao động. - Có cam kết mua bảo hiểm tai nạn lao động cho toàn bộ công nhân trên công trường. Có chính sách an toàn lao động, hình ảnh đào tạo chứng minh có tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động cho nhân sự ngoài công trình. |  |  | Đạt |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ yêu cầu nêu trên. |  |  | Không đạt |
| 6.4. Phòng cháy, chữa cháy | Có Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ trong tất cả các giai đoạn trong quá trình thi công tại công trường và khu vực lân cận; có sơ đồ và thuyết minh tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng cháy chữa cháy; |  |  | Đạt |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ yêu cầu nêu trên. |  |  | Không đạt |
| 6.5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường | Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công: - Khí thải của thiết bị, tiếng ồn trong quá trình thi công; - Bụi bẩn phát sinh trong quá trình thi công; - Phế thải xây dựng tại công trường trong quá trình thi công; - Chất thải sinh hoạt tại công trường. |  |  | Đạt |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ yêu cầu nêu trên. |  |  | Không đạt |
| Kết luận | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. |  |  | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. |  |  | Không đạt |
| 7. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì. |  |  |  |  |
| 7.1. Thời gian bảo hành công trình | - Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. - Đối với các thiết bị lắp đặt và công trình: + Có cam kết thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. Đối với các thiết bị bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì theo quy định của nhà sản xuất tuy nhiên không nhỏ hơn 12 tháng. + Lịch bảo trì tối thiểu 03 tháng/lần (04 lần/năm) kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. + Nhà thầu (kể cả thành viên liên danh đảm nhận phần lắp đặt thiết bị) phải có cam kết: Cam kết có đội ngũ nhân viên sửa chữa thiết bị, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu sửa chữa bảo hành trong vòng 48 giờ khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. |  |  | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. |  |  | Không đạt |
| 7.2. Thời gian bảo trì công trình | - Thời gian bảo trì công trình lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. - Có đề xuất thời gian bảo trì phù hợp với các nội dung yêu cầu. |  |  | Đạt |
|  | - Có một nội dung đề xuất bảo trì không phù hợp với các nội dung yêu cầu. |  |  | Không đạt |
| Kết luận | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. |  |  | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. |  |  | Không đạt |
| 8. Các yếu tố thân thiện về môi trường bao gồm khả năng thích ứng về địa lý, môi trường của vật tư thiết bị công nghệ |  |  |  |  |
| 8.1 Yếu tố thân thiện về môi trường | - Có cam kết vật tư, thiết bị cung cấp cho gói thầu có yếu tố thân thiện và thích ứng về địa lý và môi trường. - Các thiết bị công nghệ chính cho gói thầu như sau: máy bơm nước thải, motor khuấy các loại, thiết bị sục khí bề mặt dạng phao nổi, thiết bị thu nước bề mặt điều khiển bằng motor, thiết bị gạt bùn, máy khuấy chìm, thiết bị đo, bơm trục vít, bơm định lượng, máy ép bùn, hệ thống điện và hệ thống điều khiển PLC, Scada phải đáp ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới tương tự Việt Nam và đã được triển khai tại một dự án tương tự trong vùng khí hậu nhiệt đới tương tự Việt Nam (nhà thầu cung cấp Biên bản nghiệm thu hoàn thành và tài liệu chứng minh dự án tương tự của gói thầu). |  |  | Đạt |
|  | - Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ yêu cầu nêu trên. |  |  | Không đạt |
| 9. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. |  |  |  |  |
| 9.1. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP kể từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu. | - Nhà thầu có cam kết không vi phạm theo quy định. |  |  | Đạt |
|  | - Nhà thầu không có bản cam kết hoặc có vi phạm theo quy định. |  |  | Không đạt |
| Kết luận | Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. |  |  | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. |  |  | Không đạt |