- Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 425 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó:

+ Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

+ Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng kể từ ngày ngiệm thu công trình đưa sử dụng.