Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác;

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví dụ: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | ### Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. |  |  |
| 1.1. Giải pháp kỹ thuật Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, liên lạc trong quá trình thi công. (Bao gồm cả bản vẽ bố trí tổng mặt bằng). | Giải pháp kỹ thuật tổ chức mặt bằng khả thi, phù hợp tiến độ thi công và đầy đủ các nội dung theo yêu cầu (Có bản vẽ thể hiện mặt bằng tổ chức công trường kèm theo E-HSDT). | ### Đạt |
|  | Giải pháp giải pháp kỹ thuật tổ chức mặt bằng không đầy đủ nội dung theo yêu cầu; không khả thi; không phù hợp tiến độ thi công hoặc không có bản vẽ thể hiện mặt bằng tổ chức công trường. | ### Không đạt |
| 1.2. Giải pháp kỹ thuật công tác chuẩn bị thi công. | Giải pháp kỹ thuật công tác chuẩn bị thi công công trình đối với các phần việc của nhà thầu đầy đủ nội dung theo quy định của Luật Xây dựng. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật công tác chuẩn bị thi công công trình đối với các phần việc của nhà thầu không đầy đủ nội dung theo quy định của Luật Xây dựng. | ### Không đạt |
| 1.3. Giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục chính. | Giải pháp kỹ thuật có đề xuất kế hoạch thi công tổng thể theo các hạng mục chính của gói thầu. Nội dung kế hoạch thi công thể hiện rõ ràng số lượng mũi thi công kèm theo dây chuyền thiết bị chính và nhân lực; các mũi thi công đảm bảo sự đồng bộ hợp lý, phù hợp với số lượng thiết bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công cụ thể cho từng mũi thi công. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các nội dung nêu trên. | ### Không đạt |
| 1.4. Biện pháp tổ chức thi công các công việc cụ thể của các hạng mục gồm: Đê, kè, các dốc lên đê và cống qua đê; Hoàn trả. | Có thuyết minh và bản vẽ biện pháp tổ chức thi công đầy đủ, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu theo quy định hiện hành, tuân thủ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, tiến độ thi công. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các nội dung nêu trên. | ### Không đạt |
| 2. Tiến độ thi công |  |  |
| 2.1. Thời gian hoàn thành công trình. | Thời gian hoàn thành công trình do Nhà thầu đề xuất không vượt quá 180 ngày. | ### Đạt |
|  | Thời gian hoàn thành công trình do Nhà thầu đề xuất vượt quá 180 ngày. | ### Không đạt |
| 2.2. Biểu tiến độ thi công | Biểu đồ thể hiện rõ ràng các hạng mục chính và các công việc cụ thể. Tiến độ thi công các công việc hợp lý và khả thi, phù hợp với Giải pháp kỹ thuật thi công và biện pháp tổ chức thi công đã đề xuất và thời gian hoàn thành công trình đã đề xuất đồng thời đáp ứng đáp ứng yêu cầu tại mục II Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các nội dung nêu trên. | ### Không đạt |
| # 2.2. Biểu đồ huy động nhân lực, máy móc thiết bị phù hợp với tiến độ thi công. | Có biểu đồ phù hợp | ### Đạt |
|  | Không có biểu đồ/Biểu đồ không phù hợp | ### Không đạt |
| 2.3. Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công khi tiến độ thi công bị chậm trễ, đảm bảo hoàn thành công trình theo tiến độ yêu cầu. | Có các biện pháp phù hợp | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp/Biện pháp không phù hợp | ### Không đạt |
| 3. Cách thức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường |  |  |
| 3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên. | Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên theo yêu cầu và hợp lý. | ### Đạt |
|  | Không có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành viên hoặc có nhưng thiếu hoặc không hợp lý. | ### Không đạt |
| 4. Các biện pháp bảo đảm chất lượng; |  |  |
| 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |
| 4.1.1.Hệ thống quản lý chất lượng thi công: + Lập sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận tham gia quản lý và triển khai thi công (bao gồm các nhân sự tại Bảng số 02 Mục 2 Chương III E-HSMT). + Có cam kết của từng nhân sự (bao gồm các nhân sự tại Bảng số 02 Mục 2 Chương III E-HSMT) sẵn sàng đến làm việc, cung cấp bản gốc các tài liệu để đối chiếu trong quá trình đối chiếu tài liệu nếu Chủ đầu tư yêu cầu (trong cam kết có ghi rõ số điện thoại cá nhân, địa chỉ liên lạc của nhân sự). | - Có sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng thi công xây dựng rõ ràng và thuyết minh rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận tham gia quản lý và triển khai thi công - Có cam kết đầy đủ các nội dung của từng nhân sự. | ### Đạt |
|  | - Không có hệ thống quản lý chất lượng thi công xây dựng/Hệ thống quản lý chất lượng thi công xây dựng không rõ ràng/Không thuyết minh rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận tham gia quản lý và triển khai thi công. - Không có cam kết/Không cam kết đầy đủ các nội dung. | ### Không đạt |
| 4.1.2. Có cam kết đáp ứng quy định tại Mục 8 (Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công) Mục III Chương V E-HSMT. | Có cam kết | ### Đạt |
|  | Không có cam kết | ### Không đạt |
| 4.1.3. Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu thiết bị sẽ đưa vào gói thầu. - Quy trình và các biện pháp quản lý, bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị. - Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu. | Có bảng danh mục đầy đủ; giải pháp, quy trình và biện pháp rõ ràng, chi tiết, khả thi | ### Đạt |
|  | Không có bảng danh mục đầy đủ/Không có giải pháp hoặc quy trình hoặc biện pháp hoặc có nhưng không rõ ràng, chi tiết, khả thi | ### Không đạt |
| 4.1.4. Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, quan trắc, đo đạc… các thông số kỹ thuật theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. - Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng, chạy thử, bàn giao công trình. - Nhà thầu phải cam kết máy móc, thiết bị trước khi đưa vào thi công được kiểm định hoặc đăng kiểm theo quy định hiện hành. | Có kế hoạch rõ ràng và có cam kết của nhà thầu | ### Đạt |
|  | Không có kế hoạch/Kế hoạch không rõ ràng/Không có cam kết của nhà thầu | ### Không đạt |
| 4.1.5. Công tác lập nhật ký thi công, lập bản vẽ hoàn công, lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn thành và quản lý hồ sơ, tài liệu công trình theo các quy định hiện hành. | Có biện pháp rõ ràng | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp/Biện pháp không rõ ràng | ### Không đạt |
| 4.1.6. Biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão và khắc phục, sửa chữa hư hỏng (nếu có) trong quá trình thi công. | Trình bày đầy đủ, có biện pháp rõ ràng | ### Đạt |
|  | Không trình bày đầy đủ/Không có biện pháp/Biện pháp không rõ ràng | ### Không đạt |
| 4.1.7. Phòng thí nghiệm. | Nhà thầu có phòng thí nghiệm hiện trường, phòng thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, có đầy đủ các chỉ tiêu thí nghiệm cần thiết để đảm bảo chất lượng cho gói thầu (phòng thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê). Trường hợp đi thuê phải đính kèm hợp đồng nguyên tắc và tài liệu chứng minh đơn vị ký hợp đồng cho thuê có phòng thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên. | ### Không đạt |
| 5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn giao thông. |  |  |
| 5.1. Bảo vệ môi trường: Các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế hoặc giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường xung quanh trong quá trình thi công thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật. Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm và thanh toán mọi tổn thất với bên thứ ba khi xảy ra sự cố về môi trường tại công trình do lỗi của mình gây ra. Cam kết thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, công tác đổ thải. | Có biện pháp khả thi và có cam kết | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp/Biện pháp không khả thi/Không có cam kết | ### Không đạt |
| 5.2. Phòng chống cháy nổ: - Quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn và quy định về phòng chống cháy, nổ. - Các giải pháp trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ. - Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy, nổ. | Trình bày đầy đủ và có giải pháp cụ thể | ### Đạt |
|  | Không trình bày đủ/Không có giải pháp/Giải pháp không cụ thể | ### Không đạt |
| 5.3. An toàn thi công: - Quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn và quy định về an toàn thi công. - Các giải pháp an toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu cụ thể trong quá trình thi công. - Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công, bảo đảm an ninh công trường; quản lý an toàn cho công trình và dân cư xung quanh công trường. - Tổ chức bộ máy quản lý an toàn thi công. - Cam kết tất cả các cán bộ chủ chốt và công nhân tham gia thi công gói thầu phải được đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định. | Trình bày đầy đủ; có giải pháp, kế hoạch, biện pháp cụ thể, rõ ràng, khả thi và có cam kết | ### Đạt |
|  | Không trình bày đủ/Không có giải pháp hoặc kế hoạch hoặc biện pháp hoặc có nhưng không cụ thể, rõ ràng, khả thi/Không có cam kết | ### Không đạt |
| 6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành |  |  |
| 6.1. Thời gian bảo hành công trình 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành công trình lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành công trình nhỏ hơn 12 tháng. | ### Không đạt |
| 7. Các yếu tố cần thiết khác |  |  |
| 7.1. Biện pháp quản lý sử dụng vật tư, vật liệu thiết bị cho thi công công trình. | Có đầy đủ biện pháp quản lý sử dụng vật tư, vật liệu thiết bị hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. Có giải pháp xử lý vật tư vật liệu không đảm bảo chất lượng. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng và không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. Không có giải pháp xử lý vật tư vật liệu không đảm bảo chất lượng. | ### Không đạt |
| 7.2. Đối với các vật tư, vật liệu chính: Cát, đá, xi măng, thép, ống nhựa HDPE …. | Nhà thầu có bảng kê danh sách các vật tư, vật liệu và có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp kèm theo để chứng minh khả năng cung ứng vật tư, vật liệu cho gói thầu. | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| 7.3. Có cam kết về cung ứng, cung cấp vật tư, vật liệu đảm bảo chất lượng, đặc tính/thông số kỹ thuật các vật tư, vật liệu phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của gói thầu. | Có cam kết | ### Đạt |
|  | Không có cam kết | ### Không đạt |
| 7.4. Nhà thầu có cam kết vận chuyển vật tư, vật liệu đúng tải trọng cho phép và không vi phạm kích thước thùng chở hàng của xe ô tô vận chuyển trong suốt quá trình thực hiện gói thầu. | Có cam kết | ### Đạt |
|  | Không có cam kết | ### Không đạt |
| Kết luận | Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.