# Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E- HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác;

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

# Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi

1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.

tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| Mục | Nội dung đánh giá | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| I | Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về vật tư, vật liệu xây dựng; hàng hóa, thiết bị |  |  |
| 1 | Đối với các vật tư, vật liệu chính thuộc gói thầu: - Cát các loại; - Đá các loại; - Sắt thép các loại; - Xi măng; - Cửa đi, cửa sổ khung nhôm và phụ kiện; - Gạch xi măng cốt liệu, - Gạch chống trơn, gạch ceramic, gạch ốp lát, chậu rửa, chậu xí; - Dây điện các loại, tủ điện các loại, đèn các loại; - Sơn các loại; - Ống nhựa các loại và phụ kiện; - Điều hòa; - Thiết bị PCCC. | Có hợp đồng nguyên tắc cam kết ký với đơn vị cung cấp kèm theo bảng kê danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu chính sẽ đưa vào gói thầu với đầy đủ các thông tin về chủng loại, xuất xứ. | Không đáp ứng yêu cầu |
| 2 | Đối với các vật tư, vật liệu phụ | Có bảng kê danh mục vật tư, vật liệu phụ dự kiến đưa vào gói thầu với các thông tin cơ bản về chủng loại và nguồn gốc xuất xứ; kèm theo cam kết của nhà thầu về việc sử dụng vật tư, vật liệu chính trên. | Không đáp ứng yêu cầu |
| 3 | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị | Nhà thầu phải kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa làm cơ sở đánh giá E-HSDT, bao gồm: Ký mã hiệu (nếu có); Nhãn hiệu (nếu có); Năm sản xuất; Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất); Hãng sản xuất; Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản đáp ứng các yêu cầu về thiết bị tại chương V E-HSMT. - Có đầy đủ các cam kết về hàng hóa theo yêu cầu tại chương V E-HSMT. - Nhà thầu phải cung cấp cataloge (đối với hàng hóa, thiết bị yêu cầu tại chương V E-HSMT) | Không đáp ứng một trong các yêu cầu |
| II | Biện pháp tổ chức thi công |  |  |
| 1 | Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo trong quá trình thi công | Có đề xuất biện pháp tổ chức mặt bằng công trường (kèm theo bản vẽ tổng mặt bằng) một cách hợp lý, có giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Không đề xuất, hoặc có đề xuất biện pháp tổ chức thi công nhưng bị đánh giá là không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công và hiện trạng công trình xây dựng. |
| 2 | Mô tả biện pháp thi công các công tác chính. Biện pháp đảm bảo cho cơ quan Chủ đầu tư hoạt động bình thường, không bị gián đoạn trong quá trình nhà thầu triển khai thi công. | Có đề xuất biện pháp tổ chức thi công hợp lý, có giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện thi công. Có biện pháp đảm bảo cho cơ quan Chủ đầu tư hoạt động bình thường, không bị gián đoạn hợp lý. | Không đề xuất biện pháp tổ chức thi công hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công. Không có biện pháp đảm bảo cho cơ quan Chủ đầu tư hoạt động bình thường, không bị gián đoạn hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không phù hợp |
| III | Tiến độ thi công: |  |  |

| 1 | Thời gian thực hiện gói thầu | ≤ 360 ngày | > 360 ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Biện pháp đảm bảo tiến độ thực hiện gói thầu | - Có trình bày biện pháp bảo đảm tiến độ thực hiện gói thầu; - Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và các đề xuất kỹ thuật. | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi hoặc không phù hợp |
| 3 | Tính phù hợp: - Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công - Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). |
| IV | Quản lý chất lượng thi công xây dựng |  |  |
| 1 | Hệ thống quản lý chất lượng tại công trường của nhà thầu | Có thuyết minh và sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu phù hợp với yêu cầu, tính chất và quy mô gói thầu đang xét | Không có (hoặc có nhưng không đầy đủ các nội dung cần thiết) thuyết minh và sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu phù hợp với yêu cầu, tính chất và quy mô gói thầu đang xét |
| 2 | Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. |
| 3 | Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công, xây lắp các hạng mục công trình | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |
| V | Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường của nhà thầu: |  |  |

| 1 | Biện pháp đảm bảo an toàn lao động của nhà thầu | Có trình bày biện đảm bảo an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không trình bày biện pháp đảm bảo an toàn lao động, hoặc có trình bày nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Biện pháp phòng chống cháy nổ hợp lý trên công trường của nhà thầu | Có trình bày biện pháp phòng chống cháy nổ hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không trình bày biện pháp phòng chống cháy nổ hoặc có trình bày nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |
| 3 | Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình của nhà thầu | Có trình bày biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không trình bày biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có trình bày nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |
| VI | Mức độ đáp ứng yêu cầu về bảo hành và bảo trì công trình xây dựng |  |  |
| 1 | Thời gian bảo hành công trình của nhà thầu | Nhà thầu đề xuất (hoặc cam kết) thời gian bảo hành ít nhất là 12 tháng. | Nhà thầu không đề xuất hoặc đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. |
| 2 | Cam kết thực hiện dịch vụ bảo hành công trình | Nhà thầu cam kết thực hiện bảo hành công trình trong vòng không quá 02 ngày (48 giờ) kể từ khi nhận được yêu cầu bảo hành | Nhà thầu không cam kết hoặc có cam kết với nhưng dung không đầy đủ hoặc phù hợp |
| 3 | Cam kết thực hiện bảo trì công trình | Nhà thầu cam kết đầy đủ nội dung như sau: - Cam kết thực hiện bảo trì công trình trong vòng 02 năm (24 tháng) sau thời gian bảo hành nếu Chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý, sử dụng công trình yêu cầu; - Thời gian bắt đầu thực hiện việc bảo trì công trình: Không quá 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được yêu cầu bảo trì bằng văn bản của Chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý, sử dụng công trình | Nhà thầu không cam kết hoặc có cam kết với nhưng dung không đầy đủ hoặc phù hợp |

| VII | Uy tín của nhà thầu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Nhà thầu có cam kết. | Nhà thầu không có cam kết, hoặc cam kết không trung thực |
|  | Kết luận | Đạt tất cả các yêu cầu nêu trên | Có một nội dung không đạt |

# * Lưu ý:

- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp tất cả các tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật cho Chủ đầu tư trong quá trình đối chiếu tài liệu (đối với nhà thầu được xem xét trúng thầu) để kiểm tra, đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT.

- Trong quá trình kiểm tra, đối chiếu; nếu Chủ đầu tư xác định các thông tin kê khai trong E-HSDT không chính xác; nhà thầu sẽ bị đánh giá là có hành vi “Cố ý cung cấp các thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong hồ sơ dự thầu” theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 16 - Luật Đấu thầu. Khi đó, E-HSDT của nhà thầu sẽ bị đánh giá là “Không đạt yêu cầu”; đồng thời Chủ đầu tư sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý vi phạm trong đấu thầu đối với nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.