Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

| Nội dung đánh giá |  | Kết quả đánh giá |
| --- | --- | --- |
| - Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa |  |  |
| a. Yêu cầu về kỹ thuật hàng hóa. | Hàng hóa dự thầu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT. | Đạt |
|  | Hàng hóa dự thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT. | Không đạt |
| b. Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa. | Tài liệu hàng hóa đáp ứng yêu cầu nêu tại E-HSMT. Có đính kèm hình ảnh sản phẩm và catalog hoặc tài liệu kỹ thuật về hàng hóa | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu nêu tại E-HSMT. | Không đạt |
| - Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa |  |  |
| Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa | - Nhà thầu phải có thuyết minh đầy đủ, rõ ràng, chi tiết về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hoá phù hợp với bảng tiến độ thi công. Đáp ứng chương V - Yêu cầu kỹ thuật: + Biện pháp tổ chức đặt hàng, cung ứng hàng hóa + Biện pháp vận chuyển, phương tiện vận chuyển hàng hóa đến địa điểm của Chủ đầu tư. + Biện pháp bảo quản để đảm bảo về chất lượng của hàng hoá trong quá trình vận chuyển. + Hướng dẫn biện pháp bảo quản trong quá trình sử dụng. - Có thể hiện sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý thực hiện gói thầu của nhà thầu kèm thuyết minh. | Đạt |
|  | Không có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp và lắp đặt hàng hóa hoặc có nhưng không hợp lý. | Không đạt |
| Giải pháp xử lý khi hàng hóa bàn giao không đáp ứng yêu cầu | Cam kết thay thế 1 đổi 1 do lỗi của nhà sản xuất trong vòng 24h kể từ khi nhận được yêu cầu. | Đạt |
|  | Không có cam kết thay thế 1 đổi 1 do lỗi của nhà sản xuất trong vòng 24h kể từ khi nhận được yêu cầu | Không đạt |
| - Tiến độ cung cấp |  |  |
| Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT ( Bao gồm các công đoạn: Đặt hàng, vận chuyển về bàn giao, giao nhận hàng hóa) | Có bảng tiến độ chi tiết trong đó phải thể hiện rõ các mốc thời gian bắt đầu và kết thúc của từng công việc, tuy nhiên tổng tiến độ không vượt thời gian theo quy định của E-HSMT | Đạt |
|  | Không có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Không đạt |
| - Các cam kết khác |  |  |
| Các cam kết khác | Có đầy đủ các cam kết theo yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| Kết luận |  |  |
| Tất cả các tiêu chí được đánh giá là đạt |  | Đạt |
| Một trong các tiêu chí được đánh giá là không đạt |  | Không đạt |