# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về công trình và gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

a. Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Vệ sinh môi trường xã Sìn Hồ năm 2026 (từ 01/02/2026 - 31/12/2026)

b. Dự án: Vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Sìn Hồ năm 2026.

c. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí cho hoạt động vệ sinhmôi trường giao cho phòng Kinh tế xã Sìn Hồ tại Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND xã Sìn Hồ Giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026.

d. Địa điểm thực hiện: Xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

2. Thời gian thực hiện: 333 ngày (từ 01/02/2026 - 31/12/2026)

3. Phạm vi công việc

Thực hiện công tác VMST trên địa bàn xã Sìn Hồ  theo khối lượng như sau:

| STT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | Số ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công (Quét đường) | Ha | 4,143 |  |
| 1.1 | Đường lên trụ sở UBND xã + Khuân viên khu UBND xã | ha | 0,166 | 333 |
| 1.2 | Đường lên trụ sở UBMTTQVN và các đoàn thể xã + khuân viên (huyện uỷ cũ) | ha | 0,108 | 333 |
| 1.3 | Đường Lê Lợi (Đoạn Khách Sạn Thanh Bình - Cổng Trung tâm Y tế) | ha | 0,241 | 333 |
| 1.4 | Đường Lê Lợi (Cổng Trung tâm Y tế - TL128) | ha | 0,695 | 333 |
| 1.5 | Đường Trường Chinh (Đoạn TL128 - Đầu tuyến phố Lạc Long Quân) (Đoạn Cổng Đài truyền hình - Cụm dân cư đường Trường Chinh) | ha | 0,328 | 333 |
| 1.6 | Phố Vừa A Dính (Khu 4) | ha | 0,261 | 333 |
| 1.7 | Đường Võ Nguyên Giáp (Khách sạn Thanh Bình - Ngầm tràn Suối 2) | ha | 0,931 | 333 |
| 1.8 | Phố Chu Văn An | ha | 0,267 | 333 |
| 1.9 | Nguyễn Công Trứ | ha | 0,060 | 333 |
| 1.10 | Phố Bế Văn Đàn | ha | 0,140 | 333 |
| 1.11 | Đường TL 129 - TT xã Sìn Hồ (Đoạn UBND xã Phăng Sô Lin cũ) | ha | 0,720 | 333 |
| 1.12 | Phố Trần Hưng Đạo (Đoạn Cổng trường nội trú - Cổng TT Y tế) | ha | 0,060 | 333 |
| 1.13 | Phố Kim Đồng | ha | 0,091 | 333 |
| 1.14 | Đường cổng TT Hội nghị xã Sìn Hồ + Khuân viên sân Hội nghị TT Hội nghị xã | ha | 0,076 | 333 |
| 2 | Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công (Quét hè) | Ha | 2,542 |  |
| 2.1 | Khuôn viên sân vận động | ha | 0,051 | 333 |
| 2.2 | Đường Võ nguyên Giáp (Cổng UBND xã - cổng TTPTQĐ cũ) | ha | 0,028 | 333 |
| 2.3 | Phố Trần Hưng Đạo (Dãy nhà bà Hương phở) | ha | 0,024 | 333 |
| 2.4 | Phố Trần Hưng Đạo (Dãy Công ty Huy Hoàng) | ha | 0,004 | 333 |
| 2.5 | Phố Trần Hưng Đạo (Nội trú - Bưu điện) | ha | 0,024 | 333 |
| 2.6 | Phố Chu Văn An (Bưu điện - Trường MN số 1) | ha | 0,030 | 333 |
| 2.7 | Phố Chu Văn An (NH Chính sách - Đường bờ hồ) | ha | 0,060 | 333 |
| 2.8 | Đường Võ Nguyên Giáp (NH Chính sách - TT Hội nghị xã Sìn Hồ) | ha | 0,071 | 333 |
| 2.9 | Đường Võ Nguyên Giáp (Đường lên huyện đội cũ- Cổng TĐC cũ) | ha | 0,020 | 333 |
| 2.10 | Đường Võ Nguyên Giáp (Cổng phòng TC-KH cũ) | ha | 0,004 | 333 |
| 2.11 | Cổng trường MN số 1 - Cổng trường THCS Sìn Hồ | ha | 0,074 | 333 |
| 2.12 | Cổng TT Hội nghị xã Sìn Hồ | ha | 0,016 | 333 |
| 2.13 | Đường Võ Nguyên Giáp (Cổng TĐC cũ - Đường lên bản Dao) | ha | 0,084 | 333 |
| 2.14 | Đường Võ Nguyên Giáp (Cổng TĐC cũ - Cây xăng) | ha | 0,080 | 333 |
| 2.15 | Đường Lê Lợi (Đường B1GĐ1) | ha | 0,419 | 333 |
| 2.16 | Đường Võ Nguyên Giáp (Bờ kè kho bạc - KS Thanh Bình) | ha | 0,059 | 333 |
| 2.17 | Đường Võ Nguyên Giáp (Cổng công an huyện cũ - Cổng trường MN TT) | ha | 0,055 | 333 |
| 2.18 | Phố Chu Văn An (Cổng trường THCS Sìn Hồ - Đường B1 GĐ2) | ha | 0,150 | 333 |
| 2.19 | Đường Võ Nguyên Giáp (Cây xăng - Đường vành đai) | ha | 0,076 | 333 |
| 2.20 | Đường TL129 - TT xã Sìn Hồ (Đoạn UBND xã Phăng Sô Lin cũ) | Ha | 1,080 | 333 |
| 2.21 | Đường Lê Lợi (Cổng trụ sở Ban QLDA cũ nay là TT Văn hóa TT và Truyền thông - TT y tế) | ha | 0,083 | 333 |
| 2.22 | Phố Nguyễn Công Trứ | ha | 0,050 | 333 |
| 3 | Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết | Km | 1,780 |  |
| 3.1 | Phố Tôn Thất Tùng | Km | 0,200 | 333 |
| 3.2 | Phố Nguyễn Viết Xuân | Km | 0,100 | 333 |
| 3.3 | Nhánh đường vào trường THCS Sìn Hồ | Km | 0,200 | 333 |
| 3.4 | Phố Quang Trung | Km | 0,670 | 333 |
| 3.5 | Nhánh đường từ cổng trường Tiểu học - Trường Mầm Non số 1 | Km | 0,100 | 333 |
| 3.6 | Nhánh đường Cây xăng - Nhà ông Viễn - Đường vành đai | Km | 0,150 | 333 |
| 3.7 | Nhánh đường Cổng trường Nội trú - Nhà ông U | Km | 0,1 | 333 |
| 3.8 | Phố Lạc Long Quân | Km | 0,1 | 333 |
| 3.9 | Nhánh đường từ Ngầm tràn Suối 2 - Điểm trường Mầm Non Sìn Hồ | Km | 0,16 | 333 |
| 4 | Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân tại đường phố đến điểm tập kết | Km | 3,500 |  |
| 4.1 | Sân vận động | Km | 0,075 | 333 |
| 4.2 | Đường đi bộ, thảm cỏ quanh hồ | Km | 0,075 | 333 |
| 4.3 | Đường vào bản Sìn Hồ Vây (Đoạn ngã ba Khách sạn Thanh Bình - Sìn Hồ Vây) | Km | 0,7 | 333 |
| 4.4 | Đường vào bản Hoàng Hồ (Đoạn ngã ba đường Lê Lợi - Cuối bản Hoàng Hồ) | Km | 0,65 | 333 |
| 4.5 | Đường Võ Nguyên Giáp (Đoạn đường từ nhà bà Chẻo Mí Lai + Xung quang Vòng Xuyến đến hết Võ Nguyên Giáp, ngã 3 Tả Phìn) | Km | 1,0 | 333 |
| 4.6 | Đường từ ngã 3 Tả Phìn đến ngã ba rẽ đi Săng Tăng Ngai | Km | 1,0 | 333 |
| 5 | Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép tải trọng ≤ 5 tấn | Tấn | 3,130 | 333 |
| 6 | Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất ≤ 250 tấn/ngày; sử dụng vật liệu phủ bằng đất | Tấn | 3,130 | 333 |
| 7 | Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất ≤ 250 tấn/ngày; sử dụng vật liệu phủ bằng đất | Tấn | 3,130 | 333 |

(Khối lượng ở bảng tiên lượng mời thầu là giá trị của khối lượng ở bảng trên nhân với số ngày thực hiện là 333 ngày)

II. YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật, mô tả dịch vụ

- Tổ chức thực hiện gói thầu theo quy định của Phòng Kinh tế xã Sìn Hồ và các văn bản về công tác vệ sinh môi trường hiện hành.

- Xây dựng kế hoạch vệ sinh môi trường hàng tháng báo cáo chủ đầu tư trước khi triển khai thực hiện.

2.3. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Ngay sau khi nhận bàn giao nhà thầu phải

- Có nội qui qui định về việc phòng cháy, chữa cháy.

- Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên kiểm tra, bổ sung kịp thời.

- Có bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố.

2.4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:

- Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.

- Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian ngắn nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phế thải theo đúng quy định của CĐT.

- Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định về mức ồn tối đa cho phép trong công trình xây dựng theo tiêu chuẩn hiện hành.

2.5. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua.

Nhà thầu phải có các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho xe lưu thông qua công trường; các xe ra vào, thi công trên công trường…

Trước khi thực thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải cam kết:

+ Ký kết hợp đồng lao động với người lao động theo quy định của pháp luật lao động. (Căn cước công dân chứng minh kèm theo)

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

+ Trang bị đầy đủ quần áo, dụng cụ bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn lao động trong suốt quá trình thực hiện gói thầu.

+ Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các quy định nêu trên.

+ Nhà thầu phải có cam kết và danh sách chứng minh có tối thiểu 15 công nhân lao động đã được đào tạo huấn luyện ATLĐ, VSLĐ do Cơ quan có thẩm quyền cấp.

2.6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu phải có giải pháp huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công để thực hiện gói thầu theo đúng các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu