Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng Thương mại 	                              			Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 436/26-HSMT-PTM/BMĐH

Ngày: 14/01/2026

| # «THỎA THUẬN» # «СОГЛАСОВАНО» Chánh Kỹ sư Vietsovpetro Главный Инженер СП «Вьетсовпетро» Lê Việt Dũng | # «PHÊ DUYỆT» # «УТВЕРЖДАЮ» Tổng giám đốc Vietsovpetro Генерального директор СП «Вьетсовпетро» Vũ Mai Khanh |
| --- | --- |
| # «THỎA THUẬN» # «СОГЛАСОВАНО» Phó Tổng giám đốc phụ trách Thương mại Vietsovpetro Зам. генерального директора Trần Quốc Thắng | # «PHÊ DUYỆT» # «УТВЕРЖДАЮ» Phó Tổng giám đốc thứ nhất Vietsovpetro Первый зам. генерального директора СП «Вьетсовпетро» Сидоров Игорь Николаевич |

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

## ПЛАН ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА

Đơn vị đặt hàng: Xí nghiệp Khai thác

Заказчик: ПДНГ.

Đơn hàng số: VT-4959/25-KT, ngày 12/01/2026

Заявка №: VT-4959/25-KT,  Дата 12.01.2026.

Tên Hàng hóa: Phụ tùng cho bộ phận cáp tời

На приобретение товара: ЗИП для участка внутрискважинной техники

Ngày nhận đơn hàng: 13/01/2026

Дата получения заявки отделом исполнителем: 13.01.2026

Ngày bắt đầu thực hiện: 13/01/2026

Дата начала реализации: 13.01.2026

Phòng thực hiện: Phòng Thương mại

Oтдел – исполнитель: КО

Quy chế áp dụng:

Gói thầu này áp dụng theo: “Quy chế về thể thức mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ để đảm bảo tính liên tục cho sản xuất và duy trì hoạt động thường xuyên của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro số VSP-000-TM-238, phiên bản 02, sửa đổi 01 hiệu lực ngày 01/01/2025”.

Применяется Положению:

Данный тендерный пакет применяет “Положение о порядке приобретения товаров и услуг для обеспечения непрерывности хозяйственно-производственной деятельности и поддержания постоянной работы СП “Вьетсовпетро” № VSP-000-TM-238, версия 02, редакция 01, вступает в силу с 01/01/2025г.”.

Số hiệu gói thầu: VT-4959/25-KT

Номер тендерного пакета: VT-4959/25-KT

Tên Gói thầu: Phụ tùng cho bộ phận cáp tời

На приобретение товара: ЗИП для участка внутрискважинной техники

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

Вид тендерного пакета: На закупку товаров.

Giá gói thầu/ Стоимость тендерного пакета: 49.556,76 USD / 1.285.502.354 VNĐ

Trong đó bao gồm/ Включая:

- Giá trị hàng hóa/ Стоимость товаров:        49.556,76 USD / 1.285.502.354 VNĐ

- Dự phòng/ Запас:		               0 USD / 0 VNĐ

- Giá trị thuế nhập khẩu/Импортный налог:

- Giá trị thuế GTGT/ НДС:

Quy mô gói thầu: Quy mô nhỏ

Тендерный пакет: Малой стоимости

Gói thầu được chia thành nhiều phần, bao gồm:

Тендерный пакет делится на группы:

| Phần/ | Hạng mục công việc | Giá trị/стоимость (USD) |
| --- | --- | --- |
| груп | Наименование | (bao gồm thuế/ включая налоги) |
| Nhóm 1 | Mục 1 | 19,374.68 |
| Nhóm 2 | Mục 2-9 | 9,464.84 |
| Nhóm 3 | Mục 10-13 | 20,717.24 |
|  | Tổng cộng | 49.556,76 |

Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

Опция дополнительной закупки: не применять

Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa: Không áp dụng

Максимальный объем опций дополнительной закупки: не применять

Lô 09.1

Блок 09.1

Tên dự án: Phụ tùng cho bộ phận cáp tời

Проект: ЗИП для участка внутрискважинной техники

Nguồn tài chính/ Источник финансирования:

Mục-Пункт №: 02.04.02.01- Phụ lục 22.1 Tài liệu Hội đồng LD lần thứ 57/ Приложениe №  22.1 к Протоколу LVII заседания Совета СП.

Kế hoạch mua sắm VTTB LDVN Vietsovpetro năm 2025 /План приобретения МТР СП "Вьетсовретро" 2025г.

Thuế/Налог:

Thuế VAT – НДС:

Mục-Пункт 22.00.00.00 «Thuế-Налоги»-Phụ lục-Приложение № 22.2

Kế hoạch thanh toán năm: Năm 2026

План выполнения оплат: 2026г

1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế

Форма выбора подрядчика: Международный расширенный тендер

2. Quy trình lựa chọn nhà thầu: Bình thường

Процедура выбора подрядчика: стандартная.

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn – Một túi hồ sơ

Форма проведения тендера: Одноэтапный тендер - одноэтапный тендер

4. Kế hoạch thực hiện:

График исполнения:

| No. | ## Các bước ## Этапы исполнения | Thời gian thực hiện (ngày) Срок исполнения (день) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lập, trình ký tắt Kế họach lựa chọn nhà thầu (KHLCNT), Hồ sơ mời thầu (HSMT) Составление и визирование Плана выбора подрядчика и Документов приглашения на тендер | 02 (ngày làm việc/ рабочий день) |
| 3 | Trình Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt KHLCNT, HSMT Утверждение руководством ВСП Плана выбора подрядчика, ДТП | 03 (ngày làm việc/ рабочий день) |
| 4 | Đăng tải thông tin và tổ chức mời thầu. Опубликование информации и приглашение на тендер. | 01 (ngày làm việc/ рабочий день) |
| 5 | Phát hành HSMT, nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT) cùng phí mua HSMT (500.000 đồng/bộ) Выдача Документов приглашения на тендер, получение тендерных предложений с квитанцией на приобретение тендерной документации (500,000 VND/ комплект) | 20 (ngày lịch/ день) |
| 6 | Mở thầu, đánh giá tính hợp lệ của HSDT, năng lực kinh nghiệm của nhà thầu Вскрытие тендерных предложений, оценить обоснованность Документов приглашения на тендер, возможностей и опыта подрядчика. | 02 (ngày làm việc/ рабочий день) |
| 7 | Đánh giá kỹ thuật, lập và trình ký tắt kết luận kỹ thuật (KLKT) Оценка тендерных предложений, составление и визирование Технического заключения. | 08 (ngày làm việc/ рабочий день) |
| 8 | Trình Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt KLKT Утверждение Руководством ВСП Технического заключения. | 02 (ngày làm việc/ рабочий день) |
| 9 | Đánh giá thương mại, lập, trình ký tắt Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu (BCKQLCNT) Коммерческая оценка предложений, cоставление, визирование Отчета о результатах выбора подрядчика. | 04 (ngày làm việc/ рабочий день) |
| 10 | Trình Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt BCKQLCNT Утверждение Руководством ВСП Отчета о результатах выбора подрядчика. | 03 (ngày làm việc/ рабочий день) |
| 11 | Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu. Уведомление о результатах выбора подрядчика. | 01 (ngày làm việc/ рабочий день) |
| 12 | Hoàn thiện, ký tắt hợp đồng và trình Lãnh đạo Vietsovpetro ký tắt, ký chính thức dự thảo hợp đồng. Завершение, визирование проекта контракта и предоставление Руководителям ВСП визировать и подписывать контракт | 04 (ngày làm việc/ рабочий день) |
| 13 | Ký kết hợp đồng với nhà thầu. Подписание контракта подрядчиком. | 02 (ngày làm việc/ рабочий день) |
|  | Tổng số ngày / Сумма дней | 60 ngày/ день (40 ngày làm việc và 20 ngày lịch) |

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 49 ngày.

Количество дней проведения выбора подрядчика: 49 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 01 năm 2026.

Начало процедуры отбора участников торгов: 01.2026г.

5. 	Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Вид контракта: Пакетный контракт

6.	Thời gian dự kiến cấp hàng: 16 tuần kể từ ngày ký hợp đồng

Срок поставки товара: 16 недель с даты подписания контракта

7. 	Tổ chuyên gia xét thầu:

Рабочая группа экспертов:

- Tổ trưởng tổ chuyên gia / Руководитель рабочей группы:

Мистер Лыонг Тхе Винь	   	  Должность: Зам. Начальника КО СП

- Tổ phó tổ chuyên gia phụ trách kỹ thuật / Зам.руководителя рабочей группы по техническим вопросам:

Мистер Нгуен Куок Зунг               Должность: Директор ПДНГ

| Đại diện Phòng ban/đơn vị Представитель Отдела/ подразделения | Họ và tên – Chức danh Ф.И.О - Должность |
| --- | --- |
| Các chuyên gia về kỹ thuật / Члены рабочей группы экспертов по техническим вопросам: |  |
| Đại diện đơn vị đặt hàng – XNKT Представитель подразделения – заказчика – ПДНГ Đại diện đơn vị đặt hàng – XNKT Представитель подразделения – заказчика – ПДНГ | Авакян С. Р – Trưởng Ban KTLG&KSG |
|  | Đinh Ngọc Quỳnh – Phó Ban KTLG&KSG |
|  | Trịnh Hữu Cần - Đốc công Ban KTLG&KSG |
|  | Hoàng Phương Nam - Kỹ sư Ban KTLG&KSG |
| Đại diện Phòng chức năng VSP – Phòng KTSX VSP Представитель функционального отдела BСП – ПТО BСП | Phạm Trung Sơn - Phó phòng KTSX |
|  | Nguyễn Văn Viên – Kỹ sư KTSX |
| Các chuyên gia tài chính và thương mại / Члены рабочей группы экспертов по финансовым, коммерческим: |  |
| Đại diện Phòng Kế toán VSP Представитель БО СП | Đinh Thị Hồng Nga - Kế toán |
| Đại diện Phòng thực hiện – Phòng Thương mại VSP Представитель отделя-исполнителя – КО BСП | Trần Vân Anh- Kỹ sư |

8. Tổ chuyên gia hoặc các thành viên các phòng, đơn vị được chỉ định chịu trách nhiệm soạn thảo HSMT trên cơ sở dự thảo do phòng thực hiện lập để trình Lãnh đạo phê duyệt.

Рабочая группa экспертов проводит рассмотрение и принятие подготовленных отделом-исполнителем Документов приглашения на тендер для представления руководству СП «Вьетсовпетро» на утверждение.

9. Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong HSMT, Tổ chuyên gia tổ chức đánh giá HSDT và lập Báo cáo đánh giá HSDT, Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu trình Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt.

На основании утвержденных критериев в Документах приглашения на тендер/ Документах запросов, рабочая группа экспертов проводит рассмотрение и оценку тендерных предложений, составление и представление Отчета оценки тендерных предложений, Отчета о результатах выбора подрядчика Руководству СП «Вьетсовпетро» на утверждение.

Việc làm rõ HSDT phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu và được thực hiện như sau:

Уточнение Тендерных предложений должно обеспечить принцип сохранения основного содержания в поданном Тендерном предложении, сохранения предложенной цены и осуществляется следующие:

  - Làm rõ nội dung đề xuất về kỹ thuật:

Уточнение технического содержания в Тендерных предложениях:

Tổ chuyên gia về kỹ thuật soạn thảo nội dung cần làm rõ, ký visa; Tổ phó Tổ chuyên gia về kỹ thuật thỏa thuận; trình Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật phê duyệt; Tổ trưởng Tổ chuyên gia ký công văn gửi các nhà thầu.

Рабочая группа экспертов по техническому вопросу подготовит документ, в котором указывать содержание уточнения Тендерного предложения, визирует; Заместитель руководителя рабочей группы экспертов согласует; предоставляет Зам.Ген.Директору, курирующему по техническому вопросу на утверждение; Руководитель рабочей группы экспертов подписывает документ и  письменный документ в адрес подрядчиков.

  - Làm rõ nội dung đề xuất về Tài chính-Thương mại:

Уточнение финансово-коммерческого содержания в Тендерных предложениях:

Tổ chuyên gia về Tài chính Thương mại soạn thảo nội dung cần làm rõ, ký visa; Tổ trưởng Tổ chuyên gia phê duyệt và ký công văn gửi nhà thầu.

Рабочая группа экспертов по финансово-коммерческому вопросу поготовит документ, в котором указывать содержание уточнения Тендерного предложения, визирует; Руководитель рабочей группы экспертов подписывает документ и  письменный документ в адрес подрядчиков.

  - Trong trường hợp cần phải xử lý tình huống, tổ trưởng tổ chuyên gia gửi báo cáo cho lãnh đạo VSP xin chỉ đạo trước khi gửi làm rõ cho các nhà thầu.

В случае необходимости проработки возникающих ситуаций, Руководитель рабочей группы экспертов представит Руководству СП «Вьетсовпетро» для получения разрешения на отправку письма уточнения Документов подрядчикам.

10. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm về tiến độ xem xét, đánh giá HSDT. Phòng thực hiện chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện lựa chọn nhà thầu.

Рабочая группа экспертов отвечает за своевременное рассмотрение тендерных предложений и их оценку. Отдел-исполнитель несет ответственность за осуществление контроля за выполнением проведения тендера.

Giám đốc Xí nghiệp Khai thác:						Nguyễn Quốc Dũng

Директор ПДНГ

Chánh kế toán Vietsovpetro:						Lương Quốc Dân

Главный Бухгалтер СП

Phó phòng Thương mại: 						Lương Thế Vinh

Зам. Начальника КО СП

#### Trưởng phòng KTSX VSP                                                         	Bùi Trọng Hân

Начальник ПТО ВСП

Tài liệu đính kèm/ Приложение:

- Đơn hàng/ Заявки No. VT-4959/25-KT

Người thực hiện:

Trần Vân Anh (P.TM-N2-Tel.2862)